PROJEKT

Umowa Nr  BR - ZU.271.5.2016

zawarta w dniu  ...............2016 r. pomiędzy

Gminą Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany , NIP: 739-38-40-449,  reprezentowaną przez

Burmistrza Jezioran  p. Leszka Boczkowskiego, zwanym dalej Zamawiającym,  a

firmą:

reprezentowaną przez

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz.907), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy - zwolnienie ustawowe.

§ 2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na

Wykonanie kompletnej dokumentacji  projektowo - kosztorysowej na "Budowę  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej  Kalis  - Wilkiejmy"   wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Wykonanie kompletnej dokumentacji  projektowo - kosztorysowej na "Budowę  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej Kalis - Wilkiejmy  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę" w wersji elektronicznej i papierowej:

a. wersja elektroniczna - 2 egz.

b. Wersja papierowa:

- dokumentacja projektowa - 4 egz.,

- STOiWR - 4 egz,

- Przedmiar robót - 4 egz.,

- Kosztorys Inwestorski - 2 egz.

- BIOZ - 2 egz.

- zgody właścicieli na zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej - 1 kpl.

2.2.Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową z uzbrojeniem, należy zaprojektować następująco:

a/ Przepompownia ścieków w msc. Kalis, do której zostaną zebrane ścieki z msc. Kalis,

b/ Połączenie z kanalizacją sanitarną tłoczną w Wilkiejmach,

c/ Orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przkanalikami przez działki:

- obręb Tłokowo msc. Kalis - dz. 293/2 i 293/1

- obręb Wilkiejmy - dz. 104/, 105/1, 98/1, 101/1 i 98/2.

Szczegółowy przebieg sieci zostanie ustalony po sporządzeniu map do projektowania, który nie powinien znacząco odbiegać od wyżej podanej trasy.

d/ Budynki mieszkalne przewidziane do podłączenia do kanalizacji sanitarnej:

- obręb Lekity msc. Kalis -  istniejącą sieć przejąć w miejscu istniejącego szamba do przepompowni ścieków

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem  w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  wraz z uzbrojeniem, a także z  zaproszeniem do złożenia oferty i złożoną ofertą.

4. Zaproszenie i złożona ofertą są integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2a

Mapy sytuacyjne do projektowania wykonywane są przez geodetą na koszt Gminy Jeziorany.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do 15 lipca 2016 r.

2.  Strony ustalają, że w przypadku konieczności przeprowadzenia rozgraniczenia niektórych działek przez geodetę przy sporządzaniu map syt. - wys. do projektowania, zostanie  podpisany aneks do umowy, w którym  zostanie wydłużony  termin wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do jego wykonania.

3.  Wykonawca map  syt. - wys.  informuje Zamawiającego o działkach wymagających rozgraniczenia.

4. Zamawiający  i  Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej ustalają nowy  termin wykonania  przedmiotu zamówienia,  podpisują aneks do umowy.

§ 4

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi .................. brutto (słownie:  ......................), w tym: netto .....................,  VAT 23% - ..................zł.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia  wraz z pozwoleniem na budowę i  dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 6

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 10% wartości zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin płatności kary jak w ust. 2.

§ 7

Wykonawca  w ramach obowiązującego prawa odpowiada za wykonany przedmiot zamówienia, udziela gwarancji i rękojmi na okres ................................

§ 8

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 10

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA