Załącznik do Uchwały Nr XXIII/152/2016

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 26 listopada 2016 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym

Zasobem Gminy Jeziorany na lata 2017-2021.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Wieloletni program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeziorany 
na lata 2017-2021 ma za zadanie stworzenie podstawowych zasad racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeziorany oraz działań władz samorządowych w zakresie zwiększenia efektywności  polityki mieszkaniowej, tworzącej warunki zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Dla opracowania  programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy  Jeziorany według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Rozdział II. Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy

§ 2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziorany wchodzi 146 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni 5688,42 m2  w tym 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 
172,15 m2.

Tabela Nr 1. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy.

| Lp | Mieszkaniowy zasób Gminy Jeziorany | Ilość budynków | Ilość gminnych lokali mieszkalnych | Powierzchnia w m2 | W tym lokali socjalnych | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki mieszkalne ogółem | 74 | 147 | 5688,42 | 10 | 172,15 |
| 2. | Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy | 23 | 71 | 2538,28 | 10 | 172,15 |
| 3. | Budynki stanowiące współwłasność | 51 | 76 | 3150,14 | - | - |

§ 3. 1. Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy:

Tabela  Nr 2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy.

|  | Lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasób mieszkaniowy | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ogółem zasób mieszkaniowy | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 |
| Pozostałe lokale mieszkalne | 121 | 111 | 101 | 91 | 81 |
| Lokale socjalne | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

2. Prognoza ma charakter szacunkowy. Przy jej określaniu uwzględniono:

1) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

2) zbycie lub konieczność rozbiórki gminnych budynków, których stan techniczny

wskazuje na nieopłacalność remontu.

§ 4. 1. Parametry  wieku i stan techniczny budynków klasyfikują Gminny zasób mieszkaniowy na poziomie dostatecznym. Na stan techniczny  zasobu mieszkaniowego wpływa bardzo duży, wynoszący  92,6%  udział  budynków wybudowanych  przed  1945 rokiem. Pozostałą część zasobów  tworzą budynki  wzniesione po 1945 roku.

2.  Zasób mieszkaniowy Gminy wyposażony jest w większości w instalacje techniczno-sanitarne. Stosunkowo niski jest udział mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie 
oraz centralnie dostarczaną ciepłą wodę.

Tabela  Nr 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne.

| Lp. | Rodzaj instalacji techniczno-sanitarnej | Ilość mieszkań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokal mieszkalny z dostarczaną energią cieplną, ciepłą wodą, instalacją wodno-kanalizacyjną , łazienką, i w.c. | 2 |
| 2. | Lokal mieszkalny z dostarczaną energią cieplną, instalacją wodno-kanalizacyjną , łazienką, i w.c. | 15 |
| 3. | Lokal mieszkalny z instalacją wodno-kanalizacyjną , łazienką, i w.c. | 64 |
| 4. | Lokal mieszkalny z instalacją wodno-kanalizacyjną i w.c. | 48 |
| 5. | Lokal mieszkalny z instalacją wodną, bez kanalizacji. | 18 |

3. Przyjmuje się następujący stan techniczny zasobu mieszkaniowego:

a)  w dobrym stanie technicznym 61 lokali mieszkalnych,

b) w dostatecznym stanie technicznym 82 lokali mieszkalnych,

c) w złym stanie technicznym 4 lokale mieszkalnych.

4. Prognozuje się stopniową poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, poprzez przeprowadzenie remontów i modernizacji lokali i budynków.

Rozdział III. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego

§ 5.1. Potrzeby  w zakresie remontów i modernizacji  budynków i lokali gminnych ustalane są na podstawie corocznych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, ekspertyz, nakazów oraz systematycznej  kontroli stanu technicznego budynków i lokali, dokonywanych  przez zarządcę  gminnego zasobu mieszkaniowego.

2. Z uwagi na wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania 
do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zdecydowana większość budynków 
i lokali wymaga remontów i modernizacji.

3. Plan remontów z podziałem na lata 2017-2021 uwzględnia priorytety przyjęte 
dla uzyskania poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego oraz  prognozowanych możliwości finansowych Gminy.

Tabela Nr 4. Plan remontów z podziałem na lata

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lokale socjalne | poz. lokale mieszkalne | lokale socjalne | poz. lokale mieszkalne | lokale socjalne | poz. lokale mieszkalne | lokale socjalne | poz. lokale mieszkalne | lokale socjalne | poz. lokale mieszkalne |
| 1. | Elewacje budynków | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Remont dachów | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Ocieplenie budynków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Remonty klatek schodowych | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Roboty zduńskie | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 6. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 7. | Wykonanie i remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Rozdział IV. Planowana sprzedaż  lokali w kolejnych latach

§ 6.1. W latach objętych programem prowadzona będzie sprzedaż  lokali mieszkalnych. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje najemcom lokali, z którymi umowy najmu zostały zawarte na czas nieoznaczony - sprzedaż następuje  w takim przypadku w trybie nieoznaczonym.

2. W procesie sprzedaży mieszkań, Gmina będzie dążyć  w pierwszej kolejności 
do zbycia mieszkań w budynkach, gdzie posiada jedynie jeden lub dwa lokale.

3. Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych, obejmujących liczbę sprzedanych lokali mieszkalnych, przyjmuje się prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych.

Tabela Nr 5. Prognoza sprzedaży  lokali mieszkalnych.

| Lp. | Rok | Planowana sprzedaż lokali |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2017 | 10 |
| 2. | 2018 | 10 |
| 3. | 2019 | 10 |
| 4. | 2020 | 10 |
| 5. | 2021 | 10 |

Rozdział  V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 7. Polityka czynszowa Gminy zmierzać będzie w kierunku uzyskania stawki czynszu 
na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 8.1. Wysokość stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Zapłata czynszu następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, na który przypada należność.

3. Dla ustalenia stawki  czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, obowiązującej 
w mieszkaniowym zasobie Gminy, w zarządzeniu o którym mowa w ust.1 uwzględnia się  czynniki obniżające jej wysokość, o których mowa w tabeli Nr  6.

Tabela Nr 6. Czynniki obniżające  czynsz.

| Lp. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje | Obniżki czynszu w stosunku do stawki bazowej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciepła woda użytkowa (1), c.o. (2), łazienka, wc, instalacja wodno-kanalizacyjna | baza |
| 2. | Lokal bez ciepłej wody użytkowej (1), z c.o. (2) łazienką, wc, instalacją wodno-kanalizacyjną | 20% |
| 3. | Lokal bez ciepłej wody użytkowej (1) i c.o. (2) z łazienką, wc, instalacją wodno-kanalizacyjną | 35% |
| 4. | Lokal bez ciepłej wody użytkowej (1), c.o. (2) i łazienki, z wc i instalacją wodno-kanalizacyjną | 50% |
| 5. | Lokal bez ciepłej wody użytkowej (1), c.o. (2) łazienki i wc, z instalacją wodno-kanalizacyjną | 55% |
| 6. | Lokal bez ciepłej wody użytkowej (1), c.o. (2) łazienki i wc, z instalacją wodną | 60% |
| 7. | Lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej | 70% |

Objaśnienia:

(1) - dotyczy ciepłej wody użytkowej dostarczanej z kotłowni lokalnej.

(2) -  dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczaną z kotłowni lokalnych,

§ 9. 1. W przypadku, gdy w czasie trwania stosunku najmu dokonane zostaną przez wynajmującego ulepszenia, mające wpływ na wysokość stawki czynszu, stawka czynszu zostanie podwyższona wg tabeli nr 6.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego, z  przyczyn leżących 
po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się wg tabeli nr 6.

3. Przed zmiana umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić  protokół stwierdzający fakt powstania czynników  w ust.1 i 2.

§ 10.1. Wysokość stawki czynszu za najem  1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego  ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Do stawki czynszu za lokale socjalne nie mają zastosowania czynniki obniżające 
i podwyższające stawkę czynszu.

Rozdział  VI.  Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 11.1. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Jezioranach.

2. Zarządzanie zasobem, sprawowane jest na podstawie Uchwały Nr XXIII/268/09  Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie  powierzenia zadań własnych gminy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Jezioranach oraz Uchwały Nr XXX/366/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 lutego 2010 roku  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  powierzenia zadań własnych gminy dla Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Jezioranach.

3. W budynkach wspólnot, w których Gmina posiada zasoby mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe samodzielnie podejmują decyzję o sposobie zarządzania.

§ 12. Przekazanie  zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Spółce, o której mowa

w  § 11  ust. 1 ma na celu  zapewnienie:

1) efektywnego  i profesjonalnego wykonywania czynności związanych z zarządzaniem

i administrowaniem zasobem,

2) utrzymania zasobu w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem

oraz zapewniającym  bezpieczeństwo ludzi i mienia,

3) racjonalnej gospodarki ekonomiczno-finansowej, w tym dążenia do ograniczenia

nieuzasadnionego wzrostu kosztów utrzymania zasobu,

4) należytej jakości obsługi mieszkańców.

§ 13. Gmina nie przewiduje w okresie obowiązywania Programu zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział  VII.  Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 14.1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej  są dochody 
z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz innych powierzchni użytkowych 
w zasobach Gminy.

2. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy na dany rok.

Rozdział  VIII.  Wysokość wydatków w zakresie gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy

§ 15.1. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy w szczególności obejmują:

1)  koszty bieżącego utrzymania  zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja 
i techniczne utrzymanie budynków mieszkaniowego zasobu,

2)  zaliczki wpłacane przez Gminę na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z udziałami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

3)  wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie 
z posiadanymi udziałami Gminy i uchwalonymi przez wspólnoty stawkami zaliczek,

4) koszty  remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,

5) koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości czynszowych.

2. Szacunkową  wysokość wydatków w latach objętych Programem z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty zarządu nieruchomościami przedstawia tabela  nr 7.

Tabela  Nr 7. Prognoza wydatków w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 /zł/ | 2018 /zł/ | 2019 /zł/ | 2020 /zł/ | 2021 /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszty bieżącej eksploatacji | 50 000 | 60 000 | 65 000 | 60 000 | 62 000 |
| 2. | Koszty remontów i modernizacji | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 100 000 | 90 000 |
| 3. | Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi | 25 000 | 23 000 | 22 000 | 21 000 | 20 000 |

3. Gmina nie przewiduje w okresie obowiązywania Programu wydatków inwestycyjnych 
w zakresie mieszkaniowego zasobu Gminy.

Rozdział  IX. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 16. Działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki  mieszkaniowym zasobem Gminy to:

1)  systematyczna dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawa stanu technicznego lokali i budynków,

2)  inicjowanie zamian lokali mieszkalnych, w celu dostosowania standardu i wielkości  lokalu do możliwości finansowych i stanu rodzinnego najemcy,

3)  bieżąca windykacja należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań 
w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu,

4)  zmniejszanie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych poprzez sprzedaż   lokali gminnych,

5) przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne.