Załącznik do Uchwały Nr XIV/136/04

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

# WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY GMINY  JEZIORANY na lata 2003 – 2007

w tys. zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zdania | Wartość inwestycji | Nakłady poniesione dotychczas | Planowane nakłady w latach 2003 – 2007 ogółem, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | środki własne gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| O10 | # Zaopatrzenie wsi w wodę |  | 3 972,9 | 59,1 | 891,3 | 1 386,5 | 546,0 | 790,0 | 300,0 |
|  |  |  | 1 651,9 | 59,1 | 335,3 | 707,5 | 190,0 | 270,0 | 90,0 |
|  | 01010 | 1.Budowa sieci wodociągowej Kalis – Studnica - Potryty | 315,6 |  | 315,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,7 |  | 36,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2.Budowa sieci wodociągowej Żardeniki – Miejska Wieś | 314,0 | 19,1 | 294,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 136,9 | 19,1 | 117,8 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Budowa sieci wodociągowej Piszewo Kol. w k. Kramarzewa | 85,5 |  | 85,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 85,5 |  | 85,5 |  |  |  |  |
|  |  | 4.Budowa wodociagu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń | 766,8 | 40,0 | 18,3 | 708,5 |  |  |  |
|  |  |  | 328,8 | 40,0 | 18,3 | 270,5 |  |  |  |
|  |  | 5.Budowa sieci wodociągowej Miejska Wieś – kolonie od Żardenik do torów kolejowych | 280,0 |  |  |  | 30,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | 110,0 |  |  |  | 30,0 | 80,0 |  |
|  |  | 6.Budowa sieci wodociągowej Piszewo – kolonie, Pierwągi - kolonie | 150,0 | - | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,0 | - | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7.Doprowadzenie wody do producentów rolnych : mleka, bydła, trzody chlewnej opgółem, w tym: | 861,0 |  | 27,0 | 518,0 | 316,0 |  |  |
|  |  |  | 404,0 |  | 27,0 | 277,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 7a.Budowa sieci wodociagowej Pierwągi w k. Wardaka i Kłosa | 44,3 |  |  | 44,3 |  |  |  |
|  |  |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  |  |  |
|  |  | 7b.Budowa sieci wodociągowej Kol. Jeziorany – Zagajnik – Kol. Miejska Wieś | 349,0 |  |  | 33,0 | 316,0 |  |  |
|  |  |  | 133,0 |  |  | 33,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 7c.Budowa sieci wodociągowej Kiersztanowo | 225,7 |  | 12,0 | 213,7 |  |  |  |
|  |  |  | 119,7 |  | 12,0 | 107,7 |  |  |  |
|  |  | 7d.Budowa sieci wodociągowej Franknowo-Kol. Franknowo w 3 kierunkach | 242,0 |  | 15,0 | 227,0 |  |  |  |
|  |  |  | 129,0 |  | 15,0 | 114,0 |  |  |  |
|  |  | 8.Budowa sieci wodociągowej Modliny – Ustnik – Wójtówko | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | 9.Budowa sieci wodociągowej we wsi Kramarzewo | 560,0 |  |  | 60,0 |  | 500,0 |  |
|  |  |  | 210,0 |  |  | 60,0 |  | 150,0 |  |
|  |  | 10.Budowa sieci wodociągowej we wsi Studzianka | 340,0 |  |  |  |  | 40,0 | 300,0 |
|  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 40,0 | 90,0 |
|  |  | 11.Modernizacja SUW Wójtówko | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 900 |  | ## Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 17 821,6 | 84,3 | 1 508,2 | 1 886,8 | 5 561,3 | 4 251,0 | 4 530,0 |
|  |  |  | 5 546,4 | 84,3 | 601,5 | 740,3 | 1 512,3 | 1 228,0 | 1 380,0 |
|  | 90001 | 1.Budowa oczyszczalni ścieków – II etap w Jezioranach | 1 274,2 | 15,0 | 1 259,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 533,9 | 15,0 | 518,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszwenik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach | 1 651,8 | 30,0 |  | 1 621,8 |  |  |  |
|  |  |  | 505,3 | 30,0 |  | 475,3 |  |  |  |
|  |  | 3.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód gminy | 7 834,0 |  | 31,0 | 145,0 | 5 027,0 | 2 631,0 |  |
|  |  |  | 2 091,0 |  | 31,0 | 145,0 | 1 257,0 | 658,0 |  |
|  |  | 4.Budowa kanalizacji sanitarnej – IV etap Wójtówko - Jeziorany | 227,3 | 19,3 | 208,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,9 | 19,3 | 41,6 |  |  |  |  |
|  |  | 5.Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik | 300,0 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 6.Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik | 1 500,0 |  |  | 50,0 |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 500,0 |  |  | 50,0 |  | 450,0 |  |
|  |  | 7.Budowa kanalizacji sanitarnej Tłokowo – Franknowo | 2 600,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | 850,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 750,0 |
|  |  | 8.Budowa kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity - Jeziorany | 2 080,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | 680,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 600,0 |
|  |  | 9.Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach | 110,00 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | 110,00 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | 10. Modernizacja SUW w Jezioranach | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 11. Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | 12. Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach | 50,0 |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 50,0 |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 13.Uzbrojenie terenów w mieście : sieć burzowa, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa | 119,3 |  |  | 5,0 | 114,3 |  |  |
|  |  |  | 40,3 |  |  | 5,0 | 35,3 |  |  |
| 600 |  | ## Transport i łączność | 650,0 |  |  | 140,0 | 130,0 | 140,0 | 240,0 |
|  |  |  | 350,0 |  |  | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 120,0 |
|  | 60016 | Modernizacja drogi Franknowo- Polkajmy | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Potryty – Radostowo | 130,0 |  |  | 10,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  | 10,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Miejska Wieś – Żardeniki | 130,0 |  |  |  | 10,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  | 10,0 | 60,0 |  |
|  |  | Modernizacja drogi Olszewnik – Tłokowo | 130,0 |  |  |  |  | 10,0 | 120,0 |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 10,0 | 60,0 |
|  |  | Modernizacja drogi Kramarzewo - Piszewo | 130,0 |  |  |  |  | 10,0 | 120,0 |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 10,0 | 60,0o |
| 700 |  | ## Gospodarka mieszkaniowa | 530,0 |  |  |  | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | 300,0 |  |  |  | 50,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | 70004 | Budowa budynku socjalnego | 550,0 |  |  |  | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | 300,0 |  |  |  | 50,0 | 125,0 | 125,0 |
| 754 |  | ## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  | 75495 | Budowa budynku strażnicy OSP | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 60,o |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 750 |  | ## Administracja publiczna | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  | 75023 | Remont budynku Urzędu Miejskiego | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 5 020,0 | 5 020,0 |
|  |  |  | 330,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | 4002 | Gazyfikacja Gminy Jeziorany | 10 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach | 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 801 |  | ## Oświata i wychowanie | 15 270,0 | 1 540,0 | 3 170,0 | 50,0 | 1 510,0 | 2 600,0 | 6 400,0 |
|  |  |  | 6 706,0 | 890,0 | 1 686,0 | 50,0 | 710,0 | 730,0 | 2 640,0 |
|  | 80101 80110 80110 80120 | Budowa Sali Gimnastycznej dla SP i Gimnazjum | 4 710,0 | 1 549,0 | 3 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 576,0 | 890,0 | 1 686,0 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa kotłowni dla SP i Gimnazjum | 1 250,0 |  |  | 50,0 | 1 200,0 |  |  |
|  |  |  | 450,0 |  |  | 50,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | Budowa Budynku Szkolnego dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego | 5 100,0 |  |  |  | 100,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 100,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | 80101 80110 80120 | Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i LO | 230,0 |  |  |  | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
|  | 80101 80110 | Remont boiska sportowego w kompleksie szkolnym | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 80110 | Remont dachów na budynkach B,C ( Gimnazjum) | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | Budowa basenu | 3 800,0 |  |  |  |  |  | 3 800,0 |
|  |  |  | 1 900,0 |  |  |  |  |  | 1 900,0 |
| ### OGÓŁEM |  |  | 48.654,5 | 1.703,4 | 5.679,5 | 3.563,3 | 7.917,3 | 13.051,0 | 16.740,0 |
|  |  |  | 15.104,3 | 1.053,4 | 2.732,8 | 1.677,8 | 2.612,3 | 2.553,0 | 4.475,0 |

Uchwała Nr XIV/136/04

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2003 – 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII/82/03 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2003 – 2007 uaktualnia się kwoty niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Dz. 10 Rozdz. 01010:

a/ Budowa sieci wodociągowej w Zerbuniu

- Dz. 900 Rozdz. 90001:

a/ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach.

§ 2. Uaktualniony Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2003 – 2007 w załączniku do niniejszej Uchwały stanowi jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jezioran.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Ignatowicz