Załącznik do Uchwały Nr XV/150/04

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 lipca 2004 r.

PLAN ROZWOJU

LOKALNEGO 
   MIASTA I GMINY 
                              Jeziorany

na lata 2004 – 2010

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………………….………………...….. 3

1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REALIZACJI PLANU…………...…...................... 4

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE

OBJĘTYM WDROŻENIEM PLANU………………………..……...................................……5

2.1 Środowisko przyrodnicze i jego ochrona……...……………………...........….…...…...........5

2.2 Środowisko społeczne………………………………………………………......................…7

2.3 Działalność gospodarcza……………………………………………………................…....10

2.4 Rolnictwo, leśnictwo……………………………………………...…...................….…......11

2.5 Turystyka……………………………………………………………………..............…….12

2.6 Infrastruktura techniczna…………………………………………………………...............13

2.7 Zagospodarowanie przestrzenne……………………………………….................………...16

2.8 Własność nieruchomości…………………………………………………….................…..17

2.9 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego…………………………………….................…..21

3. CELE ROZWOJU…………………………………………………………….…..................22

3.1 Cel strategiczny…………………………………………………...............…………….…..23

3.2 Priorytety, działania, zadania …………………………………....................………….…...23

4. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ………………………………………................…….….…30

4.1 Planowane zadania (projekty)...……………………………………………….................…32

5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI

REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDTWA...................38

6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ „Planu Rozwoju Lokalnego

Miasta i Gminy Jeziorany”…………………………….......................................………..……39

7. PLAN FINANSOWY……………………………………………………................…….......42

7.1 Tabela finansowa na lata 2004-2006…………………………………………….................42

7.2 Tabela finansowa na lata 2007-2010………………………………………...................…..53

8. SYSTEM WDRAŻANIA……………………………………………………..................…..57

9. MONITOROWANIE I OCENIANIE……………………………...............…………..…...58

Wstęp

Zarządzeniem wewnętrznym nr 8/04 Burmistrza Jezioran z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania pełnomocnika i zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu rozwoju lokalnego rozpoczęto prace nad opracowaniem przedmiotowego dokumentu.

„Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany” stanowi program operacyjny do zrealizowania w  latach 2004 – 2010. Ujęte są w konkretne zadania - projekty planowane do realizacji w kolejnych  latach:

- 2004 – 2006

- 2007 – 2010

w ramach środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Program ten:

- przedstawia aktualną sytuację społeczną i ekonomiczną miasta i gminy Jeziorany,

- wskazuje najważniejsze problemy wymagające rozwiązania,

- wskazuje priorytety rozwoju miasta i gminy Jeziorany,

- opisuje działania i zadania- projekty poprzez, które zostanie osiągnięty rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny miasta i gminy Jeziorany

- zawiera plan finansowy działań.

Przygotowana wersja Planu Rozwoju Lokalnego została konsultowana ze społecznością lokalną.

Przedmiotowy dokument będzie źródłem odniesienia dla działań rozwojowych. Program będzie aktualizowany i weryfikowany. Na bieżąco będzie nowelizowany o zmiany i nowe przedsięwzięcia służące rozwojowi gminy.

Ostatnim etapem, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady, będzie zatwierdzenie planu przez Rade Miejską w Jezioranach stosowną uchwałą.

1. Charakterystyka obszaru realizacji planu

Gmina Jeziorany położona jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Obszar gminy leży w strefie zasięgu lądolodu zlodowacenia północnopolskiego- jego fazy pomorskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w zróżnicowaniu i w świeżości form rzeźby terenu. Teren gminy charakteryzuje się krajobrazem młodoglacjalnym, pojeziernym – z licznymi jeziorami. W obszarze gminy dominującą pozycję zajmuje wysoczyzna morenowa, głównie moreny dennej o rzeźbie falistej do pagórkowatej, zbudowana głównie z gliny zwałowej. Jest jedną, z mniejszych gmin Powiatu Olsztyńskiego, bowiem zajmuje powierzchnię 21351 ha. Na obszarze gminy usytuowanych jest 9 jezior, w tym 2 wyjątkowo atrakcyjne jeziora: Blanki oraz Luterskie, przylegające do granic gminy od strony wschodniej i zachodniej.

Sieć osadnicza to miasto Jeziorany położone centralnie i 22 sołectwa, w których skład wchodzi 27 jednostek wiejskich. Przez teren Gminy, począwszy od jeziora Luterskiego przepływa rzeka Symsarna, dzieląc przepięknie miasto na dwie części, kierując swój dalszy bieg do jeziora Blanki. Gmina przy jeziorze Luterskim posiada przepiękny teren pod urządzenie ośrodka wypoczynkowego.

Na terenie miasta i gminy Jeziorany:

- zamieszkuje 8366 mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku,

- funkcjonuje obecnie 220 podmiotów gospodarczych,

- użytki rolne stanowią 14890 ha,

- lasy i zadrzewienia stanowią 4500 ha,

- wody stanowią 374 ha,

- tereny osiedlowe i komunikacyjne stanowią 706 ha,

- nieużytki i inne tereny stanowią 881 ha,

Funkcjonująca gospodarka rolna bez dużych zakładów przetwórczych, nie daje zatrudnienia wszystkim mieszkańcom w wieku produkcyjnym. Bezrobocie w gminie sięga 30%. Gmina, zatem stawia na rozwój turystyki i agroturystyki oraz drobnej przedsiębiorczości.

2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrożeniem planu

2.1 Środowisko przyrodnicze i jego ochrona.

Miasto i okolice to oaza na turystycznej mapie Polski. Teren ten stanowi malowniczy krajobraz sfałdowanej przez ustępujący lodowiec ziemi, pełnej rozpadlin i wzgórz morenowych, dając panoramę pełną interesujących i zadziwiających widoków. Przykładem mogą być te z okolicy Radostowa, gdzie naturalne ukształtowanie terenu stworzyło niemal górską serpentynę szosy. Na terenie gminy znajduje się rezerwat ptactwa wodnego „Ustnik” usadowiony rozporządzeniem MOŚiZN w 1991 roku przy miejscowości Ustnik na śródpolnym rozlewisku o powierzchni 32 ha. Jest miejscem lęgowym i wypoczynkowym ok. 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Na uwagę zasługuje liczna kolonia perkoza zausznika oraz 17 gatunków siewkowatych, w tym bekasa dubleta, biegusa małego, rycyka północnego. Poza tym ochroną pomnikową objęte są dwa głazy (jeden nad brzegiem jez. Luterskiego, drugi w Leśnictwie Kikity) oraz 8 cisów położonych w Leśnictwie Kikity. Obszary wzmożonej ochrony krajobrazu na terenie gminy Jeziorany stanowią znaczną część obszaru – głównie rejon doliny Symsarny i jezior hydrologicznie z nią związanych, a także w jej części południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Większość pozostałych obszarów gminy zostało objętych umiarkowaną ochroną krajobrazu z tytułu położenia w zlewni pojeziernej. Gmina Jeziorany jest gminą typowo rolniczą, posiada wysoką bonitację gleb. Użytki rolne zajmują około 70% powierzchni gminy. Ponad 70% powierzchni gruntów rolnych zajmują grunty orne, a pozostałe niecałe 30% użytki zielone. Pod względem typologicznym obszar jest jednorodny. Występują gleby brunatne właściwe, jedynie w okolicach wsi Polkajmy, Wólka Szlachecka, Frankowo, Kramarzewo, Potryty spotyka się gleby brunatne wyługowane. Na obszarze gminy wśród gruntów ornych przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej, zajmując połowę ich powierzchni. Około 43% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby klasy III, które dominują w części środkowej gminy. Mały udział maja gleby lekkie, piaszczyste. Gmina charakteryzuje się małą lesistością. Lasy i zadrzewienia stanowią powierzchnie 3,89 tys. ha. Lesistość wynosi 18,8%. Lasy terenu gminy zaliczane są do obszaru lasów wielofunkcyjnych, tj. spełniających funkcje: ochrony przyrody, rekreacji i turystyki oraz produkcji drewna. Przestrzennie przeważają lasy gospodarcze, ale dość znaczny jest udział lasów uznawanych za ochronne. Są to głównie lasy wodochronne w rejonie Kikit oraz lasy glebochronne rosnące na krawędzi wysoczyzny na południowy-wschód od Radostowa. Ze względu na sprzyjające warunki przyrodnicze zalecany jest rozwój produkcji zbóż i hodowli bydła stanowiący tradycyjną formę gospodarowania. Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast istnieją zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usługowo- produkcyjne i rzemieślnicze. Wody zajmują około 2,3% powierzchni gminy. Elementami sieci hydrograficznej na terenie gminy są zarówno wody płynące jak i jeziora. Obszar gminy znajduje się w dorzeczu Łyny w zlewni jej czterech prawych dopływów: Wasąga, Kirsny, Symsarny i Pisy. Największą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Symsarna, w której zlewni położone jest około 2/3 gminy.

Na etapie planowania i wykorzystywania walorów przyrodniczych do celów gospodarczych czy społecznych, należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju - ekorozwoju – rozwoju nie zagrażającemu środowisku naturalnemu. Polityka i wszelkie działania społeczne winny mieć charakter proekologiczny, dążący do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska naturalnego. Oznacza to:

- zachowanie środowiska przyrodniczego w taki sposób, aby nie powstały w nim nieodwracalne zmiany,

- poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoną wielkość,

- harmonizowanie wszystkich celów rozwoju: ekologicznych, społecznych i ekonomicznych,

- długookresową analizę,

- planowanie i wcielanie celów rozwoju,

Nie bez znaczenia jest także współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji, by rozwój przebiegał w zgodny, harmonijny sposób.

Celem zapobiegania pogarszaniu się stanu środowiska naturalnego powinny być podjęte następujące działania, które poprawiają aktualny stan:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację

systemów grzewczych,

- zwiększenie zieleni miejskiej w celu poprawy estetyki miasta,

- stworzenie naturalnych filtrów wzdłuż brzegów rzek i jezior poprzez robienie stref

ochronnych z trwałej zieleni (minimalizacja dopływu substancji biogennych i

organicznych z pól),

- przeprowadzenia remontów dróg, ulic i chodników, zmniejszenie hałasu, ograniczanie zużycia paliw poprzez powszechne stosowanie katalizatorów,

- rozwijanie segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów,

- współpraca z innymi gminami w celu wykonywania wspólnie inwestycji służących ochronie  środowiska między innymi: wspólna polityka ściekowa, wodociągowa czy też gospodarki odpadami,

- podejmowanie działań ochrony i propagowania zabytków kultury materialnej w tym: obiektów architektonicznych, miejsc ważnych dla kultury, jako elementów ściśle związanych z krajobrazem regionu,

- pozyskanie kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć.

Powyższe propozycje zadań do realizacji w głównym stopniu zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym oraz wpłyną na poprawę środowiska. Wynikiem pozytywnym tych działań będzie także znaczna poprawa życia tutejszych mieszkańców. Uzbrojenie terenu spowoduje większe zainteresowanie działkami przeznaczonymi na sprzedaż pod zabudowę mieszkalną i usługową. Zwiększą się możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz turystyki i agroturystyki. Miasto w większym stopniu stanie się otwarte dla ludzi szukających wypoczynku jak i tych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Ponadto taka sytuacja korzystnie, wpłynęłaby na dochody budżetu i kondycję finansową gminy.

2.2 Środowisko społeczne.

Do najważniejszych problemów środowiska społecznego zalicza się:

- niskie tempo przyrostu ludności,

- utrzymujące się ujemne saldo migracji,

- względnie wysoka stopa bezrobocia sięgająca 30%,

- niskie tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

- stosunkowo niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców,

- brak przemysłu i ograniczony rynek pracy,

- słaba aktywność gospodarcza i społeczna mieszkańców spowodowana ubóstwem,

Pomoc społeczną świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach. Teren gminy cechuje niski stopień uprzemysłowienia, co powoduje niekorzystną sytuację na rynku pracy. Jednym z głównych problemów jest bezrobocie. Ponad 80% osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. Istotnym problemem sytuacji osób bezrobotnych jest również niski poziom wykształcenia. Około 42% osób posiada wykształcenie podstawowe. Zjawisko bezrobocia coraz częściej dotyka ludzi młodych, czyli osób o największym potencjale możliwości życiowych i zawodowych. Osoby w przedziale wiekowym18-34 lata stanowią 54% ogółu bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie jest jedną z najpoważniejszych i najczęstszych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Z przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej analizy rodzin korzystających z pomocy wynika, że w 2003 roku na 208 osób korzystających aż 80% to osoby pozostające bez pracy powyżej 36 miesięcy. Wydłużający się stan ubóstwa powodowany bezrobociem nasila konflikty, nieporozumienia, napięcia w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Bezsilność wobec zbyt trudnych problemów życiowych, utrata poczucia bezpieczeństwa socjalnego, brak perspektyw awansu społecznego i ekonomicznego często jest przyczyną depresji i ograniczonej zdolności oceny własnego postępowania, czemu towarzyszą zachowania patologiczne, jak przemoc w rodzinie, czy nadużywanie alkoholu.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2003 roku:

- przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z 49 osobami nadużywającymi alkohol,

- 6 osób uzależnionych od alkoholu skierowano do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

- przyznano pomoc finansową 16 rodzinom, które zostały objęte pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu,

Na terenie miasta i gminy Jeziorany wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku z pomocy społecznej według następujących grup dyspanseryjnych korzystało:

- ubóstwo							243 rodziny w tym 998 osób

- potrzeba ochrony macierzyństwa				50 rodzin w tym 244 osoby

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych        72 rodziny w tym 409 osób

- niepełnosprawność						83 rodziny w tym 288 osób

- długotrwałe choroby						80 rodzin w tym 254 osoby

- alkoholizm lub narkomania    				16 rodzin w tym 64 osoby

- trudności w przystosowaniu po odbyciu kary           	5 rodzin w tym 17 osób

- klęska żywiołowa lub ekologiczna                                       1 rodzina w tym 4 osoby

Z analizy powyższego materiału wynika, że największym problemem w Gminie Jeziorany jest problem ubóstwa spowodowany bezrobociem, niskimi wynagrodzeniami i świadczeniami emerytalno-rentowymi, z których niejednokrotnie utrzymują się bezrobotni członkowie rodzin i ich rodziny. W konsekwencji lokalne społeczeństwo starzeje się, jest mniej odporne, zapada na długotrwałe choroby, wzrastają koszty leczenia i pogłębiają się różne zjawiska patologiczne.

W Gminie Jeziorany prowadzi się następujące placówki oświatowe, do których w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 1451 uczniów i dzieci.

- Przedszkole Publiczne w Jezioranach, 61 przedszkolaków,

- Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach, 44 przedszkolaków,

- Przedszkole dla klas „0” przy Szkole Podstawowej w Radostowie, 13 przedszkolaków,

- Przedszkole dla klas „0” przy Szkole Podstawowej we Franknowie, 12 przedszkolaków,

- Szkoła Podstawowa w Jezioranach, 515 uczniów,

- Szkoła Podstawowa we Franknowie, 90 uczniów,

- Szkoła Podstawowa w Radostowie, 75 uczniów,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dercu, 26 uczniów,

- Gimnazjum w Jezioranach, 418 uczniów,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w

- Jezioranach, Liceum Profilowane w Jezioranach, Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach) 197 uczniów,

Sieć placówek szkolnych jest zadowalająca i optymalna na warunki Gminy Jeziorany. Umożliwiająca nauczanie w miejscu zamieszkania (bądź w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania) począwszy od przedszkola do szkoły średniej, kończącej się egzaminem zawodowym bądź maturą. Obiekty szkolne są dostosowane do liczby uczniów. W szkołach miejskich średnio na pomieszczenie lekcyjne przypada ok. 26 uczniów, natomiast w szkołach wiejskich ok.11. Z danych statystycznych za rok 2003/2004 wynika, iż na 1 pełnozatrudnionego nauczyciela przypada około 14 uczniów. Właściwie zorganizowany jest również dowóz uczniów do szkół i przedszkoli.

Najważniejszym atutem placówek oświatowych w Gminie Jeziorany jest posiadanie przez każdą samodzielnej bazy do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Zadowalającym jest fakt sukcesywnego inwestowania w obiekty szkolne, dzięki czemu ich stan ulega ciągłej poprawie. W dalszym ciągu jednak należy czynić starania o pozyskanie środków na modernizację bazy oświatowej. Priorytetowo należy traktować modernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Jezioranach i Franknowie. Nowowybudowana i oddana do użytku hala sportowa przy Gimnazjum w Jezioranach znacznie poprawi warunki nauczania i odbywania zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy, jak również organizacji pozarządowych. Przy hali usytuowane są pracownie dydaktyczne: językowa, korekcyjna, siłownia, sauna oraz spełniający standardy pełny kompleks żywieniowy ze stołówką szkolną. Szansą dla jeziorańskiej oświaty jest możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na zajęcia pozalekcyjne, modernizację i doposażenie bazy oświatowej, nawiązanie współpracy zagranicznej oraz organizację wspólnych projektów dotyczących wymiany dzieci i młodzieży.

Zagrożeniem jest brak adekwatnych do potrzeb i przyjętych standardów – środków finansowych, a także cyklicznie zmniejszająca się liczba dzieci, która wymusza wręcz typowo gospodarcze zarządzanie oświatą, a nie jest to przecież sektor nastawiony wyłącznie na wynik ekonomiczny.

2.3 Działalność gospodarcza.

Ogółem w mieście i gminie Jeziorany wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku jest zarejestrowanych 220 podmiotów gospodarczych, w tym:

- 12 w sektorze produkcyjnym,

- 91 w sektorze handlowym,

- 117 w sektorze usługowym.

Do większych zakładów należą:

- „Krokus” spółka jawna w Krokowie,

- „Degast” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Agrokompleks” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Almag” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Iberia Dom” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „BioLegiz” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Royal” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku w 220 podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej zatrudnienie miało 547 osób. W większości podmiotów, to przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą.

Wraz z poprawą infrastruktury (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, elektroenergetyczna) można przypuszczać, że rozwinie się sektor zarówno produkcyjny, handlowy jak i usługowy, a przy tym zwiększy się liczba zatrudnionych.

2.4 Rolnictwo, leśnictwo.

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 491 gospodarstw. W użytkowaniu osób fizycznych znajduje się 14270 ha w tym użytków rolnych 12820 ha z gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych 2190 ha , w dzierżawie 1454 ha nie rozdysponowane.

21351 ha – powierzchnia ogólna w tym:

- grunty w posiadaniu osób fizycznych 11792 ha w tym 108976 ha to użytki rolne,

- grunty Agencji Nieruchomości Rolnych 3644 ha w tym 2980 ha to użytki rolne,

- grunty Lasów Państwowych 4698 ha w tym 468 ha to użytki rolne,

- grunty gminy 588 ha w tym 267 ha to użytki rolne,

- pozostałe grunty to Skarbu Państwa i inne jednostek samorządu terytorialnego

W 1988 roku

- grunty w posiadaniu osób fizycznych 8523 ha w tym 7868 ha to użytki rolne,

- grunty Lasów Państwowych 3726 ha w tym 2184 ha to użytki rolne,

- grunty gminy 430 ha w tym 200 ha to użytki rolne,

- grunty Kółka Rolniczego 90 ha  w tym 81 ha to użytki rolne

- pozostałe grunty to Skarbu Państwa i inne jednostek samorządu terytorialnego

Rozdysponowanie gruntów Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych wzrasta poprzez sprzedaż osobom fizycznym i ich dzierżawę oraz przekazywanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego do Lasów Państwowych, a tym samym zmniejsza się ilość odłogów.

Na terenie Gminy Jeziorany zwiększa się sukcesywnie ilość gruntów będących własnością osób fizycznych spoza terenu Gminy.

Zmiany kierunków produkcji rolnej na terenie Gminy kształtują się następująco:

- zaprzestano upraw buraka cukrowego,

- zmniejszono uprawy ziemniaka o 50%,

- zwiększono uprawę pszenicy i rzepaku,

- wprowadzono uprawę kukurydzy.

Zmiany kierunków w produkcji zwierzęcej na terenie Miasta i Gminy Jeziorany kształtują się następująco:

- zmniejszenie ilości gospodarstw produkujących mleko – na terenie gminy działa jedna zlewnia mleka we Franknowie POLMLEK Lidzbark Warmiński,

Zmiany kierunków w przetwórstwie rolno-spożywczym na terenie Miasta i Gminy Jeziorany kształtują się następująco:

- upadek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,

- likwidacja Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

- powstanie Zakładów Mięsnych Krokus w Krokowie.

Skup produkcji rolnej:

Produkcja zwierzęca:

- Zakłady Mięsne Krokus – skup żywca wieprzowego – jedyny przetwórca na terenie gminy,

- Zakłady Mięsne Mardi w Biskupcu i Zakład Mięsny Morliny z Ostródy – skup żywca wołowego i wieprzowego

- Polmlek Lidzbark Warmiński oraz Olsztyn, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie – skup mleka,

Produkcja Roślinna :

- Na terenie Miasta i Gminy Jeziorany brakuje podmiotów przetwórczych. Głowni odbiorcy to Rolimpeks

2.5 Turystyka.

Teren gminy Jeziorany położony jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny wśród 9 malowniczych jezior rynnowych połączonych szeregiem rzek, w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski. Taki kształt terenu w bardzo dużym stopniu umożliwia rozwój turystyki i agroturystyki. Głównym miejscem skupiającym turystów jest jezioro Luterskie i usytuowany przy nim Ośrodek Doskonalenia Kadry Służb Więziennych. Dalszy niewykorzystany obszar nad jeziorem Luterskim, należący do gminy Jeziorany jest sporym potencjałem turystycznym, podobnie jak teren nad jeziorem Blanki w Radostowie czy teren nad jeziorem Ring w Tłokowie. Aby poprawić istniejącą sytuację należy uzbroić tereny w niezbędną infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja, naprawa dróg).

Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Jest to swojego rodzaju aktywna forma wypoczynku, poprzez którą można poznać malownicze zakątki Pojezierza Olsztyńskiego. Na terenie gminy znajdują się 4 jeszcze nieoznakowane trasy rowerowe. Wszystkie są okrężne zaczynają się i kończą w Jezioranach:

  - Jeziorany – Zerbuń – Jeziorany,

  - Trasa rowerowa „Wokół Jeziora Luterskiego”,

  - Jeziorany – Radostowo – Frączki – Jeziorany.

  - Jeziorany – Frankowo – Jeziorany.

W/w trasy należy oznakować. Przy okazji należy utworzyć kolejne ścieżki rowerowe. Dodatkową atrakcją byłoby usytuowanie przy ich trasie tablic opisujących np. historię gminy i miasta Jeziorany. Przy każdej tablicy powinna zostać usytuowana drewniana wiata gdzie rowerzysta mógłby odpocząć, zintegrować się z przyrodą, zapoznać z historią miasta lub tam stojącej kapliczki.

Turystyka na terenie gminy powinna być nastawiona na indywidualne, różnorodne rozwiązania. W tym celu należy dążyć do poszerzenia oferty turystycznej. Zachęcać do tworzenia gospodarstw agroturystycznych.

Kolejnym etapem rozwoju turystycznego miasta i gminy jest rozbudowanie sfery usług:

- mała gastronomia,

- handel,

- baza noclegowa,

- wypożyczalnie sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne itp.),

oraz dostosowanie jej do statusu materialnego różnych grup społecznych i wiekowych.

2.6 Infrastruktura techniczna.

Poprawa sytuacji miasta i gminy Jeziorany będzie możliwa m.in. dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, do których zaliczyć należy:

- kanalizowanie miasta i obszarów wiejskich,

- wodociągowanie gminy,

- budowę i przebudowę dróg,

- realizację inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej.

Problemy rozwoju infrastruktury technicznej to:

- niewystarczające wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę komunalną (sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe) oraz brak rozwiązań infrastrukturalnych (sieć gazowa),

- brak zorganizowanego systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych,

- niezadowalająca jakość wody pitnej,

- niedostatecznie rozwinięty system odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych, szczególnie na obszarach o funkcji produkcyjnej i usługowej,

- brak rezerwy terenu pod realizacje sieci uzbrojenia dla obecnych i nowych struktur przestrzennych,

- słaba dostępność komunikacyjna wybranych obszarów gminy, w tym terenów rekreacyjnych, wynikająca z niezadowalającego stanu technicznego dróg,

- wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszego.

Na terenie gminy Jeziorany brak jest zintegrowanego zaopatrzenia w wodę. Obecnie potrzeby w tym zakresie pokrywane są z wodociągów wiejskich opartych na lokalnych ujęciach wody. Parametry techniczne w/w wodociągów umożliwiają rozbudowę istniejących systemów. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są źródła podziemne. Jakość płytko zalegających wód podziemnych ujmowanych przez studnie kopane nie odpowiada obowiązującym normom wody do picia. W wielu studniach pojawiają się zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne. Niezbędne jest zbrojenie terenów wiejskich i inwestycyjnych Gminy w podstawową infrastrukturę techniczną – sieć wodociągową i kanalizacyjną celem tworzenia sprzyjających warunków do lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego. Działania koncentrują się na zbrojeniu terenów produkcyjnych w sieć wodociągową dostarczającą wodę o odpowiednich parametrach do celów konsumpcyjnych i gospodarczych.

Gospodarka ściekowa obszarów wiejskich gminy Jeziorany jest słabo wyposażona w infrastrukturę techniczną, w tym m. in. kanalizacyjną. Słabo rozwinięta gospodarka ściekowa stanowi barierę w odpowiednim inwestowaniu w turystykę. Trudne warunki życia oraz bezrobocie są przyczyną migracji ludności z terenów wiejskich.

Część zabudowań na terenie gminy posiada zbiorniki do gromadzenia nieczystości, z których ścieki wywożone są samochodami asenizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na pola uprawne. Nieszczelności zbiorników powodują przesiąkanie zanieczyszczeń do gruntu. Nierzadko spotyka się też odprowadzanie zanieczyszczeń ciekłych do wód gruntowych, urządzeń melioracyjnych, zlewisk rzecznych i jeziornych. Osiedla mieszkaniowe po byłych PGR-ach posiadają układy lokalne stanowiące zbiorniki bezodpływowe, osadniki gnilne i odmulniki, które charakteryzują się małą sprawnością.

Liczba gospodarstw podłączonych do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi -117 a liczba osób podłączonych do urządzenia lokalnego na terenie wsi -350.

Brak sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich przyczynia się do zanieczyszczenia wód podziemnych na skutek przesięków z nieszczelnych szamb, o czym świadczą podwyższone wartości miana Coli.

Obecny stan techniczny dróg na terenie miasta i gminy jest zły. Na terenie gminy Jeziorany znajduje się 29,8 km dróg wojewódzkich w tym 3,98 km ulic wojewódzkich na terenie miasta. Są to odcinki Jeziorany – Barczewo oraz Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry. Znajdują się w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Obwód Drogowy w Biskupcu.  Ponadto na naszym terenie 92,3 km dróg powiatowych (w tym 7 km ulic) będących w administracji Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, obwód drogowy w Barczewie. Pozostałe drogi stanowią mienie gminy i są w administracji Urzędu Miejskiego w Jezioranach. Jest ich ogółem 371,53 km oraz 2,70 km ulic. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Jeziorany.

I. Drogi gminne utwardzone-bitumiczne:

- Krokowo- Lamkowo         -  2,7 km  Nr  ew. 2614006

II. Drogi gminne gruntowe:

- Franknowo-Polkajmy      -  3,5 km  Nr  ew. 2614002

- Franknowo-Modliny        -  4,5 km  Nr ew. 2614003

- Krokowo-Kostrzewy        -  2,3 km  Nr ew. 2614005

- Żardeniki-Miejska Wieś   -  2,3 km  Nr ew. 2614004

- Franknowo-Kramarzewo   - 3,0 km  Nr ew. 2614001

Ponadto na terenie gminy znajdują się drogi gruntowe (dojazdy do pól i siedlisk) w następującej ilości:

Obręb:  Kikity-10,10 km

Lekity- 9,17 km

Kramarzewo-14,17 km

Kiersztanowo-14,97 km

Jeziorany-Kolonie-15,09 km

Miejska Wieś-12,58 km

Olszewnik-15,31 km

Polkajmy-13,89 km

Studnica-15,05 km

Studzianka-17,86 km

Żardeniki-15,19 km

Wólka Szlachecka- 4,18 km

Potryty-5,35 km

Kostrzewy-7,27 km

Pierwągi-2,91 km

Wilkiejmy-6,85 km

Piszewo-11,20 km

Derc-21,56 km

Krokowo-28,08 km

Zerbuń-27,43 km

Franknowo-51,76 km

Radostowo-30,74 km

W związku z ciągłym wzrostem natężenia ruchu nawierzchnie dróg ulegają niszczeniu. Celem zapewnienia przejezdności konieczne jest przeprowadzanie bieżących napraw, które nie przyczyniają się w istotny sposób do poprawy stanu technicznego, a jedynie pozwalają doraźnie zapobiegać dalszej degradacji dróg. Liczne wyboje i nierówności oraz ubytki w nawierzchni dróg powodują poważne utrudnienia w ruchu oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zły również jest stan techniczny istniejących chodników, a w większości miejscowości w ogóle ich brak, powodując zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci dochodzących do szkół. Przebudowa wielu dróg na terenie miasta i gminy poprawi dostępność do dróg wojewódzkich, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego. Tereny o odpowiedniej infrastrukturze drogowej staną się również atrakcyjniejsze dla przyszłych inwestorów w sferze rozwoju budownictwa mieszkalno-usługowego

2.7 Zagospodarowanie przestrzenne.

Gmina Jeziorany jest jedną z 12 gmin należących do powiatu ziemskiego olsztyńskiego 
z siedzibą w Olsztynie. Miasto Jeziorany należy do grupy miast o liczbie mieszkańców poniżej 
5 tys. Jest składową sieci osadniczej o charakterze rozdrobnionym, lecz stosunkowo równomiernie rozmieszczonym. Nie zostało zaliczone do miast o najlepszych potencjalnych warunkach rozwoju. Położone jest w centrum obszaru otoczonego miastami zaliczonymi do tej grupy, tj. pomiędzy Olsztynem, Lidzbarkiem Warmińskim, Dobrym Miastem, Reszlem. 
W Jezioranach istniejąca zabudowa miejska charakteryzuje się nadmiernym rozproszeniem. Miasto powstało na skutek bezplanowej zabudowy obrzeżnej istniejących ulic i dróg dojazdowych.

Podstawą identyfikacji problemów zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany była analiza stanu istniejącego przeprowadzona na etapie diagnozy stanu gminy. Celem  zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany jest wszechstronny, trwały rozwój, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych oraz optymalnym wykorzystaniu podstawowego zasobu, jakim jest przestrzeń. Cel ten sprowadza się do stworzenia na terenie gminy warunków do wielokierunkowej działalności gospodarczej o odpowiednio zróżnicowanym stopniu intensywności i charakterze funkcjonalnym, rozwoju różnorodnych form turystyki oraz utrzymania i rozwoju tradycyjnej dla regionu funkcji rolniczej. Podstawą realizacji polityki przestrzennej jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/235/01 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5.12.2001 r. W ramach ustaleń studium sporządza się sukcesywnie kolejne plany zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych, turystycznych oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jezioran oraz całej gminy.

Miasto i Gmina Jeziorany przyjmuje rozwój zrównoważony jako podstawę inicjowania i kontroli działań planistycznych, określających przeznaczenie terenów na określone cele i ustalających zasady ich zagospodarowania. Zasoby naturalne przyrody i dziedzictwa kulturowego stanowią podstawę rozwoju ekonomicznego miasta i gminy Jeziorany.

2.8 Własność nieruchomości.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w  2003 roku  należała min. sprzedaż  nieruchomości , która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco :

# Sprzedaż gruntów lata 2000-2003

| Lp | Sprzedaż gruntów | 2000r. |  | 2001r. |  | 2002r. |  | 2003r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1. | Miasto przetarg | 1 | 7.656,00 | 3 | 16.870,00 | - | - | 2 | 9.790,00 |
| 2. | Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania | 3 | 1.982,00 | 5 | 4.488,00 | - | - | 1 | 3.000,00 |
| 3. | Wieś - przetarg | 2 | 17.520,00 | 7 | 62.136,00 | 10 | 86.560,00 | 7 | 91.810 |
| 4. | Wieś poprawa warunków zagospodarowania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM |  | 6 | 27.158 | 15 | 83.494,00 |  | 86.560,00 | 10 | 104.600,00 |

# Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1995–2003:

# w a r t o ś c i o w o  w  zł.

| Lp | Sprzedaż mienia komunalnego | 1995r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002r | 2003r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokale mieszkalne - miasto | 90.749 | 99.874 | 589.736 | 363.071 | 153.773 | 46.214 | 87.614 | 11.219 | 15.746 |
| 2. | Budynki mieszkalne - miasto | - | - | - | 11.621 | 11.703 | 20.000 | - | - | - |
| 3. | Budynki użytkowe - miasto | 31.332 | 20.949 | 50.377 | - | 2.427 | 300 | 72.820 | - | - |
| 4. | Lokale mieszkalne -wieś | 12.985 | 8.234 | 15.181 | 48.062 | 14.087 | 29.605 | 5.901 | 2.247 | 6.672 |
| 5. | Budynki mieszkalne - wieś | 18.550 | 4.908 | 22.692 | 6.620 | 16.900 | 12.530 | 4.568 | 482 | 1.330 |
| 6. | Budynki użytkowe -wieś | 28.799 | 31.703 | 10.963 | 2.280 | 4.596 | 8.363 | 9.051 | 5.700 | - |
|  | Razem | 182.415 | 165.668 | 688.949 | 431.654 | 203.486 | 117.012 | 179.954 | 19.648 | 23.748 |

I l o ś c i o w o

| Lp. | Sprzedaż mienia komunalnego | 1995r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokale mieszkalne - miasto | 35 | 31 | 95 | 102 | 47 | 14 | 16 | 5 | 10 |
| 2. | Budynki mieszkalne - miasto | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3. | Budynki użytkowe - miasto | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| 4. | Lokale mieszkalne -wieś | 12 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Budynki mieszkalne - wieś | 13 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | - |
| 6. | Budynki użytkowe -wieś | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
|  | Razem | 73 | 57 | 121 | 121 | 64 | 26 | 28 | 9 | 12 |

W ciągu 2003 roku podpisano 19 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości za kwotę ogółem 128.348 zł .

Na wszelkie nieruchomości wolne ogłaszano przetargi. Ogółem zorganizowano 24 przetargi, w tym 19 na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych i 6 na wydzierżawienie nieruchomości. W wyniku tych przetargów zbyto 10 działek budowlanych (Kikity, Jeziorany, Piszewo) wydzierżawiono 5 działek z przeznaczeniem na uprawy rolne i 1 działka na cele inne niż rolnicze.

Ogółem Gmina zbyła 11.342 m2 gruntów:

- sprzedano na rzecz nabywców indywidualnych 11.342 m2 gruntów,

- oddano 353 m2 gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

- przekształcono prawo wieczystego użytkowania we własność 3 nieruchomości w tym:

w mieście 2 o powierzchni 1158 m2 gruntów i 1 na wsi o powierzchni 737 m2

W 2003 roku gmina nabyła na mienie komunalne 2 nieruchomości:

- grunt pod drogę nabyty od osoby fizycznej 156 m2 za kwotę 676 zł,

- przejęcie nieodpłatne od Nadleśnictwa Wipsowo nieruchomości o powierzchni 2281 m2.

Ponadto na dochody Gminy wpłynęło 1.530 zł z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (3 decyzje w tym w mieście i 2 na wsi 1) w tym:

  - miasto – 1335 zł

  - wieś     -  195 zł

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży zlecono podział 9 nieruchomości  (Radostowo, Wójtówko, Jeziorany, Krokowo, Tłokowo) i wydano 9 decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, 2 na wniosek osób fizycznych i 7 z urzędu na nieruchomości gminne.

Zlecono również wycenę 35 nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłonionemu w wyniku przetargu ofertowego, z których sprzedano 19 nieruchomości. Zlecono również wyrysy 3 działek niezbędne do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/43/03 z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat.

Przedłużono także umowy dzierżaw na:

  - ogródki przydomowe - 44 szt.,

  - działki pod garażami  - 8 szt.

  - działki pod budynkami gospodarczymi – 3 szt.

BILANS stanu mienia komunalnego (grunty w ha) na dzień 31.XII.2003 w rozbiciu na wieś i miasto przestawia się następująco :

Gmina

| Lp. | Wyszczególnienie mienia | Stan na dzień 1 stycznia 2003 r. | Przychód | Rozchód | Stan na dzień 31 grudnia 2003r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lasy i zadrzewienia | 2 | - | - | 2 |
| 2. | Drogi | 268,79 | 0,02 | - | 268,81 |
| 3. | Ogrody działkowe | 98,13 | - | - | 98,13 |
| 4. | Działki zabudowane | 29,60 | 0,09 | 0,63 | 29,06 |
| 5. | Działki nie zabudowane | 3,44 | - | 0,91 | 2,53 |
| 6. | Nieużytki | 8 | - | - | 8 |
|  | ### Razem | 409,96 | 0,11 | 1,54 | 408,53 |

## Miasto Jeziorany

| 1. | Lasy i zadrzewienia | 4 | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Drogi | 8 | 0,15 | - | 8,15 |
| 3. | Ogrody działkowe | 133 | - | 0,59 | 132,41 |
| 4. | Działki zabudowane | 21,74 | - | 0,13 | 21,61 |
| 5. | Działki nie zabudowane | 3,95 | 0,44 | 0,07 | 4,32 |
| 6. | Cmentarze | 4 | - | - | 4 |
| 7. | Tereny zielone | 4 | - | - | 4 |
| 8. | Nieużytki | 5 | - | - | 5 |
|  | ### Razem | 183,69 | 0,59 | 0,79 | 182,49 |

  - Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

Na terenie miasta i gminy Jeziorany znajdują się następujące obiekty historyczne:

- Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Jezioranach, wzniesiony w 1345 roku, budowla halowa, pięcioprzęsłowa z piętrową zakrystią, kościół wyposażony jest w organy pochodzące z XVI-XVII wieku, obok kościoła plebania

- Brama kościelna w Jezioranach, barokowa, murowana, dwukondygnacyjna. Zabytek II kategorii, spełnia jednocześnie funkcję dzwonnicy, XVIII w,

- Kaplica św. Krzyża w Jezioranach wyświęcona w 1580 roku przez biskupa Marcina Kromera obecna budowla pochodzi z XVII wieku i była odnawiana w 1927 roku, kościółek barokowy, murowany

- Zespół Kościoła Ewangelickoaugsburskiego - kościół i ogrodzenie z bramą 1886 rok pod wezwaniem św. Jadwigi,

- Fortyfikacje miejskie – gotyckie pochodzą z XIV wieku, zrekonstruowane w obecnym stanie w latach 1957-1959 roku,

- Zabudowa miejska – posiada gotycki układ urbanistyczny zabudowy miasta, przetrwały zabytkowe kamieniczki i domy: Plac Zamkowy,

- Nawarstwienia kulturowe wraz ze starym zamkiem – obecnie przetrwały tylko sklepione piwnice i grube, trzymetrowe mury obwodowe przyziemia skrzydła zachodniego oraz fragmenty baszty narożnej. Ratusz wzniesiony na fragmentach i fundamentach murów skrzydła zamku biskupiego z lat 1355-1373, spalonego w 1783 roku,

- Budynek Poczty ul. Kajki datowany na początek XX wieku,

- Kamienice przy ulicach: Asnyka, Kajki, Konopnickiej, Kopernika, Kościelnej, Kościuszki, Krzywa, Mickiewicza, Mostowa, Nadbrzeżna, Pieniężnego, Plac Jedności Narodowej, Plac Zamkowy. Plac Reja, Rycerska, Rawickiej, Wąska

- Kościół pw. św. Stanisława i Matki Boskiej i św. Katarzyny we Franknowie – kościół barokowy został zbudowany na miejscu dwóch poprzednich, odbudowany w 1844 roku, styl neoklasyczny, w ogrodzeniu cmentarza przykościelnego dzwonnica z XVIII-XIX wieku,

- Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Tłokowie zbudowany w latach 1370 – 1390, ma charakter gotycki, Kaplica Filialna św. Rocha pochodzi z 1665 roku, na przykościelnym cmentarzu kamienny krucyfiks z datą 1777 roku.

- Kościół pw. św. Jerzego w Radostowie, gotycki,

Poruszając się po drogach i bezdrożach naszej Gminy, często mijamy niewielkie budowle o różnorodnej architekturze – to kapliczki. W ich wnętrzach znajdują się figurki przedstawiające postaci świętych. Według wierzeń i warmińskich tradycji ludowych, miały one ostrzegać ludzi i ich posesje przed złem. Ogółem usytuowanych jest 38 kapliczek w tym 14 zabytkowych pochodzących z XVIII wieku, wpisanych do rejestru zabytków:

- Jeziorany 2 kapliczki,

- Miejska Wieś 1 kapliczka,

- Tłokowo 1 kapliczka,

- Piszewo 1 kapliczka,

- Kikity 1 kapliczka,

- Krokowo 1 kapliczka,

- Radostowo 5 kapliczek,

- Studnica 1 kapliczka,

- Zerbuń 1 kapliczka,

Kapliczki budowane były z cegły, niektóre tynkowane, utrzymane w stylach: gotyckim, barokowym i renesansowym. Niestety ich stan pogarsza się wraz z upływem czasu mimo starannej pielęgnacji mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Oprócz kapliczek zachowaniem dziedzictwa kulturowego objęty jest cmentarz wojenny w Zerbuniu oraz w Piszewie. Na terenie Gminy istnieją jeszcze inne miejsca pochówku żołnierzy niemieckich, które również wymagają odbudowy, między innymi cmentarz oficerski w Zerbuniu – kwatera z 9 mogiłami, usytuowana w lesie na trasie Wipsowo-Zerbuń. Ponadto na cmentarzu komunalnym w Jezioranach znajduje się kwatera z 16 mogiłami żołnierzy z okresu wojny. Cmentarze i miejsca pochówku żołnierzy są systematycznie odwiedzane, dlatego też wymagają właściwej troski.

3. Cele rozwoju.

Przebieg procesów rozwojowych oraz analiza nowych czynników rozwojowych decydujących o sile konkurencyjności gospodarki, takich jak dostęp do innowacji, lokalizacje korporacji międzynarodowych, instytucji finansowych, a także kwalifikacje siły roboczej i nowoczesna infrastruktura transportowa wskazują, że proces pogłębiania się zróżnicowań międzyregionalnych w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej może ulec przyspieszeniu i spowodować pozostawienie pewnych obszarów poza głównym nurtem procesów rozwojowych. W związku z tym, równoległym zadaniem polityki zarówno regionalnej jak i lokalnej musi być podejmowanie realizacji programów restrukturyzacyjnych adresowanych do obszarów wiejskich oraz miast tracących dotychczasowe podstawy rozwoju w celu minimalizowania zagrożeń wynikających z koncentracji przestrzennej zjawisk marginalizacji i degradacji społecznej oraz gospodarczej.

Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów problemowych rozwoju miasta i gminy Jeziorany wynikają z przyjętych celów strategicznych określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Jeziorany na lata 2000 – 2010”.

3.1. Cel strategiczny.

„Pobudzanie lokalnych inicjatyw służących sukcesywnemu wzrostowi jakości życia mieszkańców miasta i gminy Jeziorany”

Cel strategiczny został określony na podstawie identyfikacji kluczowych problemów, które bezpośrednio i pośrednio oddziaływują na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców.

Wyznaczony cel programu możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację n/w zadań priorytetowych.

1. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego

2. Tworzenie technicznych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego

3. Kształtowanie polityki społecznej

4. Poprawa i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy

3.2 Priorytety, działania, zadania.

W ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany” cel strategiczny zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących priorytetów, działań i zadań:

### Tabela 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2004-2006

| Priorytet Planu Rozwoju Lokalnego | Działanie | Zadanie/nazwa projektu |
| --- | --- | --- |
| 1. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego | 1.Stwarzanie warunków do rozwoju działalności gospodarczej | - Uzbrojenie terenów w mieście: sieć burzowa, kanalizacyjna, wodociągowa - ul. Kajki ul. Mickiewicza. - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie: Olszewnika, Kikit |
| 2. Tworzenie technicznych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego. | 2.1. Rozwój infrastruktury komunalnej | - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zerbuń - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Miejska Wieś – Kolonia od Żardenik - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pierwągi – Kolonia - Budowa sieci wodociągowej Kol. Jeziorany-Zagajnik-Kol. Miejska Wieś - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiersztanowo - Budowa sieci wodociągowej Franknowo – Kolonie w trzech kierunkach - Budowa sieci wodociągowej Modliny –Ustnik – Wójtówko - Budowa sieci wodociągowej w Kramarzewie - Modernizacja SUW Wójtówko - Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach - Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany – Olszewnik - Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Symsarna - Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik - Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik - Budowa kanalizacji sanitarnej Frankowo -Tłokowo- Jeziorany. - Budowa kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity – Jeziorany - Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach. - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Przebudowa chodników w mieście |
|  | 2.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy | 1. Modernizacja drogi gminnej Franknowo - Polkajmy 2. Modernizacja drogi gminnej Potryty-Radostowo 3. Modernizacja drogi gminnej Miejska Wieś – Żardeniki |
| 3. Kształtowanie polityki społecznej | 3.1. Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa. | - Remont SP we Franknowie. - Budowa kotłowni ekologicznej dla SP i Gimnazjum oraz Domu Pomocy Społecznej. - Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – opracowanie koncepcji. - Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych . - Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach. |
|  | 3.2. Tworzenie bazy lokalowej rozwiązującej problemy bezdomności | 1. Budowa budynku socjalnego. |
| 4. Poprawa i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy | 4.1. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody | 1. Prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów. |
|  | 4.2. Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego | - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy i zabytkowych kościołów na terenie gminy. - Rewitalizacja starówki w Jezioranach. |
|  | 4.3. Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych wraz z budową miejsc rekreacyjnych, | - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, - Przygotowanie zadaszonych miejsc odpoczynku. - Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących historii miejscowości i gminy |
| 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 5. Przygotowanie administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów | - Rozbudowa sieci komputerowej. - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym serwera. |
| 6. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach | 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 1. Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach. |
| 7. Rozwój lokalny -obszary wiejskie | 7. Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa | 1. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jezioranach. |
| 8. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe | 8.1.Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA MILK-u | 1. Przejęcie nieruchomości, opracowanie koncepcji zagospodarowania, sporządzenie dokumentacji |

### Tabela 2 Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2004-2006

| Plan Rozwoju Lokalnego Działanie/zadanie | Okres realizacji | Wartość zadania | Partnerzy uczestniczący w realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stwarzanie warunków do rozwoju działalności gospodarczej - Uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczna w rejonie ul. Kajki i Mickiewicza - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie: Olszewnika, Kikit - Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy. - Przebudowa chodników w mieście, | 2004-2005 2004 2004-2006 2005-2006 2004-2006 | 364.300 119.300 35.000 60.000 50.000 100.000 | Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski |
| 1.2. Rozwój funkcji turystycznej - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych wraz z budową miejsc rekreacyjnych, - Stworzenie warunków rekreacyjnych nad jeziorem Ring - Udrożnienie rzeki Symsarna dla utworzenia szlaku kajakowego, - Modernizacja piwnic zamkowych w Jezioranach | 2005-2006 2005 - 2006 2005-2006 2004-2006 | 1.000.000 50.000 400.000 50.000 500.000 | Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe Starostwo Powiatowe |
| 2.1. Rozwój infrastruktury komunalnej - Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Zerbuń) - Budowa sieci wodociągowej Miejska wieś-Kol. M. Wsi od Żardenik - Budowa sieci wodociągowej Pierwągi - Kolonia - Budowa sieci wodociągowej Kol. Jeziorany – Zagajnik- Kol. Miejska wieś - Budowa sieci wodociągowej w m. Kiersztanowo - Budowa sieci wodociągowej Franknowo – Kolonie w 3 kierunkach - Budowa sieci wodociągowej Modliny-Ustnik-Wójtówko - Budowa sieci wodociągowej w m. Kramarzewo - Modernizacja SUW Wójtówko - Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany – Olszewnik - Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie rzeki Symsarna (Olszewnik – Żardeniki-Piszewo- Kikity) - Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik - Budowa kanalizacji Potryty - Wilkiejmy – Ustnik – w tym dokumentacja techniczna - Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji Jeziorany-Tłokowo-Franknowo - Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji Jeziorany – Lekity – Krokowo. - Przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków w Jezioranach - Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach | 2004 2004 - 2005 2005 2004-2005 2005 2005 2004-2005 2004 – 2006 2004 2004 2004-2006 2004 - 2005 2004-2006 2006 2006 2004 2004- 2006 | 14.756.530 708.481 280.000 44.235 379.000 242.000 227.000 221.000 560.000 100.000 1.621.814 8.283.000 300.000 1.550.000 100.000 80.000 20.000 40.000 | ANR SAPARD |
| - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację drogi gminnej Franknowo - Polkajmy - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację drogi gminnej Potryty - Radostowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez modernizacje drogi gminnej Miejska Wieś – Żardeniki. - Przebudowa chodników w mieście | 2004 2005 2006 2004 | 480.000 120.000 130.000 130.000 100.000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| - Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa - Remont SP we Franknowie - Budowa kotłowni ekologicznej dla SP, Gimnazjum i Domu Pomocy Społecznej - Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych koncepcja i projekt - Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, - Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach - Szkoła Podstawowa Jeziorany (odwodnienie, naprawa dachu, wymiana okien, ocieplenie ścian i adaptacja piwnic na bibliotekę). | 2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2004-2006 | 4.595.000 115.000 1.250.000 2.600.000 230.000 400.000 | budżet państwa Starostwo Powiatowe budżet państwa |
| 4.1. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody - Prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów (zakup kruszarki). - Zakup sprzętu do zbioru odpadów komunalnych | 2004-2006 2004-2006 | 650.000 50.000 600.000 | Starostwo Powiatowe WIOŚIGW |
| 4.2. Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy i zabytkowych kościołów na terenie gminy. - Rewitalizacja starówki w Jezioranach | 2004-2006 2005-2006 | 400.000 100.000 300.000 | Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Konserwator Zabytków |
| 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - Przygotowanie administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów (Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Jeziorany – 2005) | 2005 | 208.970 |  |
| 6. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - Program stypendialny dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach | 2004-2006 | 160.000 |  |
| 7. Rozwój lokalny -obszary wiejskie 1. Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa – budowa strażnicy | 2004-2005 | 415.000 |  |
| 8. Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe 1. Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA MILK-u | 2004-2006 | 5.000.000 |  |
| 9. Kształtowanie polityki społecznej 1. Budowa budynku socjalnego | 2004-2005 | 282.000 |  |
| RAZEM |  | 28.252.830 |  |

Tabela 3 Planowane zadania 2007 – 2010

| Działanie/zadanie | Okres realizacji | Wartość zadania | Partnerzy uczestniczący w realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Przebudowa ulic miejskich : Polna, Kasztanowa, Kasprowicza | 2008-2010 | 560.000 | Starostwo Powiatowe |
| #### 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 Jeziorany-Barczewo z koncepcją budowy obwodnicy miejskiej. | 2008 | 6.000.000 |  |
| 3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych nad jeziorem Luterskim, z przygotowaniem bazy noclegowej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej w Kikitach | 2008-2010 | 2.500.000 |  |
| 4. Budowa chodnika w Radostowie | 2007 | 200.000 |  |
| 5. Budowa sieci wodociągowej we wsi Studzianka wraz z przyłączami | 2007 | 340.000 |  |
| 6. Modernizacja drogi Olszewnik-Tłokowo Modernizacja drogi Kramarzewo-Piszewo | 2007 2008 | 130.000 130.000 |  |
| 7. Budowa kanalizacji w: - Biesowo – Zerbuń - Radostowo – Potryty - Jeziorany-Tłokowo-Franknowo - Jeziorany-Lekity-Krokowo | 2007 2008 2009 2010 | 2.000.000 2.400.000 2.600.000 2.000.000 |  |
| 8. Budowa wodociągu i kanalizacji w : - Kostrzewach od strony Krokowa | 2008 | 1.200.000 |  |
| 9. Modernizacja świetlic wiejskich w Radostowie i we Franknowie | 2007-2010 | 80.000 |  |
| 10. Modernizacja świetlic wiejskich: Kiersztanowo, Kikity, Krokowo | 2008-2010 | 130.000 |  |
| 11. Budowa i przebudowa boisk na terenie gminy w miejscowościach Krokowo, Pierwągi, Radostowo, Potryty | 2009-2010 | 100.000 |  |
| 12. Zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego (ogrody zamkowe) | 2008-2010 | 400.000 |  |
| 13. Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych | 2007-2008 | 2.500.000 |  |
| 14. Program stypendialny dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach | 2007 | 80.000 |  |
| RAZEM |  | 23.350.000 |  |

4. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ (projekty).

Tabela 4 Planowane zadania/projekty

| Termin realizacji | Realizowane zadania /projekty |
| --- | --- |
| w okresie 2004-2006 | - Uzbrojenie terenów w mieście: sieć burzowa, kanalizacyjna, wodociągowa: ul. Kajki, ul. Mickiewicza. - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie: Olszewnika, Kikit. - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zerbuń - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Miejska Wieś – Kolonia od Żardenik - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pierwągi – Kolonia - Budowa sieci wodociągowej Kol. Jeziorany-Zagajnik-Kol. Miejska Wieś - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiersztanowo - Budowa sieci wodociągowej Franknowo – Kolonie w trzech kierunkach. - Budowa sieci wodociągowej Modliny –Ustnik – Wójtówko - Budowa sieci wodociągowej w m. Kramarzewo - Modernizacja SUW Wójtówko - Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach - Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany – Olszewnik - Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Symsarna - Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik - Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik - Budowa kanalizacji sanitarnej Frankowo-Tłokowo- Jeziorany. - Budowa kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity – Jeziorany - Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach. - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Przebudowa chodników w mieście - Modernizacja drogi gminnej Franknowo - Polkajmy - Modernizacja drogi gminnej Potryty - Radostowo - Modernizacja drogi gminnej Miejska Wieś – Żardeniki - Remont SP we Franknowie. - Budowa kotłowni ekologicznej dla SP i Gimnazjum oraz Domu Pomocy Społecznej. - Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – opracowanie koncepcji. - Budowa boiska szkolnego dla SP Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. - Budowa budynku socjalnego - Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach. - Prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów. - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy i zabytkowych kościołów na terenie gminy. - Rewitalizacja starówki w Jezioranach. - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, - Przygotowanie zadaszonych miejsc odpoczynku. - Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących historii miejscowości i gminy. - Rozbudowa sieci komputerowej. - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym serwera. - Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach. - Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jezioranach. - Przejęcie nieruchomości po byłym BETA MILK-u, opracowanie koncepcji zagospodarowania, Sporządzenie dokumentacji, realizacja. |
| w okresie 2007-2010 | #### Przebudowa ulic miejskich :Polna, Kasztanowa, Kasprowicza #### Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 Jeziorany-Barczewo z koncepcją budowy obwodnicy miejskiej. - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych nad jeziorem Luterskim, z przygotowaniem bazy noclegowej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej w Kikitach - Budowa chodnika w Radostowie - Budowa sieci wodociągowej we wsi Studzianka wraz z przyłączami - Modernizacja drogi Olszewnik-Tłokowo oraz drogi Kramarzewo-Piszewo - Budowa kanalizacji w: Biesowo – Zerbuń Radostowo – Potryty Jeziorany-Tłokowo-Franknowo Jeziorany-Lekity-Krokowo - Budowa wodociągu i kanalizacji w Kostrzewach od strony Krokowa - Modernizacja świetlic wiejskich w Radostowie i we Franknowie - Modernizacja świetlic wiejskich: Kiersztanowo, Kikity, Krokowo - Budowa i przebudowa boisk na terenie gminy w miejscowościach Krokowo, Pierwągi, Radostowo, Potryty - Zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego (ogrody zamkowe) - Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Program stypendialny dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach |

4.1 Planowane  zadania (projekty)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.

Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realizacja strategicznego celu ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu ZPORR odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.

Priorytety  i działania ZPORR.

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

  - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego;

  - Infrastruktura ochrony środowiska;

  - Regionalna infrastruktura społeczna;

  - Rozwój turystyki i kultury;

  - Infrastuktura społeczeństwa informacyjnego;

- Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach

  - Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne;

3. 	Rozwój lokalny

  - Obszary wiejskie;

  - Lokalna infrastruktura społeczna

4.    Pomoc techniczna

Miasto i gmina Jeziorany w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina zamierza korzystać ze wszystkich dostępnych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych

Tabela 5 Harmonogram realizacji projektów w latach 2004-2006 w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

| PRIORYTET/ DZIAŁANIE ZPORR | Zadanie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### PRIORYTET 1 Stwarzanie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. | 1. Uzbrojenie terenów w mieście: sieć burzowa, kanalizacyjna, wodociągowa - ul. Kajki - ul. Mickiewicza. | x | x |  |
|  | 2.Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie: Olszewnika, Kikit | x |  |  |
| Kształtowanie polityki społecznej w ramach regionalnej infrastruktury społecznej | Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa 1) Remont SP we Franknowie | x |  |  |
|  | 2) Budowa kotłowni ekologicznej dla SP, Gimnazjum i Domu Pomocy Społecznej | x | x |  |
|  | 3) Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych koncepcja- projekt - budowa |  | x | x |
|  | 4) Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, |  | x | x |
|  | 5)Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach – Szkoła Podstawowa Jeziorany (odwodnienie, dach, wymiana okien, ocieplenie, adaptacja piwnic na bibliotekę). | x | x | x |
|  | 6) Budowa budynku socjalnego | x | x |  |
| Rozwój turystyki i kultury | 1.Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych wraz z budową miejsc rekreacyjnych, |  | x | x |
|  | 2.Stworzenie warunków rekreacyjnych nad jeziorem Ring |  | x | x |
|  | 3. Udrożnienie rzeki Symsarna dla utworzenia szlaku kajakowego, |  | x | x |
|  | 4. Modernizacja piwnic zamkowych w Jezioranach. | x | x | x |
|  | Kształtowanie skutecznej polityki 5.1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy, kościołów i innych obiektów sakralnych na terenie gminy | x | x | x |
| Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 1.Rozbudowa sieci komputerowej. |  | x |  |
|  | 2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym serwera. |  | x |  |
| PRIORYTET 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | Program stypendialny dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach | x | x | x |
| PRIORYTET 3 Rozwój lokalny Obszary wiejskie | Zaopatrzenie w wodę 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zerbuń | x |  |  |
|  | 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Miejska Wieś Kolonia od Żardeniki | x | x |  |
|  | 3.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pierwągi – Kolonia |  | x |  |
|  | 4.Budowa sieci wodociągowej Kol. Jeziorany-Zagajnik-Kol. Miejska Wieś | x | x |  |
|  | 5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiersztanowo |  | x |  |
|  | 6. Budowa sieci wodociągowej Franknowo – Kolonie w trzech kierunkach. |  | x |  |
|  | 7.Budowa sieci wodociągowej Modliny –Ustnik – Wójtówko | x | x |  |
|  | 8.Budowa sieci wodociągowej w m. Kramarzewo | x | x | x |
|  | 9.Modernizacja SUW Wójtówko | x |  |  |
|  | 10.Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach | x | x | x |
|  | Systemy odprowadzania ścieków 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany – Olszewnik | x |  |  |
|  | 2.Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Symsarna (Olszewnik, Żardeniki, Piszewo, Kikity, Miejska Wieś) | x | x | x |
|  | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik | x | x |  |
|  | 4.Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik | x | x | x |
|  | 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Frankowo-Tłokowo- Jeziorany. |  |  | x |
|  | 6.Budowa kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity – Jeziorany |  |  | x |
|  | 7. Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach | x | x | x |
|  | 8. Przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków w Jezioranach | x |  |  |
|  | Lokalna infrastruktura drogowa 1.Przebudowa chodników w mieście | x |  |  |
|  | 2.Modernizacja drogi gminnej Franknowo - Polkajmy | x |  |  |
|  | 3.Modernizacja drogi gminnej Potryty - Radostowo |  | x |  |
|  | 4.Modernizacja drogi gminnej Miejska Wieś – Żardeniki |  |  | x |
|  | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 1.Rewitalizacja starówki w Jezioranach |  | x | x |
|  | Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa 1. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jezioranach | x | x |  |
|  | Racjonalna gospodarka zasobami przyrody - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. - Zakup sprzętu do zbioru odpadów komunalnych | x x | x x | x x |
|  | Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 1. Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA MILK-u | x | x | x |

Tabela 6 Harmonogram realizacji projektów w latach 2007-2010 w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

| PRIORYTET/ DZIAŁANIE ZPORR | ZADANIE Programu Rozwoju Lokalnego | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| #### PRIORYTET 1 1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | 1. Przebudowa ulic miejskich Polna, Kasztanowa, Kasprowicza 2. Budowa chodnika w Radostowie. | 2008-2010 2007 |
| #### 2. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 Jeziorany – Barczewo z koncepcją budowy obwodnicy miejskiej. | 2008 |
| #### 3. Rozwój turystyki i kultury | 1. Zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego (ogrody zamkowe) | 2008 |
| PRIORYTET 3 Rozwój lokalny Obszary wiejskie | 1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad jeziorem Luterskim z przygotowaniem bazy noclegowej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej w Kikitach | 2007 |
|  | 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Studzianka wraz z przyłączami. | 2007 |
|  | 3. Modernizacja drogi Olszewnik - Tłokowo | 2007 |
|  | 4. Modernizacja drogi Kramarzewo – Piszewo | 2008 |
|  | 5.Budowa kanalizacji: - Biesowo- Zerbuń, - Radostowo – Potryty - Jeziorany-Tłokowo-Franknowo -Jeziorany-Lekity, Krokowo | 2007 2008 2009 2010 |
|  | 6.Budowa wodociągu i kanalizacji w Kostrzewach od strony Krokowa. | 2008 |
|  | 7. Modernizacja świetlic wiejskich w Radostowie i Franknowie. | 2007-2010 |
|  | 8. Modernizacja świetlic wiejskich Kiersztanowo, Kikity, Krokowo | 2008-2010 |
|  | 9. Budowa i przebudowa boisk na terenie gminy w miejscowościach Krokowo, Pierwągi, Radostowo, Potryty. | 2009-2010 |

5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa.

Tabela 7 Projekty realizowane w 2003 r.

| Lp. | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezioranach | 740.331 | SAPARD |
| 2. | Kanalizacja Wójtówko-Jeziorany | 165.553 | ANR |
| 3. | Zakup zgniatarki | 34.770 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | Zakup komputera do selektywnej zbiórki odpadów | 7.321 | Starostwo Powiatowe |
| 5. | Sieć wodociągowa Kalis-Studnica-Potryty | 122.375 | ANR |
| 6. | Sieć wodociągowa Żardeniki – Miejska Wieś | 177.157 | SAPARD |
| 7. | Budowa sali gimnastycznej Wyposażenie kuchni, stołówki oraz sali gimnastycznej - ANR | 970.000 258.990 40.000 10.000 | MENiS PFRON ANR Wojewoda |
| 8. | Utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 34.000 | WUP |
| 9. | Wymiana okien w Gimnazjum i drzwi w Szkole Podstawowej | 100.000 | MENiS |
| 10. | Zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowoywbudowanych obiektów oświatowych – biblioteka w Gimnazjum | 15.000 | MENiS |
| 11. | Wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego przy Gimnazjum oraz zakup sprzętu dla profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Frankowo i Radostowo | 4.800 | MENiS |
| 12. | Wykonanie wiat i przystanków autobusowych dla uczniów dojeżdżających do szkół | 16.000 | Archidiecezja Warmińska w Olsztynie |
| 13. | Realizacja programu „Dom Warmiński” | 6.500 | Starostwo Powiatowo |
| 14. | Remont świetlicy w Wójtówku | 10.000 | ANR |
| 15. | Zatrudnienie bezrobotnych z terenów byłych ppgr w ramach programu AGRO | 36.000 | ANR |
| 16. | Dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu | 18.083 | PCPR |
| 17. | Wdrożenie jednolitego systemu informacyjnego pomocy społecznej tzw. POMOST | 2.270 | Wojewoda |
| 18. | Ochrona powierzchni ziemi zakup pojemników na odpady | 8.000 | Starostwo Powiatowe |

Tabela 8 Projekty realizowane w ramach SAPARD w 2004 roku

| Lp. | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce Gmina Biskupiec w miejscowości Zerbuń | 437.926 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach | 1.146.525 |

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięte „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany”.

Zgodnie z metodologią stosowaną przy tworzeniu projektów europejskich stosuje się następujące wskaźniki monitoringu:

  - wskaźnik produktu – opisuje wszystkie produkty materialne i usługi powstałe bezpośrednio w ramach projektu,

  - wskaźnik rezultatu – jest związany z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami projektu odczuwalnymi przez beneficjenta,

  - wskaźnik oddziaływania	 – odnosi się do konsekwencji danego projektu

Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

wskaźnik produktu:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej,

- ilość podłączonych gospodarstw domowych,

- ilość selektywnie zebranych odpadów,

wskaźnik rezultatu:

- stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków

- ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,

- stosunek zmniejszenia się ilości odpadów komunalnych dzięki selektywnej zbiórce

wskaźnik oddziaływania:

- ilość ścieków odprowadzonych,

- ilość odpadów zebranych,

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury

wskaźnik produktu

      - Zagospodarowanie jeziora Ring

      - Zagospodarowanie jeziora Luterskiego

      - Zagospodarowanie piwnic zamkowych w Jezioranach

      - Trasy rowerowe wraz z miejscami rekreacji.

wskaźnik rezultatu

            - Wzrost ilości obsługiwanych turystów

            - Rozszerzenie usług punktu informacji turystycznej

- Poszerzenie usług turystycznych

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy

wskaźnik oddziaływania

- Zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę.

- Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym

- Zwiększenie liczby miejsc pracy

- Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w sektorze usług turystycznych

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

wskaźnik produktu

- Długość sieci kanalizacyjnej

- Stacja uzdatniania wody

- Długość sieci wodociągowej

- Długość zmodernizowanych dróg

- Długość zmodernizowanej sieci burzowej

wskaźnik rezultatu

- Zmniejszenie ilości wód opadowych w kanalizacji sanitarnej

- Zmniejszenie ilości żelaza i manganu w sieci wodociągowej,

- Standard wody odpowiadający normom

- Zwiększenie liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej

- Ilość podłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

wskaźnik oddziaływania

      - Zwiększenie efektywności działania oczyszczalni ścieków

      - Poprawa stanu środowiska naturalnego

      - Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu

      - Stworzenie warunków do tworzenia gospodarstw agroturystycznych

      - Liczba nowych podmiotów prowadzących działalność turystyczną

      - Wzrost liczby turystów

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

wskaźnik produktu

- Remont Szkoły Podstawowej we Franknowie,

- kotłownia ekologiczna dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Pomocy Społecznej,

- budynek szkolny dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

- pełnowymiarowe boisko szkolne dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych,

- odwodnienie, naprawa dachu, stolarki okiennej, odnowienie elewacji, adaptacja pomieszczeń

piwnicy na bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Jezioranach,

wskaźnik rezultatu

- Podwyższenie standardu w budynkach oświatowych.

- Poprawa warunków nauczania i pracy.

- Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów oświatowych.

- zmniejszenie emisji  dwutlenku węgla do atmosfery

wskaźnik oddziaływania

- Podniesienie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Plan finansowy

  - Tabela finansowa na lata 2004-2006

| Priorytet/działanie Planu Rozwoju Lokalnego | Koszty ogółem | Publiczne |  |  |  |  |  | Prywatne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Gmina | Powiat | Województwo | Fundusze Unii Europejskiej | Inne (w tym z budżetu państwa) |  |
| 1. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. | 1.364.300 | 1.359.300 | 649.300 | 73.000 | - | 612.000 | 25.000 | 5.000 |
| 2004 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |  |  |  |  |  |
| 2005 | 644.300 | 641.800 | 312.800 | 36.500 |  | 280.000 | 12.500 | 2.500 |
| 2006 | 605.000 | 602.500 | 221.500 | 36.500 |  | 332.000 | 12.500 | 2.500 |
| - Stwarzanie warunków do rozwoju działalności gospodarczej | 364.300 | 364.300 | 364.300 |  |  |  |  |  |
| 2004 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |
| 2005 | 194.300 | 194.300 | 194.300 |  |  |  |  |  |
| 2006 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Olszewnik- Kikity- 2004 | 35.000 2004r | 35.000 2004r | 35.000 2004r |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w rejonie ulic Kajki i Mickiewicza | 119.300 2004-5.000 2005-114.300 | 119.300 2004-5.000 2005-114.300 | 119.300 2004-5.000 2005-114.300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Modernizacja sieci wodociagowej w Jezioranach 2004-2006 | 60.000 2004-20.000 2005-20.000 2006-20.000 | 60.000 2004.20.000 2005-20.000 2006-20.000 | 60.000 2004-20.000 2005.20.000 2006-20.000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach na energooszczędne :2005 25.000 zł –2006 25.000 zl | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Przebudowa chodników w mieście 2004-2006/ w ramach remontów kapitalnych / 2004-2006 | 100.000 30.000-2004r 35.000-2005r 35.000-2006r. | 100.000 30.000-2004r 35.000-2005r 35.000-2006r | 100.000 30.000-2004r 35.000-2005r 35.000-2006r |  |  |  |  |  |
| 1.2.Rozwój funkcji turystycznej | 1.000.000 | 995.000 | 285.000 | 73.000 |  | 612.000 | 25.000 | 5.000 |
| 2004 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 2005 | 450.000 | 447.500 | 118.500 | 36.500 |  | 280.000 | 12.500 | 2.500 |
| 2006 | 525.000 | 522.500 | 141.500 | 36.500 |  | 332.000 | 12.500 | 2.500 |
| 1.2.1.Wytyczenie tras rowerowych wraz z budową miejsc zadaszonych rekreacyjnych i przygotowanie tablic informacyjnych dotyczących miejscowości i gminy 2005-2006 po 50 % | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 10.000 2005-5.000 2006-5.000 | 35.000 2005-17.500 2006-17.500 |  |  |  | 5.000 organizacje pozarządowe-wolontariat 2005-2.500 2006-2.500 |
| 1.2.2.Stworzenie warunków rekreacyjnych nad jeziorem RING 2005-2006 po 50 % | 400.000 2005-200.000 2006-200.000 | 400.000 2005-200.000 2006-200.000 | 120.000 2005-60.000 2006-60.000 |  |  | 280.000 ZPORR 2005-140.000 2006-140.000 |  |  |
| 1.2.3.Udrożnienie rzeki Symsarna dla utworzenia szlaku kajakowego 2005-2006 po 50 % | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 50.000 2005-25.000 2006-25.000 | 25.000 2005-12.500 2006-12.500 |  |  |  | 25.000 WFOŚiGW 2005-12.500 2006-12.500 |  |
| 1.2.4.Modernizacja piwnic zamkowych w Jezioranach 2004- dokumenrtacja 25.000zł, 2005 200.000 -2006 275.000 zl DOM WARMIŃski | 500.000 2004-25.000 2005-200.000 2006-275.000 | 500.000 2004-25.000 2005-200.000 2006-275.000 | 130.000 2004-25.000 2005-41.000 2006-64.000 | 38.000 2004-- 2005-19.000 2006-19.000 |  | 332.000 ZPORR70 % 2004--- 2005-140.000 2006-192.000 |  |  |
| 2. TWORZENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU SPOŁECZNO -GOSPODARCZEGO | 15.607.545 | 15.607.545 | 5.249.706 |  | 190.000 | 9.921.039 | 246.800 |  |
| Rok 2004 | 3.074.295 | 3.074.295 | 1.254.844 |  | 60.000 | 1.689.451 | 70.000poży |  |
| Rok 2005 | 6.926.235 | 6.926.235 | 2.085.435 |  | 65.000 | 4.599.000 | 176.800ANR |  |
| Rok 2006 | 5.136.000 | 5.136.000 | 1.700.000 |  | 65.000 | 3.371.000 |  |  |
| 2.1. Rozwój infrastruktury komunalnej | 14.756.530 | 14.756.530 | 4.850.279 |  |  | 9.659.451 | 246.800 |  |
| Rok 2004 | 2.954.295 | 2.954.295 | 1.194.844 |  |  | 1.689.451 | 70.000poży |  |
| Rok 2005 | 7.397.250 | 7.397.250 | 2.294.862 |  |  | 4.860.588 | 176.800ANR |  |
| Rok 2006 | 5.006.000 | 5.006.000 | 1.635.000 |  |  | 3.371.000 |  |  |
| 2.1.1.Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Zerbuńrazem 766.731 zł wydatkowano do 2003r. 58.250 zł , w roku 2004r. 708.481 zł | 708.481 2004r | 708.481 2004r | 270.555 2004r |  |  | 437.926 2004r |  |  |
| 2.1.2.Budowa sieci wodociagowej Kol. Miejska Wieś od Żardenik 2004 dokumentacja –50.000budowa 2005-230.000 | 280.000 2004-50.000 2005-230.000 | 280.000 2004-50.000 2005-230.000 | 120.000 2004-50.000 2005-70.000 |  |  | 160.000 2004--- 2005-160.000 |  |  |
| 2.1.3.Budowa sieci wodociagowej Pierwągi – Pierwągi Kolonia 2005 r. | 44.235 2005r | 44.235 2005r | 22.235 2005r |  |  | 22.000 2005r |  |  |
| 2.1.4.Stworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko,żywiec wołowy i wieprzowy , w tym : | 1.1319.015 2004-33.000 2005-1.286.015 | 1.1319.015 2004-33.000 2005-1.286.015 | 488.427 w tym :: 2004-33.000 2005- 455.427 |  |  | 830.588, w tym : 2004 --- 2005-830.588 |  |  |
| 2.1.4.1.Budowa sieci wodociagowej Kolonia Jeziorany- Zagajnik – Kol. Miejska Wieś -prawa strona 2004-2005 | 683.633 33.000- 2004r. 650.633 -2005r. | 683.633 33.000- 2004r. 650.633 -2005r. | 241.545: 33.000- 2004r. 208.545- 2005r. |  |  | 442.088 2004--- 2005-442.088 |  |  |
| 2.1.4.2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo 2005r | 301.175 2005r | 301.175 2005r | 113.292 2005r |  |  | 187.883 2005r |  |  |
| 2.1.4.3.Budowa sieci wodociagowej Franknowo w trzech kierunkach / Tłokowo,Prosity,Żegoty/ 2005r. | 334.207 2005r | 334.207 2005r | 133.590 2005r |  |  | 200.617 2005r |  |  |
| 2.1.5Budowa sieci wodociagowej Modliny – Ustnik – Wójtówko,dokumentacja 2004 r 21.000 dokumentacja | 221.000 21.000-2004r. 200.000 2005r. | 221.000 21.000 –2004r. 200.000 2005r. | 44.200 |  |  |  | 176.800 ANR 2004— 2005-176.800 |  |
| 2.1.6.Budowa sieci wodociagowej Kramarzewo ,włączenie SUW Wójtówko 2004-dokumentacja 35.000 zł, 2006r –budowa 525.000zł | 560.000 2004-35.000 2006-525.000 | 560.000 2004-35.000 2006-525.000 | 193.000 2004r- 35.000 zł , 2006r.-158.000 zł |  |  | 367.000 70% ZPORR 2006-367.000 |  |  |
| 2.1.7. Modernizacja SUW Wójtówko 2004 r. | 100.000 2004r | 100.000 2004r | 30.000 2004r |  |  |  | 70.000 pożyczka WFOŚiGW 2004r |  |
| 2.1.8.Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany – Olszewnik 2004r. | 1.621.814 2004r | 1.621.814 2004r | 475.289 2004r |  |  | 1.146.525 SAPARD 2004r |  |  |
| 2.1.9. Porządkowanie GOSpodarki wodno-ściekowej w rejonie rzeki SYMSARNA 2004- dokumentacja -145.000zł,budowa 2005r.budowa 2005r.5.347.000 zł, 2006r. –2.791.000 zł : 1. wodociag Żardeniki-Kikity z terenami rekreacyjnymi,Piszewo tereny rekreacyjne oraz kanalizacja Olszewnik –Żardeniki- Kikity,Żardeniki –Piszewo tereny rekreacyjne | 8.283.000 2004-145.000 2005-5.347.000 2006-2.791.000 | 8.283.000 2004-145.000 2005-5.347.000 2006-2.791.000 | 2.586.000 2004r. 145.000 zł , 2005r. 1.604.000 zł, 2006r. 837.000 zł |  |  | 5.697.000 fundusze strukturalne 2005r. 3.743.000 zł, 2006r. 1.954.000 zł |  |  |
| 2.1.10. Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik rok 2004-2005 po 50 % | 300.000 2004-150.000 2005-150.000 | 300.000 2004-150.000 2005-150.000 | 90.000 2004-45.000 2005-45.000 |  |  | 210.000 2004-105.000 2005-105.000 |  |  |
| 2.1.11.Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik 2004r. dokumentacja 50.000 zł , 1.500.000 2006r. | 1.550.000 2004-50.000 2006-1.500.000 | 1.550.000 2004-50.000 2006-1.500.000 2006-450.000 | 450.000 2004r.50.000 2006-450.000 |  |  | 1.050.000 2004— 2006-1.050.000 |  |  |
| 2.1.12.Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany –Tłokowo-Franknowo –dokumentacja techniczna 2006r. realizacja 2007-2010 | 100.000 2006r | 100.000 2006r | 100.000 2006r |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany-Lekity – Krokowo – dokumentacja techniczna 2006r. 80.000 zł,realizacja 2007-2010 | 80.000 2006r | 80.000 2006r | 80.000 2006r |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków z wymianą transformatora 20.000 zł – 2004 r. | 20.000 2004r | 20.000 2004r | 20.000 2004r |  |  |  |  |  |
| 2.2.15.Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach 2004r 20.000 zł,2005r. 10.000 zł,2006r-10.000 | 40.000 2004-20.000 2005-10.000 2006-10.000 | 40.000 2004-20.000 2005-10.000 2006-10.000 | 40.000 2004-20.000 2005-10.000 2006-10.000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy | 380.000 | 380.000 | 190.000 |  | 190.000 |  |  |  |
| Rok 2004 | 120.000 | 120.000 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  |
| Rok 2005 | 130.000 | 130.000 | 65.000 |  | 65.000 |  |  |  |
| Rok 2006 | 130.000 | 130.000 | 65.000 |  | 65.000 |  |  |  |
| 2.2.1.Modernizacja drogi gminnej Franknowo-Polkajmy 2004r | 120.000 2004r | 120.000 2004r | 60.000 2004r |  | 60.000 2004r Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  |  |  |
| 2.2.2.Modernizacja drogi gminnej Potryty – Radostowo 2005 | 130.000 2005r | 130.000 2005r | 65.000 2005r |  | 65.000 2005r Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  |  |  |
| 2.2.3.Modernizacja drogi gminnej Miejska Wieś- Żardeniki 2006 | 130.000 2006r | 130.000 2006r | 65.000 |  | 65.000 2006rWojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  |  |  |
| 3. KSZTAŁTOWANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4.877.000 | 4.877.000 | 1.428.000 | 625.000 |  | 259.000 | 2.565.000 |  |
| Rok 2004 | 327.000 | 327.000 | 212.000 | 50.000 |  |  | 65.000 |  |
| Rok 2005 | 1.665.000 | 1.665.000 | 811.000 | 575.000 |  | 129.000 | 150.000 |  |
| Rok 2006 | 2.885.000 | 2.885.000 | 405.000 |  |  | 130.000 | 2.350.000 |  |
| 3.1. Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa | 4.595.000 | 4.595.000 | 1.296.000 | 625.000 |  | 259.000 | 2.415.000 |  |
| Rok 2004 | 245.000 | 245.000 | 130.000 | 50.000 |  |  | 65.000 |  |
| Rok 2005 | 1.465.000 | 1.465.000 | 761.000 | 575.000 |  | 129.000 |  |  |
| Rok 2006 | 2.885.000 | 2.885.000 | 405.000 |  |  | 130.000 | 2.350.000 |  |
| 3.1.1.Remont budynku Szkoły podstawowej we Franknowie 2004r. | 115.000 2004r | 115.000 2004r | 50.000 2004r |  |  |  | 65.000 budżet państwa 2004r |  |
| 3.1.2.Budowa kotłowni ekologicznej dla Gimnazjum ,SP i DPS w Jezioranach 2004 r dokumentacja 100.000-2005 1.150.000 zł | 1.250.000 2004-100.000 2005-1.150.000 | 1.250.000 2004-100.000 2005-1.150.000 | 625.000 50.000-2004r., 575.000- 2005r. | 625.000- 50 %, 50.000 -2004r, 575.000-2005r. |  |  | EKOFUNDUSZ ? |  |
| 3.1.3.Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 2005-2006, koncepcja i dokumentacja 2005r 100.000 zł, rozpoczęcie budowy w 2006r. 2.500.000 złkontynuacja w 2007 r. 2.500.000 | 2.600.000 2005-100.000 2006 2.500.000 | 2.600.000 2005-100.000 2006 2.500.000 | 350.000 2005r -100.000. 2006-250.000 |  |  |  | 1.000.000- MENIS-2006 250.000-2006 NFOŚIGW KREDYT 1.000.000-2006 |  |
| 3.1.4. BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO dla SP,Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;2005r-dokumenyacja 30.000 zł , 2006r. budowa | 230.000 2005-30-000 2006-200.000 | 230.000 2005-30-000 2006-200.000 | 130.000 30.000- 2005r. 100.000 2006r. |  |  |  | 100.000 MENIS-2006 |  |
| 3.1.5.Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach 2004-2006 Szkoła Podstawowa J-ny- odwodnienie, dach, wymiana okien, ocieplenie, adaptacja piwnic na bibliotekę szkolną | 400.000 2004-30.000 2005-185.000 2006-185.000 | 400.000 2004-30.000 2005-185.000 2006-185.000 | 141.000 , w tym : 30.000 –2004r. dokumentacja 2005-56.000 2006-55.000 |  |  | 259.000 ZPORR 70% 2004--- 2005-129.000 2006-130.000 |  |  |
| 3.2.Tworzenie bazy lokalowej rozwiązującej problem bezdomności | 282.000 | 282.000 | 132.000 |  |  |  | 150.000 |  |
| Rok 2004 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 | 200.000 | 200.000 | 50.000 |  |  |  | 150.000 |  |
| Rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1Budowa budynku socjalmego 23004-2005 | 282.000 2004-82.000 2005-200.000 | 282.000 2004-82.000 2005-200.000 | 132.000 2004-82.000 2005-50.000 |  |  |  | 2005-150.000: 30% program rządowy 2005-84.000, 66.000 kredyt-2005 |  |
| 4. POPRAWA I UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO GMINY | 1.050.000 | 1.040.000 | 325.000 | 55.000 |  | 595.000 | 65.000 | 10.000 |
| Rok 2004 | 103.000 | 100.000 | 35.000 | 20.000 |  |  | 45.000 | 3.000 |
| Rok 2005 | 423.000 | 420.000 | 130.000 | 17.500 |  | 262.500 | 10.000 | 3.000 |
| Rok 2006 | 524.000 | 520.000 | 160.000 | 17.500 |  | 332.500 | 10.000 | 4.000 |
| 4.1. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody | 650.000 | 650.000 | 205.000 | 25.000 |  | 385.000 | 35.000 |  |
| Rok 2004 | 70.000 | 70.000 | 25.000 | 10.000 |  |  | 35.000 |  |
| Rok 2005 | 290.000 | 290.000 | 90.000 | 7.500 |  | 192.500 |  |  |
| Rok 2006 | 290.000 | 290.000 | 90.000 | 7.500 |  | 192.500 |  |  |
| 4.1.1.Prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów 2004-2006 | 50.000 2004-20.000 2005-15.000 2006-15.000 | 50.000 2004-20.000 2005-15.000 2006-15.000 | 25.000 2004-10.000 2005-7.500 2006-7.500 | 25.000 2004-10.000 2005-7.500 2006-7.500 |  |  |  |  |
| 4.1.2.Zakup sprzetu do zbioru odpadów komunalnych 2004-2006 | 600.000 2004-50.000 2005-275.000. 2006-275.000 | 600.000 2004-50.000 2005-275.000. 2006-275.000 | 180.000 2004-15.000 2005-82.500 2006-82.500 |  |  | 385.000 2004— 2005-192.500 2006-192.500 | 35.000 2004r |  |
| 4.2. Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego | 400.000 | 390.000 | 120.000 | 30.000 |  | 210.000 | 30.000 | 10.000 |
| Rok 2004 | 33.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 3.000 |
| Rok 2005 | 133.000 | 130.000 | 40.000 | 10.000 |  | 70.000 | 10.000 | 3.000 |
| Rok 2006 | 234.000 | 230.000 | 70.000 | 10.000 |  | 140.000 | 10.000 | 4.000 |
| 4.2.1.Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy zabytkowych i kościołów na terenie gminy 2004-2006 | 100.000 2004-33.000 2005-33.000 2006-34.000 | 100.000 2004-33.000 2005-33.000 2006-34.000 | 30.000 10.000 -2004r. 10.000 -2005r. 10.000 -2006r. | 30.000 10.000 -2004r. 10.000 -2005r. 10.000 -2006r |  |  | 30.000 Minister Kultury Wojewódzki Konserwator Zabytków 10.000 -2004r. 10.000 -2005r. 10.000 -2006r | 10.000 2004-3.000 2005-3.000 2006-4.000 |
| 4.2.2.Rawitalizacja starówki w Jezioranach 2005 -2006 | 300.000 2005-100.000 2006-200.000 | 300.000 2005-100.000 2006-200.000 | 90.000 2005-30.000 2006-60.000 |  |  | 210.000 2005-70.000 2006-140.000 |  |  |
| Rok 2005 | 100.000 | 100.000 | 30.000 |  |  | 70.000 |  |  |
| Rok 2006 | 200.000 | 200.000 | 60.000 |  |  | 140.000 |  |  |
| 5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO | 208.970 | 208.970 | 80.505 |  |  | 128.465 |  |  |
| Rok 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 | 208.970 | 208.970 | 80.505 |  |  | 128.465 |  |  |
| Rok 2006 | - | - | - |  |  | - |  |  |
| 5.1. Przygotowanie administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów | 208.970 | 208.970 | 80.505 |  |  | 128.465 |  |  |
| Rok 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy w roku 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-2005 | 208.970 2004-------- 2005-208.970 | 208.970 2004-------- 2005-208.970 | 80.505 2004 -------- 2005 -80.505 |  |  | ZPORR 128.465 2005r. |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 6.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 160.000 | 160.000 |  |  |  | ZPORR 160.000 |  |  |
| 6.1.1. Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach 2004-2005 –2006 | 160.000 | 160.000 |  |  |  | ZPORR 160.000 |  |  |
| Rok 2004 | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2005 | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2004 nie | 150.000 | 150.000 | 52.000 |  |  | 98.000 | 98.000 |  |
| Rok 2005 nie | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2006 nie | 48.000 | 48.000 |  |  |  | 48.000 |  |  |
| 46 uczniów x200 x4m-ce =36.800 + koszty obsł.540 x 4mce=2.160+38.960-2004r: 9.200 x10 m-cy=92.000 + koszty obsł.gmina 540=10=5.400=razem 2005 97.400 | 233.760 2004-38.960 2005-97.400 2006-97.400 | 233.760 2004-38.960 2005-97.400 2006-97.400 | 12.960 2004-2.160 2005-5.400 2006.5.400 |  |  | 220.800 ZPORR 2004-36.800 2005-92.000 2006-92.000 |  |  |
| 7.ROZWÓJ LOKALNY OBSZARY WIEJSKIE | 415.000 | 415.000 | 100.000 |  | 15.000 |  | 300.000 |  |
| Rok 2004 | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  |  |
| Rok 2005 | 400.000 | 400.000 | 100.000 |  |  |  | 300.000 |  |
| Rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa | 415.000 | 415.000 | 100.000 |  | 15.000 |  | 300.000 |  |
| 7.1.1.Budowa strażnicy dla jednostki OSP w Jezioranach 2004-dokumentacja 15.000 ,budowa 2005r. 400.000 | 415.000 | 415.000 | 100.000 |  | 15.000 Komendant Woj. Straży Pożar.2004r. |  | 300.000 PZU -20.000-2005r., Wojewoda -100.000- 2005r. ,180.000 -kredyt 2005r. |  |
| Rok 2004 | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  |  |
| Rok 2005 | 400.000 | 400.000 | 100.000 |  |  |  | 300.000 |  |
| Rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE | 5.000.000 | 5.000.000 | 250.000 |  |  | 3.750.000 75%- | 1.000.000 |  |
| ## Rok 2004 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| # Rok 2005 | 1.200.000 | 1.200.000 | 200.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |
| Rok 2006 | 3.750.000 | 3.750.000 |  |  |  | 2.750.000 | 1.000.000 |  |
| 8.1.Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA MILK-u : Przejęcie nieruchomości Opracowanie koncepcji zagospoda-rowania. Sporządzenie dokumentacji Rok 2004-2006 realizacja w latach 2007-2010 | 5.000.000 2004-50.000 2005-1.200.000 2006-3750.000 | 5.000.000 2004-50.000 2005-1.200.000 2006-3750.000 | 250.000 2004-50.000 2005-200.000 |  |  | 3.750.000 75%-ZPORR 2005-1.000.000 2006-2.750.000 | 1.000.000 /kredyt/ 2006-1.000.000 |  |
| Rok 2004 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| Rok 2005 | 1.200.000 | 1.200.000 | 200.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |
| Rok 2006 | 3.750.000 | 3.750.000 |  |  |  | 2.750.000 | 1.000.000 |  |
| O G Ó Ł E M , w tym : | 28.682.815 | 28.667.815 | 8.082.511 | 753.000 | 205.000 | 15.425.504 | 4.201.800 | 15.000 |
| Rok 2004 | 3.764.295 | 3.761.295 | 1.666.844 | 70.000 | 75.000 | 1.769.451 | 180.000 | 3.000 |
| Rok 2005 | 12.018.520 | 12.013.020 | 3.929.167 | 629.000 | 65.000 | 6.740.553 | 649.300 | 5.500 |
| # Rok 2006 | 12.900.000 | 12.893.500 | 2.486.500 | 54.000 | 65.000 | 6.915.500 | 3.372.500 | 6.500 |

- Plan finansowy

7.1.Tabela finansowa na lata 2007-2010

| Priorytet/działanie Planu Rozwoju Lokalnego | Koszty ogółem | Publiczne |  |  |  |  |  | Prywatne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Gmina | Powiat | Województwo | Fundusze Unii Europejskiej | Inne (w tym z budżetu państwa) |  |
| #### PRIORYTET 1 1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | 760.000 | 760.000 | 280.000 | 280.000 | 200.000 |  |  |  |
| #### Rok 2007 | 200.000 | 200.000 |  |  | 200.000 |  |  |  |
| #### Rok 2008 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
| #### Rok 2009 | 180.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |
| #### Rok 2010 | 180.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |
| #### 1.1. Przebudowa ulic miejskich:Polna ,Kasztanowa ,Kasprowicza : 2008-2010 | 560.000 | 560.000 | 280.000 | 280.000 |  |  |  |  |
| #### Rok 2008 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
| #### Rok 2009 | 180.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |
| #### Rok 2010 | 180.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |
| #### 1.2.Budowa chodnika w Radostowie 2007 | 200.000 2007r | 200.000 2007r |  |  | 200.000 2007r |  |  |  |
| #### 2. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 6.000.000 | 6.000.000 |  | 500.000 | 5.500.000 |  |  |  |
| #### Rok 2007 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2008 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2009 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2009 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| 2.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 Jeziorany-Barczewo z koncepcją budowy obwodnicy miejskiej 2008-1010 | 6.000.000 | 6.000.000 |  | 500.000 | 5.500.000 |  |  |  |
| #### Rok 2007 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2008 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2009 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| #### Rok 2010 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 125.000 | 1.375.000 |  |  |  |
| # PRIORYTET 3 Rozwój lokalny | 16.410.000 | 16.410.000 | 4.895.000 | 80.000 |  | 11.305.000 | 130.000 |  |
| Rok 2007 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1.166.000 |  |  | 2.569.000 | 65.000 |  |
| # Rok 2008 | 6.225.000 | 6.225.000 | 1.813.500 | 80.000 |  | 4.266.500 | 65.000 |  |
| Rok 2009 | 3.445.000 | 3.445.000 | 1.033.500 |  |  | 2.411.500 |  |  |
| Rok 2010 | 2.940.000 | 2.940.000 | 882.000 |  |  | 2.058.000 |  |  |
| # 3.1.Obszary wiejskie | 12.500.000 | 12.500.000 | 3.722.000 | 80.000 |  | 8.568.000 | 130.000 |  |
| Rok 2007 | 2.470.000 | 2.470.000 | 767.000 |  |  | 1.638.000 | 65.000 |  |
| # Rok 2008 | 3.730.000. | 3.730.000 | 1.065.000 | 80.000 |  | 2.520.000 | 65.000 |  |
| Rok 2009 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.020.000 |  |  | 2.380.000 |  |  |
| Rok 2010 | 2.900.000 | 2.900.000 | 870.000 |  |  | 2.030.000 |  |  |
| 3.1.1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych nad jeziorem Luterskim z przygotowaniem bazy noclegowej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży w Kikitach 2008-2010 | 2.500.000 | 2.500.000 | 750.000 |  |  | 1.750.000 ZPORR |  |  |
| Rok 2008 | 800.000 | 800.000 | 240.000 |  |  | 560.000 |  |  |
| Rok 2009 | 800.000 | 800.000 | 240.000 |  |  | 560.000 |  |  |
| Rok 2010 | 900.000 | 900.000 | 270.000 |  |  | 630.000 |  |  |
| #### 3.1.2.Zagospodartowanie terenów rekreacyjno-sportowych Zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego „Ogrody zamkowe” 2008r – DOM WARMIŃSKI | 400.000 2008r | 400.000 2008r | 40.000 2008r | 80.000 2008r |  | 280.000 2008r. |  |  |
| 3.1.3.Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami we wsi STUDZIANKA 2007 r. | 340.000 2007rr | 340.000 2007r | 102.000 2007r |  |  | 238.000 2007r |  |  |
| 3.1.4. Modernizacja dróg gminnych Olszewnik- Tłokowo 130.000 zł –rok 2007 Kramarzeowo- Piszewo 130.000 zł rok 2008 | 260.000 | 260.000 | 130.000 |  |  |  | 130.000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych |  |
| Rok 2007 | 130.000 | 130.000 | 65.000 |  |  |  | 65.000 |  |
| Rok 2008 | 130.000 | 130.000 | 65.000 |  |  |  | 65.000 |  |
| 3..1.5. Budowa kanalizacji Biesowo-Zerbuń rok 2007- 2.000.000 Radostowo-Potryty 2008r 2.400.000 Jeziorany –Tłokowo-Franknowo 2009r 2.600.000 Jeziorany-Lekity-Krokowo2010r.2.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.700.000 |  |  | 6.300.000 ZPORR |  |  |
| Rok 2007 | 2.000.000 | 2.000.000 | 600.000 |  |  | 1.400.000 |  |  |
| Rok 2008 | 2.400.000 | 2.400.000 | 720.000 |  |  | 1.680.000 |  |  |
| Rok 2009 | 2.600.000 | 2.600.000 | 780.000 |  |  | 1.820.000 |  |  |
| Rok 2010 | 2.000.000 | 2.000.000 | 600.000 |  |  | 1.400.000 |  |  |
| 3.2.Kształtowanie polityki społecznej w ramach regionalnej infrastruktury społecznej | 3.910.000 | 3.910.000 | 1.173.000 |  |  | 2.737.000 |  |  |
| Rok 2007 | 1.330.000 | 1.330.000 | 399.000 |  |  | 931.000 |  |  |
| Rok 2008 | 2.495.000 | 2.495.000 | 748.500 |  |  | 1.746.500 |  |  |
| Rok 2009 | 475.000 | 45.000 | 13.500 |  |  | 31.500 |  |  |
| Rok 2010 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |  |  | 28.000 |  |  |
| 3.2.1. Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej 2007-2008 | 2.500.000 | 2.500.000 | 750.000 |  |  | 1.750.000 ZPORR |  |  |
| Rok 2007 | 1.250.000 | 1.250.000 | 375.000 |  |  | 875.000 |  |  |
| Rok02008 | 1.250.000 | 1.250.000 | 375.000 |  |  | 875.000 |  |  |
| 3.2.2. Budowa wodociagu i kanalizacji w Kostrzewach od strony Krokowa 4 km -2008 | 1.200.000 2008r | 1.200.000 2008r | 360.000 2008r |  |  | 840.000 ZPORR 2008r |  |  |
| 3.2.3.Modernizacja świetlic wiejskich Kiersztanowo,Lekity ,Krokowo 2008-2010 | 130.000 | 130.000 | 39.000 |  |  | 91.000 ZPORR |  |  |
| Rok 2008 | 45.000 | 45.000 | 13.500 |  |  | 31.500 |  |  |
| Rok 2009 | 45.000 | 45.000 | 13.500 |  |  | 31.500 |  |  |
| Rok 2010 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |  |  | 28.000 |  |  |
| 3.2.4.Modernizacja świetlic wiejskich Franknowo-Radostowo 2007 | 80.000 2007r | 80.000 2007r | 24.000 2007r |  |  | 56.000 ZPORR 2007r |  |  |
| 6. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2007 | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2007 | 80.000 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  |
| Rok 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## O G Ó Ł E M | 23.350.000 | 23.250.000 | 5.175.000 | 860.000 | 5.700.000 | 11.385.000 | 130.000 |  |
| Rok 2007 | 5.580.000 | 5.580.000 | 1.166.000 | 125.000 | 1.575.000 | 2.649.000 | 65.000 |  |
| Rok 2008 | 7.925.000 | 7.925.000 | 1.913.500 | 305.000 | 1.375.000 | 4.266.500 | 65.000 |  |
| Rok 2009 | 5.125.000 | 5.125.000 | 1.123.500 | 215.000 | 1.375.000 | 2.411.500 |  |  |
| Rok 2010 | 4.620.000 | 4.620.000 | 972.000 | 215.000 | 1.375.000 | 2.058.000 |  |  |

8. System wdrażania

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany wynika z zasad wdrażania pomocy strukturalnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gminy korzystające ze środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej są zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 roku Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że gmina korzystająca z różnych źródeł finansowania będzie musiała sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany

Funkcję zarówno koordynującą i zarządzającą w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Burmistrz Jezioran i Skarbnik Gminy.

Zakres zadań obejmować będzie między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad realizacji Planu Rozwoju Lokalnego,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu

- realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi,

- sporządzenie wniosków o płatności na realizację projektów,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji 
 i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- przedkładanie rocznych raportów Radzie Miejskiej w Jezioranach,

- dokonanie oceny podsumowującej po zakończeniu realizacji Planu.

9. Monitorowanie i ocenianie.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu odgrywa Burmistrz Jezioran. Główną rolą Burmistrza będzie organizacja monitorowania przebiegu realizacji projektów zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień realizacji zadań.

Skuteczność wdrażania Planu poddawana będzie bieżącej diagnozie przez Radę Miejską 
w Jezioranach. Monitorowanie odbywać się będzie przy pomocy opracowanych wskaźników monitorowania. Elementem inicjowania i podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi na rok 2004 została określona w dokumencie pod nazwą „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”. Program ten będzie każdego roku uchwalany. Miasto i gmina Jeziorany podejmie stojące przed nią wyzwania włączając w to przedsięwzięcie całą społeczność lokalną, gdyż tylko partnerstwo wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich może zapewnić sukces w rozwoju

Powszechna wiedza na temat wdrażania i wykorzystywania środków UE przekazywana będzie mieszkańcom oraz opinii publicznej poprzez następujące działania:

- informacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

- informacja przekazywana w trakcie zebrań z mieszkańcami oraz w trakcie zebrań sołeckich,

- informacja w Bazie Informacji Lokalnej,

- informacja w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jezioranach,

- informacja w lokalnej telewizji kablowej, regionalnej „Panorama” oraz telewizji

ogólnokrajowej,

- informacja na łamach prasy regionalnej „Gazeta Olsztyńska”