Wykonany na zlecenie:

BURMISTRZA JEZIORAN

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

Zespół zadaniowy ds. opracowania planu rozwoju miasta Jeziorany

Agnieszka Kiljan – koordynator

Agnieszka Frąckiewicz – członek

Zygmunt Stachlewski – członek

Eugeniusz Chrostowski – członek

Maria Compa – członek

Justyna Wojno – członek

Nadzór merytoryczny:

Aurelia Kamińska – Sydor – Burmistrz Jezioran

Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy

Główni autorzy opracowania:

Agnieszka Kiljan

Wacław Dąbrowski

SPIS TREŚCI

- Wstęp.........................................................................................................................................3

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju ..............................................................................4

- Charakterystyka aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem Planu....................................................................................................................6

- Historia miasta.........................................................................................................................6

- Środowisko przyrodnicze......................................................................................................8

    - gleby i szata roślinna ....................................................................................10

    - warunki klimatyczne.....................................................................................10

    - geomorfologia i ukształtowanie powierzchni..........................................11

- Strefa zagospodarowania przestrzennego.......................................................................12

    - infrastruktura techniczna.............................................................................14

    - charakterystyka ujęć wody..........................................................................16

    - zaopatrzenie w energię cieplną..................................................................19

    - uwarunkowania ochrony środowiska.......................................................19

    - powietrze atmosferyczne............................................................................21

    - gazownictwo...................................................................................................22

    - oświetlenie ulic..............................................................................................22

    - struktura własności gruntów i budynków...............................................23

    - zabytki miasta.................................................................................................25

- Strefa gospodarcza................................................................................................................27

    - podmioty gospodarcze i ich struktura......................................................27

    - rynek pracy i bezrobocie.............................................................................27

    - turystyka..........................................................................................................34

- Strefa społeczna.....................................................................................................................35

    - struktura demograficzna mieszkańców i trendy jej zmiany.................35

    - oświata.............................................................................................................38

    - sport i rekreacja............................................................................................39

    - kultura..............................................................................................................40

    - opieka medyczna...........................................................................................40

    - opieka społeczna............................................................................................41

    - opieka nad niepełnosprawnymi..................................................................44

    - bezpieczeństwo publiczne...........................................................................44

    - organizacje pozarządowe............................................................................45

- Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa........................................................................................................46

- Planowane działania do realizacji wraz z zadaniami.......................................................47

    - podejmowane działania................................................................................48

    - zadania do realizacji na okres lat 2005 – 2006.......................................48

    - zadania do realizacji na okres 2007 – 2010.............................................49

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.......................................................................................51

- System wdrażania..................................................................................................................53

- Sposoby monitorowania i oceny.......................................................................................54

- WSTĘP.

Podstawą do opracowania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany było Zarządzenie Nr 20/05 Burmistrza Jezioran z dnia 10 października 2005 r. w sprawie powołania pełnomocnika i Zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu Lokalnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz.1745).

Opracowany Plan łączy w sobie elementy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jeziorany, Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2004-2010 z elementami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2004-2010. W związku z tym został on opracowany z udziałem lokalnych beneficjentów końcowych pomocy strukturalnej i uwzględnia planowane przez nich zadania, które mają być wspierane środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Miasta Jeziorany powinien przyczynić się do realizacji celów rozwojowych miasta z zachowaniem sekwencji chronologicznej ich realizacji w czasie. Głównym zadaniem Planu jest zaprogramowanie działań samorządu w dłuższej perspektywie czasowej do 2010 roku. Plan Rozwoju Miasta Jeziorany przyczyni się do realizacji strategicznych inwestycji w Jezioranach poprzez koncentrację i optymalizację wykorzystania środków własnych oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowany Plan zawiera zadania do realizacji w najbliższych latach, przy czym porządkuje finanse miasta i wprowadza dużą racjonalność w wydatkowaniu środków publicznych.

Wymóg przygotowania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany odnosi się w sposób bezpośredni do realizacji projektów w ramach priorytetu „Rozwój lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a w szczególności do działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”. Kształt opracowania został nakreślony w załączniku nr 8 do ZPORR, w którym wskazano na układ poniższego opracowania. Dla zapewnienia spójności i kompleksowości planu uwzględniono w procesie opracowania wszystkie istotne, przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne.

Plan został przygotowany przez grupę osób, która pełniła rolę Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Miasta Jeziorany, których pomysły i wiedza zostały wykorzystane przy opracowaniu niniejszego dokumentu. Zespół dokonał gruntownej i szczegółowej analizy stanu faktycznego, pozwalającej na precyzyjne uporządkowanie zadań, które miałyby być finansowane z funduszy pomocowych UE.

Tworzenie Planu pozwala mieć nadzieję, iż jego realizacja będzie budziła żywe zainteresowanie wszystkich najważniejszych ugrupowań politycznych, społecznych i gospodarczych działających na terenie miasta. Spełniono w ten sposób istotne, z punktu widzenia planowania strategicznego, kryterium zgody i reprezentacji społecznej. Cele określone w Planie Rozwoju Miasta Jeziorany stwarzają czytelne reguły kontroli nad władzą lokalną przez społeczeństwo miasta Jeziorany i jego reprezentantów radnych. Pozwala to również żywić nadzieję na zachowanie ciągłości podejmowanych zadań i działań na przestrzeni lat objętych planem bez zawirowań związanych ze zmianą władzy na poziomie gminy.

Powstały dokument jest przeglądem uwarunkowań rozwoju miasta i najistotniejszych kwestii mających wpływ na rozwój miasta. Został on opracowany zgodnie z zasadami programowania oraz partnerstwa społecznego, przyjętymi i ogólnie akceptowanymi dla tego rodzaju dokumentów strategicznych.

Ponieważ Plan Rozwoju Miasta Jeziorany jest dokumentem o charakterze strategicznym jego realizacja będzie poddawana systematycznej kontroli i ocenie.

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju.

Przy opracowaniu Planu Rozwoju Miasta Jeziorany oparto się na metodologii zalecanej przez Unię Europejską przy tego typu opracowaniach. Pracami kierował Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Miasta Jeziorany. Zadanie było realizowane w formie spotkań zgodnych z zasadą podejścia partycypacyjnego. Przy budowie planu wyróżniono następujące etapy:

  - zdiagnozowanie bieżącej sytuacji,

  - wskazanie obszarów priorytetowych na podstawie diagnozy,

  - sformułowanie celów strategicznych,

  - określenie zadań kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,

  - przyjęcie hierarchii ważności zadań,

  - opracowanie ostatecznej listy zadań wraz z harmonogramem ich realizacji,

Zespół Zadaniowy przyjął założenie, że Plan będzie:

  - dotyczył realizacji długookresowych celów za pomocą ustalonych środków i przy wykorzystaniu posiadanych zasobów,

  - dokumentem, w którym ogniskują się pomysły na rozwój Miasta w oparciu o posiadane zasoby materialne, ludzie, kulturowe,

  - dokumentem elastycznym wobec zmian społeczno – ekonomicznych w otoczeniu,

  - wspólnym działaniem programowym, a nie zbiorem życzeń.

Budując Plan Rozwoju Miasta Jeziorany uznano następujące procesy w otoczeniu za najważniejsze:

  - wychodzenie naprzeciw szybkim zmianom gospodarczym

  - wzrost zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach,

  - rozwój rynku szeroko rozumianych usług.

Przyjęto, że opracowanie Planu pozwoli na:

  - uzyskanie szerokiego poparcia ze strony większości mieszkańców dla realizacji zadań określonych w dokumencie,

  - osiągnięcie zintegrowania wszystkich przyjętych planów,

  - ciągłe monitorowanie i ewaluację planów strategicznych w cyklu rocznym,

W pracach nad planem kierowano się polityką zrównoważonego rozwoju regionalnego, w takich aspektach jak:

  - ochrona walorów środowiska naturalnego,

  - zachowanie dziedzictwa kulturowego,

Jako najważniejsze w Planie Rozwoju Miasta Jeziorany przyjęto zasady UE udzielania wsparcia finansowego na rozwój inicjatyw lokalnych:

  - planowania i programowania,

  - partnerstwa i solidarności społeczności lokalnej,

  - ilościowo wymiernych efektów

  - wdrażania przyjętych celów zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,

  - koordynacji sił i środków oraz uzupełnianiu środków finansowych przez UE.

W przedłożonym dokumencie przyjęto, że okresem planistycznym Planu Rozwoju Miasta Jeziorany będą lata 2005-2006, co jest spójne z terminami prognozowania w Unii Europejskiej. Ponadto założono, że dokument koncepcyjnie będzie opisywał zadania na kolejny okres planowania UE, lata 2007-2010.

Jeziorany są gminą miejsko – wiejską, lecz przedstawione w Planie zadania będą realizowane tylko w granicach administracyjnych miasta.

Plan Rozwoju Miasta Jeziorany wdrażany będzie w ramach priorytetu trzeciego „Rozwój lokalny”, który obejmuje pięć działań, z których cztery będą realizowane na terenie miasta w sześciu obszarach.

- Charakterystyka aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem Planu.

Miasto Jeziorany położone jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny. Administracyjne miasto Jeziorany znajduje się w województwie warmińsko – mazurskim, Powiecie Olsztyńskim, które powstały w wyniku ostatniej reformy podziału terytorialnego Polski.

Miasto zajmuje powierzchnię 341 ha.

Na terenie miasta Jeziorany:

- użytki rolne stanowią 244 ha, w tym:

grunty orne – 162 ha,

łąki – 3 ha,

sady – 13 ha,

pastwiska – 66 ha,

- parki i zadrzewienia stanowią 4 ha

- grunty pod zabudową, ulicami i rzekami oraz nieużytki – 93 ha,

Na obszarze gminy Jeziorany usytuowanych jest 9 jezior, w tym 2 wyjątkowo atrakcyjne jeziora: Blanki oraz Luterskie, przylegające do granic gminy od strony wschodniej i zachodniej.

Sieć osadnicza to miasto Jeziorany położone centralnie i 22 sołectwa, w których skład wchodzi 27 jednostek wiejskich. Przez teren Gminy, począwszy od jeziora Luterskiego przepływa rzeka Symsarna, dzieląc przepięknie miasto na dwie części, kierując swój dalszy bieg do jeziora Blanki. Gmina przy jeziorze Luterskim posiada przepiękny teren pod urządzenie ośrodka wypoczynkowego.

Funkcjonująca gospodarka rolna bez dużych zakładów przetwórczych, nie daje zatrudnienia wszystkim mieszkańcom w wieku produkcyjnym. Bezrobocie w gminie sięga 30%. Gmina, zatem stawia na rozwój turystyki i agroturystyki oraz drobnej przedsiębiorczości.

- Historia miasta.

Założycielem Jezioran był biskup Herman z Pragi, który położył duże zasługi przy uregulowaniu granic biskupstwa i dominium warmińskiego oraz przy zaludnieniu południowej Warmii. W zastępstwie biskupa przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim wystawił w 1338 roku kanonik braniewski Mikołaj i wójt biskupi Henryk von Luter. Zasadźcą został Henryk Wandepfaffe. Miastu przydzielono 110 włók ziemi, z tego 11 włók należało do sołtysa, 6 stanowiło uposażenie kościoła, jedną zarezerwowano jako pastwisko na potrzeby zamku, jedną przeznaczono na zabudowę miasta, 61 do podziału między osadników na wspólne pastwisko dla wszystkich mieszkańców miasta. Jezioranom przyznano 10 lat wolnizny, czyli przez ten czas osadnicy zwolnieni byli ze wszystkich czynszów. Mieszczanom przysługiwało prawo budowy kramów, ław i łaźni. Dochody z nich miały być dzielone między biskupa, sołtysa i władze miejskie.

W dokumentach lokacyjnych Jeziorany występowały pod nazwą civitas Seburg. W późniejszych czasach nazwa ta przekształciła się w Seeburg. Wywodzi się ona od pobliskich, dziś już w części nieistniejących, jezior. Nazwa polska Jeziorany występuje już w XV wieku. Polscy mieszkańcy zwali także swe miasto Zyborkiem.

Niegdyś całe miasto otoczone było wysokimi murami i fosami, do dziś zachowały się jedynie ich szczątki.

Klęski nie oszczędzały Jezioran na przestrzeni dziejów. Miasto było kilkakrotnie trawione przez pożar, ograbione przez zaborców, atakowane przez zarazy i epidemie.

Gotyckie założenie urbanistyczne miasta z szachownicowym układem ulic zachowało się do dziś. Ośrodkiem jest prostokątny rynek z rozchodzącymi się od niego prostopadle sześcioma ulicami. Na rynku wznosił się ratusz spalony w 1656 roku i już nieodbudowany. Domy mieszczańskie grupowane były w dziesięciu kompleksach. Siedem z nich znajdowało się przy rynku, pozostałe przy ulicach prowadzących do bram miejskich.

W południowo-wschodnim narożniku rynku wzniesiono w 1345 roku kościół pw. św. Bartłomieja, który znajdował się pod patronatem biskupa. Od końca XV wieku był siedzibą archiprezbitra. Na zachód od miasta, oddzielony od niego głęboką fosą, znajdował się zamek biskupi. Ze sprawozdania z lustracji dokonanej    w 1655 roku wynika, że całe miasto otoczone było wysokimi murami i fosami.  Do miasta prowadziły trzy bramy: Mostowa (zwana także Lidzbarską) od północy, Młyńska od południa i Reszelska od wschodu. Jedną z najstarszych budowli Jezioran był młyn położony nad Stawem Młyńskim, wymieniony już w przywileju  w 1338 roku.

W wiekach XVI i XVII miasto zaczęło rozwijać się w kierunku północnym. Na powstałym w ten sposób przedmieściu zbudowano w 1656 roku kaplicę pw. św. Krzyża.

Na miejscu drewnianego zamku biskup Jan z Miśni rozpoczął budowę zamku murowanego. Ukończył go biskup Jan Stryprock przed rokiem 1373. Był on siedzibą biskupiego komornictwa Jeziorańskiego. Pierwotnie zamek miał 4 skrzydła, które otaczały kwadratowy dziedziniec. W narożniku południowo-wschodnim zamku mieściła się wieża. Od wschodu rozciągało się podzamcze. W 1472 roku podzamcze zostało zniszczone i odbudowane dopiero w XVIII wieku przez biskupa Adama Grafowskiego. Na stokach wzgórza zamkowego znajdował się piękny ogród, wzmiankowany w dokumentach z 1711 roku. Był to ogród typu włoskiego  z podłużnymi i poprzecznymi alejami oraz z fontanną pośrodku. Dziś na tym miejscu znajduje się park.

- Środowisko przyrodnicze.

Miasto i okolice to oaza na turystycznej mapie Polski. Teren ten stanowi malowniczy krajobraz sfałdowanej przez ustępujący lodowiec ziemi, pełnej rozpadlin i wzgórz morenowych, dając panoramę pełną interesujących i zadziwiających widoków. Przykładem mogą być te z okolicy Radostowa, gdzie naturalne ukształtowanie terenu stworzyło niemal górską serpentynę szosy. Na terenie gminy znajduje się rezerwat ptactwa wodnego „Ustnik” usadowiony rozporządzeniem MOŚiZN w 1991 roku przy miejscowości Ustnik na śródpolnym rozlewisku o powierzchni 32 ha. Jest miejscem lęgowym i wypoczynkowym ok. 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Na uwagę zasługuje liczna kolonia perkoza zausznika oraz 17 gatunków siewkowatych, w tym bekasa dubleta, biegusa małego, rycyka północnego. Poza tym ochroną pomnikową objęte są dwa głazy (jeden nad brzegiem jez. Luterskiego, drugi w Leśnictwie Kikity) oraz 8 cisów położonych w Leśnictwie Kikity. Obszary wzmożonej ochrony krajobrazu na terenie gminy Jeziorany stanowią znaczną część obszaru – głównie rejon doliny Symsarny i jezior hydrologicznie z nią związanych, a także w jej części południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Większość pozostałych obszarów gminy zostało objętych umiarkowaną ochroną krajobrazu z tytułu położenia w zlewni pojeziernej. Gmina Jeziorany jest gminą typowo rolniczą, posiada wysoką bonitację gleb. Użytki rolne zajmują około 70% powierzchni gminy. Ponad 70% powierzchni gruntów rolnych zajmują grunty orne, a pozostałe niecałe 30% użytki zielone. Pod względem typologicznym obszar jest jednorodny. Występują gleby brunatne właściwe, jedynie w okolicach wsi Polkajmy, Wólka Szlachecka, Frankowo, Kramarzewo, Potryty spotyka się gleby brunatne wyługowane. Na obszarze gminy wśród gruntów ornych przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej, zajmując połowę ich powierzchni. Około 43% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby klasy III, które dominują w części środkowej gminy. Mały udział maja gleby lekkie, piaszczyste. Gmina charakteryzuje się małą lesistością. Lasy i zadrzewienia stanowią powierzchnie 3,89 tys. ha. Lesistość wynosi 18,8%. Lasy terenu gminy zaliczane są do obszaru lasów wielofunkcyjnych, tj. spełniających funkcje: ochrony przyrody, rekreacji i turystyki oraz produkcji drewna. Przestrzennie przeważają lasy gospodarcze, ale dość znaczny jest udział lasów uznawanych za ochronne. Są to głównie lasy wodochronne w rejonie Kikit oraz lasy glebochronne rosnące na krawędzi wysoczyzny na południowy-wschód od Radostowa. Ze względu na sprzyjające warunki przyrodnicze zalecany jest rozwój produkcji zbóż i hodowli bydła stanowiący tradycyjną formę gospodarowania. Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast istnieją zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usługowo- produkcyjne i rzemieślnicze. Wody zajmują około 2,3% powierzchni gminy. Elementami sieci hydrograficznej na terenie gminy są zarówno wody płynące jak i jeziora. Obszar gminy znajduje się w dorzeczu Łyny w zlewni jej czterech prawych dopływów: Wasąga, Kirsny, Symsarny i Pisy. Największą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Symsarna, w której zlewni położone jest około 2/3 gminy. Nie bez znaczenia jest  współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji, by rozwój przebiegał w zgodny, harmonijny sposób.

Na etapie planowania i wykorzystywania walorów przyrodniczych do celów gospodarczych czy społecznych, należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju - ekorozwoju – rozwoju nie zagrażającemu środowisku naturalnemu. Polityka i wszelkie działania społeczne winny mieć charakter proekologiczny, dążący do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska naturalnego. Oznacza to:

- zachowanie środowiska przyrodniczego w taki sposób, aby nie powstały w nim nieodwracalne zmiany,

- poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoną wielkość,

- harmonizowanie wszystkich celów rozwoju: ekologicznych, społecznych 
i ekonomicznych,

- długookresową analizę,

- planowanie i wcielanie celów rozwoju,

Nie bez znaczenia jest także współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji, by rozwój przebiegał w zgodny, harmonijny sposób.

Celem zapobiegania pogarszaniu się stanu środowiska naturalnego powinny być podjęte następujące działania, które poprawiają aktualny stan:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację

systemów grzewczych,

- zwiększenie zieleni miejskiej w celu poprawy estetyki miasta,

- stworzenie naturalnych filtrów wzdłuż brzegów rzek i jezior poprzez robienie stref

ochronnych z trwałej zieleni (minimalizacja dopływu substancji biogennych i

organicznych z pól),

- przeprowadzenia remontów dróg, ulic i chodników, zmniejszenie hałasu, ograniczanie zużycia paliw poprzez powszechne stosowanie katalizatorów,

- rozwijanie segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów,

- współpraca z innymi gminami w celu wykonywania wspólnie inwestycji służących ochronie środowiska między innymi: wspólna polityka ściekowa, wodociągowa czy też gospodarki odpadami,

- podejmowanie działań ochrony i propagowania zabytków kultury materialnej w tym: obiektów architektonicznych, miejsc ważnych dla kultury, jako elementów ściśle związanych z krajobrazem regionu,

- pozyskanie kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć.

Powyższe propozycje zadań do realizacji w głównym stopniu zwiększą atrakcyjność miasta pod względem turystycznym oraz wpłyną na poprawę środowiska. Wynikiem pozytywnym tych działań będzie także znaczna poprawa życia tutejszych mieszkańców. Uzbrojenie terenu spowoduje większe zainteresowanie działkami przeznaczonymi na sprzedaż pod zabudowę mieszkalną i usługową. Zwiększą się możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki. Miasto 
w większym stopniu stanie się otwarte dla ludzi szukających wypoczynku jak i tych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Ponadto taka sytuacja korzystnie, wpłynęłaby na dochody budżetu i kondycję finansową miasta.

  - gleby i szata roślinna

Obszar miasta charakteryzuje się dominacją gleb o wysokiej urodzajności. Zdecydowanie dominują gleby kompleksu pszennego dobrego, wytworzone z glin lekkich lub średnich, miejscami z domieszką pyłów, względnie z iłów pylastych. Są to gleby o bardzo korzystnych warunkach do produkcji rolnej, na ogół III klasy bonitacyjnej, przydatne bez ograniczeń do większości upraw. Gleby kompleksów żytnich przeważnie występują na małych powierzchniach.

Obniżenia terenu wypełniają użytki zielone średnie (III i IV klasy bonitacyjnej) oraz lokalnie – słabe (V i VI klasy bonitacyjnej). Są one przeważnie wykształcone na glebach pochodzenia organicznego: torfowych i mułowo – torfowych, a także lokalnie na czarnych ziemiach. W obrębie zabudowy miejskiej gleby są na ogół zdegradowane.

Lasy zajmują stosunkowo mały procent powierzchni miasta i okolic. Porastają one nieprzydatne do upraw rolnych dolinki erozyjne na krawędzi wysoczyzny oraz część obniżeń pojeziernych.

W obrębie zabudowy miejskiej znajdują się tereny zieleni urządzonej w postaci parków, skwerów, drzew przydrożnych, sadów itp.

  - warunki  klimatyczne .

Klimat miasta Jeziorany, podobnie jak klimat Polski, odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody. Związane jest to z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas powietrza. Fluktuacje stanów pogody są nawet większe niż w pozostałych nizinnych regionach kraju, co związane jest z różnorodnością fizjograficzną podłoża: urozmaiconą rzeźbą, występowaniem kompleksów leśnych, obszarów podmokłych oraz bogatej sieci wód powierzchniowych.

Średnie roczne temperatury wynoszą około + 6,40C do + 6,60C. Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty. Średnie temperatury z wielolecia w tych miesiącach wynoszą od - 4,10C do - 4,50C. Najcieplejszym jest lipiec. Średnie temperatury z wielolecia w tym miesiącu wynoszą od 16,70C do 17,10C. Średnia liczba dni gorących (powyżej 250C) wynosi 25 – 26. Roczne sumy opadów wynoszą średnio około 610 – 624 mm. Największe są latem (w lipcu około 86 – 89 mm), a najmniejsze wczesną wiosna (marzec 26 – 29 mm). Dni z opadem jest średnio około 161 – 163 w roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio około 104 - 114 dni w roku.

Na klimat lokalny ma wpływ rzeźba terenu. Obniżenia terenowe przyczyniają się do zalegania chłodnego, wilgotnego powietrza, dużych wahań dobowych temperatury, mniejszych prędkości wiatrów, występowania przymrozków wczesną jesienią. 	
Topoklimat terenów wyniesionych jest na ogół bardziej sprzyjający pobytowi ludzi. Cechą ujemną jest narażenie na działanie silnych wiatrów w kulminacjach pagórków.

  - geomorfologia i ukształtowanie powierzchni.

Pod względem fizjograficznym miasto Jeziorany należy do Pojezierza Olsztyńskiego. Teren miasta charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu, charakterystyczną dla obszarów młodoglacjalnych.

Przestrzennie dominuje wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata. Najwyżej położone są tereny na południe od miasta – na wysokości rzędu 140-170 m n.p.m. W kierunku północnym teren obniża się. Na obszarze leżącym na południowy – zachód od miasta teren obniża się gwałtownie krawędzią o wysokości do 50 m z licznymi rozcięciami erozyjnymi do obniżeń pojeziernych leżących na wysokości około 110-120 m n.p.pm. Powierzchnie terenów wysoczyznowych  w obrębie miasta (poza kierunkiem południowym) leżą na ogół na wysokości około 120-140 m n.p.pm.

W obrębie terenów wysoczyznowych występują liczne formy wklęsłe, przeważnie drobnoprzestrzenne, będące na ogół zagłębieniami i obniżeniami wytopiskowymi.

Na południowy – wschód i północny – zachód od miasta znajdują się jeziora hydrologicznie związane z Symsarną – rzeką przepływającą przez miasto. Dolina Symsarny jest dość słabo wykształcona i o zróżnicowanym charakterze. Ma ona swoje odcinki przełomowe, w obrębie których płynie dolinami wciosowymi, a na wielu odcinkach przepływa przez obniżenia wytopiskowe i pojezierne.

Formy geomorfologiczne zasadniczo zostały ukształtowane w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego, a zmodyfikowane w holocenie.

Oprócz form naturalnych na terenie miasta występują także formy powstałe w wyniku działalności człowieka. Są to nasypy budowlane, drogowe i kolejowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne.

- Strefa zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Jeziorany jest jedną z 12 gmin należących do powiatu ziemskiego olsztyńskiego 
z siedzibą w Olsztynie. Miasto Jeziorany należy do grupy miast o liczbie mieszkańców poniżej 
5 tys. Jest składową sieci osadniczej o charakterze rozdrobnionym, lecz stosunkowo równomiernie rozmieszczonym. Nie zostało zaliczone do miast o najlepszych potencjalnych warunkach rozwoju. Położone jest w centrum obszaru otoczonego miastami zaliczonymi do tej grupy, tj. pomiędzy Olsztynem, Lidzbarkiem Warmińskim, Dobrym Miastem, Reszlem. W Jezioranach istniejąca zabudowa miejska charakteryzuje się nadmiernym rozproszeniem. Miasto powstało na skutek bezplanowej zabudowy obrzeżnej istniejących ulic i dróg dojazdowych.

Potrzeby w zakresie planowania przestrzennego w oparciu o  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jeziorany uchwalonym uchwałą Nr XXVI/235/01 z dnia 5 grudnia 2001r. stanowią podstawę do podejmowania prac planistycznych w skali lokalnej. Granice opracowywanych planów są uściślane na etapie podejmowania kolejnych Uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do opracowania planu:

- Uchwała Nr XVIII 144/96 z dnia 20.09.1996 roku obejmująca miasto w rejonach ulic Kajki B46KS, Kasztanowa A25KS , Mickiewicza A24NO , Kościuszki C48KS,

- Uchwała Nr XLII/281/98 z dnia 31.01.1998 roku obejmująca miasto w rejonie ulicy Sienkiewicza B-23M

- Uchwała Nr VII/60/03 z dnia 8.07.2003 roku obejmująca miasto w rejonie ulic Kajki i Barczewskiej

Zakłada się przede wszystkim opracowywanie miejscowych planów pod przygotowanie procesów produkcyjno – usługowych ( realizacja budownictwa produkcyjnego, rzemieślniczego i składowego wraz z uzbrojeniem terenu ) oraz mieszkaniowo – usługowych ( realizacja budownictwa mieszkaniowego  i usługowego wraz z uzbrojeniem terenu).

Obszary zabudowane, w tym wskazane do przekształceń w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

| Lp. | Kategorie obszarów | Główne funkcje | Rodzaje przekształceń zagospodarowania przestrzennego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obszar historycznego miasta średniowiecznego | Mieszkaniowe i usługowe centrotwórcze | - Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i historycznego układu urbanistycznego oraz jego bieżące utrzymanie; - odtwarzanie (tam, gdzie jest to możliwe) historycznego układu urbanistycznego, - Przekształcenia własnościowe; - Uporządkowanie podziałów nieruchomości; - Uzupełnianie zabudowy; - Tworzenie miejsc parkingowych; - Podnoszenie standardów zabudowy i infrastruktury technicznej: modernizacje i rozbudowa sieci (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej) |
| 2. | Obszary historycznego Przedmieścia Olsztyńskiego | Mieszkaniowe i usługowe, w tym usług ogólnomiejskich. | - Przekształcenia w strukturze własnościowej; - Przekształcenia bloków zabudowy: - kształtowanie pierzei ulicznych, - uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej i usługowej; - Realizacja i zagospodarowanie terenów zieleni i rekreacji; - Podnoszenie standardów zabudowy i infrastruktury technicznej: modernizacje i rozbudowa sieci (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej); - Tworzenie miejsc parkingowych; - Modernizacja układu komunikacji |
| 3. | Obszary historycznych przedmieść: Lidzbarskiego i Reszelskiego | Mieszkaniowe jednorodzinne | - Uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej; - Podnoszenie standardów zabudowy i infrastruktury technicznej: modernizacje i rozbudowa sieci (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej) |
| 4. | Obszar dominacji mieszkalnictwa | Mieszkaniowe wielorodzinne | - Modernizacja układu komunikacji; - Modernizacja infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej |
| 5. | Obszary dominacji działalności gospodarczych wytwórczych | Produkcyjno-usługowe | - Porządkowanie podziałów geodezyjnych; - Przekształcenia własnościowe; - Modernizacja układu komunikacji; - Modernizacja infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej |

  - Infrastruktura techniczna.

Poprawa sytuacji miasta i gminy Jeziorany będzie możliwa m.in. dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, do których zaliczyć należy:

- kanalizowanie miasta,

- wodociągowanie gminy,

- budowę i przebudowę dróg,

- realizację inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej.

Problemy rozwoju infrastruktury technicznej to:

- niewystarczające wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę komunalną (sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe) oraz brak rozwiązań infrastrukturalnych (sieć gazowa),

- brak zorganizowanego systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych,

- niezadowalająca jakość wody pitnej,

- niedostatecznie rozwinięty system odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych, szczególnie na obszarach o funkcji produkcyjnej i usługowej,

- brak rezerwy terenu pod realizacje sieci uzbrojenia dla obecnych i nowych struktur przestrzennych,

- słaba dostępność komunikacyjna wybranych obszarów gminy, w tym terenów rekreacyjnych, wynikająca z niezadowalającego stanu technicznego dróg,

- wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszego.

Na terenie gminy Jeziorany brak jest zintegrowanego zaopatrzenia w wodę. Obecnie potrzeby w tym zakresie pokrywane są z wodociągów wiejskich opartych na lokalnych ujęciach wody. Parametry techniczne w/w wodociągów umożliwiają rozbudowę istniejących systemów. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są źródła podziemne. Jakość płytko zalegających wód podziemnych ujmowanych przez studnie kopane nie odpowiada obowiązującym normom wody do picia. W wielu studniach pojawiają się zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne. Niezbędne jest zbrojenie terenów wiejskich i inwestycyjnych Gminy w podstawową infrastrukturę techniczną – sieć wodociągową i kanalizacyjną celem tworzenia sprzyjających warunków do lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego. Działania koncentrują się na zbrojeniu terenów produkcyjnych w sieć wodociągową dostarczającą wodę o odpowiednich parametrach do celów konsumpcyjnych i gospodarczych.

Słabo rozwinięta gospodarka ściekowa stanowi barierę w odpowiednim inwestowaniu w turystykę. Trudne warunki życia oraz bezrobocie są przyczyną migracji ludności z terenów wiejskich.

Obecny stan techniczny dróg na terenie miasta i gminy jest zły. Na terenie gminy Jeziorany znajduje się 29,8 km dróg wojewódzkich w tym 3,98 km ulic wojewódzkich na terenie miasta. Są to odcinki Jeziorany – Barczewo oraz Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry. Znajdują się w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Obwód Drogowy w Biskupcu.  Ponadto na naszym terenie 92,3 km dróg powiatowych (w tym 7 km ulic) będących w administracji Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, obwód drogowy w Barczewie. Pozostałe drogi stanowią mienie gminy i są w administracji Urzędu Miejskiego w Jezioranach. Jest ich ogółem 371,53 km oraz 2,70 km ulic. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Jeziorany.

I. Drogi gminne utwardzone-bitumiczne:

- Krokowo- Lamkowo         -  2,7 km  Nr  ew. 2614006

II. Drogi gminne gruntowe:

- Franknowo-Polkajmy      -  3,5 km  Nr  ew. 2614002

- Franknowo-Modliny        -  4,5 km  Nr ew. 2614003

- Krokowo-Kostrzewy        -  2,3 km  Nr ew. 2614005

- Żardeniki-Miejska Wieś   -  2,3 km  Nr ew. 2614004

- Franknowo-Kramarzewo   - 3,0 km  Nr ew. 2614001

Ponadto na terenie gminy znajdują się drogi gruntowe (dojazdy do pól i siedlisk) w następującej ilości:

Obręb:  Kikity-10,10 km

Lekity- 9,17 km

Kramarzewo-14,17 km

Kiersztanowo-14,97 km

Jeziorany-Kolonie-15,09 km

Miejska Wieś-12,58 km

Olszewnik-15,31 km

Polkajmy-13,89 km

Studnica-15,05 km

Studzianka-17,86 km

Żardeniki-15,19 km

Wólka Szlachecka- 4,18 km

Potryty-5,35 km

Kostrzewy-7,27 km

Pierwągi-2,91 km

Wilkiejmy-6,85 km

Piszewo-11,20 km

Derc-21,56 km

Krokowo-28,08 km

Zerbuń-27,43 km

Franknowo-51,76 km

Radostowo-30,74 km

W związku z ciągłym wzrostem natężenia ruchu nawierzchnie dróg ulegają niszczeniu. Celem zapewnienia przejezdności konieczne jest przeprowadzanie bieżących napraw, które nie przyczyniają się w istotny sposób do poprawy stanu technicznego, a jedynie pozwalają doraźnie zapobiegać dalszej degradacji dróg. Liczne wyboje i nierówności oraz ubytki w nawierzchni dróg powodują poważne utrudnienia w ruchu oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zły również jest stan techniczny istniejących chodników, a w większości miejscowości w ogóle ich brak, powodując zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci dochodzących do szkół. Przebudowa wielu dróg na terenie miasta i gminy poprawi dostępność do dróg wojewódzkich, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego. Tereny o odpowiedniej infrastrukturze drogowej staną się również atrakcyjniejsze dla przyszłych inwestorów w sferze rozwoju budownictwa mieszkalno-usługowego

  - Charakterystyka ujęć wody

wody podziemne

Rejon Jezioran charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami hydrogeologicznymi.

Woda ujmowana jest z różnych poziomów wodonośnych położonych na głębokościach od 30 do 122 m w czwartorzędzie oraz z poziomu oligoceńskiego z głębokości poniżej 183m – studnie w byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jezioranach. Aktualnie studnie te zasilają wodociąg miejski. Wydajności poszczególnych studni są bardzo różne – w granicach od ok. 10 m3/h do ok. 60 m3/h i więcej – na ujęciu miejskim.

Użytkowe warstwy wodonośne są generalnie chronione w sposób naturalny przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu. Ochronę tę stanowią osady słabo przepuszczalne, głównie gliny zwałowe, oddzielające warstwy wodonośne od powierzchni terenu. Prawdopodobnym obszarem zasilania warstw jest południowa część gminy.

Ujmowane wody podziemne są generalnie średniej jakości. Wymagają na ogół nieskomplikowanego uzdatnienia, polegającego głównie na usunięciu nadmiaru żelaza 
i manganu.

Na terenie Jezioran występuje ujęcie wodne wraz ze stacją uzdatniania wody (poprzez

odżelazienie) oraz wodociąg grupowy:

Podstawowe ujęcie wodne:

Jeziorany- wodociąg grupowy obsługujący poza Jezioranami, Jeziorany - Kolonie, Lekity, Olszewnik, Żardeniki, Miejska Wieś, Piszewo, Pierwągi

### Tabela 1. Parametry istniejącego ujęcia wody

| Lp. | Miejscowość | Ilość Studni | q studni w m3/h | H głęb. w m | Wodociąg obsługujący miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jeziorany | 2 | 69,0 97,0 | 90,0 93,0 | Jeziorany, Jeziorany - Kolonie, Lekity, Olszewnik, Żardeniki, Piszewo, Pierwągi |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jezioranach

Tabela 2.  Stacja Uzdatniania Wody występująca w Jezioranach

| Lp. | Miejsce występowania stacji uzdatniania wody | Wydajność [m3/d] (średnia dobowa) |  | Liczba mieszkańców podłączonych do wodociągu zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rzeczywista | potencjalna |  |
| 1 | Jeziorany | 916 | 1127,97 | 3999 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jezioranach

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w Jezioranach przy ul. Kopernika 30. Składa się z budynku stacji uzdatniania wody, urządzeń do uzdatniania, zestawu pompowego, zbiornika o pojemności 300 m3 i dwóch studni głębinowych.

Krótki opis technologii uzdatnia wody: woda surowa podawana jest pompa głębinową GRUNDFOS SP 60-6 procesowi technologicznemu (uzdatnianiu wody) na cztery odżelaziacze (filtry wypełnione złożem filtracyjnym). Powietrze podawane jest zestawem sprężarkowym WAN-E w celu wytrącenia manganu i żelaza, woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku o pojemności 250 m³. Następnie zestaw pompowy GRUNDFOS 3 CRE 32-4 pobiera wodę uzdatnioną i pompuje ją na sieć wodociągową, nadmiar wody z sieci podawany jest na wieżę ciśnień (zbiornik wyrównawczy). Zestaw pompowy składa się z trzech pomp wirowych pionowych. Dwie pracują równocześnie, trzecia jest awaryjna. Sterowanie pomp odbywa się falownikiem.

wody powierzchniowe

Teren miasta i okolic leży w zlewisku Symsarny. Głównym elementem sieci hydrograficznej miasta jest rzeka Symsarna. Rzeka w rejonie miasta przepływa przez liczne jeziora. Jest to odcinek pojezierny, położony w zlewni całkowitej jezior. Na wschód od miasta Symsarna wpływa do jeziora Ławki, a na północny – zachód od miasta przepływa przez jezioro Wójtowieckie.

sieć wodociągowa

Miasto Jeziorany zwodociągowane jest praktycznie w 100%. Długość sieci wodociągowej w mieście wynosi 37,3 km.

Wydajność istniejących ujęć wodnych jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb istniejących i perspektywicznych miasta.

Na terenie miejskim niektóre odcinki sieci są w złym stanie technicznym, kwalifikują się do wymiany.

sieć kanalizacyjna

Przepustowość i stan techniczny istniejących kolektorów sanitarnych jest wystarczająca do przejęcia większości ścieków z miasta.

Równocześnie z budową oczyszczalni ścieków wybudowano kanalizację sanitarną 
w mieście Jeziorany. I etap (południowa część miasta do rzeki Symsarny) została wybudowana w latach 1998/1999. Pierwszą część II etapu wybudowano jesienią 2000 roku i wiosną 2001 roku. Pozostałą część etapu II zrealizowano w latach 2001-2002. Jesienią do sieci miejskiej włączono miejscowości Wójtówko, ponadto planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

Miasto Jeziorany znajduje się w zlewni rzeki Symsarny. Główne kanały deszczowe 
i sieć drobniejszych kanałów doprowadzają wody opadowe deszczowe do niżej położonych odbiorników. Głównym odbiornikiem wód powierzchniowych jest rzeka Symsarna. Kanały są kryte i przeważnie betonowe o średnicy Ø 0,20 do 0,40 m.

Część zabudowań na terenie miasta posiada bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości, z których ścieki wywożone są samochodami asenizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków.

  - zaopatrzenie w energię cieplną.

W 2000 roku opracowano projekt planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe 
i energię miasta Jeziorany. Plan określa propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię wraz z uzasadnieniem ekonomicznym oraz nakreśla kierunki redukcji wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Budynki znajdujące się w Jezioranach zarówno jednorodzinne, kilkurodzinne i pozostałe datowane są na początek XX wieku. W ówczesnym momencie technologia wykonania budynków charakteryzowała się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła. Na terenie miasta w znacznym stopniu gospodarka cieplna oparta jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach lokalnych, opalanych głównie paliwem węglowym. Ten stan rzeczy wymaga działań modernizacyjnych w kierunku eliminacji nieekonomicznych źródeł ciepła, zastosowania automatyki i nowoczesnych technologii oczyszczania spalin oraz zastępowania paliwa węglowego olejami opałowymi, gazem, lub paliwami ekologicznymi (odtwarzalnymi).

W ostatnim okresie zauważa się efekt propagowania idei termomodernizacji budynków i korzyści z tego płynących – efekt ekologiczny i ekonomiczny. Mieszkańcy sukcesywnie wymieniają systemy grzewcze na olejowe lub gazowe. Sukcesywnie docieplane są budynki mieszkalne oraz następuje wymiana stolarki okiennej.

Miasto Jeziorany nie jest wyposażone w sieć i urządzenia zaopatrzenia w gaz przewodowy. W założonym w studium i w strategii rozwoju gminy horyzoncie czasowym realizacji celów i kierunków polityki przestrzennej (10 lat), gazyfikacja obszaru miasta nie jest brana pod uwagę w planach inwestycyjnych PGNiG (Zakład Gazowniczy w Olsztynie). W takiej sytuacji możliwość gazyfikacji trzeba opierać o inny podmiot, jeżeli będzie on zainteresowany na aktualnym rynku gazownictwa inwestowaniem w system przesyłowy i budowę sieci na terenie miasta Jeziorany.

  - warunkowania ochrony środowiska

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce gminnej w odległości 0,5 km na zachód od Jezioran. Wybudowana została w dwóch etapach, jej zdolność oczyszczania 
w ciągu doby wynosi 1000 m3 ścieków. Oczyszczalnia składa się z jednego ciągu technologicznego. Podstawowe urządzenia i obiekty oczyszczalni to:

- punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,

- przepompownia główna,

- zbiornik uśredniający ścieków dowożonych,

- węzeł sit obrotowych,

- zbiorniki buforowe,

- komory biologiczne,

- komory chemiczne,

- zbiorniki osadu,

- komory wylotowe,

- stacja mechanicznego odwadniania osadu,

- wiata na odwodniony osad.

Oczyszczanie ścieków przebiega cyklicznie w wyniku następujących procesów: oczyszczania mechanicznego, czyli oddzielenia części stałych, retencjonowania ścieków oczyszczonych mechanicznie, biologicznego oczyszczania ścieków, nitryfikacji (przemiany azotu amonowego w azot nieorganiczny), denitryfikacji (usuwanie azotu nieorganicznego poprzez rozkład na drodze biologicznej do azotu gazowego), sedymentacji wstępnej (oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych biologicznie), dekantacji wstępnej (odprowadzenie sklarowanych ścieków z komory biologicznej do chemicznej), tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego, strącania związków fosforu metodą koagulacji, sedymentacji wtórnej (klarowanie ścieków w komorze chemicznej), wtórnej dekantacji (odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych do odbiornika), zagęszczania i magazynowania osadu nadmiernego. Wymienione procesy przebiegają sekwencyjnie w 2 lub 3 jednorodnych cyklach w ciągu doby. Sterowane są automatycznie. Elementem sterującym pracą urządzeń jest odpowiednio zaprogramowany sterownik mikroprocesorowy. Zastosowane rozwiązania technologiczne są bardzo sprawne.

Aktualnie oczyszczalnia może przyjąć i oczyścić w ciągu doby 1000 m3 ścieków 
w tym: 900 m3 ścieków z sieci kanalizacyjnej i 100 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego zlokalizowanego przy oczyszczalni. Do miejskiej oczyszczalni ścieków dopływają ścieki kanalizacją z miasta Jeziorany, z Wójtówki i Olszewnika oraz ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy. Średnio w ciągu doby oczyszczanych jest 500 m3 ścieków. Zdolność oczyszczania większej ilości ścieków pozwoli na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej do Olszewnika, Żardenik, Kikit, Piszewa, Tłokowa, Frankowa, Lekit, Krokowa i innych miejscowości. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach wynoszą:

- BZT5 25,0mgO2/l,

- ChZTcr 125,0mgO2/l,

- zawiesiny ogólne 35,0mg/l

- azot ogólny 15,0mgN/l

- fosfor ogólny 2,0mgP/l.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny K-17, który poprzez rów K-9 uchodzi do rowu K i dalej do rzeki Symsarny.

Wybudowana oczyszczalnia ścieków w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego.

  - powietrze atmosferyczne

Powietrze atmosferyczne jest nośnikiem wielu zanieczyszczeń. Stan czystości powietrza wpływa na jakość życia, a także na wyniki ekonomiczne z dziedzin gospodarczych ściśle związanych ze środowiskiem tj. rolnictwa, leśnictwa, turystyki. Należy nie dopuścić do pogorszenia się stanu czystości powietrza atmosferycznego w skali ogólnej oraz poprawę stanu w mieście.

W rejonie Jezioran nie jest prowadzona stała kontrola zanieczyszczeń powietrza. Najbliższy punkt stałego monitoringu znajduje się w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 
16i Niepodległości 16. Wyniki przeprowadzanych badań odnoszone były do niedawna do listy substancji zanieczyszczających, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355), które określało wartości dopuszczalne stężeń dla w/w substancji względem trzech okresów:

Da – dopuszczalne stężenie średnioroczne,

D24 – dopuszczalne stężenie średniodobowe (24 godziny),

D30 – dopuszczalne stężenie chwilowe (30 minut).

Obecnie obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796). Zgodnie z tym rozporządzeniem, oceny stanu czystości powietrza oraz klasyfikacji poszczególnych terenów pod kątem wielkości zanieczyszczenia, należy dokonywać dla obecności poniższych substancji:

- ze względu na ochronę zdrowia ludzi: pył zawieszony PM 10, dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenek węgla CO, benzen, ołów oraz ozon O3,

- ze względu na ochronę roślin: SO2 i NO2 oraz O3.

W rejonie miasta Jeziorany stan powietrza głównie związany jest z:

- źródłami emisji niskiej: lokalne kotłownie, indywidualne systemy grzewcze,

- szlakami komunikacyjnymi,

- zakładami przemysłowymi.

Zagrożenie dla czystości powietrza atmosferycznego istnieje w zasadzie tylko w sezonie grzewczym.

Gminne, zakładowe kotłownie oraz paleniska domowe powodują okresowe zwiększenie się między innymi stężeń pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku węgla, których jednym z głównych źródeł jest właśnie spalanie paliw w celach ogrzewania budynków, jak również spalanie plastików stanowiących duże zagrożenie dla powietrza atmosferycznego. W stosowanych systemach grzewczych zaleca się unikać paliwa zanieczyszczonego, w tym głównie paliwa węglowego oraz plastików.

  - Gazownictwo

Miasto nie posiada gazu ziemnego. W najbliższych latach nie jest rozważane  w planach PGNiG doprowadzenie sieci gazowej. Inicjatywy samorządu znalezienia innego inwestora i operatora mogą stanowić wariant w planowaniu zaopatrzenia  w gaz przewodowy.

  - Oświetlenie ulic

W Jezioranach jest zainstalowanych ponad 180 opraw oświetleniowych, które uruchamiane są za pomocą zegarów astronomicznych. Stan oświetlenia ulicznego jest w znacznym stopniu nie zadawalający. Oprawy są stare nie gwarantują odpowiedniego oświetlenia, energochłonne,  instalacje często ulegają uszkodzeniu. Aby  stan oświetlenia uległ zmianie na lepsze należy opracować plan modernizacji, który pozwoli osiągnąć większą skuteczność a przede wszystkim obniżyć koszty eksploatacji.

Wysokość opłat za zużytą energię w 2003 r wyszacowano na  87 799 zł natomiast w 2004 r 87 344 zł przy wydatku 20 672,40 za konserwację oświetlenia.

  - Struktura własności gruntów i budynków.

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie miasta Jeziorany (stan na 31.12.2004 r.)

1. Powierzchnia ogólna miasta Jeziorany – 341 ha,

2. Powierzchnia gruntów będących własnością gminy na terenie miasta – 183,02 ha.

3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

- osobom fizycznym – 233 działki o pow. 12,60 ha

- osobom prawnym –27 działek o pow. 16,45 ha

4. Współwłasność Gminy w 18 działkach o pow. 0,21 ha.

5. Grunty pod zabudową i działki budowlane – 115 działek o pow. 6,76 ha – możliwość
     sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.

6. Drogi – 81 działek o pow. 8,00 ha.

7. Place, boiska, parki – 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4,00 ha.

9. Grunt podlegający uwłaszczeniu – 2 działki o pow. 0,70 ha.

10. Grunty w użytkowaniu rolniczym – 91 działek o pow. 126,18 ha.

Własność nieruchomości.

Na terenie miasta Jeziorany zwiększa się sukcesywnie ilość gruntów będących własnością osób fizycznych.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2004 roku  należała min. sprzedaż  nieruchomości , która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco :

# Sprzedaż gruntów lata 2000-2004

| Lp | Sprzedaż gruntów | 2000r. |  | 2001r. |  | 2002r. |  | 2003r. |  | 2004r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1. | Miasto przetarg | 1 | 7.656,00 | 3 | 16.870,00 | - | - | 2 | 9.790,00 | 2 | 37.600,00 |
| 2. | Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania | 3 | 1.982,00 | 5 | 4.488,00 | - | - | 1 | 3.000,00 | 2 | 18.400,00 |
| RAZEM |  | 4 | 9.638,00 | 8 | 21.358,00 | - | - | 3 | 12.790,00 | 4 | 56.000,00 |

# Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1995–2004:

# w a r t o ś c i o w o  w  zł.

| Lp | Sprzedaż mienia komunalnego | 1995r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002r | 2003r | 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokale mieszkalne - miasto | 90.749 | 99.874 | 589.736 | 363.071 | 153.773 | 46.214 | 87.614 | 11.219 | 15.746 | 8.993 |
| 2. | Budynki mieszkalne - miasto | - | - | - | 11.621 | 11.703 | 20.000 | - | - | - | - |
| 3. | Budynki użytkowe - miasto | 31.332 | 20.949 | 50.377 | - | 2.427 | 300 | 72.820 | - | - | 25.030 |
|  | Razem | 122.081 | 120.823 | 640.113 | 374.692 | 167.903 | 66.514 | 160.434 | 11.219 | 15.746 | 34.023 |

I l o ś c i o w o

| Lp. | Sprzedaż mienia komunalnego | 1995r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. | 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokale mieszkalne - miasto | 35 | 31 | 95 | 102 | 47 | 14 | 16 | 5 | 10 | 10 |
| 2. | Budynki mieszkalne – miasto | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Budynki użytkowe - miasto | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 |
|  | Razem | 41 | 33 | 101 | 106 | 50 | 16 | 19 | 5 | 10 | 11 |

W ciągu 2004 roku podpisano 15 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości za kwotę ogółem 90.023 zł. Na wszelkie nieruchomości wolne ogłaszano przetargi. Ogółem zorganizowano 6 przetargów, w tym 3 na sprzedaż działek i lokalu użytkowego i 3 na wydzierżawienie nieruchomości usytuowanych w mieście Jeziorany.

W wyniku tych przetargów zbyto 2 działki budowlane w Jezioranach, wydzierżawiono 3 działki z przeznaczeniem na uprawy rolne i 1 działkę na cele inne niż rolnicze.

Ogółem miasto zbyło 4.466 m2 gruntów:

- sprzedano na rzecz nabywców indywidualnych 4.466 m2 gruntów,

- oddano 904 m2 gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

W 2004 roku miasto Jeziorany nabyło na mienie komunalne 1 nieruchomość:

- przejęło od zarządu Kolei Państwowych budynek mieszkalny na gruncie gminnym – przy ulicy Mickiewicza 1-7 (10 lokali mieszkalnych).

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży zlecono podział 2 nieruchomości  na terenie miasta Jeziorany.

Przedłużono także umowy dzierżaw na:

  - ogródki przydomowe - 40szt.,

  - działki pod garażami  - 7 szt.

  - działki pod budynkami gospodarczymi – 4 szt.

W 2004 roku na terenie miasta sprzedano 10 mieszkań dla najemców i 1 budynek użytkowy w przetargu. Sprzedano również 4 działki budowlane usytuowane na terenie miasta.

Ilość mieszkań w mieście  Jeziorany, na dzień 31.XII.2004 przestawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Ilość mieszkań | Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 1010 | 56,4 |
| Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych | 614 | 61,5 |
| Mieszkania stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych | 94 | 48,8 |
| Mieszkania stanowiące własność Gminy | 216 | 47,6 |
| Mieszkania stanowiące własność zakładów pracy | 83 | 52,7 |
| Mieszkania stanowiące własność pozostałych podmiotów | 3 | 80,0 |

  - Zabytki miasta.

Na terenie miasta i gminy Jeziorany znajdują się następujące obiekty historyczne:

- Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Jezioranach wzniesiony w 1345 roku o halowej budowli, pięcioprzęsłowej z piętrową zakrystią. Wnętrze kościoła stanowi trójnawowa hala z późnogotyckim, bogatym sklepieniem gwiaździstym. Kościół między innymi wyposażony jest w niegdyś bogato zdobione płaskorzeźbami i rzeźbami organy pochodzące z XVI – XVII wieku. Z kościoła na rynek wychodzi się przez XVIII wieczną bramę barokową, która jednocześnie spełnia zadania dzwonnicy. Przy skrzyżowaniu dróg do Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego mieści się kaplica pod wezwaniem św. Krzyża wyświęcona w 1580 roku przez biskupa Marcina Kromera.

- Brama kościelna w Jezioranach, barokowa, murowana, dwukondygnacyjna. Zabytek II kategorii, spełnia jednocześnie funkcję dzwonnicy, XVIII w,

- Kaplica św. Krzyża w Jezioranach wyświęcona w 1580 roku przez biskupa Marcina Kromera obecna budowla pochodzi z XVII wieku i była odnawiana w 1927 roku, kościółek barokowy, murowany

- Zespół Kościoła Ewangelickoaugsburskiego - kościół i ogrodzenie z bramą 1886 rok pod wezwaniem św. Jadwigi,

- Fortyfikacje miejskie – gotyckie pochodzą z XIV wieku, zrekonstruowane w obecnym stanie w latach 1957-1959 roku,

- Zabudowa miejska – posiada gotycki układ urbanistyczny zabudowy miasta, przetrwały zabytkowe kamieniczki i domy: Plac Zamkowy,

- Nawarstwienia kulturowe wraz ze starym zamkiem – obecnie przetrwały tylko sklepione piwnice i grube, trzymetrowe mury obwodowe przyziemia skrzydła zachodniego oraz fragmenty baszty narożnej. Ratusz wzniesiony na fragmentach i fundamentach murów skrzydła zamku biskupiego z lat 1355-1373, spalonego w 1783 roku,

- Budynek Poczty ul. Kajki datowany na początek XX wieku,

- Kamienice przy ulicach: Asnyka, Kajki, Konopnickiej, Kopernika, Kościelnej, Kościuszki, Krzywej, Mickiewicza, Mostowej, Nadbrzeżnej, Pieniężnego, Placu Jedności Narodowej, Placu Zamkowym. Placu Reja, Rycerskiej, Sawickiej, Wąskiej.

Poruszając się po drogach i bezdrożach naszej Gminy, często mijamy niewielkie budowle o różnorodnej architekturze – to kapliczki. W ich wnętrzach znajdują się figurki przedstawiające postaci świętych. Według wierzeń i warmińskich tradycji ludowych, miały one ostrzegać ludzi i ich posesje przed złem. Ogółem usytuowanych jest 38 kapliczek w tym 14 zabytkowych pochodzących z XVIII wieku, wpisanych do rejestru zabytków:

- Jeziorany 2 kapliczki,

- Miejska Wieś 1 kapliczka,

- Tłokowo 1 kapliczka,

- Piszewo 1 kapliczka,

- Kikity 1 kapliczka,

- Krokowo 1 kapliczka,

- Radostowo 5 kapliczek,

- Studnica 1 kapliczka,

- Zerbuń 1 kapliczka,

Kapliczki budowane były z cegły, niektóre tynkowane, utrzymane w stylach: gotyckim, barokowym i renesansowym. Niestety ich stan pogarsza się wraz z upływem czasu mimo starannej pielęgnacji mieszkańców poszczególnych miejscowości.  W 2004 roku w ramach projektu „Ratujemy kapliczki warmińskie” finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie, zmodernizowano  pod nadzorem konserwatora zabytków 7 kapliczek na terenie gminy Jeziorany, w tym: w Piszewie, Lekitach, Jezioranach – przy ul. Kopernika, Kolonii Jeziorany, Kostrzewach i  2 w Tłokowie.  Prace ukończono w 2005 roku.

- Strefa gospodarcza.

  - podmioty gospodarcze i ich struktura.

Ogółem w mieście i gminie Jeziorany wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku jest zarejestrowanych 220 podmiotów gospodarczych, w tym:

- 12 w sektorze produkcyjnym,

- 91 w sektorze handlowym,

- 117 w sektorze usługowym.

Do większych zakładów należą:

- „Krokus” spółka jawna w Krokowie,

- „Degast” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Agrokompleks” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Almag” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Iberia Dom” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „BioLegiz” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

- „Royal” Spółka  z o.o. w Jezioranach,

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku w 220 podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej zatrudnienie miało 547 osób. W większości podmiotów, to przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą.

Wraz z poprawą infrastruktury (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, elektroenergetyczna) można przypuszczać, że rozwinie się sektor zarówno produkcyjny, handlowy jak i usługowy, a przy tym zwiększy się liczba zatrudnionych.

# W poszczególnych sektorach gospodarki w ostatnich 4 latach ilość podmiotów  wpisanych do ewidencji oraz wykreślonych, przedstawiała się następująco:

2001                          2002                           2003                     2004

==================================================

## Ogółem:      235                         246                          220                    227

w tym, w poszczególnych sektorach:

## Produkcja:   14                           14                            12                      14

## Handel:         99                        103                            91                     102

## Usługi:        122                        129                          117                     111

Od roku 2001 do 2004 z ewidencji działalności gospodarczej wykreślono ogółem 96 podmiotów gospodarczych:

2001                          2002                          2003                    2004

===================================================

27                              17                              29                        23

-------------------------------------------------------------------------------------

PRODUKCJA:

1/   Produkcja rolna                                                                 2

2/   Piekarnictwo                                                                     4

3/   Stolarka                                                                            2

4/   Produkcja i instalacja kotłów c.o.                                        1

5/   Chałupniczy wyrób galanterii drzewnej                               1

6/   Produkcja zabawek                                                           1

7/   Produkcja wyrobów mięsnych  („Krokus”)                         1

8/   Produkcja odzieży  („Wardom”)                                        1

HANDEL:

1/   Handel obwoźny                                                               15

2/   Handel hurtowy i detaliczny artykułami                               82

spożywczo-przemysłowymi, monopolowymi,

do produkcji rolnej, obuwiem i odzieżą z importu,

artykułami chemicznymi i budowlanymi, kwiatami,

sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

i medycznych, wyrobów własnej produkcji,

paliw płynnych, olejów silnikowych, art.przemysł.

motoryzacyjnych.  ( sklepy, kawiarnia, mała gastronomia, kioski,

CPN-y, apteka, kwiaciarnie, magazyny i firmy na terenie miasta

i gminy prowadzące handel hurtowy i detaliczny).

USŁUGI:

1/  Transportowe                                                                     22

2/  Budowlane                                                                          16

3/  Betoniarskie i wyrób nagrobków                                            4

4/  Tokarsko-ślusarskie                                                               1

5/  Stolarskie                                                                             4

6/   Instalatorskie  ( instalatorstwo  elektryczne)                          1

7/  Weterynaryjne                                                                     7

8/   Leśne                                                                                  5

9/   Melioracyjne                                                                        1

10/   Geodezyjne                                                                         2

11/   Młynarskie                                                                           1

12/   Pogrzebowe                                                                      1

13/   Stacje paliw                                                                       2

14/   Agroturystyczne                                                                2

15/   Pośrednictwo Ubezpieczeniowe                                          8

16/   Biura Rachunkowe                                                             3

17/   Fryzjerskie                                                                         8

18/   Lekarskie                                                                           3

19/   Stomatologiczne                                                                 2

20/   Pielęgniarskie                                                                     1

21/   Pośrednictwo handlowe                                                     8

22/    Inne:                                                                               15

-  mechaniczne, elektromechaniczne, blacharstwo, lakiernictwo,

-  konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych,

-  w zakresie kierowania samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony,

-  naprawa elektronicznych ograniczników obciążania,

-  naprawa sprzętu RTV,

-  naprawa sprzętu AGD,

-  wywózka drewna,

-  wideo-filmowanie, fotografowanie,

-  kulturalno-rozrywkowe, organizacja dyskotek i imprez okolicznościowych,

-  szkoleniowe,

-  w zakresie promocji zdrowia i terapii magnetycznej,

-  wykonywanie badań analitycznych,

-  gastronomiczne,

-  klub komputerowy

Wg  stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. tj. w 227 podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, zatrudnienie wynosiło  554 osoby.

  - rynek pracy i bezrobocie.

Jednostką organizacyjną Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, która swoim zasięgiem działania obejmuje m.in. miasto i gminę Jeziorany jest Filia  w Biskupcu, w której realizowane są zadania z zakresu:

##### Ewidencji świadczeń i informacji

- rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

- przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków dla bezrobotnych,

- zgłaszanie i wyłączanie z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,

- wydawanie zaświadczeń,

- wydawanie PIT,

- ustalanie uprawnień i wypłata dodatków aktywizacyjnych,

# Aktywizacji zawodowej bezrobotnych

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo indywidualne i grupowe,

- informacja zawodowa indywidualna i grupowa,

- organizacja i prowadzenie zajęć w klubie Pracy

Realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł (PAOW, PHARE i inne) poprzez świadczenie usług:

- szkolenia i przekwalifikowania,

- roboty publiczne,

- staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

- prace interwencyjne,

- stypendium z tytułu kontynuacji nauki

- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Ponadto zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane są instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy, a mianowicie:

- refundacja kosztów dojazdu do pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego lub poradnictwa zawodowego,

- refundacja kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie,

- dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

- refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

- finansowanie dodatków aktywizacyjnych,

Współpraca z partnerami rynku pracy.

Już od dłuższego czasu bezrobocie jest najbardziej uciążliwym zjawiskiem w całej Polsce. Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie warmińsko – mazurskim – 30,3%, dlatego też w Gminie Jeziorany, która jest jego częścią, jest również wysoka stopa bezrobocia, a mianowicie około 30%. Na koniec grudnia 2003 roku w urzędzie pracy było zarejestrowanych 1.026 osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2002 odnotowano wzrost o 10 osób, jednak porównując lata 2003 i 2004 nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 46 osób, co obrazuje poniższy wykres.

Bezrobotni w latach 1999 – 2004 (stan na 31 grudzień)

Porównując do siebie gminy podlegające pod Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego stwierdzić można, że Gmina Jeziorany należy do tych gmin, które charakteryzują się wysoką liczba osób bezrobotnych.

#### Bezrobotni wg stanu na 31 grudnia w rozbiciu na poszczególne gminy w powiecie olsztyńskim

| Gmina | Zarejestrowani |  |  | Z prawem do zasiłku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2002 | Rok 2003 |  | Rok 2002 | Rok 2003 |  |
|  | ogółem | ogółem | % do roku 2002 | ogółem | ogółem | % do roku 2002 |
| Powiat olsztyński w tym: | 13.145 | 12.643 | 96,2 | 2.627 | 2.360 | 89,8 |
| m. i gm. Barczewo | 1.844 | 1.770 | 96 | 356 | 345 | 97 |
| m. i gm. Biskupiec | 2.324 | 2.228 | 95,9 | 473 | 393 | 83,1 |
| m. i gm. Dobre Miasto | 1.871 | 1.675 | 89,5 | 361 | 310 | 85,9 |
| Gmina Dywity | 773 | 775 | 100,2 | 149 | 165 | 110,7 |
| Gmina Gietrzwałd | 542 | 549 | 101,3 | 123 | 133 | 108,1 |
| m. i gm. Jeziorany | 1.016 | 1.026 | 101 | 176 | 171 | 97,2 |
| Gmina Jonkowo | 531 | 552 | 104 | 136 | 108 | 79,4 |
| Gmina Kolno | 453 | 481 | 106,2 | 100 | 92 | 92 |
| m. i gm. Olsztynek | 1.701 | 1.706 | 100,3 | 361 | 328 | 90,8 |
| Gmina Purda | 983 | 897 | 91,3 | 190 | 132 | 69,4 |
| Gmina Stawiguda | 515 | 446 | 86,6 | 108 | 91 | 84,2 |
| Gmina Świątki | 592 | 538 | 90,9 | 94 | 92 | 97,9 |

Źródło: opracowanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Struktura bezrobotnych w latach 2002 – 2004 w Gminie Jeziorany

| Wyszczególnienie |  | Bezrobotni ogółem |  |  | W tym kobiety |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Wiek | 18-24 lat | 281 | 258 | 223 | 158 | 143 | 127 |
|  | 25-34 | 276 | 263 | 212 | 163 | 154 | 130 |
|  | 35-44 | 228 | 230 | 179 | 118 | 122 | 101 |
|  | 45-54 | 212 | 250 | 230 | 104 | 122 | 112 |
|  | 55-59 | 19 | 24 | 30 | 6 | 8 | 11 |
|  | 60 i > | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wykształcenie | wyższe | 11 | 14 | 8 | 7 | 10 | 5 |
|  | śr. zaw. | 144 | 142 | 139 | 106 | 106 | 105 |
|  | LO | 49 | 51 | 49 | 38 | 40 | 31 |
|  | zas. zaw. | 397 | 390 | 333 | 191 | 178 | 156 |
|  | podstawowe | 415 | 429 | 351 | 207 | 215 | 184 |
| Staż pracy ogółem | bez stażu | 203 | 204 | 163 | 141 | 138 | 115 |
|  | do 1 roku | 120 | 100 | 84 | 82 | 70 | 59 |
|  | 1-5 lat | 229 | 229 | 211 | 123 | 124 | 115 |
|  | 5-10 lat | 164 | 170 | 142 | 81 | 88 | 80 |
|  | 10-20 lat | 194 | 203 | 165 | 88 | 91 | 73 |
|  | 20-30 lat | 101 | 108 | 101 | 34 | 37 | 38 |
|  | 30 i > | 5 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Czas pozostawania bez pracy | do 1 m-ca | 67 | 43 | 48 | 23 | 13 | 26 |
|  | 1-3 m-ce | 119 | 111 | 113 | 44 | 43 | 45 |
|  | 3-6 m-cy | 107 | 110 | 87 | 53 | 46 | 48 |
|  | 6-12 m-cy | 164 | 158 | 140 | 87 | 59 | 55 |
|  | 12-24 m-cy | 211 | 198 | 131 | 95 | 109 | 58 |
|  | > 24 m-cy | 348 | 406 | 361 | 247 | 279 | 249 |
| Ogółem |  | 1016 | 1026 | 880 | 549 | 549 | 481 |

Źródło: informacja o działalności Filii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu w 2004 roku

Jednym z parametrów charakteryzujących sytuację na rynku pracy są dane dotyczące „odpływu” bezrobotnych. Nie wszystkie wolne miejsca pracy zgłaszane są do urzędu pracy. Część bezrobotnych znajduje zatrudnienie w wyniku własnej aktywności zawodowej, wykorzystując jedna z najbardziej skutecznych metod aktywnego poszukiwania pracy, tj. bezpośrednie wizyty u pracodawcy. Część pracodawców poszukuje pracowników we własnym zakresie, jednak należy stwierdzić, że coraz więcej pracodawców dokonuje naboru pracowników przy współpracy z urzędem pracy z uwagi na:

- lepszy dobór kandydatów do wymaganych kwalifikacji,

- oszczędność czasu zwłaszcza przy zatrudnianiu większej liczby osób.

Odpływ bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy:

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podjęcie pracy ogółem | 364 | 296 | 345 | 374 | 461 |
| W tym: za pośrednictwem urzędu | 161 | 64 | 109 | 159 | 158 |
| % | 44,2 | 21,6 | 31,6 | 52,5 | 34,3 |

### Jak wynika z powyższej tabeli odpływ bezrobotnych z roku na rok wzrasta, co przyczynia się do zmniejszania bezrobocia. Największy procent osób, które uzyskały pracę dzięki urzędowi pracy był w 2003 roku.

### Osoby korzystające z poradnictwa zawodowego

|  | 2000 | W tym kobiety | 2001 | W tym kobiety | 2002 | W tym kobiety | 2003 | W tym kobiety | 2004 | W tym kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradnictwo indywidualne | 79 | 35 | 214 | 138 | 184 | 81 | 135 | 46 | 234 | 99 |
| Poradnictwo grupowe | 7 | 6 | 15 | 15 | 33 | 14 | 19 | 8 | 25 | 22 |
| Informacja zawodowa indywidualna i grupowa | 110 | 54 | 281 | 129 | 50 | 25 | 94 | 35 | 241 | 119 |

Powyższe dane pokazują iż znacznie wzrosła liczba osób objętych usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Porównując dwa ostatnie lata poradnictwem zawodowym objęto o 105 osób więcej i informacja zawodową o 10 osób więcej. Spowodowane było to tym, że przy wyborze kandydatów na poszczególne programy z zakresu aktywizacji zawodowej stawiane były ściśle określone wymagania co do wieku bezrobotnych, okresu pozostawania bez pracy, czy tez posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Długotrwały charakter bezrobocia oznacza, że duża część osób traci prawo do zasiłku. Takie osoby tracą umiejętności i nawyki zawodowe, staja się mało atrakcyjne dla pracodawców, co utrudnia im dalsze poszukiwanie pracy.

  - turystyka.

Teren gminy Jeziorany położony jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny wśród 9 malowniczych jezior rynnowych połączonych szeregiem rzek, w obszarze funkcjonalnych Zielonych Płuc Polski. Taki kształt terenu w bardzo dużym stopniu umożliwia rozwój turystyki i agroturystyki. Głównym miejscem skupiającym turystów jest jezioro Luterskie i usytuowany przy nim Ośrodek Doskonalenia Kadry Służb Więziennych. Miasto Jeziorany, poprzez swoje położenie przestrzenne z dala od szlaków drogowych, jest wskazane do rozwoju turystyki nastawionej na obsługę osób zmęczonych dużymi ośrodkami, poszukujących spokoju, kontaktu z naturą. Model tego typu turystyki wiąże się z koniecznością budowy miejsc noclegowych w mieści, poprawie terenów zielonych, przygotowaniu miejsc plażowych. Rozwojowi turystyki będzie sprzyjała wybudowana  baza sportowa znajdującej się na terenie miasta.

Dalszy niewykorzystany obszar nad jeziorem Luterskim, należący do gminy Jeziorany jest sporym potencjałem turystycznym, podobnie jak teren nad jeziorem Blanki w Radostowie czy teren nad jeziorem Ring w Tłokowie. Aby poprawić istniejącą sytuację należy uzbroić tereny w niezbędną infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja, naprawa dróg).

Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Jest to swojego rodzaju aktywna forma wypoczynku, poprzez którą można poznać malownicze zakątki Pojezierza Olsztyńskiego. Na terenie gminy znajdują się 4 nieoznakowane trasy rowerowe. Wszystkie są okrężne zaczynają się i kończą w Jezioranach:

  - Jeziorany – Zerbuń – Jeziorany,

  - Trasa rowerowa „Wokół Jeziora Luterskiego”,

  - Jeziorany – Radostowo – Frączki – Jeziorany.

  - Jeziorany – Frankowo – Jeziorany.

Przy okazji należy utworzyć kolejne ścieżki rowerowe. Dodatkową atrakcją byłoby usytuowanie przy ich trasie tablic tematycznych opisujących np. ciekawostki znajdujące się na trasie oraz wybudowanie tarasów widokowych.

Turystyka na terenie gminy powinna być nastawiona na indywidualne, różnorodne rozwiązania. W tym celu należy dążyć do poszerzenia oferty turystycznej. Zachęcać do tworzenia gospodarstw agroturystycznych.

Kolejnym etapem rozwoju turystycznego miasta i gminy jest rozbudowanie sfery usług:

- mała gastronomia,

- handel,

- baza noclegowa,

- wypożyczalnie sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne itp.),

oraz dostosowanie jej do statusu materialnego różnych grup społecznych i wiekowych.

- Strefa społeczna.

  - struktura demograficzna mieszkańców i trendy jej zmiany.

miasto  Jeziorany,  na koniec  2004 roku, zamieszkiwało  3.476  mieszkańców,               w tym:

mężczyźni  stanowili     -    1.598  osoby  tj.  45,97%

kobiety  stanowiły         -    1.878  osoby  tj.  54,03%

Poniższa tabela przedstawia porównywalne dane demograficzne z ostatnich 15 lat,  ludności  zamieszkującej   miasto  Jeziorany.

| Lata | Liczba ludności Stan w dniu 31.12 |
| --- | --- |

- 3.360

- 3.421

- 3.442

- 3.488

- 3.513

- 3.518

- 3.554

- 3.562

- 3.541

- 3.556

- 3.541

- 3.505

- 3.489

- 3.468

- 3.476

===============================================================

Analizując liczbę ludności, zamieszkującej  miasto Jeziorany, w  latach 1990 - 1999 zauważyć można systematyczny wzrost  liczby osób. Natomiast już od roku 2000 do 2003 nastąpił spadek ludności. Jest to  wynikiem,  w głównej mierze zwiększonym odpływem ludności.

Ludność miasta Jeziorany według wieku  /stan na 31.12.2004 r./  przedstawia się następująco:

a/  dzieci i młodzież ucząca się w wieku od 0 do  19 lat  -       880   osób, w tym:

-    kobiety                                                                           425

-    mężczyźni                                                                      455

b/   w wieku produkcyjnym  od 20 do 65 lat                          2.180    osób,  w tym:

-    kobiety                                                                       1.168

-    mężczyźni                                                                  1.012

c/   w wieku poprodukcyjnym tj. w wieku od 66 lat                 416    osób,  w tym:

-    kobiety                                                                         285

-    mężczyźni                                                                   131

Analizując strukturę wiekową ludności miasta Jeziorany według grup wiekowych w roku 2003-2004 można zauważyć, że w  okresie tym nastąpił spadek  liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym zarówno wśród płci żeńskiej jak i  męskiej. Nastąpił przyrost  w grupie osób w wieku produkcyjnym,  a także wzrost w wieku  poprodukcyjnym. Największa grupę stanowili  mieszkańcy w wieku produkcyjnym tj. około 68%. W  mieście Jeziorany zarówno w roku 2003 jak i 2004 największą grupę stanowiły kobiety, co przedstawione zostało w  tabeli jak wyżej.

Średnia  wieku  mieszkańców gminy Jeziorany / miasto i wsie /  wynosiła na  koniec  2004 roku  36,3. Analogicznie do lat ubiegłych średnia wieku znacznie wzrosła, dla porównania: w roku 2003 wynosiła 34,8; w roku 2000 wynosiła 35,3

Dane  dotyczące  urodzeń  i  zgonów  w gminie Jeziorany / miasto i wsie /

na   przestrzeni  lat  1999 -   2004  obrazuje poniższe zestawienie:

#### U r o d z e n i a	                               Z g o n y

Lata             liczba   					Lata                  liczba

1999      -     103                                                              1999        -          76

2000      -       86						2000        -          61

2001      -       78                                                              2001        -          71

2002      -       93						2002        -      	    78

2003      -       84						2003        -          68

2004      -       84  						2004        -          76

Liczba zawartych małżeństw i rozwodów w gminie / miasto i wsie/ Jeziorany w  latach  1999 -  2004  kształtowała się następująco:

Małżeństwa                         				    rozwody

Lata             liczba			      		            Lata               liczba

1999     -         85                 				1999      -           13

2000     -         64						2000	  -             8

2001     -         54                                        		2001	  -	   20

2002     -         58  						2002      -           12

2003     -         61  						2003      -           12

2004     -         63						2004      -           14

  - Oświata.

System placówek oświatowych jest gwarantem rozwoju dzieci i młodzieży, a także dalszego doskonalenia zawodowego ludzi dorosłych. Poziom placówek oświatowych i wiedzy w nich przekazywanej jest przepustką dla młodzieży do dalszej nauki na poziomie szkolnictwa wyższego akademickiego. Sytuacja gospodarcza kraju wymaga stałego doskonalenia zawodowego aktywnych zawodowo lub będących w trakcie zdobywania nowych umiejętności. Zasięg prowadzonej oświaty dla dzieci i młodzieży jest wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego danego miasta.

W Jezioranach prowadzi się następujące placówki oświatowe, do których w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 1081 uczniów i dzieci.

- Wychowanie Przedszkolne realizowane jest w przedszkolach. Placówki przedszkolne obejmują dzieci w wieku 3 – 6 lat. W mieście funkcjonują dwa przedszkola: Przedszkole Publiczne w Jezioranach, 63 dzieci sześcioletnich i Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach, 44 przedszkolaków.

- Bazę szkolnictwa podstawowego na terenie miasta stanowi jedna Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego  w Jezioranach, do której w roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza łącznie 444 uczniów z następujących miejscowości:  Derc, Franknowo, Jeziorany, Jeziorany Kolonie, Kalis, Kiersztanowo, Kikity, Kostrzewy, Kramarzewo, Krokowo, Lekity, Miejska Wieś, Modliny, Olszewnik, Pierwągi, Piszewo, Polkajmy, Potryty, Radostowo, Studnica, Studzianka, Tłokowo, Ustnik, Wilkiejmy, Wójtówko, Wólka Szlachecka, Zerbuń, Żardeniki

- W Jezioranach funkcjonuje jedno Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego, do którego uczęszczają uczniowie z terenu całej gminy. W roku szkolnym 2005/2006 do Gimnazjum uczęszcza 404 uczniów.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach w skład którego wchodzą 4 szkoły:

      - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w    Jezioranach,

      - Liceum Profilowane w Jezioranach,

      - Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach

      - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach

Kształci ogółem 170 uczniów, którym daje się możliwość zdobycia zawodu, uzyskania nowych kwalifikacji, zdania egzaminu maturalnego lub zawodowego.

Sieć placówek szkolnych jest zadowalająca. Umożliwiająca nauczanie w miejscu zamieszkania (bądź w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania) począwszy od przedszkola do szkoły średniej, kończącej się egzaminem zawodowym bądź maturą. Obiekty szkolne są dostosowane do liczby uczniów. W szkołach  średnio na pomieszczenie lekcyjne przypada ok. 26 uczniów.  Właściwie zorganizowany jest również dowóz uczniów do szkół i przedszkoli.

Najważniejszym atutem placówek oświatowych  jest posiadanie przez każdą samodzielnej bazy do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Zadowalającym jest fakt sukcesywnego inwestowania w obiekty szkolne, dzięki czemu ich stan ulega ciągłej poprawie. W dalszym ciągu jednak należy czynić starania o pozyskanie środków na modernizację bazy oświatowej. Priorytetowo należy traktować modernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Jezioranach oraz budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum w Jezioranach. Nowowybudowana i oddana do użytku hala sportowa przy Gimnazjum w Jezioranach znacznie poprawi warunki nauczania i odbywania zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy, jak również sportowych organizacji pozarządowych. Przy hali usytuowane są pracownie dydaktyczne: językowa, korekcyjna, siłownia, sauna oraz spełniający standardy pełny kompleks żywieniowy ze stołówką szkolną. Szansą dla jeziorańskiej oświaty jest możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na zajęcia pozalekcyjne, modernizację i doposażenie bazy oświatowej, nawiązanie współpracy zagranicznej oraz organizację wspólnych projektów dotyczących wymiany dzieci i młodzieży.

Jednak biorąc pod uwag plany rozwojowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy przygotować się na przyjęcie dzieci 6-letnich do obowiązków szkół podstawowych, a następnie 5 – latków, którzy w 2008 objęci zostaną obowiązkiem szkolnym. Dlatego też, wskazana byłaby budowa nowych obiektów oświatowych, które byłyby przeznaczone dla szkoły średniej i gimnazjalnej.  Część obecnych obiektów Gimnazjum przejęłaby Szkoła Podstawowa w Jezioranach, a część przeznaczona zostanie na budowę miejsc noclegowych przy hali sportowej.

Zagrożeniem jest brak adekwatnych do potrzeb i przyjętych standardów – środków finansowych, a także cyklicznie zmniejszająca się liczba dzieci, która wymusza wręcz typowo gospodarcze zarządzanie oświatą, a nie jest to przecież sektor nastawiony wyłącznie na wynik ekonomiczny.

  - sport i rekreacja.

Miasto posiada obiekty sportowe przyszkolne i placówki ogólnomiejskie zajmujące się organizacją równego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. Do placówek tych można zaliczyć:

- stadion miejski,

- hala sportowa przy Gimnazjum w Jezioranach, posiadająca oprócz płyty głównej salę kondycyjną, siłownię i saunę,

- amfiteatr w Jezioranach,

- plac zabaw przy ul. Krzywej

- klub sportowy i szkolne organizacje sportowe.

Jednym z czynników wpływających na zwiększenie uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej jest rozwój w zakresie obiektów i urządzeń sportowych. Chodzi głównie o rozbudowę i modernizację podstawowych przyszkolnych boisk i urządzeń sportowych, budowę placów zabaw.

  - kultura.

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa jest przejawem zaspokojenia wyższego rzędu. Zaspokajanie tych potrzeb odbywa się poprzez placówki zinstytucjonalizowane, które są pod pieczą miasta, jak i  poprzez placówki niezależne od miasta pracujące na rzecz mieszkańców. Bardzo ważne znaczenie mają w ostatnim czasie również różnego rodzaju ruchy niesformalizowane tworzące podkultury młodzieżowe, przejawiające się m.in. w ruchu młodzieżowym. Na terenie miasta występują takie placówki zinstytucjonalizowane jak:

- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu,

- Biblioteka Miejska,

- Kościół św. Bartłomieja w Jezioranach.

Kościół w mieście otwiera się na koncerty organowe, występ chóru kościelnego, nabożeństwa i uroczyste rocznice patriotyczne.

W mieście znajduje się również Kino, obecnie wydzierżawione przez MOKiS osobie prywatnej. W ostatnim okresie obserwuje się jednak gwałtowny rozwój oddziaływania różnorodnych środków masowego przekazu – wzrastająca rola telewizji wypierającej inne metody upowszechniania kultury. Możliwość oglądania filmów na kasetach wideo, płytach CD, DVD lub w telewizji satelitarnej ma istotny wpływ na regres w działalności kina, dlatego też jest ono w przeważającej części wykorzystywane na potrzeby przyległej kawiarni, natomiast sporadycznie na potrzeby wyświetlania filmów.

  - opieka medyczna.

Zmiany zachodzące w ostatnich latach zmieniły model usług medycznych i udzielanej pomocy społecznej. Podstawowe usługi medyczne spoczęły na lekarzach pierwszego kontaktu, którzy poprzez pracę w przychodni mają jako pierwsi kontakt z pacjentem. Bardziej specjalistyczne usługi są świadczone przez Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w oddalonym o 30 km od Jezioran – Biskupcu.

Opieka zdrowotna w Jezioranach jest realizowana w formie podstawowej. Prowadzona jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYCEUSZ”. Oprócz Zakładu usługi dla ludności świadczą lekarze: ginekolog, stomatolodzy, okulista. W siedzibie Zakładu znajduje się również dobrze wyposażony gabinet rehabilitacyjny. W porze nocnej tj. od godz.18.00 do 6.00 mieszkańcy objęci są opieką pogotowia ratunkowego, który w Jezioranach ma swoją podstację. Na terenie Jezioran funkcjonują dwie apteki.

  - opieka społeczna.

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Jeziorany realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach powołany Zarządzeniem nr 2 Naczelnika Miasta  i Gminy Jeziorany z dnia 5 marca 1990 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Jeziorany. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Wykonuje również zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej stosownie do zasad ustalonych przez Radę Miejską w Jezioranach oraz zadania własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych. Świadczona pomoc społeczna i opieka ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Realizowana praca socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym poprzez wzrost ich aktywności i samodzielności życiowej.

Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, bądź patologicznych, niepełnosprawność i potrzeba ochrony macierzyństwa.

Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej w szczególności należy:

- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom              i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń,

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych służących  zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

- współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

Z bezpośredniego wsparcia finansowego w 2004r. skorzystało 763 rodziny, w tym 560 na wsi, stanowi to liczbę 2.841 osób  w  rodzinach.

Liczba rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       w latach 2001 - 2003 kształtowała się następująco:

| Powody przyznania pomocy | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| ubóstwo | 239 | 700 | 449 | 1.585 | 449 | 1350 |
| bezrobocie | 362 | 1.500 | 338 | 1.392 | 334 | 1307 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 116 | 570 | 85 | 397 | 77 | 357 |
| Niepełnosprawność | 186 | 415 | 213 | 523 | 112 | 343 |
| długotrwała choroba | 203 | 583 | 172 | 471 | 91 | 309 |
| bezradność w sprawach opiek.-wych. | 162 | 704 | 109 | 559 | 282 | 996 |
| alkoholizm | 14 | 49 | 16 | 31 | 16 | 59 |
| trudności w przyst. do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 9 | 24 | 6 | 22 | - | - |

Niektóre zadania były realizowane następująco:

| Forma pomocy | Ilość osób, którym przyznano świadczenia | Kwota świadczeń w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. Zasiłki stałe | 77 | 242.285 |
| 2. Zasiłki okresowe | 271 | 68.560 |
| 3. Zasiłki celowe | 352 | 36.984 |
| 4. Dożywianie w szkole | 273 | 59.972 |
| 5. Usługi opiekuńcze | 29 | 83.363 |
| 6. Sprawienie pogrzebu | 3 | 7.278 |
| 7.Zasiłek macierzyński okresowy | 18 | 16.010 |

W strukturach  MOPS w Jezioranach działa Dom Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki 3 dla emerytów i rencistów, z działalności którego korzysta dziennie 10-20 osób.

Pensjonariuszami Domu są:

- osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym ),

- nie pracujący inwalidzi,

- osoby samotne,

- osoby o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,

- osoby posiadające złe warunki mieszkaniowe oraz złe stosunki rodzinne.

Dom jest placówką półstacjonarną zapewniającą dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno - kulturalne oraz zajęcia terapeutyczne.

MOPS w Jezioranach współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi. Są to: szkoły podstawowe, Gimnazjum w Jezioranach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Posterunek Policji w Jezioranach, Sąd Rejonowy w Biskupcu, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Filia w Biskupcu, Forum Kobiet w Olsztynie, Terenowe Koło w Jezioranach, Potrytach w Zerbuniu oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Przy Ośrodku uruchomiony został w 2005 roku Klub Integracji Społecznej. Jest to instytucja, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwo a w konsekwencji wykluczeniu społecznemu. KIS działa zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W ramach przeciwdziałania bezrobociu w Klubie organizowane są zajęcia, w których mogą uczestniczyć: bezrobotni, samotne matki, podopieczni MOPS, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych oraz uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji społecznej. Osoby te mogą zgłaszać się do Klubu Integracji Społecznej osobiście lub być kierowane przez MOPS, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub organizacje pozarządowe. W Klubie prowadzona jest działalność o charakterze terapeutycznym i samopomocowym, a w szczególności program zatrudnienia tymczasowego, mający na celu przygotowanie poszczególnych osób do podjęcia zatrudnienia na czas określony. Działalność Klubu obejmuje procedurę zgłaszania osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach, weryfikację kandydatów, opracowanie indywidualnego programu reintegracyjnego dla każdego uczestnika, szkolenia, poradnictwo oraz ewentualne skierowanie na roboty publiczne. Bardzo ważnym aspektem jest to, że członkowie KIS mają prawo do bezpłatnego korzystania z zajęć terapeutycznych, porad prawnych, pomocy socjalnej, doradztwa zawodowego oraz indywidualnego programu zatrudnienia. Każdy zgłaszający  się do placówki przyjmowany jest z serdecznością i zrozumieniem jego problemów.

  - opieka nad niepełnosprawnymi.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi: Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach i Ośrodek Szkolno-  Wychowawczy w Żardenikach.

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach jest jednostką organizacyjną i budżetową powiatu olsztyńskiego. Przeznaczony jest dla kobiet od 18 roku życia, niepełnosprawnych intelektualnie. W placówce oprócz pokoi mieszkalnych znajdują się jadalnie, kuchenki podręczne i gabinety lekarskie, pomieszczenia pobytu dziennego, pracownie terapii zajęciowej, sale rehabilitacyjne, sala muzyczna, warsztat tkacki, świetlice, pokój odwiedzin  i kaplica. Prowadzone są zajęcia z zakresu kulturo terapii, ergoterapi, rehabilitacji. Działa tu również klub sportowy i zespół wokalny. Placówka zapewnia więc kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym tj. całodobową opiekę , zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i religijne. Obecnie w tutejszym Domu przebywa 145 osób. Jest to pełny stan osobowy. Personel Domu liczy 80 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach istnieje prawie 30 lat. Jest to szkoła z internatem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obecnie przebywa tam  60 dzieci w wieku od 7  do 18 lat. Wychowankom oferowana jest wszechstronna opieka pedagogiczna i pomoc rehabilitacyjna. Zajęcia dydaktyczne w szkole i internacie prowadzone są w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczno- wychowawcze. Ośrodek posiada bogato urządzony plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, koszykówki i piłki nożnej.

  - bezpieczeństwo publiczne.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Jezioran czuwa Posterunek Policji w Jezioranach, zatrudniający 4 policjantów. System bezpieczeństwa nie jest jednak zadowalający. Przyczyną tego faktu jest niewątpliwie zbyt mała obsada kadrowa w Policji. W ostatnim okresie odnotowuje się coraz większe akty wandalizmu przez niesformalizowane grupy młodzieżowe. Należy pogłębić współpracę pomiędzy mieszkańcami a policją. W ramach działań podnoszących bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta należy uruchomić system monitorowania oparty na kamerach rozmieszczonych w newralgicznych punktach miasta. System mógłby być monitorowany przez miejscową Policję.

W ramach bezpieczeństwa działają następujące programy:

Program „Mój Dzielnicowy”

Program realizowany od 2000 roku ma na celu budowę nowego modelu dzielnicowego – gospodarza swojego terenu, osoby pierwszego kontaktu dla mieszkańców zamieszkujących w jego rejonie. Program jest realizowany poprzez:

- działalność edukacyjną realizowaną przez prelekcje i pogadanki edukacyjne, akcje z wykorzystaniem ulotek na tematy prewencyjne, propagowanie właściwych form zachowania w sytuacjach zagrożenia,

- prewencję społeczną realizowaną poprzez ujawnienie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole, sygnalizowanie odpowiednim instytucjom o osobach wymagających pomocy, przeciwdziałanie szerzeniu się alkoholizmowi i innych patologii społecznych,

- współpracę  z władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Program „Niebieskie Karty”

Jest to program mający na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, monitorowanie tego zjawiska i pociąganie do odpowiedzialności  sprawcy.

W Jezioranach funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powołana w skład jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP ma na celu ochronę życia, zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

  - organizacje pozarządowe.

Miasto Jeziorany, podobnie jak większość miast na terenie województwa warmińsko – mazurskiego cechuje średnia aktywność swoich mieszkańców. Zadowalającym jest jednak fakt, iż od 2000 roku zarejestrowano 5 organizacji pozarządowych. Aktywność mieszkańców i jej wielokierunkowość zinstytucjonalizowana w różnego rodzaju organizacjach jest przejawem poziomu rozwoju demokratycznego danego społeczeństwa. Działalność różnego rodzaju organizacji na rzecz społeczności lokalnej stwarza możliwość samorozwoju tej społeczności, a jednocześnie pozwala świadczyć przez te organizacje różnego rodzaju usługi na rzecz tej właśnie społeczności. Duża ilość działających organizacji stwarza także lepsze możliwości artykulacji różnego rodzaju potrzeb przez grupy interesu.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy to: Towarzystwo Przyjaciół Jezioran, Warmińsko – Mazurskie „Forum Kobiet” Koło w Jezioranach, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”, Społeczny Komitet Ratowania Zabytków, Miejski Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy „Sym – Sarna”, Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum,

- Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa.

Projekty realizowane w 2003 r.

| Lp. | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezioranach | 740.331 | SAPARD |
| 2. | Kanalizacja Wójtówko-Jeziorany | 165.553 | ANR |
| 3. | Zakup zgniatarki | 34.770 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | Zakup komputera do selektywnej zbiórki odpadów | 7.321 | Starostwo Powiatowe |
| 5. | Sieć wodociągowa Kalis-Studnica-Potryty | 122.375 | ANR |
| 6. | Sieć wodociągowa Żardeniki – Miejska Wieś | 177.157 | SAPARD |
| 7. | Budowa sali gimnastycznej Wyposażenie kuchni, stołówki oraz sali gimnastycznej - ANR | 970.000 258.990 40.000 10.000 | MENiS PFRON ANR Wojewoda |
| 8. | Utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 34.000 | WUP |
| 9. | Wymiana okien w Gimnazjum i drzwi w Szkole Podstawowej | 100.000 | MENiS |
| 10. | Zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowoywbudowanych obiektów oświatowych – biblioteka w Gimnazjum | 15.000 | MENiS |
| 11. | Wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego przy Gimnazjum oraz zakup sprzętu dla profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Frankowo i Radostowo | 4.800 | MENiS |
| 12. | Wykonanie wiat i przystanków autobusowych dla uczniów dojeżdżających do szkół | 16.000 | Archidiecezja Warmińska w Olsztynie |
| 13. | Realizacja programu „Dom Warmiński” | 6.500 | Starostwo Powiatowo |
| 14. | Remont świetlicy w Wójtówku | 10.000 | ANR |
| 15. | Zatrudnienie bezrobotnych z terenów byłych ppgr w ramach programu AGRO | 36.000 | ANR |
| 16. | Dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu | 18.083 | PCPR |
| 17. | Wdrożenie jednolitego systemu informacyjnego pomocy społecznej tzw. POMOST | 2.270 | Wojewoda |
| 18. | Ochrona powierzchni ziemi zakup pojemników na odpady | 8.000 | Starostwo Powiatowe |

Projekty realizowane w ramach SAPARD w 2004 roku

| Lp. | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce Gmina Biskupiec w miejscowości Zerbuń | 437.926 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach | 1.146.525 |

Projekty realizowane w ramach ZPORR w 2004 roku

| Lp. | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach | 21.000 |

- Planowane działania do realizacji wraz z zadaniami.

Opracowany „Plan Rozwoju Miasta Jeziorany” zakłada podjęcie przedsięwzięć w 5 Działaniach (4 – EFRR, 1-EFS), które będą oddziaływały stymulująco na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Działania te ograniczą ujemne oddziaływanie na środowisko naturalne prowadzonej przez człowieka działalności gospodarczej i bytowej. Troska o zrównoważony rozwój miasta zgodny z zapisami zawartymi w strategii rozwoju, jest realizowana już od szeregu lat na terenie miasta i gminy i zapisy tego planu rozwijają już wcześniej podjęte poczynania.

Na etapie opracowania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany założono możliwość aktualizacji planu w trakcie jego realizacji. Aktualizacja ta może się wiązać ze zmianą kolejności realizowanych zadań, jak i z rozszerzeniem listy realizowanych zadań.

  - podejmowane działania.

W opracowanym Planie zgodnie z zapisami ZPORR wskazano na priorytet 3 Rozwój Lokalny jako wiodący do realizacji i na dwa działania realizowane w jego ramach:

3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

3.5. Lokalna infrastruktura społeczna.

Ponadto zadania zawarte w Planie, przy znacznej ich wartości finansowej, mogą sięgać po środki na ich realizację z priorytetu 1 Budowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów z następujących działań:

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.

1.4. Rozwój turystyki i kultury.

Uzupełniająco zadania zawarte w Planie mogą być finansowane z priorytetu 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach obejmujące działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich poprzez programy stypendialne.

Działania powyższe będą realizowane w 4  obszarach:

1. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego

2. Tworzenie technicznych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego

3. Kształtowanie polityki społecznej

4. Poprawa i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy

którym przyporządkowano zadania do realizacji. Realizacja zawartych zadań w Planie będzie odbywała się poprzez składanie wniosków o wsparcie ze środków unijnych lub poprzez ich realizację w oparciu o własne środki.

Obszary realizowanych zadań w Planie Rozwoju Miasta Jeziorany mają również powiązanie z priorytetem 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu i z priorytetem 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach określonymi w ZPORR i działaniami tam zawartymi.

Realizacja zadań w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

  - zadania do realizacji na okres lat 2005 – 2006.

| L.p. | Projekt | Czas realizacji | Planowany Koszt PLN | Źródła finansowania | Opis projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa chodników w mieście | 2006 | 272 000 | 51 800 PLN EFRR | Projekt przewiduje: -wymianę płytek chodnikowych na kostkę polbruk |
|  |  |  |  | 111 000 PLN Zarząd Dróg Wojewódzkich |  |
|  |  |  |  | 87 000 PLN Powiatowa Słuzba Drogowa |  |
|  |  |  |  | 7 400 PLN budżet państwa |  |
|  |  |  |  | 14 800 PLN budżet gminy |  |
| 2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 2006 | 200 000 | 140 000 PLN EFRR | Demontaż linii napowietrznej budowa nowej linii kablowej ze słupami i lampami oświetleń. |
|  |  |  |  | 20 000 PLN budżet państwa |  |
|  |  |  |  | 40 000 PLN- budżet gminy |  |
| 3. | Rewitalizacja zamku, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski Pl. Zamkowy 4 | 2004-2006 | 54 000 | 37 800 PLN EFRR | Projekt przewiduje: -renowację elewacji -wymianę okien |
|  |  |  |  | 5 400 PLN budżet państwa |  |
|  |  |  |  | 10 800 PLN budżet gminy |  |
| 4. | Modernizacja sieci wodociągowej | 2005-2006 | 60.000 | 60.000 PLN budżet gminy |  |
| 5. | Modernizacja sieci burzowej | 2005-2006 | 40.000 | 40.000 PLN budżet gminy |  |
| 6. | Budowa kotłowni ekologicznej dla SP i Gimnazjum oraz Domu Pomocy Społecznej | 2005-2006 | 3.000.000 | 2.250.000 PLN EFRR 750.000 PLN budżet gminy |  |
| 7. | Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – opracowanie koncepcji. | 2006-2008 | 2.600.000 | 1.950.000 PLN EFRR 650.000 PLN budżet gminy |  |
| 8. | Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych | 2006-2008 | 230.000 | 172.500 PLN EFRR 57.500 PLN budżet gminy |  |
| 9. | Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach | 2006 | 400.000 | 200.000 PLN budżet państwa 200.000 PLN budżet gminy | Kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach |
| 10. | Budowa strażnicy przy ul.Kościuszki | 2006 | 415.000 | 207.500 PLN budżet państwa 207.500 PLN budżet gminy |  |

  - zadania do realizacji na okres lat 2007 – 2010.

| L.p. | Projekt | Czas realizacji | Planowany Koszt PLN | Źródła finansowania | Opis projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rewitalizacja budynków | 2007-2010 | 1 134 000 | 793 800 PLN EFRR | Projekt przewiduje: -renowację elewacji -renowację stolarki okiennej i drzwiowej -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym -wymianę i uzupełnienie rynien i rur spustowych |
|  |  |  |  | 113 400 PLN budżet państwa |  |
|  |  |  |  | 170 100 PLN środki własne wspólnot |  |
|  |  |  |  | 56 700 PLN budżet gminy |  |
| II | Rewitalizacja piwnic zamkowych i amfiteatru | 2007-2008 | 900 000 | 612 000 PLN EFRR | Zmiana sposobu użytkowania piwnic zamkowych na Dom Warmiński, zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego – Ogrody Zamkowe |
|  |  |  |  | 118 000 PLN Powiat |  |
|  |  |  |  | 170 000 PLN budżet gminy |  |
| III | Renowacja ołtarza głównego, ołtarzy bocznych i ambony w Kościele pw Św. Bartłomieja w Jezioranach | 2005-2008 | 382 000 | 267 400 PLN EFRR | Projekt przewiduje prace konserwatorskie architektury ołtarza i snycerki ołtarza głównego, ołtarzy bocznych i ambony ( rzeźby figuralne, reliew głęboki, reliew płaski – ażur, obrazy) |
|  |  |  |  | 30 000 PLN Konserwator Zabytków 84 600 PLN budżet gminy |  |
| IV | Renowacja murów obronnych | 2007-2008 | 50 000 | 35 000 PLN EFRR | Projekt przewiduje pokrycie kosztów dokumentacji |
|  |  |  |  | 10 000 PLN Konserwator Zabytków |  |
|  |  |  |  | 10 000 PLN budżet gminy |  |
| V | ## Rewitalizacja ulic | 2006-2010 | 2 804 000 | 851 200 PLN EFRR | Projekt przewiduje: - modern. nawierzchni bitumicznej -przełożenie polbruku |
|  |  |  |  | 1 463 000 PLN Zarząd Dróg Wojewódzkich |  |
|  |  |  |  | 125 000 PLN Powiatowa Służba Drogowa |  |
|  |  |  |  | 364 800 PLN Budżet gminy |  |
|  |  |  |  | 32 700 PLN budżet gminy |  |
| VI | Rewitalizacja ciągów pieszo jezdnych | 2006-2010 | 153 000 | 107 100 PLN EFRR | Projekt przewiduje modernizację nawierzchni bitumicznej |
|  |  |  |  | 45 900 PLN budżet gminy |  |
| VII | Budowa budynku socjalnego przy ul.Kajki 41 | 2006-2008 | 280.000 | 140.000 PLN budżet państwa 140.000 PLN budżet gminy | Zabudowanie plomby pomiędzy budynkami |
| VIII | Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA-MILK | 2006-2010 | 5.000.000 | 3.750.000 PLN EFRR 1.250.000 PLN budżet gminy | Przygotowanie terenu do prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej) |
| IX | Program stypendialny dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach | 2007-2010 | 230.000 | 230.000 PLN EFS |  |

Realizacja zadań inwestycyjnych uwzględnionych w projekcie do realizacji w latach 2005 – 2006 uzależniona jest od pozyskania środków pochodzących z różnych źródeł, które obejmują:

- środki z budżetu gminy Jeziorany

- środki z budżetu państwa

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- środki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie środki z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

Zgodnie z metodologią stosowaną przy tworzeniu projektów europejskich stosuje się następujące wskaźniki monitoringu:

  - wskaźnik produktu – opisuje wszystkie produkty materialne i usługi powstałe bezpośrednio w ramach projektu,

  - wskaźnik rezultatu – jest związany z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami projektu odczuwalnymi przez beneficjenta,

  - wskaźnik oddziaływania	 – odnosi się do konsekwencji danego projektu

###### Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury

wskaźnik produktu

      - Zagospodarowanie piwnic zamkowych w Jezioranach

      - Zagospodarowanie amfiteatru w Jezioranach

wskaźnik rezultatu

1. Wzrost ilości obsługiwanych turystów

2. Rozszerzenie usług punktu informacji turystycznej

3. Poszerzenie usług turystycznych

  - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy

wskaźnik oddziaływania

- Zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę.

- Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym

- Zwiększenie liczby miejsc pracy

- Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w sektorze usług turystycznych

###### Działanie 3.1. Obszary wiejskie

wskaźnik produktu

- Długość sieci kanalizacyjnej

- Stacja uzdatniania wody

- Długość sieci wodociągowej

- Długość zmodernizowanych dróg i chodników

- Długość zmodernizowanej sieci burzowej

- Ilość sal lekcyjnych

- Ilość stypendystów pobierających stypendia unijne.

wskaźnik rezultatu

- Zmniejszenie ilości wód opadowych w kanalizacji sanitarnej

- Zmniejszenie ilości żelaza i manganu w sieci wodociągowej,

- Standard wody odpowiadający normom

- Zwiększenie liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej

- Ilość podłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

- Zwiększenie liczebności klas.

wskaźnik oddziaływania

      - Zwiększenie efektywności działania oczyszczalni ścieków

      - Poprawa stanu środowiska naturalnego

      - Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu

      - Stworzenie warunków do tworzenia gospodarstw agroturystycznych

      - Liczba nowych podmiotów prowadzących działalność turystyczną

      - Wzrost liczby turystów

      - Polepszenie warunków nauczania.

      - Podniesienie wskaźnika poziomu uczniów kończących szkołę maturalną.

###### Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

wskaźnik produktu

- kotłownia ekologiczna dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Pomocy Społecznej,

- budynek szkolny dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

- pełnowymiarowe boisko szkolne dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół

- Ponadgimnazjalnych,

- odwodnienie, naprawa dachu, stolarki okiennej, odnowienie elewacji, adaptacja pomieszczeń

- piwnicy na bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Jezioranach,

wskaźnik rezultatu

- Podwyższenie standardu w budynkach oświatowych.

- Poprawa warunków nauczania i pracy.

- Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów oświatowych.

- zmniejszenie emisji  dwutlenku węgla do atmosfery

wskaźnik oddziaływania

- Podniesienie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

- System wdrażania.

Przyjęty system wdrażania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany opiera się na komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, które zabezpieczają całokształt spraw związanych z realizacją zadań zawartych w opracowanym Planie Rozwoju Miasta. Złożoność realizacji zapisów Planu Rozwoju Lokalnego powoduje konieczność współpracy przy realizacji zadań w nim zawartych z szeregiem instytucji zewnętrznych, które przygotowują różnego rodzaju opracowania.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że gmina korzystająca z różnych źródeł finansowania będzie musiała sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

##### Zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jeziorany

Funkcję zarówno koordynującą i zarządzającą w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Burmistrz Jezioran i Skarbnik Gminy.

Zakres zadań obejmować będzie między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad realizacji Planu Rozwoju Lokalnego,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu

- realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi,

- sporządzenie wniosków o płatności na realizację projektów,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji 
 i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- przedkładanie rocznych raportów Radzie Miejskiej w Jezioranach,

- dokonanie oceny podsumowującej po zakończeniu realizacji Planu.

- Sposoby monitorowania i oceny.

Wdrożony system monitorowania i oceny pozwoli na dokonywanie korekt realizowanego planu rozwoju w zależności od zaistniałych uwarunkowań. Przy realizacji planu należy mieć na uwadze warunki, w których przyszło go realizować. Na obecnym etapie opracowania trudno zaplanować inwestycje w dłuższym horyzoncie czasowym. Wszelkiego rodzaju problemy muszą być rozstrzygnięte przy realizacji programu w dalszych latach.

Ważnym elementem wdrażania Planu Rozwoju Miasta Jeziorany jest prowadzenie systemu kontroli i monitorowania realizacji zadań i zachodzących zmian. Monitoring Planu będzie się odbywał w oparciu o wskaźniki opisujące stan obecny zawarty w diagnozie. Poprzez wskaźniki, oceniane raz w roku, będzie można prześledzić zachodzące zmiany i oddziaływanie realizowanych zadań.

Skutkiem dokonanej oceny powinny być korekty i aktualizacja zapisów Planu. W przypadku niniejszego Planu stworzono w oparciu o „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Jeziorany na lata 2000-2010”, niezbędne  jest przede wszystkim prowadzenie monitoringu bieżącego. Ocena osiągania celów strategicznych w horyzoncie długofalowym prowadzona jest na poziomie monitoringu Strategii.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu odgrywa Burmistrz Jezioran. Główną rolą Burmistrza będzie organizacja monitorowania przebiegu realizacji projektów zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień realizacji zadań.

Skuteczność wdrażania Planu poddawana będzie bieżącej diagnozie przez Radę Miejską 
w Jezioranach. Monitorowanie odbywać się będzie przy pomocy opracowanych wskaźników monitorowania. Elementem inicjowania i podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi na rok 2004 została określona w dokumencie pod nazwą „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”. Program ten będzie każdego roku uchwalany. Miasto i gmina Jeziorany podejmie stojące przed nią wyzwania włączając w to przedsięwzięcie całą społeczność lokalną, gdyż tylko partnerstwo wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich może zapewnić sukces w rozwoju

Powszechna wiedza na temat wdrażania i wykorzystywania środków UE przekazywana będzie mieszkańcom oraz opinii publicznej poprzez następujące działania:

- informacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

- informacja przekazywana w trakcie zebrań z mieszkańcami oraz w trakcie zebrań sołeckich,

- informacja w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jezioranach,

- informacja w lokalnej telewizji kablowej, regionalnej „Panorama” oraz telewizji ogólnokrajowej,

- informacja na łamach prasy regionalnej „Gazeta Olsztyńska”

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A