Numer postępowania:  BR.341-2/2011

GMINA JEZIORANY

PLAC ZAMKOWY 4, 11-320 JEZIORANY

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie inwestycyjne pn.

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Ogłoszenie o zamówieniu  na  Portalu Internetowym BZP 140507

z dnia 17.05.2011 r.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Ogłoszenie i SIWZ opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl  w zakładce „Zamówienia Publiczne”

oraz w siedzibie Zamawiającego na „Tablicy ogłoszeń”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14 000 euro a nie przekracza 193 000 euro.

Kontakt z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Jezioranach:

1. tel. /089/ 539 – 27 – 52, fax /089/539-27-60, kom. 602 581 452

2. e -mail kontaktowy do zamówień publicznych  - um-br.zp@wp.pl

TERMINY:

1. Termin składania ofert: 02 czerwca 2011 r. godzina 10:00

2. Termin  otwarcia  ofert: 02 czerwca 2011 r. godzina 10:00

Jeziorany, maj 2011 r.

Zatwierdził, dnia 17 maja 2011 r.

###### B U R M I S T R Z

(-) Maciej  Leszczyński

# INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.     Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i ustaw z nią związanych.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust.1

i art. 39 – 46 Pzp.

- Zgodnie z art. 36 ustawy Pzp podstawowym dokumentem regulującym i rozstrzygającym o wszelkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ustawa Pzp.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem  w postępowaniu.

- Wszystkie sytuacje, które wystąpią a nie są przewidziane w niniejszej specyfikacji, podlegają  przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyjaśnienie użytych skrótów w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- UZP – Urząd Zamówień Publicznych

- Prezes UZP – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

- KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

- Prezes KIO – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

- BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

- Portal UZP – portal Urzędu Zamówień Publicznych

- KC – ustawa Kodeks Cywilny

# II.  CZĘŚĆ A -  art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zostanie wybrany, w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ogłoszeniem o zamówieniu i postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

# Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego (art. 36 ust.1 pkt.1).

GMINA  JEZIORANY reprezentowana przez BURMISTRZA JEZIORAN,

Plac Zamkowy 4, 11- 320 Jeziorany, Powiat Olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

tel. (089) 539 – 27 - 41, faks (089) 539 – 27 – 60, NIP: 739–00-08-905

e-mail: um-br.zp@wp.pl, www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

# Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia (art.10 ust.1, art. 39-46, art.36 ust.1pkt 1).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych  Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

# Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia (art.29 i 30; art.36 ust.1 pkt.3).

1.Kody CPV: 45233140-2; 45233220-7; 45233260-9; 45233290-8; 45232411-6

2. Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

3.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul Krótką, ul H. Sawickiej i ul Przeskok w Jezioranach.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1.Opis ogólny:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej wykonawczej, dlatego też Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych bezwzględnie musi pomierzyć geodezyjnie teren. Należy zaniwelować charakterystyczne elementy pasa drogowego: rzędne nawierzchni, krawężników, chodników, urządzeń obcych nie związanych z obsługą drogi itp. Roboty pomiarowe należy prowadzić w trakcie realizacji całego przedsięwzięcia. Roboty geodezyjne należy zakończyć geodezyjnym pomiarem powykonawczym, który należy dostarczyć Zamawiającemu do rozliczenia inwestycji.

W obrębie ulic zlokalizowane są chodniki i zjazdy z kostki betonowej, szarej typu polbruk o łącznej powierzchni 2055,3 m2 . W rejonie ulic występuje kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe. Ulice Krótka, H. Sawickiej, Przeskok posiadają nawierzchnie bitumiczną o łącznej powierzchni 1204,32 m 2 . Ulica Konopnickiej posiada nawierzchnię z kostki bazaltowej i kamienia polnego o łącznej powierzchni 2929 m 2

4.2.Roboty przy przebudowie ulic:

- rozbiórka  nawierzchni z kostki bazaltowej i kamienia polnego,

- mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznych,

- rozbiórka chodników z kostki typu polbruk, obrzeży, krawężników,

- rozbiórka oznakowania pionowego, poręczy,

- wycinka drzew,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nowej konstrukcji w pasie ul Konopnickiej,

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy z materiału rozbiórkowego (kostka bazaltowa i kamień polny),

- wykonanie nowych chodników z kostki klinkierowej czerwonej,

- ustawienie nowych obrzeży betonowych i nowych krawężników kamiennych (granitowy, cięty 35/20),

- wykonanie nowych zjazdów z kostki granitowej, rzędowej,

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej, rzędowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, dwóch progów zwalniających, poręczy,

- wymiana czterech opraw oświetleniowych,

- regulacja urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi: zasuwy, studnie, itp.,

- wykonanie trawników dywanowych i uporządkowanie terenu.

4.3.Szczegółowy zakres robót  podano w przedmiarze robót – załącznik nr 11 do SIWZ.

4.4.Materiały rozbiórkowe:

kostka polbruk, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, płyty drogowe, słupki i znaki drogowe, poręcze, drewno, destruktu bitumicznego itp. materiały  Wykonawca protokolarnie przekaże i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 0,5 km.

4.5.Oznakowanie pionowe.

Wykonawca ustawi we własnym zakresie z materiałów (znaki i słupki) dostarczonych przez Zamawiającego. Oznakowanie poziome Wykonawca wykona we własnym zakresie.

4.6. Wymiana oświetlenia  drogowego(4 lampy).Zamawiający dostarczy Wykonawcy 4 oprawy oświetleniowe do zamontowania. Wykonawca zdemontuje stare i zamontuje nowe 4 oprawy oświetleniowe.

4.7. Wykonawca we własnym zakresie wykona próby ciśnieniowe wykonanych kolektorów, próby labolatoryjne kruszyw do wykonania kolejnych warstw konstrukcji ulic, badanie nośności konstrukcji. Ponaddto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, świadectwa, certyfikaty materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.8.Zastrzeżenie

- Zamawiający zastrzega, ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia(wymiana podbudowy, wymiana chodników, ulica i chodniki będą placem budowy, gęsto zaludniona ulica, przy ulicy znajduje się Szkoła Podstawowa i  Gminazjum a realizacja  obejmie oprócz miesięcy wakacyjnych jeszcze co najmniej wrzesień i październik tj. w okresie nauki szkolnej), zamówienia na całość robót drogowych nie można powierzyć podwykonawcom, należy wykonać własnymi siłami

- Podwykonawcom można powierzyć:

  - roboty sanitarne

  - roboty elektryczne

  - roboty geodezyjne

# Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia (art.36 ust.1 pkt.4).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie później niż do końca października 2011 r.

# Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art.22 ust.1; art.24 ust.1 i 2; art. 41 pkt.7; art. 36 ust.1 pkt.5).

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –  na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się  posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał się w zakresie wiedzy i doświadczenia,  że wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia tj. budowy/przebudowy drogi  klasy min. D.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu/dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia tj. budowy/przebudowy drogi  klasy min. D. Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót,  wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy/przebudowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania  doświadczeniem oraz potwierdzenie że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia dokumentu/ów o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

3a) dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca  dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami(jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia dla niżej podanych stanowisk:

a. Kierownika budowy

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę drogi klasy min. D

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa

b. Kierownika robót sanitarnych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji sanitarnych

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa

c. Kierownika robót elektrycznych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji elektrycznej

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowania osobą/osobami  z  uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej

3b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający żąda by Wykonawca dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia, który określi na podstawie przedmiotu zamówienia i sporządzi odpowiedni wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego wykazu niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków tj. złożenia wykazu sprzętu, spowoduje wykluczenie z postępowania.

- sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca:

a. przedstawił opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na zadanie pn. Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H. Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia powinna wynosić minimalnie  na wartość 2,0 mln zł(słownie: dwa miliony złotych)

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonej polisy(lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC) zł. Nie złożenie polisy(lub innego potwierdzającego ubezpieczenie OC), spowoduje wykluczenie z postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Ocena nastąpi na podstawie żądanych dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust 3 SIWZ.

3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go  z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – z wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących zobowiązań – zał. nr 5A i 6A.

3.2. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art.22 ust. 4 ustawy i ust.1 pkt 4a niniejszej siwz, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp, zamawiający żąda informacji  dotyczących tych podmiotów.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 niniejszej specyfikacji i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu  wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z umową;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art.25 ust. 1; art.26).

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oferta:

- Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do siwz.

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca składa  następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa  następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do siwz.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do siwz.

3)  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert,

6) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do   oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzającego, że Wykonawca wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia tj. budowy/przebudowy drogi  klasy min. D.  Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót,  wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy/przebudowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania  doświadczeniem oraz potwierdzenie że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu - zał. nr 5 do siwz.

2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane   należycie, np. protokół odbioru robót, referencje itp.

### 5. W celu wykazania, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wykaz  niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu, który należy określić na postawie    przedmiotu zamówienia i sporządzi na wg załączonego wzoru – zał. nr 7.

2) Wykaz osób, którymi Wykonawca  będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi, posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami(jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia dla niżej podanych stanowisk:

a. kierownika budowy:

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji sanitarnych

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa

b. kierownika robót sanitarnych:

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji sanitarnych

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

c. kierownika robót elektrycznych:

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji elektrycznej

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa

Wykaz osób należy sporządzić na załączniku nr 6 do specyfikacji

Do wykazu należy załączyć:

- Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w pkt 2 posiadają wymagane uprawnienia  budowlane oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy kierowników robót i kierownika budowy).

- Oświadczenie potwierdzające dysponowanie  osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej ( zaleca się  załączenie  ksero uprawnień), oświadczenie na zał. nr 6 do siwz.

### Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt  2 i 3a i 3b niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale 5 ust. 3 niniejszej specyfikacji, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale 6  ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

6. W celu wykazania, że Wykonawca  spełnia wymagania ekonomiczne i finansowe:

1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony złotych).

7. Warunki dodatkowe:

1)W celu potwierdzenia, ze Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie i zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego finansowaniem, do oferty należy załączyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia w podziale na miesiące, zawierający koszty składające się na cena oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia  z ich podziałem na poszczególne etapy(elementy), które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględnieniem terminów ich realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w zależności od wysokości środków finansowych oraz terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

2)Kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania ...( Dz. U z 2004 r. nr 130, poz.1389)

3)Gwarancję na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy – załącznik nr 8 do siwz.

4) Parafowany projekt umowy – zał. nr 9 do siwz.

5) Zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 20 000,00 zł

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Dopuszcza się kopie dla dokumentów: Pełnomocnictwo, KRS, uprawnienia i zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, pozostałe dokumenty w  oryginale.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnego co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

9. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze – zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych (konsorcja/spółki cywilne).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i udzielonej gwarancji oraz rękojmi.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zostanie zgodnie

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale 6:

  - Rozdział 6 ust. 2 pkt 1 – każdy partner

  - Rozdział 6 ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) – każdy partner

c. pozostałe składane są wspólnie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1.  Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale           lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnego co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

11. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania    poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

miejsca zamieszkania tych osób.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 niniejszej SIWZ:

- ust.3 pkt. 2, 4, 5 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed terminem składania ofert

B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

C. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- ust 3. pkt. 3  - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w ar. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed terminem składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

12. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrane przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, z późn. zm.)  poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13. Postanowienia w sprawie podwykonawstwa.

1.Zamawiający zastrzega, ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia(wymiana podbudowy, wymiana chodników, ulica i chodniki będą placem budowy, gęsto zaludniona ulica, przy ulicy znajduje się Szkoła Podstawowa i  Gminazjum a realizacja  obejmie oprócz miesięcy wakacyjnych jeszcze co najmniej wrzesień i październik tj. w okresie nauki szkolnej), zamówienia na całość robót drogowych nie można powierzyć podwykonawcom, należy wykonać własnymi silami

2.Podwykonawcom można powierzyć:

  - roboty sanitarne

  - roboty elektryczne

  - roboty geodezyjne

3.Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – zał. nr 10 do siwz.

14. Uzupełnienie dokumentów.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa.

# Rozdział 7. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art.9 ust.1-2; art.27 ust.1-3; art.38; art.36 ust.1 pkt.7)

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

- Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (adres, numer faksu oraz e-mail zamawiającego został podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i na stronie tytułowej).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

a. Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie osoby odbierającej fax, podpisane i opieczętowane imienną i firmową pieczęcią, z podaniem daty wpływu pisma z adnotacja ile stron wpłynęło i że są czytelne oraz jakiego postępowania dotyczy(znak i  nazwa postępowania).

b. W przypadku uchylania się Wykonawcy od potwierdzenia odbioru oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji, to zamawiający na potwierdzenie doręczenia, w celach

dowodowych,  posłuży się „Raportem transmisji danych” z fax-u.

c. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy potwierdzać pisemnie.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

- Adresatem oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, a także zapytań do specyfikacji po stronie zamawiającego, są osoby wymieniona w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  25 czerwca 2011 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie pisemnie, faksem lub droga elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, które w opinii Wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, należy zwracać się do nw. osób po stronie zamawiającego:

- Wacław Dąbrowski - Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych – co do

procedury i przedmiotu zamówienia - pokój nr 6 w siedzibie zamawiającego - tel. /089/

539-27-52,   tel. kom. 602 581 452

- Piotr Zień – Specjalista ds. drogownictwa - co do przedmiotu zamówienia - tel. /089/

539 – 27 - 53, tel. kom. 666 898 473

- Grażyna Kubik –  Referent ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych - co do procedury – pokój nr 6 w siedzibie zamawiającego tel. /089/ 539-27- 52.

- Do porozumiewania się wykonawców z ww. osobami po stronie zamawiającego postanowienia ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

# Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium (art.46; art.36 ust.1 pkt.8).

- Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),  .

- Wadium wnosi się przelewem przed upływem terminu na  składanie ofert, określonego w ogłoszeniu sekcja IV.4.4 oraz w Rozdziale 11 siwz .

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu,

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c/ gwarancjach bankowych,

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

- Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 4.2 - 4.5.) – oryginał lub/i kopię   dołącza do oferty.

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach – nr 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902  z dopiskiem (instrukcja: tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 2 czerwca 2011 do godz. 10-tej, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, należy załączyć w oryginale, np. gwarancja wadialna ubezpieczeniowa.

- Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

- Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

- Zwrot wadium.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

- Utrata wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Rozdział 9. Termin związania ofertą (art. 85; art. 36 ust.1 pkt.9).

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie to, jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w rozdziale  10 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

# Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust.1 pkt.10).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta oraz składane oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty winna być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące.

- Wszystkie strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień określonego w niniejszej specyfikacji, trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników oraz zawierać informację o ilości stron.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenia pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art.86 ust.2-5; art.87; art.36 ust.1 pkt.11).

- Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro),  w dni pracy Urzędu,

w godz. 7:30 – 15:30.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2011 r. o godz. 10:00.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:

    - nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

    - nazwą i adresem zamawiającego „Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany”,

oraz opisane hasłem: ,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

„nie otwierać przed dniem 02.06.2011 roku, godz. 10:00”.

  - Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, pokój nr 2 (parter).

  - Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania  zamówienia zawarte w ofertach.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

# Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art.36ust.1 pkt. 12; art.91 ust.3a).

- Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

- Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie, ustalone na podstawie przedłożonej do oferty kalkulacji cenowej - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót i zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji wraz z  załącznikami do siwz. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania ...( Dz. U z 2004 r. nr 130, poz.1389). należy również sporządzić Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania z podziałem na miesiące.

- W ramach ceny Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w określonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia.

- Stawkę podatku VAT  należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

# Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (art.91 ust.2; art.36 ust.1 pkt.13).

- Kryteria. CENA – 100%

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Najniższa cena ofertowa brutto - 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cnaj.of.br.

An = ------------------ x 100 pkt x 100%

Cbr.of.bad.

gdzie:

An  - liczba pkt przyznana ofercie n za spełnienie kryterium

n – numer oferty

Cnaj.of.br. – najniższa cena brutto spośród ofert nie odrzuconych,

Cbr.of.bad. – cena oferty badanej,

100 pkt – wskaźnik stały, otrzymuje każda oferta

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Oceny dokonuje komisja przetargowa w składzie 3-osobowym. Każdy członek komisji ocenia ofertę indywidualnie wg w/w wzoru.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zsumuje punkty przyznane przez członków komisji przetargowej. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów

- Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert. Ocena  może być dokonywana wg niniejszego wzoru indywidualnie przez każdego członka komisji przetargowej lub zbiorcza komisji, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 92; art.94; art.36 ust.1 pkt.14).

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału na własnej stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie, który  określi w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 pkt 4 niniejszego rozdziału, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

# Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy

# (art. 147 – 151; art. 36 ust.1 pkt.15).

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty.

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach – nr 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy  BR.341 – 2/2011).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

# Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art.139 – 146; art. 36 ust.1 pkt.16).

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9  do niniejszej specyfikacji, będącym jej integralną częścią.

Nie przewiduje się zmiany terminu umowy,  poza wystąpieniem działania sił wyższych

(kataklizmy, trzęsienie ziemi, działania wojenne itp.). Zadanie musi być wykonane i rozliczone w przewidzianym terminie.

# Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

# w toku postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VI ustawy Pzp; art. 36 ust. 1 pkt 17).

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (193 0000 euro), zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposób określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sposoby te określił zamawiający w rozdziale 7 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze zwane „orzeczeniem”.

- Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również  na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia  otrzymania, wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 niniejszego rozdziału nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

# III.  CZĘŚĆ B -  art. 36 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Rozdział 1. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych (art. 36 ust.2 pkt.1).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

# Rozdział 2. Informacja o przewidywanym zawarciu umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt.2).

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

# Rozdział 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 36 ust.2 pkt.3).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# Rozdział 4. Informacja o składaniu ofert wariantowych (art. 36 ust.2 pkt. 4).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# Rozdział 5. Adres poczty elektronicznej – zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego  znajdują się w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i stronie tytułowej.

e-mail: um-br.zp@wp.pl strona: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

# Rozdział 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą (art. 36 ust.2 pkt.6).

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. Sposób rozliczenia wykonanego zamówienia określa § 6 załączonego do siwz wzoru umowy – załącznik nr 7.

# Rozdział 7. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej (art.36 ust.2 pkt. 7).

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art.36 ust.2 pkt 8)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 9. Wymagania z art. 29 ust.4 ustawy Pzp (art. 36 ust.2 pkt.9)

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# IV.  CZĘŚĆ  C – Załączniki do siwz, które są integralną częścią siwz

Załącznikami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Formularz oferty – załącznik  nr 1.

- Formularz oświadczenia z art. 22 ust.1 pkt 1-4 – załącznik nr 2.

- Formularz oświadczenia z art. 24  ust.1 – załącznik nr 3.

- Formularz oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 dla osób fizycznych – załącznik nr 4.

- Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 5, 5A.

- Wykaz osób – załącznik nr 6, 6A.

- Wykaz sprzętu – załącznik nr 7

- Oświadczenie o udzielanej gwarancji - załącznik nr 8.

- Projekt umowy – załącznik  nr 9.

- Podwykonawcy – zał. nr 10

- Przedmiar robót – załącznik nr 11.

Sporządził:

1. Maciej Leszczyński

2. Piotr Zień

3  Wacław Dąbrowski

4. Grazyna Kubik

Jeziorany, dnia 17 maja 2011 r.

Załącznik nr 1

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór formularza oferty

###### GMINA  JEZIORANY

11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4

11 – 320 Jeziorany

###### OFERTA

NAZWA I SIEDZIBA Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …………………...…………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres / adresy ………………….…………………………………………………………………………………….

Tel. wraz z numerem kierunkowym   …………….………………………..

NIP ……………………………….  	REGON……….………………………….

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW z Zamawiającym: …………………………

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

..................................................................................................................................................................................................................................

Numer  telefonu ...............................Numer fax  ..........................................

e-mail do kontaktu: ..............................................................................……..

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum).

- Ja / my* niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działający w imieniu i na rzecz wyżej wymienionego Wykonawcy, nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ……………….… dnia ……………..

na

zadanie inwestycyjne pn.

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

- Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z placem budowy i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązujemy się na czas realizacji ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk żywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich itd.

- Oferuję/emy* realizację przedmiotu zamówienia za cenę  w wysokości:

brutto:......................zł, słownie: ……………................................……..zł,

w tym:

- cena netto: ………………………..……… zł,

- podatek VAT ……...%, tj. ……………… zł.

- Oferuję/my* realizację przedmiotu zamówienia w terminie …………… dni/miesięcy*, licząc od daty podpisania umowy.

- Zobowiązuję/zobowiązujemy* się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuję/zobowiązujemy*  się do udzielenia pisemnej gwarancji na 36 miesięcy.

- Akceptuję/my* warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Uważam/y* się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert włącznie.

- Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców(niepotrzebne skreślić), w tym:

11.1 Roboty drogowe - .........................................................................

  - Roboty sanitarne – ..................................................................

  - Roboty elektryczne – ..............................................................

  - Roboty geodezyjne - ..............................................................

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a mianowicie: …………………………...………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………     ..……………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  ................... całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zabezpieczenie wniesiemy w ...............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

- W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z

...................................................................................................

tel. Stacjonarny - ..........................................................................

tel. Kom. - ...................................................................................

e-mail - ........................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty, są:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

- Ofertę niniejszą składam/y na …………..kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca :  …………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na
,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa wskazana jest powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y* że spełniam/y* warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonywania  zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca :  …………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o braku podstaw  do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

oświadczam/y, iż na dzień składania ofert, brak jest podstaw do wykluczenia składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),  który mówi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

....................................................................

(data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców)

UWAGA:

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

Załącznik nr 4

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykonawca :  …………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

(będącego osoba fizyczną)

#### o braku podstaw  do wykluczenia z udziału w postępowaniu

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

oświadczam, iż na dzień składania ofert, brak jest  podstaw do wykluczenia mnie  z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

..........................................................................

(podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/wykonawców)

Załącznik nr 5

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór wykazu wykonanych robót

Wykonawca / Wykonawcy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

oświadczam/y, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) zrealizowaliśmy następujące zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia

| Lp. | Miejsce wykonania robót budowlano- montażowych | Zakres wykonanych robót | Wartość robót brutto | Czas realizacji |  | Nazwa Zamawiającego | Informacja o podstawie dysponowaniu doświadczeniem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane podane w wykazie zostały wykonane należycie, np. protokół odbioru potwierdzony za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

* Opis i zakres robót winien być sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania odnośnego warunku.

** Jeżeli wykonawca danej umowy na wykonanie robót budowlanych był podmiot inny niż składający ofertę, a ta umowa wykazywana jest na potwierdzenie spełnienia warunku ww. postępowaniu , do wykazu należy dołączyć również dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy umowy na wykonanie robót budowlanych do udostępnienia wykonawcy składającemu ofertę jego wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu zamówienia.

......................................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Załącznik nr 5 A

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór Formularza „Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia”

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:

Nazwa (firma)  . ……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. /fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

do udostępnienia jemu/im naszej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas zrealizowanych przez nas umów na wykonanie projektów wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 SIWZ, oraz deklarujemy oddanie jemu/im  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że w tym celu zawarliśmy z Wykonawcą składającym ofertę umowę o:

Współpracy*  / umowę doradczą* / umowę

……………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe

......................................................................

/data i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Zobowiązanego/

Załącznik nr 6

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór wykazu osób

Wykonawca / Wykonawcy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

oświadczam/y, że dysponuję/my niżej wymienionymi osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia i spełniam/my wymagania określone w rozdziale 5 ust. 1 pkt 3a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Lp | Imię i nazwisko, wykształcenie, oraz podstawa do dysponowania wskazaną osobą* | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Uprawnienia budowlane – numer uprawnień, data wydania, organ wydający, podstawa prawna wydania, zakres uprawnień, zaświadczenie o przyn. do wł. Izby Inżynierów Budownictwa, data ważn. od-do | Doświadczenie zawodowe | Wykonawca dysponujący osobą.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 1. Oświadczam, że dysponuję  .... osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży drogowej, .... sanitarnej  i  .... elektrycznej

2.Oświadczam/my, że wskazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.  uprawnienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

…………………………………………………..

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazana osoba (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

** Jeżeli dana osoba, zdolna do wykonania zamówienia, wskazaną w wykazie nie dysponuje wykonawca składający ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykazywane są przez niego na potwierdzenie stawianego warunku udziału ww. postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia – np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) do oddania jej do dyspozycji wykonawcy składającego ofertę  przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Załącznik nr 6 A

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór Formularza „Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia”

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:

Nazwa (firma)  . ……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. /fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę/ów: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………do udostępnienia Pana/Pani ……………………………………………………………………………………………… - tj. osoby zdolnej do wykonania zamówienia, wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt 3a SIWZ, posiadającej wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zdolnej do wykonania zamówienia oraz deklarujemy oddanie temu wykonawcy do dyspozycji wskazaną osobę na okres korzystania z niej przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że w tym celu zawarliśmy z Wykonawcą składającym ofertę umowę o współpracy*  / umowę doradczą* / umowę o świadczenie usług*/ umowę …………………………………………………………………… *.

* niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe

.............….......................................................

/data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Zobowiązanego/

Załącznik nr 7

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

  - wzór – wykaz sprzętu do wykonania zamówienia

Wykonawca :  …………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o posiadaniu/ dysponowaniu sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa wskazana jest powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że posiadamy/ dysponujemy n/w sprzętem do wykonania zamówienia

| lp | Nazwa sprzętu | Parametry techniczne sprzętu | wiek | własny | wynajęty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...............................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Załącznik nr 8

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

  - wzór oświadczenia udzielanej gwarancji

na wykonany przedmiot zamówienia

Wykonawca :  …………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o udzielonej gwarancji  na wykonany przedmiot zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa wskazana jest powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ………………… miesięcy

1.Warunki gwarancji …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Dostęp do serwisu gwarancyjnego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Załącznik nr 9

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  projekt umowy

# UMOWA  NR BR.341-..../2011

Zawarta w dniu ................................... roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

zwanym w dalszej części umowy ,, Zamawiającym”

a  .............................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ...............................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót p.n. ,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą. Dokumenty te stanowią integralna część  umowy.

- § 2

- 1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy.

§ 3

Termin

- 1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do końca października 2011 r. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin zgłoszenia do odbioru wykonanych  robót.

§ 4

Realizacja

- Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,   normami   i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,  bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją w porozumieniu i uzgodnieniu z Zaqmawiającym.

- Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym.

- Do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy .

5. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi z robót ziemnych oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń   losowych.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę .............................

§ 6

Odbiory

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b/ odbiory częściowe (za roboty wykonane w poszczególnych miesiącach)

c/ odbiór końcowy,

d/ odbiór po okresie rękojmi

e/ odbiór pogwarancyjny.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach

i o terminie ich usunięcia.

2. Odbiór robót ulegających zakryciu bądź zanikających dokonywany będzie przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

3. Odbiór częściowy :

3.1. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego.

3.2. Odbioru częściowego robót wykonanych w kolejnym miesiącu dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu okresu rozliczeniowego  w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wszystkie

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych

prób i atesty.

Wartość robót podlegająca odbiorowi częściowemu wyliczona zostanie w oparciu o

Kosztorys ofertowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3.3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowego

podpisane przez Inspektora Nadzoru i faktura wystawiona dla Zamawiającego.

4. Odbiór końcowy

4.1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Popotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót.

4.2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do

odbioru. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 10 dni od

daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie nie później niż 5 dni przed datą odbioru.

4.3. Do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada kompletną

dokumentację powykonawczą projektową, wytyczenia geodezyjne dokumentację

geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii

oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierający m.in.: sprawozdanie

techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinię technologiczną sporządzoną na

podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyniki

badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty

techniczne, dziennik budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo

Budowlane.

4.4. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego wykonania

przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Protokół odbioru końcowego sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu

zakończenia odbioru.

4.5. Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego niewykonania lub wadliwego wykonania.

4.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usunięcie wad odbywa się na

koszt Wykonawcy. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest

równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

4.7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody lub od umowy odstąpić.

4.8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub

żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy,

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

4.9. Strony dokonają kwalifikacji wad w toku czynności odbioru.

5. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale

Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancyjnego i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający

i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie za całość prac opisanych w § 1, zgodnie

z przyjętą ofertą na kwotę brutto ……………….zł. (słownie złotych: ………………………………… ), w tym podatek VAT 23 % tj. …………zł. (słownie złotych: ………………………………), cena netto ……………zł (słownie złotych: …………………………..).

- 2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg stawek z oferty, jednak  nie więcej    niż w ust. 1.

- Zapłata nastąpi za faktyczną ilość wykonanych robót.

- 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.

Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy.

4. Dopuszcza płatności częściowe za wykonane roboty do 70% wartości zamówienia po protokolarnym odbiorze, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i  Przedstawiciela Zamawiającego p. Piotra Zień oraz wpisem do Dziennika Budowy.

§ 8

Dokumenty

1. Kierownik Budowy zobowiązany  jest do prowadzenia Dziennika Budowy.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Wykonawca jest zobowiązany sporządzić:

2.1. BIOZ i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu – 3 egzemplarze.

2.2. Projekt organizacji ruch na czas robót, zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie i zatwierdzony przez Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie – 4 egzemplarze

§ 9

Nadzór

1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru na podstawie odrębnie zawartej umowy.

2. Inspektor Nadzoru, o którym mowa w pkt.1 uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie, do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z dokumentacją wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, tj:

1) Kierownik budowy ...…………………….. …………………… upr. nr ……………………………………….

2) Kierownik robot sanitarnych ……………………………..  upr. Nr ……………………………………..

3) Kierownik robot elektrycznych ………………………….  Upr. Nr ………………………………….

4. Wykonawca może dokonać wymiany osób wymienionych w pkt. 3 pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas pełniąca obowiązki.

5. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Inspektorem Nadzoru oraz stosować się do ich poleceń i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

6. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami

uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją

umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Pan Piotr Zień – Podinspektor ds. drogownictwa w UM w Jezioranach

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony umową będzie wykonywał osobiście

i za pomocą podwykonawców.

Za pomocą podwykonawców Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu

umowy:

1) ……………………………………………….

2) ……………………………………………….

2. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność

za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, na 7 dni przed terminem

płatności faktury częściowej, określonym w § 2 umowy, pisemnego potwierdzenia przez

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częściową składową wystawionej faktury, o

dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać

zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy

wykonywany przy pomocy podwykonawców.

5. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą

Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że

wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne w następujących  wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kara umowna wnosi 10% wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze   niż wymagany termin ukończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej   umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego  przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

- za brak oznakowania:

1) za stwierdzony po raz pierwszy przez inspektora nadzoru brak oznakowania w   wysokości 3000 zł.

2) za każde następne stwierdzenie uchybień określonych w pkt. d 1 w wysokości 5000  zł.

Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy:

1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo     wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.

§ 13

1. Rozliczanie robót będzie następowało fakturami częściowymi i  końcową za wykonane roboty   potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

2. Termin zapłaty rachunku ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

3. Rachunki Wykonawcy będą regulowane z kont Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ..................................

§ 14

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy wykonawca wnosi kwotę w wysokości .............................. co stanowi 5 %  wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz UM w Jezioranach w formie ......................................................................

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 przeznacza  się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji .

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób  następujący:

1) część zabezpieczenia w wysokości 70%  kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ........................ zł.   zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj.   .......................zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 15

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy.

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 15

Zmiany umowy

Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron zgodnie z zapisami w siwz.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę  roszczenia    w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie   nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest  do występowania na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby   Zamawiającego sąd powszechny.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego   i Ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

1. Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

§ 18

1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych    Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) SIWZ,

2) Oferta,

ZAMAWIAJĄCY:                                                 		WYKONAWCA:

Załącznik nr 10

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór wykazu części zamówienia powierzonego podwykonawcom

Wykonawca / Wykonawcy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
 ,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”

przedkładamy wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

| Lp. | Zakres powierzonych rzeczowy robót | Udział robót w zamówieniu |  | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kwota | procent |  |

UWAGA:

Zaleca się podanie  nazwy firmy i danych adresowych  Podwykonawcy

Miejscowość .….............data....................

…….………………………………………………

(podpis/osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/ów)