Załącznik nr 9

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  projekt umowy

# UMOWA  NR BR.341-..../2011

Zawarta w dniu ................................... roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

zwanym w dalszej części umowy ,, Zamawiającym”

a  .............................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ...............................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót p.n. ,,Budowę i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach: Radostowo, Potryty i Wójtówko - II”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą. Dokumenty te stanowią integralna część  umowy.

- § 2

- 1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy.

§ 3

- 1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na 4 miesiące od dnia podpisania     umowy. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin zgłoszenia do odbioru wykonanych  robót.

§ 4

- Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,   normami   i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,  bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał, jak również nie będzie składował żadnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć roboty.

- Do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy .

5. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

§ 5

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia  o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują     następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad,

- mogą odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli termin usunięcia wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w § 3 ust.1 umowy Zamawiający zastosuje ustalenia § 10 niniejszej umowy;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie zakończenia robót określonym w § 3 ust.1.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru aż do czasu usunięcia wad.

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie do 15 dni od dnia   upłynięcia terminu gwarancji określonego w umowie .

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie   gwarancji i rękojmi  Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień  wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie za całość prac opisanych w § 1, zgodnie

z przyjętą ofertą na kwotę brutto ……………….zł. (słownie złotych: ………………………………… ), w tym podatek VAT 23 % tj. …………zł. (słownie złotych: ………………………………), cena netto ……………zł (słownie złotych: …………………………..).

- 2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg stawek z oferty, jednak

- nie więcej    niż w ust. 1.

- Zapłata nastąpi za faktyczną ilość wykonanych robót.

- 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.

Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy.

§ 7

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

1. Z ramienia Zamawiającego:

1/ Piotr Zień - ……………………………………………………………………………………………………..

2/ Justyna Kostrupska - ………………………………………………..

3/ Kierownik Budowy - ……………………………………….., upr. nr ……………………….

2. Z ramienia Wykonawcy:

1/ …………………………………………………………………………

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy.

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy est zobowiązany   sporządzić BIOZ przed rozpoczęciem budowy i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu.

§ 8

Strony ustalają kary umowne w następujących  wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które oni ponoszą odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze   niż wymagany termin ukończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej   umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego  przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

- za brak oznakowania:

1) za stwierdzony po raz pierwszy przez inspektora nadzoru brak oznakowania w   wysokości 3000 zł.

2) za każde następne stwierdzenie uchybień określonych w pkt. d 1 w wysokości 5000  zł.

Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 9

Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy:

1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo     wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.

§ 10

1. Rozliczanie robót będzie następowało fakturą końcową za wykonane roboty   potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

2. Termin zapłaty rachunku ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

3. Rachunki Wykonawcy będą regulowane z kont Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ..................................

4. Dopuszcza się płatności faktur częściowych do 70% wartości zamówienia

§ 11

- Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy wykonawca wnosi kwotę w wysokości .............................. co stanowi 5 %  wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz UM w Jezioranach w formie ......................................................................

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 przeznacza  się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji .

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób  następujący:

1) część zabezpieczenia w wysokości 70%  kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ........................ zł.   zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj.   .......................zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy.

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 13

Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron.

§ 14

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę  roszczenia    w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie   nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest  do występowania na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby   Zamawiającego sąd powszechny.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego   i Ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16

1. Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

§ 17

1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych    Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) SIWZ,

2) Oferta,

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                 		WYKONAWCA: