Jeziorany, dn. 18 sierpnia 2011 r.

Wszyscy  Wykonawcy

BR.341 – 7/2011

Dotyczy:  Modyfikacji zapisów w  SIWZ na zadanie inwestycyjne pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam zapisy SIWZ na ,,Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo” następująco:

I.ZMIANY:

- Strona tytułowa SIWZ(na str.1).

  - Dodaję nr postępowania  Zamawiającego – „BR.341 – 7/2011”,

  - Zmieniam terminy:

„TERMINY:

1. Termin składania ofert: 31 sierpnia  2011 r. godzina 10:00

2. Termin  otwarcia  ofert: 31 sierpnia  2011 r. godzina 10:00”

- Rozdział 4 (na  str. 5).

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Etap I – rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie robót: 30.08.2012 r.

2. Etap II - rozpoczęcie: maj 2012, zakończenie robót: 30.06.2013 r.

UWAGA:

Każdy etap winien być zakończony oddzielnie, odebrany, wykonany rozruch oczyszczalni i przepompowni, rozliczony oddzielnie, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

- Rozdział 5 ust. 1 pkt 2) ( na str.5)

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał iż wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, każda robota łącznie obejmująca budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczalnia ścieków minimum 1 szt,

2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,

3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,

4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,

5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem 3 robót.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu/dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, każda robota łącznie obejmująca budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 1 szt,

2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,

3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,

4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,

5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1.Wykonawca  ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2.Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem 3 robót.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót,  wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania  doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia dokumentu/ów o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania."

- Rozdział 5 ust. 1 pkt. 3a) (na  str. 6 i 7)

„3a) dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca  dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje, w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia dla niżej podanych stanowisk:

a. Kierownika budowy

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

b. Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

Zadaniach, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

c. Kierownika robót elektrycznych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji elektrycznej.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowania osobą/osobami  z  uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

d. Kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę budynków oczyszczalni ścieków.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

e. Kierownika robót drogowych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę dróg.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowania osobą/osobami  z  uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującym prawem w RP.”

- Rozdział 6 ust. 4  (na  str. 8 i 9)

„4. W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do   oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania /roboty/, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, każda robota łącznie obejmująca budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczalnia ścieków minimum 1 szt,

2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,

3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,

4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,

5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1.Wykonawca  ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2.Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem 3 robót.

Celem spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsamych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót,  wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie do dysponowania  doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu - zał. nr 5 do siwz.

2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane   należycie, np. protokół odbioru robót, referencje itp.”

- Rozdział 6 ust. 5  (na  str. 9 i 10)

### „5. W celu wykazania, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Wykaz  niezbędnego sprzętu, który należy określić na postawie    przedmiotu zamówienia i sporządzić wg załączonego wzoru – zał. nr 7.

2) Wykaz osób którymi Wykonawca  będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi, posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia (jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje, w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, należy sporządzić na zał. nr 6.

3) Oświadczenia potwierdzające dysponowaniem  osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami (zał. nr 6a) dla niżej podanych stanowisk:

a. Kierownik budowy

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

b. Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

- Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

c. Kierownika robót elektrycznych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę/przebudowę instalacji elektrycznej.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

d. Kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę budynków oczyszczalni ścieków

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - budowlanych(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

e. Kierownika robót drogowych

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch)

zadaniach obejmujących budowę dróg.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o prawie do dysponowania osobą/osobami  z  uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem.

Wykaz osób należy sporządzić na załączniku nr 6 do specyfikacji

Zaleca się załączenie do wykazu osób dokumentów potwierdzających, że osoby o których mowa w pkt. 2 a, b, c i d, posiadają wymagane uprawnienia  budowlane oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy kierowników robót i kierownika budowy).

### Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt  2 , 3a i 3b niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale 5 ust. 3 niniejszej specyfikacji, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale 6  ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.”

- Rozdział 6 ust. 9 pkt. 4) (na  str. 12)

„4)Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale 6:

  - Rozdział 6 ust. 2 pkt 1 –   wspólnie

  - Rozdział 6 ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) – każdy partner

c. pozostałe dokumenty składane są wspólnie.”

- Rozdział 11 (na  str. 17)

# „Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art.86 ust.2-5; art.87; art.36 ust.1 pkt.11).

- Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro),  w dni pracy Urzędu,

w godz. 7:30 – 15:30.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2011 r. o godz. 10:00.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:

    - nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

    - nazwą i adresem zamawiającego „Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany”,

oraz opisane hasłem: ,,Kanalizacja Franknowo i Kanalizacja Radostowo”

„nie otwierać przed dniem 31.08.2011 roku, godz. 10:00”.

  - Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, pokój nr 2 (parter).

  - Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania  zamówienia zawarte w ofertach.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.”

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian