Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  IX/60/11
Rady Miejskiej w Jezioranach 
z dnia 22 sierpnia 2011 roku

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

JEZIORANY

Na lata 2010 – 2017

Gmina Jeziorany

Powiat Olsztyński

Województwo Warmińsko - Mazurskie

„To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.”

Abraham Lincoln

Spis treści:

1. Wstęp.	3

2. Charakterystyka Miejscowości Jeziorany	5

2.1. Rys historyczny	5

2.2. Położenie 	8

2.3. Powierzchnia	9

2.4. Ludność	9

2.5. Określenie przestrzennej struktury miejscowości Jeziorany	10

2.6. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb            kulturalno społecznych mieszkańców……………………………………………………...10

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.	11

3.1. Dziedzictwo kulturowe	11

3.2. Infrastruktura społeczna.	15

3.3. Kapitał społeczny i ludzki……………………………………………………………..17

4. Analiza SWOT Miasta Jeziorany.	20

1. Silne strony.	20

2. Słabe strony.	20

3. Szanse.	21

4. Zagrożenia.	21

5. Wizja rozwoju Miasta Jeziorany .	22

6. Zadania planowane do wykonania w okresie od 2010 do 2017 roku.	25

1. Wstęp.

  - Miasto Jeziorany liczy około 3420 mieszkańców. Położone jest na trasie Barczewo – Bisztynek, w odległości około 35 km od Olsztyna.

  - Położenie miasta w atrakcyjnej okolicy – cisza, spokój i piękna zieleń otaczająca całą miejscowość.

  - Mieszkańcy Jezioran chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej miejscowości. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoje miasto, chcą przy okazji zintegrować się wspólnie działając na jego rzecz.

  - Trudno jest sfinansować wszystkie potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia, zatem jedną z dróg do poprawy jakości ich życia oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z czym mieszkańcy opracowali Plan Odnowy Miejscowości.

  - Plan Odnowy Miejscowości ma też pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Jezioran. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Jeziorany. Plan Odnowy Miejscowości pozwolił także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

  - Plan Odnowy Miejscowości powstał w wyniku dyskusji na zebraniach miejskich, po konsultacji z mieszkańcami Jezioran.

  - Plan odnowy miejscowości  ma być między innymi załącznikiem do projektów zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan odnowy miasta Jeziorany dotyczy kolejnego okresu programowania wymienionego wyżej. W okresie tym podejmowane będą  określone – z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne, a także inne o charakterze szkoleniowym czy rekreacyjno – wypoczynkowym. Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji.

  - Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Jeziorany wraz z opisem danego zadania, stanowić będzie nierozerwalny załącznik składanego o dofinansowanie wniosku do różnych instytucji finansujących.

# 2. Charakterystyka miejscowości Jeziorany

## 2.1. Rys historyczny

Jeziorany założone zostały przez biskupa Hermana z Pragi w 1338 roku na miejscu osady pruskiej. Ziemię tę zamieszkiwało plemię Bartów. Było to terytorium tzw. Małej Barcji. Po podboju krzyżackim i podziale zdobytych ziem między Zakon i kościół, obszar ten znalazł się pod władzą biskupa warmińskiego

Lokowanemu miastu przydzielono początkowo 110 włók (ok.1900 ha) na prawie chełmińskim, a w 1389 dodano kolejne 40 włók oraz prawo połowu w pobliskich jeziorach: Ławki i Krokowskim (w XIX wieku to drugie zostało osuszone). Jezioranom przyznano dziesięć lat wolnizny, czyli przez ten czas osadnicy zwolnieni byli ze wszystkich czynszów.

Założycielem Jezioran był biskup Herman z Pragi, który położył duże zasługi przy uregulowaniu granic biskupstwa i dominium warmińskiego oraz przy zaludnieniu południowej Warmii. W zastępstwie biskupa przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim wystawił w 1338 roku kanonik braniewski Mikołaj i wójt biskupi Henryk von Luter. Zasadźcą został Henryk Wandepfaffe. Miastu przydzielono 110 włók ziemi, z tego 11 włók należało do sołtysa, 6 stanowiło uposażenie kościoła, jedną zarezerwowano jako pastwisko na potrzeby zamku, jedną przeznaczono na zabudowę miasta, 61 do podziału między osadników, 30 na wspólne pastwisko dla wszystkich mieszkańców miasta. Jezioranom przyznano 10 lat wolnizny, czyli przez ten czas osadnicy zwolnieni byli ze wszystkich czynszów. Mieszczanom przysługiwało prawo budowy kramów, ław i łaźni. Dochody z nich miały być dzielone między biskupa, sołtysa i władze miejskie.

Pierwsi mieszkańcy Jezioran pochodzili z kolonizacji wewnętrznej, to znaczy przybyli tu z wcześniej zasiedlonych terenów dominium warmińskiego. Rekrutowali się głównie z okolic Ornety, gdzie znajdowały się posiadłości zasadźcy, a także z okolic Lidzbarka i Dobrego Miasta. Napływ ludności polskiej rozpoczął się w XV wieku. Liczba tej ludności w mieście i w okolicy wzrosła szczególnie w XVII wieku.

W dokumentach lokacyjnych Jeziorany występowały pod nazwą civitas Seburg. W późniejszych czasach nazwa ta przekształciła się w Seeburg. Wywodzi się ona od pobliskich, dziś już w części nieistniejących jezior. Nazwa polska Jeziorany występuje już w XV wieku. Polscy mieszkańcy zwali także swe miasto Zyborkiem.

Nadany Jezioranom herb ulegał zmianom w ciągu dziejów. Do naszych czasów przetrwał herb przestawiający na tarczy trzy czerwone bramy, a pod nimi zieloną gałązkę.

Przywilej lokacyjny został odnowiony przez biskupa Sorbona w 1389 roku. Miasto otrzymało wówczas dodatkowo 40 włók lasu oraz prawo połowu ryb w sąsiednich jeziorach małym i wielkim sprzętem z wyjątkiem sieci.

Gotyckie założenie urbanistyczne miasta z szachownicowym układem ulic zachowało się do dziś. Ośrodkiem jest prostokątny rynek z rozchodzącymi się od niego prostopadle sześcioma ulicami. Na rynku wznosił się ratusz spalony w 1656 roku i już nieodbudowany. Domy mieszczańskie grupowane były w dziesięciu kompleksach. Siedem z nich znajdowało się przy rynku, pozostałe przy ulicach prowadzących do bram miejskich. W południowo-wschodnim narożniku rynku wzniesiono w 1345 roku kościół pw. św. Bartłomieja, który znajdował się pod patronatem biskupa. Od końca XV wieku był siedzibą archiprezbitra. Na zachód od miasta, oddzielony od niego głęboką fosą, znajdował się zamek biskupi. Ze sprawozdania z lustracji dokonanej w 1655 roku wynika, że całe miasto otoczone było wysokimi murami i fosami. Do miasta prowadziły trzy bramy: Mostowa zwana także Lidzbarską od północy, Młyńska od południa

i Reszelska od wschodu. Jedną z najstarszych budowli Jezioran był młyn położony nad Stawem Młyńskim, wymieniony już w przywileju w 1338 roku.

W wiekach XVI i XVII miasto zaczęło rozwijać się w kierunku północnym. Na powstałym w ten sposób przedmieściu zbudowano w 1656 roku kaplicę pw. św. Krzyża.

Na miejscu drewnianego zamku biskup Jan z Miśni rozpoczął budowę zamku murowanego. Ukończył go biskup Jan Stryprock przed rokiem 1373. Był on siedzibą biskupiego komornictwa Jeziorańskiego. Na stokach wzgórza zamkowego znajdował się piękny ogród, wzmiankowany w dokumentach z 1711 roku. Był to ogród typu włoskiego z podłużnymi i poprzecznymi alejami oraz z fontanną pośrodku. Dziś na tym miejscu znajduje się park.

Zamek spalił się całkowicie w 1783 roku. Później jego fundamenty wykorzystano dla budowy siedziby zarządu miejskiego i sądu. Zbudowano także teren podzamcza."

W jedenaście lat po zaborze, w 1783 roku, na Jeziorany spadła straszliwa klęska pożaru, spowodowanego uderzeniem pioruna w wieżę zamkową. Spłonął wówczas zamek i prawie całe miasto. Na odbudowę Jeziorany otrzymały pożyczkę w wysokości 26000 guldenów. Ledwo miasto zdołało się jako tako odbudować, przyszły wojny napoleońskie, które przyniosły straszliwe zniszczenie. Wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk, a stacjonujące tu wojska napoleońskie i rosyjskie przeprowadzały rekwizycje i ściągały z mieszczan wysokie kontrybucje. Na domiar złego w 1807 roku wojsko spowodowało pożar, który strawił 184 domy, 97 stajni oraz 99 stodół i szop. Choroby towarzyszące wojnie wyniszczyły mieszkańców, klęski dopełnił nieurodzaj w 1812 roku. W ciągu XIX wieku jeszcze dwukrotnie, w latach 1842 i 1871 niszczyły miasto pożary.

Pierwsza wojna światowa nie dotknęła Jezioran, gdyż zwycięstwo Niemców nad Rosjanami pod Zerbuniem odrzuciło front walk bardziej na południe. Do dnia dzisiejszego pod Zerbuniem znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w 1914 roku.

W czasie plebiscytu, który odbył się na Warmii w dniu 11 lipca 1920 roku, w Jezioranach na 2666 osób uprawnionych do głosowania za Niemcami wypowiedziało się 2380. Na pamiątkę zwycięstwa plebiscytowego Niemcy wznieśli tu okazały dom, na którym umieszczono tablicę pamiątkową z napisem "Jeziorany niemieckie dzisiaj i zawsze". Nie kwestionowali więc polskiej przeszłości miasta. "Zawsze" trwało 25 lat.

Po drugiej wojnie światowej Jeziorany zostały wyzwolone w dniach 26-28 stycznia 1945 roku. Przed zbliżaniem frontu Niemcy zarządzili przymusową ewakuację mieszkańców. Kiedy przybyły tu wojska radzieckie, miasto było niemal zupełnie wyludnione. W czasie działań wojennych uległo zniszczeniu w około 50%.

## 2.2 Położenie

Miejscowość Jeziorany stanowi centralny ośrodek gminy Jeziorany, która  położona jest w środkowej części województwa warmińsko – mazurskiego. Gmina  należy do  powiatu olsztyńskiego, usytuowana jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny, na szlaku Olsztyn – Lidzbark-Warmiński. Na obszarze gminy usytuowanych jest  8 jezior, z których wyjątkowo atrakcyjne jest jezioro Blanki  oraz przylegające do granic gminy jezioro Luterskie. Miasto i okolice stanowią  oazę na turystycznej mapie Polski. Miejscowość Jeziorany położona jest w odległości ok. 35 km od stolicy województwa-Olsztyna. Sąsiaduje z Dobrym Miastem- 26 km,  Lidzbarkiem Warmińskim- 22 km,  Biskupcem- 30 km oraz Bisztynkiem- 20 km. Przez Jeziorany przebiegają drogi wojewódzkie nr 595 Jeziorany-Barczewo oraz 593 Miłakowo- Dobre Miasto- Jeziorany- Lutry- Reszel.

Rys. 1. Mapa Gminy Jeziorany

- 2.3 Powierzchnia

Miejscowość Jeziorany zajmuje powierzchnię   341 ha,  co stanowi 1,63% powierzchni ogólnej gminy.

- 2.4. Ludność

Gminę na koniec roku 2009 zamieszkiwało 8287 mieszkańców (faktyczne miejsce zamieszkania), z czego 1536 to osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 16 roku życia), 5190 osób w wieku produkcyjnym oraz 1053 w wieku poprodukcyjnym.

Miasto  Jeziorany  w  2009 roku (stan na 31.12), zamieszkiwało  3.421  mieszkańców w tym:

mężczyźni  stanowili    -    1.580  osoby - 46,18%

kobiety  stanowiły        -    1.841  osoby - 53,81%

- 2.5. Określenie przestrzennej struktury miejscowości Jeziorany.

Miasto Jeziorany należy do grupy miast o liczbie mieszkańców poniżej 
5 tys. Jest składową sieci osadniczej o charakterze rozdrobnionym, lecz stosunkowo równomiernie rozmieszczonym. Nie zostało zaliczone do miast o najlepszych potencjalnych warunkach rozwoju. Położone jest w centrum obszaru otoczonego miastami zaliczonymi do tej grupy, tj. pomiędzy Olsztynem, Lidzbarkiem Warmińskim, Dobrym Miastem, Reszlem. W Jezioranach istniejąca zabudowa miejska charakteryzuje się nadmiernym rozproszeniem. Miasto powstało na skutek bezplanowej zabudowy obrzeżnej istniejących ulic i dróg dojazdowych.

Głównym obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest centrum miasta, w którym przy pięknie urządzonej zieleni znajduje się pomnik upamiętniający wszystkich mieszkańców przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. W pobliżu znajduje się kościół, niedaleko jest siedziba Urzędu Miejskiego.

Kolejnym takim miejscem jest Miejski Ośrodek Kultury, gdzie regularnie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. taneczne, plastyczne, muzyczne, prowadzona jest również drużyna zuchów.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji spotykają się miłośnicy gier sportowych. Zajęcia odbywają się na hali, a w okresie wiosenno-letnim również na zewnątrz.

2.6. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania

potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców.

W przestrzenno-urbanistycznym układzie miasta można wyodrębnić centralny obszar Jezioran, głównie na Placu Jedności Narodowej oraz ulicach Kajki, Konopnickiej, Ogrodowej i Kopernika. Znajduje się tu większość najważniejszych instytucji społecznych i publicznych działających na terenie miasta. Są to kościół p.w. Św. Bartłomieja, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji. W pobliżu znajduje się również plac zabaw, niezagospodarowany park, przystanek PKS.

Z uwagi na lokalizację na tym obszarze najważniejszych dla życia społeczno kulturalnego

instytucji pełni on funkcję centrum miasta. Brak jednak w tym miejscu

wielofunkcyjnej przestrzeni gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i organizować

imprezy kulturalne, sportowe integrujące społeczność lokalną co zdecydowanie obniża atrakcyjność obszaru dla mieszkańców jak i dla przyjezdnych. Istotnym faktem jest brak boiska sportowego udostępnionego dla mieszkańców Gminy i turystów. Dlatego też istnieje potrzeba zagospodarowania i uporządkowania tego terenu, który dzięki dogodnemu położeniu może spełniać funkcje społeczno-kulturalne i sportowe.

3. Inwentaryzacja zasobów służących Odnowie Miejscowości.

3.1 Dziedzictwo kulturowe

- Kościół p.w. św. Bartłomieja

Przy wjeździe do Jezioran już z daleka widać czerwone mury   potężnego gotyckiego kościoła. Został on zbudowany w drugiej połowie XIV wieku i jest klasycznym przykładem warmińskiej odmiany typu świątyni halowej z piętrową zakrystią. Jest to kościół murowany z cegły o polskim wątku, na niskim podmurowaniu z kamieni polnych, trójnawowy i pięcioprzęsłowy. Od północy znajduje się zakrystia, od południa kruchta, a od zachodu kwadratowa wieża prawie całkowicie wciągnięta w obręb korpusu kościoła. W 1913 roku dobudowano do korpusu dwa przęsła ku wschodowi i nową zakrystię od północy. W tym samym czasie podwyższono wieżę o półtorej kondygnacji. Kościół posiada późnogotyckie bogate sklepienie gwiaździste, w nawie głównej szesnastopolowe, w bocznych sześciopolowe, wsparte na ośmiobocznych filarach. Zostało ono zbudowane w XV wieku po zniszczeniach sklepienia pierwotnego. Świątynia na zewnątrz posiada skarpy. Półszczyty zachodniego korpusu sterczynowe, szczyty zakrystii i kruchty uskokowe ze sterczynami na zakończeniach stopni, dekorowane ostrołukowymi blendami. Wieża od zewnątrz podzielona jest ostrołukowymi blendami na cztery kondygnacje. Portal wieżowy ostrołukowy ma profilowane ościeża. Portal z nawy do zakrystii jest też ostrołukowy, profilowany, posiada drzwi z listwami poprzecznymi i krzyżującymi się ukośnie, z dziewiętnastowieczną kołatką w psiej paszczy, która jest fragmentem dawnego wystroju świątyni i rzadkim na Warmii okazem średniowiecznej sztuki odlewniczej. W kruchcie jest umieszczona metalowa płaskorzeźba Madonny z napisem upamiętniającym pożar w 1783 roku. Jest to zabytek II kategorii.

Wewnątrz kościoła zachowało się wiele śladów polskości. W ołtarzach przetrwały rzeźby polskich świętych. Na środkowym zworniku znajduje się herb biskupa Szembeka. Okazały ołtarz główny, barkowy z obrazem św. Bartłomieja z datą 1734 konsekrował w dniu 6 października 1752 roku biskup Adam Stanisław Grabowski. Boczne 4 ołtarze pochodzą z XVIII i XIX wieku. W ołtarzach św. Jana Nepomucena i Ukrzyżowania znajdują się obrazy Kubata z roku 1866, a w ołtarzu Zdjęcie z Krzyża - Steffgena. Kaplica chrzcielna w stylu barokowo-klasycystycznym pochodzi z połowy XIX wieku. Bogate rzeźby i ornamenty zdobią barokową ambonę zbudowaną w pierwszej połowie XIX wieku. Znajduje się na niej herb fundatora. W prawej nawie bocznej kamienna tablica pamiątkowa proboszcza Rogalli z 1763 roku. Poza tym w kościele jest wiele figur, obrazów i naczyń liturgicznych z XVIII i XIX wieku. Szczególnie piękne są obrazy stacji krzyżowych z kręgu osiemnastowiecznej szkoły magdeburskiej. W 1929 roku za proboszcza Franciszka Hejduszki wnętrze kościoła pięknie pomalował artysta malarz Jan Ollesch.

b) Kapliczki warmińskie

Kapliczka przy ul. Kopernika

Murowana z cegły, otynkowana, na rzucie prostokąta, posadowiona na podmurówce z kamienia. Od strony frontowej, w wysokim cokole na osi środkowej prostokątna wnęka. Nad cokołem, na osi środkowej kapliczki wnęka flankowana po bokach półkolumnami z głowicami, na których opiera się trójkątny szczyt (we wnęce krucyfiks). Kapliczka kryta dwuspadowym daszkiem, krytym dachówką holenderską. Ściany boczne zwieńczone gzymsem stanowiącym przedłużenie kapiteli kolumn z elewacji frontowej.

c) Organy

Z głębi wspaniałego wnętrza kościoła parafialnego, którego akustyka nie ma sobie równych, rozbrzmiewają odrestaurowane organy, największe z zachowanych instrumentów wykonanych przez firmę Augusta Terletzkiego z Elbląga, zbudowane w 1874 roku.

Niegdyś bogato zdobione rzeźbami i płaskorzeźbami sięgają przełomu XVI-XVII wieku. Składają się one z trzech manuałów o trzydziestu głosach, napędzanych mechanicznie. Wydają dobry i czysty ton. Po drugiej wojnie światowej kościół został troskliwie odnowiony. Pomalowane wnętrze jest dziełem artysty malarza Józefa Wawrzyńskiego ucznia Drapiewskiego, malarza katedry płockiej.

Ocalenie i rewaloryzację zabytkowych organów z uwagi na szczególną rangę tego zabytku oraz przywrócenie prospektowi organowemu jego oryginalnego historycznego wyglądu wraz z pierwotną kolorystyką, to zadanie jakie ks. dziekan Stanisław Jasiński uznał za priorytetowe. Wkładając wiele osobistego wysiłku i zaangażowania, przy owocnej współpracy ze Społecznym Komitetem Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany i dzięki wsparciu finansowemu uczestników zadania, osiągnął zamierzony cel. O środki na renowację trzeba było starać się trzy lata. Całkowity koszt odnowy wyniósł 310 tysięcy zł. To bardzo duża suma jak na parafię, w której znajduje się wiele zabytków oczekujących na konserwację.
Uwieńczeniem zakończenia prac konserwatorskich było poświęcenie organów i prospektu organowego przez metropolitę warmińskiego ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza w czasie uroczystej mszy świętej odprawionej 18 czerwca o godz. 18 oraz koncert organowy w wykonaniu Barbary Abramowicz (sopran) i Wiktora Łyjaka - rzeczoznawcy ministra kultury w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów, który jako jedyny polski organista posiada Złotą i Platynową Płytę. 
Płyta z muzyką organową z jeziorańskiego kościoła pt. "Wysłuchaj mnie Panie, gdy wołam do Ciebie" została nagrana w październiku 2003 roku. Świątynia, jak się okazało, ma niespotykaną akustykę. W każdym miejscu dźwięk ma tę samą barwę.

"Jest to bardzo cenny instrument, ma aż trzy klawiatury ręczne. Zachowała się obudowa i piszczałki, niemal w oryginalnym stanie, co nie zdarza się często. To jest wartość tego instrumentu" - mówi Wiktor Łyjak.

d) Brama

Z kościoła na rynek wychodzi się przez osiemnastowieczną bramę barokową, murowaną, prostokątną, dwukondygnacyjną, ze szczytem zakończonym półkolistą arkadą. Jest to także zabytek II kategorii. Piętro i szczyty wolutowe bramy, kondygnacje rozczłonkowane przez pilastry, oraz popiersia świętych, przydają temu zabytkowi znacznych wartości artystycznych. Brama spełnia jednocześnie zadania dzwonnicy. Obok kościoła znajduje się plebania z początku XIX wieku.

e) Kaplica św. Krzyża

Na północ od kościoła farnego przy skrzyżowaniu dróg do Dobrego Miasta i Lidzbarka mieści się kaplica pw. św. Krzyża wyświęcona w 1580 roku przez biskupa Marcina Kromera. Obecna budowa pochodzi z XVII wieku i była odnawiana w 1927 roku. Mocno została zniszczona w drugiej wojnie światowej. Jest to kościółek barokowy, orientowany, murowany, salowy, prostokątny o kwadratowym stropie. Elewacja zewnętrzna rozczłonkowana jest przez pilastry i belkowanie. Przy szczycie wschodnim występuje ośmioboczna wieżyczka z barokowym hełmem, na którym są daty 1623 i 1927. We wnęce jest zawieszony krucyfiks o cechach ludowego baroku. Bardzo ładny jest główny ołtarz w stylu renesansowym z około 1600 roku. W predelii ma namalowane na drzewie Złożenie do Grobu, a po lewej stronie portret fundatora urządzeń kościelnych proboszcza Szymona Niedźwiedziego (1684-1688) z jego herbem i inicjałami. Są jeszcze dwa krucyfiksy z XVIII wieku. Kaplica jest zabytkiem III grupy.

f) Zamek

Z dawnego zamku do dziś przetrwały tylko sklepione piwnice i grube, trzymetrowe mury obwodowe przyziemia skrzydła zachodniego oraz fragmenty baszty narożnej. Ruiny zamku zaliczono do II kategorii zabytków.

Zamek istniał jeszcze przed założeniem miasta w 1338 roku jako budowla drewniano - ziemna. Potem biskup Jak z Miśni (1350-1355) rozpoczął budowę zamku murowanego. Ukończył ją biskup Jan Stryprock przed rokiem 1373. Zamek był siedzibą biskupiego komornictwa jeziorańskiego. Pierwotnie miał 4 skrzydła, które otaczały kwadratowy dziedziniec. W narożniku południowo - wschodnim mieściła się wieża. Głęboka fosa oddzielała zamek od miasta. Od wschodu rozciągało się podzamcze zniszczone w czasie walk w II połowie XV wieku, które zostało odbudowane dzięki biskupowi Adamowi Grabowskiemu w wieku XVIII. Na stokach wzgórz zamkowych znajdował się piękny ogród, utrzymany w stylu włoskim z podłużnymi i poprzecznymi alejami oraz fontanną pośrodku. Wzmiankę o nim odnajdujemy w dokumentach z 1711 roku. Dziś w tym miejscu znajduje się park i powstały stosunkowo niedawno amfiteatr miejski, w którym odbywają się imprezy kulturalno - artystyczne.

Zamek spalił się w 1783 roku w wyniku słynnego pożaru od uderzenia pioruna w wieżę zamkową. Później fundamenty jego wykorzystano do budowy siedziby zarządu miasta i sądu. Zabudowano również teren podzamcza. Obecnie mieści się w nim Urząd Miejski w Jezioranach.

- g) Fortyfikacje Miejskie

Gotyckie z XIV wieku, zrekonstruowane w latach sześćdziesiątych zachowały się we fragmentach. Mimo szczątkowej postaci nadają miastu ducha minionej historii.

3.2. Infrastruktura społeczna.

a) Zaopatrzenie w wodę

Miasto Jeziorany zwodociągowane jest w 100%.

Wydajność istniejących ujęć wodnych jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb istniejących i perspektywicznych miasta.

Na terenie miasta zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć głębinowych. Po uzdatnieniu odpowiada normom.

Wydajność istniejących ujęć wody jest wystarczająca do zaspokojenie potrzeb mieszkańców na najbliższe lata.

b) Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie miasta Jeziorany, istnieje zorganizowana gospodarka ściekowa. 	Główne kanały sanitarne i sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są praktycznie na terenie całego miasta.

Ścieki odprowadzane są grawitacyjnie oraz za pomocą przepompowni ścieków w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków w północnej części miasta. Obecnie eksploatowana jest oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna o przepustowości  1000 m3/dobę. Przepustowość i stan techniczny istniejących kolektorów sanitarnych jest wystarczająca do przejęcia ścieków z miasta.

# c) Gospodarka odpadami

Na terenie gminy brak obecnie urządzonego składowiska odpadów stałych. Odpady są wywożone do sąsiedniej gminy Bisztynek.  Wszyscy mieszkańcy miasta mają podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji prowadzącym działalność w tym zakresie.

Miejscowość wyposażona jest w pojemniki o pojemności 1,1 m3   do segregacji odpadów (plastik, szkło, papier). W 2009 roku na terenie miasta wybudowano 9 sztuk pojemników podziemnych na odpady komunalne. Mają one za zadanie zwiększenie estetyki miasta, wyeliminowanie zbędnego widoku, czy to pojemników, czy też boksów śmietnikowych. Urządzenia zainstalowane są pod ziemią, a ponad nią widoczny jest jedynie zsyp. Zbiorniki w ziemi posiadają niższą temperaturę co w okresie letnim nie będzie powodowało tak szybkiego rozkładu odpadów organicznych.

- d) Energetyka

W Gminie Jeziorany wszystkie gospodarstwa domowe korzystają z energii elektrycznej. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną miejscowość obsługuje Koncern Energetyczny Energa S.A.

- e) Komunikacja

W mieście Jeziorany zlokalizowane są drogi zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Ogólny stan dróg znajdujących się na terenie miasta Jeziorany jest niezadowalający. Ich stan jakości w przeważającej części odbiega od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (szerokości jezdni, pobocza, odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa itp.)

- f) Sfera gospodarcza

Większość mieszkańców Miasta Jeziorany znajduje zatrudnienie w innych większych miastach. Zbyt mała liczba zakładów na terenie gminy powoduje, iż mieszkańcy korzystają z rynku pracy poza granicami administracyjnymi własnego obszaru.

3.3 Kapitał społeczny i ludzki

- a) Instytucje

- Na terenie miasta Jeziorany funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne, Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego, Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego są Zespół Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Na terenie miasta funkcjonuje samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Medyceusz” w Jezioranach. Znajdują się 2 apteki, które obsługują wszystkie sołectwa i wsie na terenie gminy Jeziorany oraz placówka pocztowa. Pomoc społeczną świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Pomocy Społecznej.

- b) Działalność kulturalna i sportowa

Wybudowana w 2004 roku Hala Sportowa to jedyny obiekt w Gminie, który zaspokaja potrzeby edukacyjne, sportowe i kulturalne dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Sala sportowa o wymiarach: 26m x 45m x 9m umożliwia usytuowanie boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W poziomie parteru umiejscowiona jest trybuna składana na 180 osób, natomiast na piętrze (galerii) znajduje się dodatkowo 60 miejsc siedzących.

W obiekcie znajduje się sauna, siłownia, sala kondycyjna.

W hali, oprócz codziennych obowiązkowych zajęć szkolnych, odbywają się treningi klubów sportowych. Organizowane są także imprezy sportowe o zasięgu ponadlokalnym, zawody, turnieje, igrzyska, czy olimpiady zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji oraz promocji Gminy. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

- c) Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji w Jezioranach obejmuje swym zasięgiem obszar gminy Jeziorany. Przestępczość na terenie miasta Jeziorany nie odbiega w sposób znaczący od średniej dla całego powiatu olsztyńskiego.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka w Jezioranach dysponuje sprzętem niezbędnym do prowadzenia akcji pożarniczych.

d) Organizacje pozarządowe.

Na terenie Miasta Jeziorany działa szereg organizacji pozarządowych. Organizacjami pozarządowymi są nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Organizacje te tworzą obraz rzeczywistości społecznej, starają się zaspokoić część potrzeb i wspierają rozwój społeczności lokalnej. Są one rozwijającym się partnerem dla samorządu oraz dla biznesu.

- Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych i niematerialnych miasta, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy.

| - Rodzaj zasobu | - Opis (nazwanie) zasobu, jakim miasto dysponuje |
| --- | --- |
| - Środowisko przyrodnicze, położenie |  |
| - Walory krajobrazu | - -malowniczy, zróżnicowany topograficznie krajobraz |
| - Walory klimatu | - -korzystne warunki klimatyczne do zamieszkania i wypoczynku |
| - Walory szaty roślinnej, świat zwierzęcy | - -wiele siedlisk ptactwa - -wzgórza, łąki |
| - Wody podziemne i powierzchniowe | - - położenie nad rzeką Symsarną |
| - Gleby | - - przeważają gleby III klasy bonitacyjnej |
| - Drogi, dostępność komunikacyjna | - - niezadowalający stan dróg |
| - Sąsiedztwo | - - atrakcyjna turystycznie miejscowość Kikity - - Gościniec „Zacisze” w Zerbuniu |
| - Środowisko kulturowe |  |
| - Walory architektury miejskiej, zabytki | - - zachowane dziedzictwo naturalne miasta - - wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków |
| - Walory ukształtowania przestrzeni publicznej | - - plac zabaw dla dzieci |
| - Tereny i obiekty |  |
| - Tereny dla funkcji rekreacyjno turystycznej | - - możliwość stworzenia ścieżek pieszych i dydaktycznych - - dobrze oznaczone szlaki rowerowe |
| - Miejsca spotkań, place | - - brak urządzonego bezpiecznego miejsca spotkań mieszkańców |
| - Miejsca sportu i rekreacji | - - stadion do piłki nożnej - - boiska szkolne |
| - Szlaki turystyczne | - - otoczenie i drogi mogą być podstawą do wytyczenia szlaków turystycznych pieszych |
| - Gospodarka i rolnictwo | - - głównie pozarolnicze miejsca zatrudnienia poza miejscowością |
| - Miejsca noclegowe | - - brak miejsc noclegowych |
| - Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |
| - - inne | - - mieszkańcy są zżyci i solidarni, panują dobre stosunki sąsiedzkie |

- 4. Analiza SWOT Miasta Jeziorany

W niniejszym podrozdziale przedstawiona została analiza SWOT opracowana na podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego miasta, jego sytuacji gospodarczej oraz sytuacji społeczno-demograficznej. Analiza ta dostarcza informacji na temat mocnych stron miasta, jego słabych stron, a także ocenia szanse i zagrożenia, przed jakimi stanąć może miasto w niedalekiej przyszłości.

Analiza SWOT pozwala określić strategiczne czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie i działalność rozwojową danej jednostki. Istotnym zadaniem staje się wydzielenie spośród nich czynników krytycznych, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony projektu, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe, maksymalnie wykorzystywać istniejące możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw.

- Silne strony

  - Zwodociągowany  i skanalizowany cały teren miasta;

  - wyposażenie w kontenery do segregacji odpadów;

  - istniejąca baza oświatowa, sportowa  i kulturalna;

  - czyste powietrze;

  - sieć telefonów stacjonarnych;

  - brak uciążliwego przemysłu;

  - tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

  - współpraca Jednostek Budżetowych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w programach wspierających pozyskanie pracy;

  - wysoka atrakcyjność miasta i jego otoczenia.

- Słabe strony

  - słaba oferta usług turystycznych, niewykorzystane zasoby turystyczno-rekreacyjne;

  - niedostatek ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;

  - niski stan zasobności gospodarstw domowych;

  - zła jakość techniczna i niewystarczająca ilość obiektów kulturalnych;

  - niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców;

  - brak przemysłu i rynku pracy;

  - brak miejsc pracy;

  - słaba jakość dróg;

  - wysoka stopa bezrobocia;

  - brak mieszkań socjalnych;

  - niska aktywność społeczna mieszkańców w organizacjach pozarządowych.

- Szanse

  - dokształcania mieszkańców – szkolenia i kursy;

  - rozwój edukacji ekologicznej oraz rozwój agroturystyki;

  - rozbudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy;

  - rozbudzenie więzi społecznych od najmłodszych lat;

  - wykorzystanie inwestorów zewnętrznych inwestujących w turystykę;

  - moda na turystykę  aktywną (rowerową);

  - warunki przyrodnicze i czyste środowisko sprzyjające rozwojowi turystyki, wysoka atrakcyjność dla rozwoju rekreacji, turystyki kwalifikowanej, edukacji ekologicznej;

  - wzmocnienie organizacji pozarządowych i rozszerzenie współpracy;

  - fundusze pomocowe UE.

- Zagrożenia

  - utrzymujące się bezrobocie – degradacja społeczeństwa;

  - brak środków finansowych;

  - pogarszający się stan budynków komunalnych w mieście;

  - rosnąca migracja zewnętrzna – ucieczka ludzi wykształconych, młodych, z wyuczonym zawodem;

  - malejący udział dochodów własnych miasta.

5. Wizja Rozwoju Miasta Jeziorany.

PRIORYTET 1. – Aktywizacja gospodarcza i społeczna miasta Jeziorany poprzez kompleksowe działania na rzecz podniesienia jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego i ładu przestrzennego.

Cele:

- Ochrona zabytków poprzez ich renowację/ adaptację oraz nadawanie im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych.

- Podnoszenie estetyki otoczenia na obszarach rewitalizowanych poprzez zakładanie terenów zielonych i tworzenie małej infrastruktury.

- Poprawa sytuacji w zakresie infrastruktury drogowej miasta. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego.

- Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

- Modernizacja infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, ciepłownictwo, gaz) w celu ożywienia społeczno-gospodarczego.

- Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój aktywności gospodarczej.

- Tworzenie warunków dla organizacji wydarzeń ponadlokalnych o charakterze kulturalnym i sportowym.

- Zagospodarowanie i uporządkowanie oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

PRIORYTET 2. – Rozwój turystyki i kultury w oparciu o posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego.

Cele:

- Renowacja zagrożonych obiektów małej architektury.

- Poprawa stanu zabezpieczeń obiektów o wartości zabytkowej i ich udostępnianie mieszkańcom i turystom.

- Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości – odnowa zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym: zabytków, kościołów, cmentarzy, parków i terenów zielonych.

- Rozbudowa  bazy noclegowej i gastronomicznej pod kątem rozwoju turystyki i kultury.

- Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo – rekreacyjnych.

- Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów kulturowo – edukacyjnych.

- Tworzenie warunków dla rozwoju usług turystycznych i kulturalnych.

- Kompleksowa promocja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych.

- Rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

PRIORYTET 3. – Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Cele:

- Wprowadzenie systemu monitoringu na obszarze miasta

- Działania szkoleniowe i edukacyjne w zakresie informowania o zagrożeniach i przeciwdziałaniu ich występowania.

PRIORYTET 4. – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cele:

- Stworzenie warunków dla wszelkich działań w ramach pomocy społecznej i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

- Tworzenie lokalnych centrów aktywizacji społecznej na terenie rewitalizowanym, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- Promowanie kultury fizycznej i sportu oraz stwarzanie alternatywy na spędzanie czasu wolnego poprzez udostępnianie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży.

- Współdziałanie organizacji pozarządowych i służb publicznych dla osób potrzebujących, w zakresie wyrównania szans, reorientacji zawodowej, pomocy psychologicznej. Inicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych.

- Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta (koncerty, wieczory poetyckie, plenery, amfiteatr).

- Promowanie współpracy z sektorem pozarządowym w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych.

- Wspieranie form aktywizacji zawodowej wobec mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk marginalizowanych.

- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych.

- Tworzenie programów aktywizacyjnych dla młodzieży.

- Wspieranie edukacji ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży.

6. Zadania planowane do wykonania w okresie od 2010 do 2017 roku.

- Rewitalizacja obiektów zabytkowych spełniających funkcje społeczne w mieście.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków technicznych obiektów, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania, renowację starej tkanki urbanistycznej oraz ograniczenie negatywnych skutków społecznych.

Koszt całego zadania wyniesie około 300 000,00 zł

Termin realizacji – 2014 – 2017 rok

Źródła finansowania – środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Zabudowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Celem zadania będzie poprawa estetyki miasta.

Koszt całego zadania wyniesie około 30 000,00 zł

Termin realizacji – 2016 rok

Źródła finansowania – środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Jeziorany.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa ulic i nawierzchni na terenie Starego Miasta, co poprawi funkcjonalność ruchu drogowego i estetykę miasta. Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa sieci burzowej. W zakres inwestycji wchodzi również zagospodarowanie terenu po byłej fosie miejskiej,, w celu przystosowania terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Przebudowa amfiteatru miejskiego pozwoli zintegrować społeczność lokalną i organizować przedsięwzięcia popularyzujące dorobek kulturalny w formie wystaw, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli i projekcji filmowych.

Koszt całego zadania wyniesie około 15 000 000,00 zł

Termin realizacji – 2010 – 2012 rok

Źródła finansowania – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2010-2013, budżet Gminy Jeziorany.

- Przebudowa Parku.

Zadanie ma na celu stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca umożliwiającego czynny wypoczynek mieszkańców. Inwestycja polegała będzie na zbudowaniu alejek i ławeczek. Dodatkową atrakcją dla przebywających będzie park linowy. Jego głównym celem jest możliwość poznania samego siebie, swojego „ja” w trudnych sytuacjach, w pokonywaniu przeszkód. Stanowi mieszankę relaksu z aktywnością sportową. Stawia przed uczestnikami nowe wyzwania, pozwala im sprawdzić własne możliwości robienia rzeczy nietuzinkowych, a także zapewnia nowe doznania. Odpowiednio dobrane zestawy ćwiczeń i zadań w pełni angażują wszystkich uczestników fizycznie, umysłowo i emocjonalnie.

Koszt całego zadania wyniesie około 80 000,00 zł

Termin realizacji – 2013 – 2014 rok

Źródła finansowania –środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Przystosowanie pomieszczeń budynku kina na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach przy ul. Ogrodowej 2.

Inwestycja polegała będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego kina wraz z lokalami mieszkalnymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury. W ramach zadania zostaną wykonane pracownie metodyczne, pracownia taneczna, instrumentalno-wokalna, pomieszczenia biurowe, studio tvk, sala widowiskowa (wielofunkcyjna), operatornia, WC, zaplecze gastronomiczne, sala kawiarniana, pomieszczenie socjalne, garaż, kasa. Zostanie zagospodarowany teren wokół i wykonany parking.

Koszt całego zadania wyniesie około 7 000 000,00 zł

Termin realizacji – 2011 – 2012 rok

Źródła finansowania –środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Zakup nowych wiat przystankowych oraz zagospodarowanie terenu wokół przystanku.

Zadanie będzie polegało na postawieniu nowych wiat przystankowych oraz położeniu polbruku wokół przystanków.

Koszt całego zadania wyniesie około 20 000,00 zł

Termin realizacji – 2011 rok

Źródła finansowania –środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Zastosowanie gabionów jako skuteczny sposób umocnienia nabrzeża rzeki                     Symsarny.

Rzeki, nabrzeża, drogi czy nasypy kolejowe są poddawane ciągłej lub czasowej erozji gruntu. Wymaga to zaplanowanej ochrony, która powinna przeciwdziałać tym siłom. System Gabionowy znajduje zastosowanie w wielu nowoczesnych projektach budownictwa inżynierskiego, które pozwalają na uzyskanie ekonomicznych i efektywnych rozwiązań.

Koszt całego zadania wyniesie około 200 000,00 zł

Termin realizacji – 2010 – 2011 rok

Źródła finansowania –środki Unii Europejskiej, budżet Gminy Jeziorany.

- Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Jezioranach.

Odbiorcami planowanego zadania będzie społeczność lokalna oraz turyści, a w szczególności  dzieci oraz  młodzież. Boisko sportowe będzie miejscem organizacji czasu wolnego. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w mieście. Działanie ma na celu promocję prosportowych nawyków wśród mieszkańców Jezioran. Możliwość czynnego uprawiania sportu, na poziomie amatorskim, wpłynie aktywizująco na lokalną społeczność, przyczyniając się jednocześnie do poprawy stanu zdrowia. Nowy i estetycznie zagospodarowany teren poprawi również wzrost atrakcyjności turystycznej.

  - Budowa boiska do piłki nożnej

  - Budowa boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, kometki)

  - Zakup i montaż ławeczek

  - Położenie chodnika z polbruku

  - Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów

Koszt całego zadania wyniesie około 1000 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – 2010 – 2012

Źródła finansowania projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,                        Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, budżet gminy Jeziorany

- Zakup wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. Do zadań w szczególności należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

- promowanie działań edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, promocja i udostępnienie dóbr kultury

- inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrów, zespołów artystycznych i kół zainteresowań

- prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej

- prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej

- organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych, przeglądów, konkursów, projekcji filmowych

- organizowanie i udział w imprezach mających na celu promowanie Gminy Jeziorany.

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, aby móc w pełni realizować swoje statutowe cele i zadania, musi być wyposażony w niezbędny sprzęt, który ściśle wiąże się z w/w działalnością.

Zakup wyposażenia obejmuje:

- klimatyzator przenośny – o odpowiednim zapasie mocy chłodniczej, uwzględniający ewentualne dodatkowe zyski ciepła (wskutek ścian o złej izolacji, nieszczelnych okien, rodzaju kondygnacji). Klimatyzator jest niezbędny w trakcie realizacji warsztatów tańca i warsztatów teatralnych, w których uczestniczą młodzież i dzieci z terenu Gminy Jeziorany.

- projektor multimedialny – inaczej rzutnik multimedialny oraz projektor video – to nieodzowne narzędzie przy wyświetlaniu filmów dla społeczności lokalnej w trakcie imprez plenerowych i filmów instruktarzowych podczas warsztatów i zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest przydatny w tworzeniu ruchomej scenografii spektakli teatralnych wystawianych w placówce.

- stoły – posłużą głównie uczestnikom warsztatów plastycznych, rękodzieła artystycznego, malarstwa olejnego – warsztatów, które na stałe wpisały się w grafik zajęć organizowanych przez placówkę.

- krzesła - posłużą głównie uczestnikom warsztatów plastycznych, rękodzieła artystycznego, malarstwa olejnego – warsztatów, które na stałe wpisały się w grafik zajęć organizowanych przez placówkę.

- drewniane skrzynie – posłużą do przechowywania strojów ludowych członków zespołu „Jezioranie”, skupionego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach. Będzie to również miejsce przechowywania strojów szlacheckich, strojów tanecznych i wszelkich materiałów dekoracyjnych.

- drukarki biurowe – niezbędne w pracy biurowej. Urządzenia wielofunkcyjne z kopiarką, która jest niezbędna z powodu braku ksera.

- komputer – do pracowni plastyczno – fotograficznej, która nie posiada tego urządzenia, a w dużej mierze jest  niezbędne w trakcie realizacji warsztatów fotograficznych i plastycznych.

- oprogramowanie do komputera w pracowni plastycznej – program do obróbki zdjęć, niezbędny podczas obrabiania i wybierania do edycji fotografii pokazanych podczas wystaw organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach.

- aparat lustrzanka – niezbędny przy realizacji warsztatów fotograficznych i plenerów oraz do dokumentowania wydarzeń i uroczystości kulturalnych organizowanych przez placówkę.

- drukarka laserowa formatu A3 – niezbędna do wydruku fotografii oraz plakatów promujących wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w Gminie Jeziorany

- radia z odtwarzaczami CD – urządzenia niezbędne przy realizacji zajęć teatralnych i wokalnych oraz rytmiki.

- drewniane półki – do przechowywania pucharów, statuetek i materiałów dydaktyczno-instruktarzowych.

- szafa wnękowa – do przechowywania materiałów dekoracyjnych, zadymiarki, bąblowicy, strojów postaci z bajek, strojów na potrzeby koła teatralnego.

- przenośna scena drewniana – nieodłączny element działalności Ośrodka. Koszt wynajmu sceny przy tak dużej ilości imprez organizowanych przez placówkę przekracza jej możliwości finansowe. Zakup sceny okazuje się bardziej opłacalny, niż jej wynajem w przeciągu roku.

- Telewizor – urządzenie posłuży do edycji nagrań z imprez, wystaw, przeglądów, konkursów i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek.

- biurko pod komputer – przeznaczone pod zakupiony komputer do pracowni plastyczno-fotograficznej.

- krzesła obrotowe – z przeznaczeniem do pomieszczeń, w których znajdują się stanowiska komputerowe, krzesła te muszą spełniać wszystkie wymogi BHP.

- fotel biurowy – mebel dopasowany/adekwatny do wielkości i wysokości biurka w gabinecie dyrektora placówki.

- pawilony i namioty handlowe – wodoodporne, niezbędne przy organizacji i zabezpieczeniu imprez kulturalno-rozrywkowych w plenerze.

- mikrofony – niezbędne przy realizacji warsztatów wokalnych i podczas imprez i wydarzeń kulturalnych

- statywy mikrofonowe – posłużą jako nieodłączny element zakupionych mikrofonów.

- monitory odsłuchowe – posłużą przy nagłaśnianiu imprez organizowanych cyklicznie przez Ośrodek.

Koszt całego zadania wyniesie około 70 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – 2010 – 2011

Źródła finansowania projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,                                           Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, budżet gminy Jeziorany

- Budowa miasteczka rowerowego wraz z wypożyczalnią rowerów.

Inwestycja ma na celu promocję zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności i turystów. Estetycznie zagospodarowany teren wpłynie na atrakcyjności  Jezioran. Powyższa inwestycja będzie łączyć funkcje edukacyjne z rekreacyjnymi, poprzez zabawę będzie uczyć przepisów drogowych.

- utwardzenie nawierzchni,

- skrzyżowania równorzędne, rondo, skrzyżowania drogi głównej z droga podrzędną,

- znaki drogowe

- stojaki na rowery

- rowery

- nasadzenie zieleni

Koszt całego zadania wyniesie około 100 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – 2011 – 2012

Źródła finansowania projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,                                           Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, budżet gminy Jeziorany

- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dawnego kina w Jezioranach.

Celem planowanego działania jest poprawa atrakcyjności walorów turystycznych miejscowości Jeziorany, poprawa wizerunku miasta jako  nowoczesnego i atrakcyjnego turystycznie. Odbiorcami planowanego zadania będzie społeczność lokalna oraz turyści. Ze względu na strategiczną lokalizację inwestycji , wpłynie ona na pogłębianie kontaktów społecznych. Zakres inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, nawierzchniowe oraz położenie chodników wraz z parkingami i wykonanie trawników dywanowych.

Koszt całego zadania wyniesie około 300 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – 2012 – 2013

Źródła finansowania projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,                                           Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, budżet gminy Jeziorany

- Remont zabytkowego Kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja w Jezioranach.

Celem projektu jest zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Warmii poprzez remont zabytku sakralnego o dużej wartości historycznej i kulturalnej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Jezioran.

Koszt całego zadania wyniesie około 600 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – 2011 – 2013

Źródła finansowania projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,                                           Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, środki własne Parafii.

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Jeziorany zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jeziorany ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy miasta, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.