Projekt w ramach PROW na lata 2007 –2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:

„Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00125-6921-UM1400068/11 z dn,. 08.06.2011 r.

Jeziorany, dn. 25 maja  2012 r.

I N F O R M A C J A Nr  6/2011

Gmina Jeziorany  zgodnie z § 6 UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 00125-6921-UM1400068/11  w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 realizuje projekt  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIESCOWOŚCIACH: FRANKNOWO I RADOSTOWO

I etap realizacji projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z o czyszczalnia ścieków we Franknowie

Wykonywana jest Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z o czyszczalnią ścieków we Franknowie. Prace realizowane są terminowo. Zaawansowanie robót kwotowo wynosi ok. 50% , rzeczowo jest wyższe. W załączeniu zdjęcia z realizacji inwestycji

B U R M I S T R Z

/-/ Maciej Leszczyński