Załącznik do Uchwały Nr VIII/82/03

Rady Miejskiej w Jezioranach

z  dnia  9 września 2003 roku

WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY GMINY  JEZIORANY

na lata 2003 – 2007

w tys. zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zdania | Wartość inwestycji | Nakłady poniesione dotychczas | Planowane nakłady w latach 2003 – 2007 ogółem, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | środki własne gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| O10 | # Zaopatrzenie wsi w wodę |  | 4 266,5 | 251,1 | 834,20 | 1 501,2 | 540,0 | 840,0 | 300,0 |
|  |  |  | 1 622,3 | 105,1 | 366,00 | 591,20 | 190,0 | 280,0 | 90,0 |
|  | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Kalis – Studnica - Potryty | 348,9 | 180,0 | 168,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 69,7 | 34,0 | 35,7 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Żardeniki – Miejska Wieś | 321,9 | 19,1 | 302,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 136,9 | 19,1 | 117,8 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Piszewo - Pierwągi | 150,00 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zerbuń | 1 011,5 | 40,0 | 17,0 | 954,47821 |  |  |  |
|  |  |  | 411,5 | 40,0 | 17,0 | 354,47821 |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Kiersztanowo | 288,2 | 12,0 | 9,5 | 266,65055 |  |  |  |
|  |  |  | 118,2 | 12,0 | 9,5 | 96,65055 |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Miejska Wieś – kolonie | 340,0 |  |  |  | 40,0 | 300 |  |
|  |  |  | 130,0 |  |  |  | 40,0 | 90,0 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Piszewo – tereny rekreacyjne | 241,0 |  | 21,0 | 20,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 101,0 |  | 21,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Piszewo – kolonie, Pierwągi - kolonie | 150,0 | - | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,0 | - | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Franknowo – V etap | 215,0 | - | 15,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 75,0 | - | 15,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kikitach | 100,0 | - |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 30,0 | - |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Modliny – Ustnik – Wójtówko | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Kramarzewo | 560,0 |  |  | 60,0 |  | 500,0 |  |
|  |  |  | 210,0 |  |  | 60,0 |  | 150,0 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Studzianka | 340,0 |  |  |  |  | 40,0 | 300,0 |
|  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 40,0 | 90,0 |
| 900 |  | ## Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 15 159,6 | 65,0 | 1 334,2 | 1 780,4 | 4 890,0 | 2 590,0 | 4 500,0 |
|  |  |  | 4 959,2 | 65,0 | 593,8 | 580,4 | 1 530,0 | 840,0 | 1 350,0 |
|  | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków – II etap w Jezioranach | 1 274,2 | 15,0 | 1 259,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 533,8 | 15,0 | 518,8 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Olszwenik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach | 1 725,4 | 30,0 |  | 1 695,35747 |  |  |  |
|  |  |  | 525,4 | 30,0 |  | 495,35747 |  |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewnik, Piszewo – tereny rekreacyjne nad jez. Luterskim w Piszewie | 1 850,0 |  | 25,0 | 25,0 | 1 800,0 |  |  |
|  |  |  | 590,0 |  | 25,0 | 25,0 | 540,0 |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewnik – Żardeniki – Kikity – Miejska Wieś | 3 060,0 |  | 25,0 | 35,0 | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  | 960,0 |  | 25,0 | 35,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Ustnik – Wójtówko – J-y | 1 020,0 | 20,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 320,0 | 20,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik | 1 550,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 500,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 450,0 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Tłokowo – Franknowo | 2 600,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | 850,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 750,0 |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity - Jeziorany | 2 080,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | 680,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 600,0 |
| 600 |  | ## Transport i łączność | 650,0 |  |  | 140,0 | 130,0 | 140,0 | 240,0 |
|  |  |  | 350,0 |  |  | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 120,0 |
|  | 60016 | Modernizacja drogi Franknowo- Polkajmy | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Potryty – Radostowo | 130,0 |  |  | 10,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  | 10,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Miejska Wieś – Żardeniki | 130,0 |  |  |  | 10,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  | 10,0 | 60,0 |  |
|  |  | Modernizacja drogi Olszewnik – tłokowo | 130,0 |  |  |  |  | 10,0 | 120,0 |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 10,0 | 60,0 |
|  |  | Modernizacja drogi Kramarzewo - Piszewo | 130,0 |  |  |  |  | 10,0 | 120,0 |
|  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 10,0 | 60,0o |
| 700 |  | ## Gospodarka mieszkaniowa | 530,0 |  |  |  | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | 300,0 |  |  |  | 50,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | 70004 | Budowa budynku socjalnego | 550,0 |  |  |  | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | 300,0 |  |  |  | 50,0 | 125,0 | 125,0 |
| 754 |  | ## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  | 75495 | Budowa budynku strażnicy OSP | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 60,o |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 750 |  | ## Administracja publiczna | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  | 75023 | Remont budynku Urzędu Miejskiego | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 5 020,0 | 5 020,0 |
|  |  |  | 330,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | 4002 | Gazyfikacja Gminy Jeziorany | 10 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach | 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | 130,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 801 |  | ## Oświata i wychowanie | 15 270,0 | 1 540,0 | 3 170,0 | 50,0 | 1 510,0 | 2 600,0 | 6 400,0 |
|  |  |  | 6 706,0 | 890,0 | 1 686,0 | 50,0 | 710,0 | 730,0 | 2 640,0 |
|  | 80101 80110 80110 80120 | Budowa Sali Gimnastycznej dla SP i Gimnazjum | 4 710,0 | 1 549,0 | 3 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 576,0 | 890,0 | 1 686,0 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa kotłowni dla SP i Gimnazjum | 1 250,0 |  |  | 50,0 | 1 200,0 |  |  |
|  |  |  | 450,0 |  |  | 50,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | Budowa Budynku Szkolnego dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego | 5 100,0 |  |  |  | 100,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 100,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | 80101 80110 80120 | Budowa boiska szkolnego dla SP, Gimnazjum i LO | 230,0 |  |  |  | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
|  | 80101 80110 | Remont boiska sportowego w kompleksie szkolnym | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 80110 | Remont dachów na budynkach B,C ( Gimnazjum) | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | Budowa basenu | 3 800,0 |  |  |  |  |  | 3 800,0 |
|  |  |  | 1 900,0 |  |  |  |  |  | 1 900,0 |
| ### OGÓŁEM |  |  | 46 266,1 | 1 876,1 | 5 448,4 | 3 571,6 | 7 240,0 | 11 440,0 | 16 710,0 |
|  |  |  | 14 487,5 | 1 080,1 | 2 755,8 | 1 401,6 | 2 630,0 | 2 175,0 | 4 445,0 |