Projekt „Jeziorany – budowa systemu e-przedsiębiorca” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

Działanie 7.2  Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje MŚP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.

,,Jeziorany – budowa systemu e - przedsiębiorca”

Ogłoszenie o zamówieniu  na  Portalu Internetowym BZP Nr 442722 - 2012

z dnia 09.11.2012 r.

Ogłoszenie  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl  w zakładce „Zamówienia Publiczne”

oraz w siedzibie Zamawiającego na „Tablicy ogłoszeń”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14 000 euro a poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Kontakt z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Jezioranach:

1. tel.: /89/ 539–27–52, fax: /89/539-27-60, kom. 602 581 452

2. e -mail kontaktowy do zamówień publicznych: um-br.zp@wp.pl

TERMINY:

1. Termin składania ofert: 26 listopada  2012 r. godzina 10:00

2. Termin  otwarcia  ofert: 26 listopada  2012 r. godzina 11:00

Zatwierdził, dnia 9 listopada 2012 r.

###### B U R M I S T R Z

/-/Maciej  Leszczyński

# INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i ustaw z nią związanych.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  ograniczonego – art. 10 ust.1

i art. 47 – 53 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 36 ustawy Pzp podstawowym dokumentem regulującym i rozstrzygającym o wszelkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ustawa Pzp.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem  w postępowaniu.

- Wszystkie sytuacje, które wystąpią a nie są przewidziane w niniejszej specyfikacji, podlegają  przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyjaśnienie użytych skrótów w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- UZP – Urząd Zamówień Publicznych

- Prezes UZP – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

- KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

- Prezes KIO – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

- BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

- Portal UZP – portal Urzędu Zamówień Publicznych

- KC – ustawa Kodeks Cywilny

# II.  CZĘŚĆ A -  art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zostanie wybrany, w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ogłoszeniem o zamówieniu i postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

# Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego (art. 36 ust.1 pkt.1).

GMINA  JEZIORANY reprezentowana przez BURMISTRZA JEZIORAN,

Plac Zamkowy 4, 11- 320 Jeziorany, Powiat Olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

tel. (089) 539 – 27 - 41, faks (089) 539 – 27 – 60, NIP: 739–38-40-449

e-mail: um-br.zp@wp.pl, www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

# Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia (art.10 ust.1, art. 47 - 53, art.36 ust.1 pkt 1).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych  Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

# Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia (art.29 i 30; art.36 ust.1 pkt.3).

    - Kody CPV:

30200000-1 – urządzenia komputerowe

32410000-0 – lokalna sieć komputerowa

32420000-3 - urządzenia sieciowe

32421000-0 - okablowanie sieciowe

32422000-7 - elementy składowe sieci

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45312330-9 - montaż anten radiowych

45314000-1 - instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - instalowanie okablowania komputerowego

48000000-0 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48200000-0 - pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

51600000-8 – usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania

informacji

72260000-5 - usługi w zakresie oprogramowania

72700000-7 - usługi w zakresie sieci komputerowej

2. Nazwa zadania inwestycyjnego: Jeziorany – budowa systemu e-przedsiębiorca.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

# Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń służących uruchomieniu systemu e-przedsiębiorca. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu okablowania strukturalnego, adaptację pomieszczenia serwerowni oraz budowę sieci bezprzewodowej a także usługę zakupu, dostawy i wdrożenia oprogramowania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego e-przedsiębiorca.

Szczegółowo opisany przedmiot zamówienia zawarty jest w Dokumentacjach technicznych (zał. nr 13, 14 i 15 do siwz) oraz Przedmiarach robót (zał. nr 13a, 14a i 15a do siwz) oraz

w zał. nr 10 i 11 do siwz.

- Obszar realizacji prac związanych z budową systemu informatycznego obejmuje miasto Jeziorany.

- Zakres prac obejmuje:

- Prace adaptacyjne serwerowi Urzędu Miejskiego w Jezioranach – szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (załącznik nr 14 do siwz) oraz  w przedmiarze robót (załącznik nr 14a do siwz).

- Wykonanie okablowania sieciowego Urzędu Miejskiego w Jezioranach – szczegółowy  zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (załącznik nr 14 do siwz) oraz

w przedmiarze robót (załącznik nr 14a do siwz).

- Budowa sieci bezprzewodowej – szczegółowy  zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (załącznik nr 13 do siwz, rys. od nr 1 do nr 12) oraz  w przedmiarze robót (załącznik nr 13a do siwz, rys. od nr 1 do nr 12).

- Wprowadzenie i uruchomienie systemu e-przedsiębiorca – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do siwz.

- Zakup i montaż telebimu informacyjnego – szczegółowy  zakres robót znajduje się

w dokumentacji technicznej (załącznik nr 15 do siwz, rys. od nr 1 do nr 8) oraz  w przedmiarze

robót (załącznik nr 15a do siwz).

- Budowę sieci Infokiosków (Infomatów) obejmującą:

- budowę sieci Infokiosków (Infomatów) – szczegółowy zakres robót znajduje się

w dokumentacji technicznej (załącznik nr 13 do siwz,  rys. od nr 1 do nr 12) oraz  w przedmiarze robót (załącznik nr 13a do siwz,  rys. od nr 1 do nr 12).

– zakup, dostawę i montaż 2 szt.  Infokiosków (Infomatów) - jeden Infokiosk przy

ul. Kajki 47, drugi Infokiosk przy ul. Mickiewicza 9 – szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (załącznik nr 13 do siwz, rys. nr 5 i rys. nr 8) oraz  w przedmiarze robót (załącznik nr 13a do siwz, rys. nr 7 i rys. nr 10).

W związku ze zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu, Wykonawca jest zobowiązany do wycenienia i wykonania jedynie dwóch Infokiosków (jeden Infokiosk przy ul. Kajki 47, drugi Infokiosk przy ul. Mickiewicza 9).

- Zakup i dostawę Switch 48 port – szt. 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (załącznik nr 14 do siwz) oraz  w przedmiarze robót (załącznik nr 14a do siwz).

- Zakup i dostawę serwera bazodanowego – szt. 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do siwz, poz. 1).

- Zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem – szt. 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do siwz, poz. 2).

C. W przypadku gdy w dokumentacji technicznej wskazano konkretnych producentów materiałów i urządzeń celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych - równoważnych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane, przy czym równoważne oznacza zastosowanie materiałów i urządzeń mających parametry takie jak przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysunkach, muszą też posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań z przedmiotem zamówienia (zgodnie

z art.30 ust. 5 Pzp) spoczywa na Wykonawcy.

D. Wymagania dotyczące sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania:

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie muszą być fabrycznie

nowe, tzn. wyprodukowane nie dawniej niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, nie podlegały

refabrykacji oraz były nieużywane.

2.  Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu.

3.  Oferowane oprogramowanie jest oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez

producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy lub w najnowszej wersji stabilnej jeśli zostało

opublikowane wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

4.  Wykonawca wraz ze sprzętem i urządzeniami dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych

urządzeń (o ile posiadają takie numery).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producentów na dostarczony sprzęt oraz urządzenia, na okres minimum 24 miesięcy (2 lat).

- W przypadku, gdy dany sprzęt lub urządzenie nie posiada gwarancji producenta, Wykonawca zobowiązuje się objąć ją 24 miesięcznym (2 letnim) okresem gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia   stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego.

- Sprzęt i urządzenia wymienione w załącznikach nr 8 i 9 muszą spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa (muszą posiadać oznakowanie „CE”).

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie lub też wskazano konkretnych producentów, należy przyjąć, iż Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ sprzętu oraz pomocy i ma to na celu określenie cech technicznych

i jakościowych. Powyższe nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji w rozumieniu art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie w ofercie sprzętu i urządzeń „równoważnych” tj. zawierających odpowiedniki, o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie niższych pod względem jakości i parametrów technicznych niż produkty wskazane przez Zamawiającego. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Pzp.

- Wykazanie równoważności z przedmiotem zamówienia (zgodnie z art.30 ust. 5 Pzp)

spoczywa na Wykonawcy, który jest zobowiązany wykazać, że oferowany sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, iż oferta równoważna spełnia żądane parametry.

- Zaoferowanie  sprzętu, urządzeń i oprogramowania niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do siwz, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

E. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu „Jeziorany – budowa systemu

e-przedsiębiorca ” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2  Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje MŚP.

Gmina Jeziorany realizuje nowatorski projekt, który pozwoli wdrożyć e-usługi ukierunkowane na obsługę sektora podmiotów MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

a/ zbudowanie i wdrożenie systemu e-usług skierowanych do przedsiębiorców,

b/ rozbudowa infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego w Jezioranach w celu poprawy jakości

obsługi,

c/ budowa sieci Infokiosków.

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług elektronicznych związanych z gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem danych dla przedsiębiorców, poprzez stworzenie systemu informacyjnego e-przedsiębiorca dla sektora MSP, zawierającego:

- informacje o sposobie załatwienia spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- informacje prawne dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej,

- przewodnik dotyczący założenia/prowadzenia działalności gospodarczej.

System e-przedsiębiorca umożliwi również wypełnienie i wydrukowanie niezbędnych formularzy np.: formularza o wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej oraz zapewni bezpośrednią i szybką komunikację z Urzędem Miejskim.

System e-przedsiębiorca pełnić będzie także rolę systemu zarządzania treścią danych elektronicznych (CMS - Content Menagement System). Pozwoli on na scalenie i ogarnięcie w skali całego Urzędu dużych ilości rozproszonych, przetwarzanych treści. Wynikowo nastąpi sprawne wyszukiwanie danych i prezentacja treści w serwisach WWW Urzędu i portalu integracyjnym on-line. Portal będzie zintegrowany

z obecnym systemem informacyjnym WWW oraz Biuletynem Informacji Publicznej i stanowić będą razem integracyjny portal on-line, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskiwać kompleksowe informacje, realizować sprawy w sposób elektroniczny. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie telebim, na którym prezentowane będą oferty przedsiębiorców lokalnych, jak również

informacje na temat możliwości oferowanych przez system e-przedsiębiorca. W wyniku wprowadzenia systemu e-przedsiębiorca zostanie utworzona sprawna organizacja wewnętrzna, nastąpi wymiana informacji oraz e-obieg dokumentów (back-office). Zostanie również stworzony system informatyczny, którego celem będzie osiągnięcie sprawnej obsługi klientów (front -office). System e-przedsiębiorca zachowa ponadto bezpieczeństwo użytkowników, spójność danych oraz udostępni usługi, które są trudne do realizacji w przypadku tradycyjnych aplikacji instalowanych na komputerach użytkowników.

Celem budowy serwisu jest udostępnienie serwisu gospodarczego biznesowi i inwestorom oraz stworzenie możliwości zaistnienia nowym firmom w Internecie. Grupa docelowa do której kierowany jest serwis to: nowo powstające podmioty gospodarcze, firmy prowadzące działalność lub planujące podjęcie działalności na terenie miasta i gminy, podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych firm. Powstaną następujące aplikacje informatyczne: internetowy serwis gospodarczy, interaktywna baza danych nowo powstających firm, strony internetowe dla nowo powstających firm, baza danych o

podmiotach gospodarczych świadczących usługi na rzecz innych firm. Dostęp do bazy będzie możliwy przez Internet, a dla przedsiębiorców nie posiadających dostępu do sieci lub nie posiadających

odpowiednich umiejętności, pomoc stanowić będą rozmieszczone na terenie miasta punkty dostępowe - Infokioski. Założenia funkcjonalne Infokiosków: Infomat jest to komputer zamknięty w specjalnej obudowie, komunikujący sie z użytkownikiem za pomocą dotyku, dźwięku i obrazu. Tego typu rozwiązanie może być skuteczną ofertą Miasta w stosunku do przedsiębiorców, którzy w sposób prosty, oszczędny i wygodny mogą mieć dostęp do serwisów informacyjnych Urzędu. Zawarte w powyższej koncepcji zestawienia i obliczenia, zostały opracowane przy założeniu realizacji 11 punktów stacjonarnych. Ostatecznie przedmiot zamówienia obejmował będzie zakup, dostawę i montaż 2 Infokiosków (Infomatów).

F. Realizowany zakres przedmiotu zamówienia ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego, a także ma na celu spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków określonych ramami umowy o dofinansowanie, zawartej z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013.

G. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie

koszty i czynności, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem

i najlepszą wiedzą techniczną. Wykonawca ma możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji

przedmiotu zamówienia i rozpoznania wszelkich uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na przyszły

proces realizacji zadania i podaną w ofercie cenę.

UWAGA (zalecenie):

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem niniejszego zamówienia publicznego oraz uzyskania wszelkich dodatkowych informacji, koniecznych do oceny zakresu realizowanych prac. Z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych dodatkowych płatności i zamówień. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Adres: gmina Jeziorany, powiat olsztyński – osoba do kontaktu: Daniel Wojda – tel. 509 027 737

H. Wymagania dotyczące robót budowlano - montażowych:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, według  zatwierdzonych dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, podpisaną umową między Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z postanowień

umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1.   Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Planu BIOZ).

2.  Dokonywania przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego niezbędnych zawiadomień

i zgłoszeń.

3.  Sporządzenia kosztorysu powykonawczego na zakończenie robót i dostarczenie

go wraz z fakturą końcową.

4.  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zmówienia.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.  Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót oraz dostaw.

9.  Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty

oraz  wszelkich dokumentów z tym związanych.

    - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

    - Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór autorski autora dokumentacji projektowej

na podstawie odrębnie zawartej umowy.

    - Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na:

- uzgadnianie prowadzenia robót z gestorami sieci,

- konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

- sporządzanie ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie realizacji prac,

- uzgadnianie zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu.

    - W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do:

a/ wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawy

ewentualnych uszkodzeń;

b/ wykonania niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;

c/ zainstalowania urządzeń, dokonania ich rozruchu, przeszkolenia personelu Zamawiającego

w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu;

d/ dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe wymagają każdorazowo zatwierdzenia

przez Inwestora;

e/  przeprowadzenia wymaganych prób i badań, opracowania świadectwa charakterystyki

energetycznej dla sieci oraz dokumentacji powykonawczej.

    - Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)  przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do  obrotu oraz

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 ze zm.). Wszystkie niezbędne elementy

powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z  obowiązującymi normami,

2) Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm:

a/ PN-EN-50173-1:2007 lub równoważnej,

b/ ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010 lub równoważnej,

c/ IEC 61156-5:2002 lub równoważnej,

3) Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego muszą być wykonane w procesie,

którego jakość została potwierdzona certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym, a moduły gniazda

RJ45, kabla S/FTP i kable krosowe muszą posiadać certyfikat GHMT Premium Verification Program lub

równoważny.

4) roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących

przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa

budowlanego,

5) pokrycia przez Wykonawcę kosztów poboru energii elektrycznej zużytej podczas prowadzonych robót,

6) obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie

budowy i terenach przyległych, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci

oraz ponieść koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń

powstałych w obrębie placu budowy w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia

uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

7) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń,

8) dla nowych urządzeń tego wymagających Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet sprzętu,

oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony

przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi,

9) Wykonawca jest zobowiązany oznakować budynek i instalacje zgodnie z wymaganiami przepisów

szczegółowych, a w szczególności: miejsce lokalizacji sprzętu p.poż., urządzeń, instalacji, miejsca

występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, oznakowania

informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji.

# Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia (art.36 ust.1 pkt.4).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

# Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art.22 ust.1; art.24 ust.1 i 2; art. 41 pkt.7; art. 36 ust.1 pkt.5).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się  posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

3a) dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca  dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia dla niżej podanych branż:

1. w branży teleinformatycznej - 1 osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578, z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)

- aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych.

2. w branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego Wykazu osób  (zgodnie z załącznikiem

nr 5 do SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o dysponowania osobą/osobami  z  uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych.

3b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

- sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - minimalnie na wartość 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonej polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC) Nie złożenie polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC), spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Ocena nastąpi na podstawie żądanych dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust 3 SIWZ.

3. Korzystanie z potencjału innych podmiotów – art. 26 b ustawy Pzp.

1) Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go  z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru formularza dotyczącego zobowiązań – zał. nr 6 do siwz.

2)Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp i ust.1 pkt 4 a i b niniejszej siwz, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawienia informacji,  o których mowa w ust. 1 pkt.9  § 1   Rozporządzenia PRM z dn. 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 niniejszej specyfikacji i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu  wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z umową;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

# w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art.25 ust. 1; art.26)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oferta:

- Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do siwz.

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa

zamówień publicznych, wykonawca składa  następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2 do siwz.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa

następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 3 do siwz.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4 do siwz.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

### 4. W celu wykazania, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Wykaz osób którymi Wykonawca  będzie dysponował, odpowiednio wykwalifikowanymi, posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia (jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje. W przypadku podmiotów zagranicznych wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3a) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane

w zał. nr 5 do siwz.

2) Oświadczenie potwierdzające dysponowaniem  osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami – potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3a) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w zał. nr 5a do siwz.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót teleinformatycznych z funkcją kierownika robót elektrycznych.

Zaleca się załączenie do wykazu osób dokumentów potwierdzających, że osoby o których mowa w pkt 1) i 2)  posiadają wymagane uprawnienia  budowlane oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

### Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt   3a niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale 5 ust. 3 niniejszej specyfikacji, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale 6  ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

6. W celu wykazania, że Wykonawca  spełnia wymagania ekonomiczne i finansowe, należy załączyć do oferty:

1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość

co najmniej 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

7. Warunki dodatkowe.

Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty:

1) Szczegółową specyfikację ceny oferty wynikającą z Przedmiarów robót, Dokumentacji technicznej, STWiOR i zapisów SIWZ i ewentualnej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia – zał. nr 10

do siwz.

2) Gwarancja.

Do oferty należy załączyć Gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia – zał. nr 8 do siwz.

3) Umowa.

Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy – zał. nr 9 do siwz.

4) Wadium.

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium stanowiącego jej zabezpieczenie,

w wysokości 20 000,00 zł.

5) Podwykonawcy.

Do oferty należy załączyć informację o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonać przy pomocy podwykonawców - zał. nr 7 do siwz.

6) Zobowiązanie do udostępnienia osób.

Do oferty należy załączyć zobowiązanie do udostępnienia osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z  deklaracją oddania Wykonawcy

do dyspozycji wskazaną osobę na okres korzystania z niej przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia - zał. nr 6 do siwz.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Dopuszcza się kopie dla dokumentów: pełnomocnictwo, uprawnienia i zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego. Pozostałe dokumenty należy złożyć w  oryginale.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnego co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

9. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze – zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych (konsorcja/spółki cywilne).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i udzielonej gwarancji oraz rękojmi.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zostanie zgodnie

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale 6:

  - Rozdział 6 ust. 2 pkt 1 –   wspólnie

  - Rozdział 6 ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4) – każdy partner

c.  pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1.   Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnego co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

11. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania    poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 niniejszej SIWZ (ust. 3 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed terminem składania ofert

B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

12. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrane przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, z późn. zm.)  poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13. Postanowienia w sprawie podwykonawstwa.

1)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2)  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania

części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – zał. nr 7 do siwz.

14. Uzupełnienie dokumentów.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

# Rozdział 7. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art.9 ust.1-2; art.27 ust.1-3; art.38; art.36 ust.1 pkt.7)

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

- Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (adres, numer faksu oraz e-mail zamawiającego został podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i na stronie tytułowej).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie osoby odbierającej fax, podpisane i opieczętowane imienną i firmową pieczęcią, z podaniem daty wpływu pisma z adnotacja ile stron wpłynęło i że są czytelne oraz jakiego postępowania dotyczy(znak i  nazwa postępowania).

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od potwierdzenia odbioru oświadczeń, wniosków,    zawiadomień oraz informacji, to zamawiający na potwierdzenie doręczenia, w celach dowodowych,  posłuży się „Raportem transmisji danych” z fax-u.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy potwierdzać pisemnie.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Adresatem oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, a także zapytań do specyfikacji po stronie zamawiającego, są osoby wymieniona w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie pisemnie, faksem lub droga elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, które w opinii Wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, należy zwracać się do nw. osób po stronie zamawiającego:

- Grażyna Kubik –  podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych - co do procedury – pokój nr 6 w siedzibie zamawiającego tel. /089/ 539-27-52.

- Maja Wojtkiewicz – koordynator projektu - co do procedury – tel. /089/ 718-13-52.

- Daniel Wojda –  informatyk, koordynator projektu  - co do przedmiotu zamówienia –

tel. 509-027-737.

- Do porozumiewania się wykonawców z ww. osobami po stronie zamawiającego postanowienia ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

# Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium (art.46; art.36 ust.1 pkt.8).

- Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych).

- Wadium wnosi się przelewem, przed upływem terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu sekcja III.1 oraz w Rozdziale 11 niniejszej siwz.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu,

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c/ gwarancjach bankowych,

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46  ust. 5 ustawy Pzp.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach – nr 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902  z dopiskiem (instrukcja: tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do upływu terminu składania ofert, a kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, należy załączyć w oryginale, np. gwarancja wadialna ubezpieczeniowa etc.

- Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

- Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

- Zwrot wadium.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

- Utrata wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Rozdział 9. Termin związania ofertą (art. 85; art. 36 ust.1 pkt.9).

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie to, jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w rozdziale  10 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

# Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust.1 pkt.10).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginałów.

- Oferta oraz składane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty winna być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące.

- Wszystkie strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień określonego w niniejszej specyfikacji, trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników oraz zawierać informację o ilości stron.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenia pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art.86 ust.2-5; art.87; art.36 ust.1 pkt.11).

- Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro),  w dni pracy Urzędu, w godz. 7:30 – 15:30.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2012 r. o godz. 10:00.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:

    - nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

    - nazwą i adresem zamawiającego „Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany”,

oraz opisane hasłem: ,,Budowa systemu e-przedsiębiorca - nie otwierać przed dniem

26.11.2012 roku, godz. 11:00”.

  - Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2012 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, pokój nr 2 (parter).

  - Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania  zamówienia zawarte w ofertach.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

# Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art. 36 ust.1 pkt. 12; art. 91 ust.3a).

- Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

- Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w określonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia.

- Stawkę podatku VAT  należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić i załączyć do oferty szczegółową specyfikację ceny oferty na zał. nr 10 do siwz.

# Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (art.91 ust.2; art.36 ust.1 pkt.13).

- Kryteria. CENA – 100%

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Najniższa cena ofertowa brutto - 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cnaj.of.br.

An = ------------------ x 100 pkt x 100%

Cbr.of.bad.

gdzie:

An  - liczba pkt przyznana ofercie n za spełnienie kryterium

n – numer oferty

Cnaj.of.br. – najniższa cena brutto spośród ofert nie odrzuconych,

Cbr.of.bad. – cena oferty badanej,

100 pkt – wskaźnik stały, otrzymuje każda oferta

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Oceny dokonuje komisja przetargowa w składzie 3-osobowym. Każdy członek komisji ocenia ofertę indywidualnie wg w/w wzoru.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zsumuje punkty przyznane przez członków komisji przetargowej. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

- Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert. Ocena  może być dokonywana wg niniejszego wzoru indywidualnie przez każdego członka komisji przetargowej lub zbiorcza komisji, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 92; art.94; art.36 ust.1 pkt.14).

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału na własnej stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie, który  określi w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 pkt 4 niniejszego rozdziału, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

# Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy

# (art. 147 – 151; art. 36 ust.1 pkt.15).

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty.

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach – nr 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy  BR.271.19.2012).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w gwarancji ubezpieczeniowej, należy przedstawić przed podpisaniem umowy należy przedstawić gwarancję należytego wykonania umowy i gwarancje na okres gwarancyjny.

# Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art.139 – 146; art. 36 ust.1 pkt.16).

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 9 do niniejszej specyfikacji, będącym jej integralną częścią.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie aneksów, za zgodą Stron.

2. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia

w przypadkach, gdy:

1/ Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:

- katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),

- katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),

- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,

- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.)

- wystąpienie katastrofy budowlanej w czasie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując

niemożliwością dotrzymania terminu.

2/  Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności, uniemożliwiające Wykonawcy terminowe

Wykonanie przedmiotu zamówienia, na które Strony nie miały wpływu. W takim przypadku strony

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.

3/ W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, we wszystkich przypadkach

określonych w punkcie 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas

trwania tych okoliczności.

- W zakresie zmiany osób nadzorujących wykonanie robót branżowych przedstawionych

w ofercie - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku, gdy:

a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę z powodu:

- choroby lub innych zdarzeń losowych,

- nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego

zamówienia, - jeżeli zmiana stanie się konieczną z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.

rezygnacji),

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób nadzorujących wykonanie robót branżowych,

jeżeli uzna, że:

- nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany zgodnie z żądaniem

Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

Nowe osoby nadzorujące wykonanie robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w

Ogłoszeniu o zamówieniu dla powyższych osób.

- W zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust.1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

- W zakresie zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót

wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po

zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej

wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawcę.

- Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie

niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania

umowy.

- Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- W toku realizacji Umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania Produktu lub wykonania Usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędnych (koniecznych) dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające Wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności.

- Braku na rynku lub w zasobach producenta  dostępnego sprzętu lub urządzeń, oferowanych przez Wykonawcę, jednak przez okres nie dłuższy niż do 30 dni.

- Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż brak jest na rynku lub w zasobach producenta

dostępnego sprzętu lub urządzeń oferowanych w ofercie Wykonawcy, lub o parametrach

równoważnych, spełniających wymagania Zamawiającego określonych w siwz, lub wystąpią inne

istotne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego

w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu

świadczenia Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w umowie.

- Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony

Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

- Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało

się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego

i zarazem nie powodują zmiany świadczenia.

- W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem

zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części

wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego realizacji dostaw, oraz we wszystkich wymienionych w punktach 1 – 14 okolicznościach, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

- Każda zmiana w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez

Zamawiającego.

3. Pozostałe dopuszczalne zmiany zawarte są we wzorze umowy – zał. nr 9 do siwz.

# Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

# w toku postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VI ustawy Pzp; art. 36 ust. 1 pkt 17).

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy , zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposób określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sposoby te określił zamawiający w rozdziale 7 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze zwane „orzeczeniem”.

- Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również  na stronie internetowej www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia  otrzymania, wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 niniejszego rozdziału nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

# III.  CZĘŚĆ B -  art. 36 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Rozdział 1. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych (art. 36 ust.2 pkt.1).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

# Rozdział 2. Informacja o przewidywanym zawarciu umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt.2).

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

# Rozdział 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 36 ust.2 pkt.3).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# Rozdział 4. Informacja o składaniu ofert wariantowych (art. 36 ust.2 pkt. 4).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Adres poczty elektronicznej – zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego  znajdują się w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i stronie tytułowej.

e-mail: um-br.zp@wp.pl strona: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

# Rozdział 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą (art. 36 ust.2 pkt.6).

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

# Rozdział 7. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej (art.36 ust.2 pkt. 7).

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art.36 ust.2 pkt 8)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 9. Wymagania z art. 29 ust.4 ustawy Pzp (art. 36 ust.2 pkt.9)

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# IV.  CZĘŚĆ  C – Załączniki do siwz, które są integralną częścią siwz

Załącznikami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Formularz oferty – załącznik nr 1.

- Formularz oświadczenia z art. 22 ust.1 pkt 1-4 – załącznik nr 2.

- Formularz oświadczenia z art. 24  ust.1 – załącznik nr 3.

- Formularz oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 dla osób fizycznych – załącznik nr 4.

- Wykaz osób – załącznik nr 5.

- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 5a.

- Zobowiązanie do udostępnienia osób - załącznik 6.

- Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7.

- Oświadczenie o udzielanej gwarancji - załącznik nr 8.

- Projekt umowy – załącznik  nr 9.

- Minimalne parametry sprzętu i urządzeń – załącznik nr 10.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wprowadzenie i uruchomienie systemu

e-przedsiębiorca – załącznik nr 11.

- Szczegółowa specyfikacja ceny oferty – załącznik nr 12.

- Dokumentacja techniczna (rys. od nr 1 do nr 12) – Budowa sieci bezprzewodowej i Infomatów –

załącznik nr 13.

- Przedmiary robót (rys. od nr 1 do nr 12)  – Budowa sieci bezprzewodowej i Infomatów –

załącznik nr 13a.

- Dokumentacja techniczna – Okablowanie – załącznik nr 14.

- Przedmiary robót – Okablowanie – załącznik nr 14a.

- Dokumentacja techniczna (rys. od nr 1 do nr 8) – Telebim – załącznik nr 15.

- Przedmiary robót – Telebim – załącznik nr 15a.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 16.

KARTA UZGODNIEŃ

Sporządzający SIWZ			Podinspektor ds. zamówień publicznych

i funduszy unijnych

/-/ Grażyna Kubik

Uzgadniam pod względem wymaganego 		                     Koordynator projektu

zakresu zamówienia 			                                      Wnioskodawca

i warunków jego realizacji                                                        /-/ Daniel Wojda

Uzgadniam pod względem wymaganego 		                     Koordynator projektu

zakresu zamówienia,				                    /-/ Maja Wojtkiewicz

warunków jego realizacji

oraz warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzam zabezpieczenie środków				    Skarbnik Gminy

finansowych w budżecie Gminy					   /-/ Maria Compa

ZATWIERDZAM SIWZ					            Burmistrz

I WYRAŻAM ZGODĘ NA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA		/-/ Maciej Leszczyński

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Jeziorany, dnia 9 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór formularza oferty

###### ……………………………………                                                   …………………., dnia …………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

###### ZAMAWIAJĄCY:

###### GMINA  JEZIORANY, Plac Zamkowy 4, 11 – 320 Jeziorany

###### O F E R T A

NAZWA I SIEDZIBA Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …………………...…………………………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Adres / adresy ………………….……………………………………………………………………………………………….

Tel. wraz z numerem kierunkowym   …………….………………………..

NIP ……………………………….  	REGON……….………………………….

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW z Zamawiającym: …………………………………

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.........................................................................................

tel. stacjonarny - ...................................................................

tel. kom. - ............................................................................

e-mail - ................................................................................

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.................................................................................................................................................................................................................................................

Numer  telefonu ...............................Numer fax  ..........................................

e-mail do kontaktu: ..............................................................................……..

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum).

- Ja / my* niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działający w imieniu i na rzecz wyżej wymienionego Wykonawcy, nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP Nr 442722 - 2012 z dnia 09.11.2012 r.

na

realizację zadania inwestycyjnego pn.

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

- Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferujemy wykonanie robot zgodnie z warunkami SIWZ oraz przedstawionymi warunkami i terminami  bez zastrzeżeń czy ograniczeń.

- Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia. Przyjmujemy ją bez zastrzeżeń czy ograniczeń

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

- Oświadczmy, że przewidzieliśmy w ofercie pełny zakres robót, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględniliśmy w cenie ofertowej.

- Oferuję/my* realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:…...................zł, słownie: …………..……….……….............................……..zł,

w tym:

netto: ………………………..……… zł, słownie: …………………….....................……..zł,

podatek VAT …%, tj. ……………… zł. słownie: ………………......................……..zł,

- Powyższa cena została określona w załączonej Szczegółowej specyfikacji ceny oferty i obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacjach technicznych, Przedmiarach robót, oraz własnej ocenie zakresu robót, po dokonanej wizji lokalnej.

- Termin wykonania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie 9 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

- Gwarancja:

Zobowiązuję/zobowiązujemy*  się do udzielenia pisemnej gwarancji na okres:

- 5 lat dla robót budowlano – montażowych  - licząc od dnia odbioru końcowego,

- 2 lata dla sprzętu, urządzeń i oprogramowania, licząc od dnia podpisania

protokołu odbioru.

- Zobowiązuję/zobowiązujemy* się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Akceptuję/my* warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Uważam/y* się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert włącznie.

- Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przeanalizowaliśmy dokumentacje techniczną i nie wnosimy do niej uwag oraz rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych.

- Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców *, w tym:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zabezpieczenie wniesiemy w ...............................................................

- Oświadczamy, że do dnia rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Załącznikami do niniejszej oferty, są:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą składam/y na …………..kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 2

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na
,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa wskazana jest powyżej, jako upoważniony

na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej

przeze mnie firmy

oświadczam/y* że spełniam/y* warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonywania  zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..................................................................................

/podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o braku podstaw  do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

oświadczam/y, iż na dzień składania ofert, brak jest podstaw do wykluczenia składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  który mówi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................

/podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

UWAGA:

Oświadczenie podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

Załącznik nr 4

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

(będącego osoba fizyczną)

#### o braku podstaw  do wykluczenia z udziału w postępowaniu

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

oświadczam, iż na dzień składania ofert, brak jest  podstaw do wykluczenia mnie

z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którym z postępowania

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację

lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.......................................................................

/podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Załącznik nr 5

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór wykazu osób

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

przedstawiam Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia

i będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Uprawnienia budowlane – numer uprawnień, data wydania, organ wydający, podstawa prawna wydania, zakres uprawnień, zaświadczenie o przyn. do wł. Izby Inżynierów Budownictwa, data ważn. od-do | Podstawa do dysponowania wskazaną osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własny/ udostępniony |
|  |  |  |  | własny/ udostępniony |
|  |  |  |  | własny/ udostępniony |

…………………………………………………..

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Uwaga:

*Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazana osoba (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

Jeżeli wykonawca składający ofertę nie dysponuje osobą wskazaną w wykazie, a posiadane przez nią uprawnienia budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykazywane są przez niego na potwierdzenie stawianego warunku udziału ww. postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia – np. pisemne zobowiązanie wykonawcy (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) do oddania jej do dyspozycji wykonawcy składającego ofertę  przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Załącznik nr 5a

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

oświadczam/y*, że dysponuję/my* niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i spełniam/my* wymagania określone w rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczamy, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, przynależą one do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej:

            - w zakresie robót teleinformatycznych:

.......................................................................................................................................,

( imię i nazwisko)

            - w zakresie robót elektrycznych:

.......................................................................................................................................,

( imię i nazwisko)

…………………………………………………..

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór Formularza „Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych

do wykonania zamówienia”

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę/ów: …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……

do udostępnienia Pana/Pani ……………………………………………………………………………………………… tj. osoby zdolnej do wykonania zamówienia, wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale 5 ust.1 pkt 3a SIWZ, posiadającej wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zdolnej do wykonania zamówienia oraz deklarujemy oddanie temu wykonawcy do dyspozycji wskazaną osobę

na okres korzystania z niej przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że w tym celu zawarliśmy z Wykonawcą składającym ofertę umowę

o współpracy*/umowę doradczą*/umowę o świadczenie usług*/umowę

…………………………………………………………………… *.

* niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe

.............….......................................................

/data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Zobowiązanego/

Załącznik nr 7

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia o podwykonawcach

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia powierzymy podwykonawcom

| Lp. | Zakres rzeczowy powierzonego zadania | procentowy (%) udział w zamówieniu | Nazwa podwykonawcy (zalecenie Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Zaleca się podanie  nazwy firmy i danych adresowych  Podwykonawcy

......................................................................

/podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

Załącznik nr 8

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

-  wzór oświadczenia o udzielonej gwarancji

..............................................

(miejscowość, data)

……………….........……….................

(nazwa i adres Wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

#### o udzielonej gwarancji  na wykonany przedmiot zamówienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym

na

,,Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca”

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa wskazana jest powyżej, jako upoważniony

na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y* że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres:

- 5 lat dla robót budowlano o montażowych - licząc od dnia odbioru końcowego (tj. na okres trwałości

projektu)

- 2 lata dla sprzętu, urządzeń i oprogramowania, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

1. Wykonawca udziela rękojmi, z tytułu której uprawnienia wygasają po upływie trzech lat od daty

odbioru końcowego.

2. Warunki gwarancji …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2.Dostęp do serwisu gwarancyjnego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3. Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do załączania do sprzętu gwarancji producenta, warunków

eksploatacji i dostępu do serwisu gwarancyjnego.

4. W przypadku, gdy sprzęt nie posiada gwarancji producenta, zobowiązuję się/zobowiązujemy się

objąć ją 2 letnim okresem gwarancji.

...............................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór umowy z Wykonawcą

UMOWA Nr BR.272. 19.2012

Zawarta w dniu ................................... roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

NIP:739-38-40-449, REGON:510743551,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  .............................................

NIP:…………………………, REGON:……………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ...............................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa

- o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

Roboty budowlano - montażowe

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót p.n. ,,Jeziorany - budowa

systemu e-przedsiębiorca”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot zamówienia zgodnie z

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą. Dokumenty

te stanowią integralną część  umowy.

3. Kolejność wykonania zadania:

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Planu BIOZ), dokonywanie przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń;

- sporządzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu zamówienia

i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

Uwaga:

Harmonogram rzeczowo – finansowy w uzgodnieniu z Wykonawcą wybranym do

realizacji zadania,  zostanie dostosowany do założeń Harmonogramu składania

wniosków o płatność dla Projektu;

- wykonanie robót budowlano - montażowych i innych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej  oraz podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i warunkami SIWZ BR.271.19.2012 z dnia 9.11.2012 r.;

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń;

- zapewnienie osób nadzorujących wykonanie robót branżowych (osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane);

- wykonanie instalacji niezbędnych do użytkowania pomieszczeń, zgodnie z dokumentacją techniczną;

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;

- zainstalowanie urządzeń, dokonanie rozruchu urządzeń i wyposażenia, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu;

- zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją techniczną, uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach i co najmniej przywrócenie stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji sieci: elektrycznej i teletechnicznej,

- sporządzenia kosztorysu powykonawczego na zakończenie robót i

dostarczenie go wraz z fakturą końcową,

o) opracowanie  instrukcji ppoż. i dróg ewakuacyjnych, wyposażenia w sprzęt ppoż.

§ 2

Przedmiot i zakres umowy

Dostawy sprzętu, urządzeń i oprogramowania

- Sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia, że sprzęt ora urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy są fabrycznie nowe tzn. są wyprodukowane nie dawniej niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, nie podlegały

refabrykacji oraz były nieużywane.

- Oferowane oprogramowanie jest oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez

producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy lub w najnowszej wersji stabilnej jeśli zostało

opublikowane wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

- Wykonawca zapewnia gwarancyjny nadzór serwisowy dostarczanego sprzętu oraz urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania gwarancyjnego nadzoru serwisowego, obejmującego wykonywanie napraw gwarancyjnych bądź wymiany w ramach gwarancji. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem gwarancyjnego nadzoru serwisowego ponosi Wykonawca. Wszystkie prace wynikające z przeprowadzenia gwarancyjnego nadzoru serwisowego  będą monitorowane przez wskazanego przez Zamawiającego pracownika Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

- Obiór sprzętu i urządzeń następuje protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę zestawienie ewidencyjne dostarczonego sprzętu i urządzeń.

- Osoba odpowiedzialna  za prawidłowy, protokolarny odbiór, przyjęcie i sprawdzenie zgodności   parametrów sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w fakturze ze specyfikacją jest Koordynator projektu.

- Wykonawca, wraz z ze sprzętem i urządzeniami dostarcza:

  - specyfikację przekazywanych urządzeń z określeniem ich nazwy handlowej oraz podaniem parametrów;

  - zestawienie ewidencyjne przekazywanych urządzeń z podaniem ich oznaczeń identyfikacyjnych oraz oznaczeń licencyjnych.

- Każde urządzenie musi posiadać (jeżeli dotyczy):

  - trwałe oznaczenie identyfikacyjne, tj. trwałą tabliczkę znamionową;

  - instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika w języku polskim;

  - kartę gwarancyjną;

  - wymagane licencje na sprzęt i oprogramowanie.

- Dokumentacja  eksploatacyjna, powinna zawierać informacje dotyczące:

  - wymagań instalacyjnych;

  - warunków użytkowania.

- Karta gwarancyjna,  dołączana do dostarczanych urządzeń, jest wystawiana przez Wykonawcę, który jest wobec Użytkownika jedynym podmiotem udzielającym gwarancji i bezpośrednio ponoszącym zobowiązania z niej wynikające.

- Urządzenia dostarczane w opakowaniach transportowych (np. pudełka kartonowe) winny posiadać

w miejscu dostępnym do odczytania nalepkę z numerem ewidencyjnym danego urządzenia.

§ 3

Termin realizacji umowy

- 1. Strony ustalają termin realizacji całości zamówienia – 9  miesięcy od daty podpisania umowy. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin wykonania całości przedmiotu zamówienia  łącznie z usunięciem usterek.

2. Wykonawca przystąpi do wykonania niniejszej umowy po jej podpisaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w następujących terminach:

- termin rozpoczęcia robót – w ciągu 7 dni od daty  podpisania umowy

- termin zakończenia robót – 9 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

  - realizacja przedmiotu umowy,

  - odbiór techniczny przedmiotu umowy,

  - końcowy odbiór techniczny w przypadku konieczności usunięcia nieprawidłowości dotyczących przedmiotu umowy po odbiorze technicznym, w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy wykazu nieprawidłowości sporządzonych przez Zamawiającego podczas odbioru technicznego;

§ 4

Przedstawiciele stron

I. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

      - Osoby nadzorujące wykonanie  robót: ………………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane………………………., tel. …………………………...............

      - Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ……………………………..

III. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będą:

1. p. Daniel Wojda – informatyk w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Koordynator projektu,

2. p. Maja Wojtkiewicz - Koordynator projektu.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie

w wysokości ………………………… brutto, (słownie: ……………………………),

zawierające obowiązujący podatek VAT, które jest zgodne ze złożoną ofertą.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost

z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wywóz odpadów, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, wszelkie naprawy uszkodzeń oraz zużycie wody i energii elektrycznej.

- Płatności będą dokonywane zgodnie z przyjętym przez Strony i zatwierdzonym „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, stanowiącym  załącznik do umowy,  a końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi po odbiorze końcowym zadania.

- Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych do 80% wartości zadania brutto wymienionego w ust. 1, pozostałe 20% zostanie wypłacone po odbiorze.

- Do faktury końcowej należy załączyć kosztorys powykonawczy przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT za realizację poszczególnych części zamówienia będą:

- częściowe protokoły odbiorów robót zweryfikowane i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz w przypadku wskazania realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę – stosowne oświadczenie Podwykonawcy,

- końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy, protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, zweryfikowany i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz w przypadku wskazania realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę – stosowne oświadczenie Podwykonawcy.

7.   Do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę będą dołączane protokoły odbioru robót,

sporządzane przez Wykonawcę narastająco, pomniejszane o zsumowane kwoty poprzednio

zafakturowane.

- Do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę będą dołączane zestawienia należności dla

wszystkich Podwykonawców.

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie

Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi

odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 §5 k.c., informujących o uregulowaniu przez Wykonawcę

wszelkich należności, w tym należności zafakturowanych, wymagalnych po dacie płatności względem

Wykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający zwróci się do Podwykonawców,

wobec których ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5k.c., o wskazanie należnego im

wynagrodzenia od Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do dokonania wypłaty

wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcom, o których mowa wyżej i potrącenia wypłaconych kwot

z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność pomniejszenia zakresu robót

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone jako różnica pomiędzy wartością wynikającą z tego harmonogramu a rzeczywistym

wykonaniem robót.

11.Wykonawca zapoznał się z warunkami technicznymi przedmiotu umowy, w związku z czym nie będzie

się domagał dodatkowego wynagrodzenia.

12. Płatnikiem faktur będzie Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, NIP 739–38–

40–449.

14. Należności za wykonane prace, płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

15. Termin płatności dla faktur częściowych oraz faktury końcowej - 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten nie rozpocznie biegu przed wystąpieniem okoliczności

opisanych w  ust. 4

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaproponowanej w ofercie tj. ……….. na łączną sumę w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto, w kwocie ………… zł. słownie: ……………………………………………zł., w podziale na 70 % i 30 % sumy ubezpieczenia, zgodnie z potwierdzeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy i powierzyć realizację innemu Wykonawcy.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty:

  - ..............................................

  - ..............................................

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Nie później niż na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek

z Podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robot, stosownie do zapisu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Kopie umów, które Wykonawca zawarł z Podwykonawcami, stanowią załącznik  do niniejszej umowy.

§ 8

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót tj.: ulegających zakryciu, częściowych i końcowego oraz wszelkich naradach organizowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w §11 umowy oraz naliczanie kar pieniężnych na warunkach opisanych w §10 umowy.

§ 9

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wszelkie zmiany terminów i wartości określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie wpływające na zmianę terminów określonych w § 2 umowy, nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym, doświadczonym i odpowiednio przeszkolonym personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje 
do oprogramowania, dokumentacji i narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wytwarzanie Produktów w ramach Umowy oraz korzystanie przez Zamawiającego zgodnie z Umową z Produktów Umowy i z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw własności wzorów przemysłowych, itp. nabytych lub wykorzystywanych w związku z Umową, nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.

- Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i inne osoby trzecie powiązane z Wykonawcą lub Podwykonawcami nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.

- W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy wobec Zamawiającego roszczeń osób trzecich, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub roszczeń o charakterze osobowym chyba, że Wykonawca wykonał należycie Umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji, rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, dokona wraz z Podwykonawcami oraz osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonaniu Umowy, na żądanie Zamawiającego, trwałego usunięcia ze wszystkich posiadanych nośników: aplikacji, danych oraz udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Jakakolwiek niezgodność przedmiaru ze stanem rzeczywistym nie zwalnia Wykonawcy od terminowej

realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przedstawi oraz Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczeń właściwych jednostek i organów,

protokółów technicznych odbiorów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, świadectwa

charakterystyki energetycznej oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami

dokonanymi w toku prac budowlano - montażowych i innych niezbędnych dokumentów  do

oceny i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o terminach odbioru robót

ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i odbioru końcowego robót oraz o wszelkich naradach.

- Zakończenia wszystkich robót i przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wymaganych prób

i sprawdzeń.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru, Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego na

piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do

odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający

może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia wad nie

nadających się do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru lub odpowiednio obniżyć wartość

wynagrodzenia umownego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy, licząc od daty odbioru   końcowego:

- 5 lat dla robót budowlano o montażowych - licząc od dnia odbioru końcowego (tj. na okres trwałości

projektu)

- 2 lata dla sprzętu, urządzeń i oprogramowania, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. W przypadku, gdy sprzęt lub urządzenie nie posiada gwarancji producenta, Wykonawca zobowiązuje się objąć ją 3 letnim okresem gwarancji.

- Wykonawca zapewnia sprawowanie gwarancyjnego nadzoru serwisowego, w okresie udzielonej gwarancji.

- Wykonawca jest jedynym podmiotem udzielającym Użytkownikowi gwarancji.

- Użytkownik wyklucza możliwość przenoszenia  zobowiązań gwarancyjnych na osoby/podmioty trzecie.

- W przypadku zaistnienia awarii urządzenia, której przyczyna bezspornie leży po stronie Zamawiającego, koszty wykonania naprawy ponosi w całości Użytkownik.

7. Wykonawca udzieli rękojmi, z tytułu której uprawnienia wygasają po upływie trzech lat od daty odbioru końcowego.

3. Po stwierdzeniu wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej usunięcia, jak następuje:

- w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, życiu użytkowników albo grożącym spowodowaniem znaczących strat – niezwłocznie,

- w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie.

4. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin usunięcia, jeżeli czas jej usunięcia

wymaga okresu dłuższego niż 14 dni.

5. Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez strony umowy.

- Czas rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek

w obiekcie lub jego instalacjach i urządzeniach, mających wpływ na powstanie wady.

- W przypadku odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

§ 11

Naprawy gwarancyjne sprzętu oraz urządzeń

1. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w miejscu zainstalowania.

- W przypadku skomplikowanych uszkodzeń, dopuszcza się wykonanie koniecznych napraw w punkcie serwisowym.

- Czynności gwarancyjnego nadzoru serwisowego wykonywane będą w miejscu zainstalowania sprzętu oraz urządzeń, w godzinach pracy.

- Naprawy wykonywane będą przez Wykonawcę w oparciu o formalne zgłoszenia serwisowe przesyłane przez Użytkownika Wykonawcy.

- Użytkownik zgłasza awarie urządzeń drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, zwrotnego potwierdzenia przesyłanych zgłoszeń  naprawy.

- Dokumentację wykonywanych napraw (kartę naprawy) sporządza Wykonawca, w ramach uzgodnionych z Użytkownikiem procedur i po zakończeniu naprawy przekazuje Użytkownikowi jej kserokopie.

- Całkowity czas naprawy, licząc od chwili zgłoszenia awarii, nie może być dłuższy niż 72 godziny.

- W przypadku awarii, której usunięcie  przekracza ustalony czas naprawy określony w ust. 14, Wykonawca w razie potrzeby  udostępni (na własny koszt) Użytkownikowi do czasowego użytkowania (na czas przedłużającej się naprawy) sprzęt lub urządzenie o porównywalnych właściwościach  użytkowych. Czas użytkowania zastępczego urządzenia nie może być jednak dłuższy niż 21 dni. Po tym czasie Wykonawca jest zobowiązany  do dostarczenia na własny koszt naprawionego sprzętu lub urządzenia w ciągu 1 dnia.

- W sytuacji, gdy naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy na własny koszt fabrycznie nowe, analogiczne urządzenie, w czasie 1 dnia od stwierdzenia braku możliwości naprawy.

### § 12  
Licencje na Oprogramowanie i prawa autorskie

Licencje na Oprogramowanie

  - W przypadku dostarczenia w ramach realizacji Umowy oprogramowania lub jego aktualizacji objętych licencjonowaniem, z dniem dokonania odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. Error: Reference source not found Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu przenoszalnych licencji na korzystanie z Oprogramowania lub jego aktualizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Zamawiającego,  w ramach liczby dostarczonych licencji.

  - Zamiast udzielania licencji przez Wykonawcę, Wykonawca może na warunkach określonych w niniejszym ustępie, zapewnić udzielenie Zamawiającemu praw licencyjnych przez podmioty trzecie, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za to, że licencje te, będą spełniały Wymagania określone w Umowie. W przypadku zapewnienia licencji przez podmioty trzecie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru  certyfikaty/umowy/zaświadczenia poświadczające udzielenie Zamawiającemu licencji/sublicencji.

  - Wykonawca oświadcza, że licencje/sublicencje dostarczone w ramach Umowy zapewniają pełną realizację Wymagań Zamawiającego.

  - Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania lub jego aktualizacji, własność nośników, na których utrwalono Oprogramowanie lub jego aktualizacje przechodzi na Zamawiającego.

  - Jeśli dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie lub jego aktualizacje faktycznie naruszać będzie prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie uzyska dla Zamawiającego, 
na swój koszt, licencję na Oprogramowanie lub jego aktualizacje dotknięte naruszeniem. W braku wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku, pomimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do nabycia od podmiotów trzecich odpowiednich licencji na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy chyba, że Wykonawca wykonał należycie Umowę.

Prawa autorskie

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do każdego 
z Produktów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do kodów źródłowych Oprogramowania dedykowanego w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, z chwilą dokonania odbioru danego Produktu. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnych licencji na oprogramowanie dedykowane wytworzone w ramach realizacji Umowy.

  - Zamawiający może wykonywać majątkowe prawa autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń nie zastrzeżonych wyraźnie w Umowie (w szczególności ograniczeń terytorialnych), samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji zawiera się w wynagrodzeniu z tytułu wykonania prac związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.

  - Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, własność nośników, na których utrwalono Produkty i ich modyfikacje, przechodzi na Zamawiającego.

  - Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy chyba, że Wykonawca wykonał należycie Umowę.

  - Jeśli dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie faktycznie naruszać będzie prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jego zmodyfikowania w sposób, pozwalający na jego dalsze wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego, 
na swój koszt, licencję na część dotkniętą naruszeniem. W przypadku braku wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku, pomimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do nabycia od podmiotów trzecich odpowiednich licencji na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13

Odpowiedzialność

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków instalacji i obsługi eksploatacyjnej sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania będących przedmiotem umowy, stosownie do ogólnie przyjętej praktyki oraz wymogów określonych w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji eksploatacyjnej.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za straty w sprzęcie, powstałe w wyniku nieumiejętnego przeprowadzenia naprawy urządzenia będącego przedmiotem dostawy w okresie gwarancyjnym.

§ 14

Kary umowne

Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o kodeks cywilny

z dodatkowym zastrzeżeniem, że:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie etapu, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawcy wskazani w umowie - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

  - jeżeli czynność zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

    - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu ustalonego w umowie,

      - za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

        - Strony postanawiają, że kwota kar umownych może być potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub uiszczona poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy odsetki ustawowe opłaci płatnik faktury.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót;

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,

  - nastąpi ogłoszenie upadłości, rozwiązania lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,

  - nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wykazem opisanym w ust. 2 pkt 2, w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia, według cen, za które zostały nabyte,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 16

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie aneksów, za zgodą Stron.

2. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia

w przypadkach, gdy:

1/ Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:

- katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),

- katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),

- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,

- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.)

- wystąpienie katastrofy budowlanej w czasie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując

niemożliwością dotrzymania terminu.

2/  Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności, uniemożliwiające Wykonawcy terminowe

Wykonanie przedmiotu zamówienia, na które Strony nie miały wpływu. W takim przypadku strony

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.

3/ W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, we wszystkich przypadkach

określonych w punkcie 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas

trwania tych okoliczności.

- W zakresie zmiany osób nadzorujących wykonanie robót branżowych przedstawionych

w ofercie - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku, gdy:

a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę z powodu:

- choroby lub innych zdarzeń losowych,

- nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego

zamówienia, - jeżeli zmiana stanie się konieczną z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.

rezygnacji),

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób nadzorujących wykonanie robót branżowych,

jeżeli uzna, że:

- nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany zgodnie z żądaniem

Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

Nowe osoby nadzorujące wykonanie robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w

Ogłoszeniu o zamówieniu dla powyższych osób.

- W zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust.1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

- W zakresie zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót

wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po

zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej

wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawcę.

- Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie

niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania

umowy.

- Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- W toku realizacji Umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania Produktu lub wykonania Usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędnych (koniecznych) dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające Wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności.

- Braku na rynku lub w zasobach producenta  dostępnego sprzętu lub urządzeń, oferowanych przez Wykonawcę, jednak przez okres nie dłuższy niż do 30 dni.

- Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż brak jest na rynku lub w zasobach producenta

dostępnego sprzętu lub urządzeń oferowanych w ofercie Wykonawcy, lub o parametrach

równoważnych, spełniających wymagania Zamawiającego określonych w siwz, lub wystąpią inne

istotne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego

w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu

świadczenia Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w umowie.

- Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony

Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

- Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało

się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego

i zarazem nie powodują zmiany świadczenia.

- W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem

zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części

wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego realizacji dostaw, oraz we wszystkich wymienionych w punktach 1 – 14 okolicznościach, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

- Każda zmiana w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez

Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą

wprowadzane aneksem do umowy. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 17

Ubezpieczenie OC

W dniu podpisania umowy, Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy ubezpieczeniowej (i dostarczy kserokopie), potwierdzający iż Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej

z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość minimum 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy  złotych).

§ 18

Zapisy końcowe

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne, wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

- W przypadku braku możliwości rozwiązania spornych kwestii na drodze polubownej, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

- Integralną część do niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BR.272.19.2012 z dnia 9.11.2012 r.,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Wykaz podwykonawców oraz kopie umów z podwykonawcami,

  - Plan BIOZ.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: