Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od  25.04.2012r. do 26.06.2012r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wykoszono obustronnie pobocza dróg kosiarką rotacyjną: Miejska Wieś – Zerbuń, Miejska

Wieś – Żardeniki,  Franknowo – Polkajmy, Franknowo – Wólka Szlachecka,  Kostrzewy –

Krokowo.

2. Odmulono  6  studni drenarskich, udrożniono  przepust w ciągu ul. Kolejowej.

3. Przebudowano dwa  przepusty drogowe na drodze Modliny – Potryty.

4. Wykoszono i uporządkowano cmentarze wojenne w miejscowościach Piszewo,

Zerbuń i Kikity.

5. Wykonano prace porządkowe w fosie w Jezioranach przed Przeglądem Kapel

i Zespołów Śpiewaczych:

Zamówienia  publiczne

- Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”

Otwarcie ofert miało miejsce 18 czerwca 2012 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 059 263,73 PLN. W postępowaniu złożone zostały 3 oferty:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firma KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino-Leszno | brutto – 1 193 100,00 zł. |
| 2 | PRO GREEN POLAND Robert Wróblewski Warszawa | brutto – 1 057 800,00 zł. |
| 3 | Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany BAKS Ryszard Kierul Górowo Iławeckie | brutto – 1 416 042,51 zł. |

Trwa procedura oceny ofert.

- W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę pomocy naukowych i

dydaktycznych   w ramach realizacji projektu „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt

i pomoce naukowe  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”.

Fundusze unijne

- Trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Obecnie – zgodnie z Harmonogramem składania wniosku o płatność dla Wniosku,

realizowana jest procedura związana z III płatnością. Ponadto w przygotowaniu jest

procedura związana z aneksowaniem wniosku o dofinansowanie.

- Trwa realizacje projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo i Radostowo”  w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 35 położonym w obrębie

Miejska Wieś - sprzedaż najemcom w trybie bezprzetargowym  za kwotę 745,28 zł;

- działki nr 283/34 obręb Tłokowo na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż osobie fizycznej  za kwotę 2.806 zł;

- działki nr 310/4 obręb Radostowo w trybie przetargu nieograniczonego dla osoby

fizycznej  za kwotę 2.680 zł;

- działki nr 57/1 obręb Krokowo w trybie przetargu nieograniczonego osobie fizycznej

za kwotę 8.990 zł;

-lokalu mieszkalnego przy ul. Pieniężnego 2/4 w Jezioranach - sprzedaż najemcom

w trybie bezprzetargowym za kwotę  901,89 zł.

- działki  50/62 o pow. 24 m2 przeznaczonej pod lokalizację garażu położonej w

Jezioranach przy ul. 1 Maja – sprzedaż w  przetargu  nieograniczonym osobie

fizycznej   za kwotę 1 270 zł.

-  działki  50/63 o pow. 24  m2  przeznaczonej pod lokalizacje garażu położonej w

Jezioranach przy ul. 1 Maja – sprzedaż w  przetargu  nieograniczonym osobie

fizycznej   za kwotę 1 270 zł.

- Przeprowadzono :

-  przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Derc na sprzedaż  maszyn i urządzeń

rolniczych –  cena wywoławcza maszyn ogółem 1900 zł, sprzedano kopaczkę osobie

fizycznej za kwotę 720 zł

- pierwszy ustny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż dz. 110/40 o pow. 1 738 m2

przeznaczonej pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w  obrębie

Piszewo  –   cena  wywoławcza  59.300 zł przetarg  nie rozstrzygnięty, nie zgłosił się

żaden nabywca

- pierwszy ustny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż dz.482 o pow. 936 m2

przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w Jezioranach przy

ulicy Polnej i Mickiewicza  –  cena wywoławcza  26.500 zł, przetarg  nie

rozstrzygnięty, nie zgłosił się  żaden nabywca

- Ogłoszono przetargi na sprzedaż działek:

- pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  w

Jezioranach przy  ul. Kajki 32/3 wraz z udziałem 113/1000 w prawie wieczystego

użytkowania działki nr 230/11 o pow. 157 m2  – termin przetargu 2 lipca 2012 r.,

cena wywoławcza 10.900 zł

- pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 157,8 m2 po byłych garażach

SKR wraz z działką 109/7 o pow. 2 374 m2 położonej w obrębie Krokowo –termin

przetargu 4 lipca 2012r.,  cena wywoławcza 17.300 zł

- pierwszy ustny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż dz. 110/18 o pow. 1 437 m2

przeznaczonej pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo

– termin przetargu 4 lipca 2012 r.,  cena wywoławcza  43.500 zł.

4. W dniach 17-18 maja 2012 roku, na terenie miasta i gminy Jeziorany  przeprowadzono

zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wyniku czego zebrano

około 1 tony w/w odpadów.