Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od 28.11.2012r. do dnia 28.12.2012r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wykonano prace porządkowe w budynku po byłym GS przy ul. Kościelnej.

2. Wycięto drzewa na drodze Modliny-Potryty i w Radostowie, popiłowano  i

przetransportowano  z przeznaczeniem na opał w świetlicach wiejskich  w

miejscowościach: Kiersztanowo,  Potryty, Pierwągi i Piszewo.

3. Naprawiono zapadniętą nawierzchnię z kostki polbruk, podniesiono studzienkę na parkingu

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezioranach.

4. Obłożono komin płytami ognioodpornymi regips w Zespole Szkół w Jezioranach

w Gimnazjum (według zalecenia służb pożarniczych).

5. Pomalowano pomieszczenia  w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po

wyprowadzeniu się Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.

6. Przeprowadzono remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej we Franknowie.

7. Udrożniono  przepust drogowy  na drodze Jeziorany-Lekity.

8. Przebudowano przepust drogowy  na drodze Kol. Kostrzewy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Jeziorany – budowa systemu

e - przedsiębiorca”

Otwarcie ofert miało miejsce 26 listopada 2012 r.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto 744 000 zł.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty.

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | TDC POLSKA s.c. Jacek Nyga, Zenon Nyga Piła | 822 057,72 zł |
| 2 | INTER – NET Daniel Rutkowski Potryty | 739 999,97 zł |

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, za najkorzystniejszą  uznano ofertę:

INTER – NET Daniel Rutkowski, Potryty.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest najkorzystniejsza cenowo oraz mieści się w kwocie jak Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w budżecie Gminy Jeziorany.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE UNIJNE

- Zakończono realizację rzeczową oraz finansową projektu „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”:

- zakończono odbiory techniczne obiektu, uzyskano prawomocne pozwolenie na

użytkowanie.

- dokonano przeniesienia placówki do zmodernizowanego obiektu, która funkcjonuje w

obiekcie od 1  grudnia 2012 r.

- zakończono dostawy sprzętu i pomocy multimedialnych i dydaktycznych.

- zakończono działania informacyjne i promocyjne.

Trwa procedura związana ze złożeniem wniosku o płatność końcową.

Całkowita wartość projektu 2 390 105,17 zł,  kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:   1 926 754,58 zł.

Wkład własny ogółem:   463 350,59 zł.

  - Trwa realizacje projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  „Budowa kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakończono I etap realizacji projektu, tj. Budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Franknowo. Trwają prace związane z Budową kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Radostowo.

Trwa procedura związana z weryfikacją wniosku o płatność końcową I etapu.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

- działki nr 177 o pow. 1 700 m2 położonej w obrębie Krokowo na poprawę warunków

zagospodarowania osobie fizycznej za kwotę  2 872 zł,

- lokalu mieszkalnego  położonego w budynku mieszkalnym w Jezioranach  przy

ul. Sienkiewicza 5/17– sprzedaż dla najemców w trybie bezprzetargowym  za kwotę

15 119,37 zł,

- lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Jezioranach przy

ul. Konopnickiej 5/4– sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemcy  za kwotę

1 448,88 zł,

- lokalu mieszkalnego  położonego w budynku mieszkalnym w Jezioranach przy

ul. Kościuszki 9/2 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemców   za kwotę

506,03 zł,

- lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Jezioranach przy

ul. Kopernika 51/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemcy  za kwotę

1 190,32 zł,

- lokalu mieszkalnego  położonego w budynku mieszkalnym w Jezioranach przy

ul. Mickiewicza 9/1B – sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemcy  za kwotę

713,72 zł.

2. Ustalono nabywców w przetargu:

- na sprzedaż działki nr 194 o pow. 51 300 m2 obręb Kiersztanowo w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 76 460 zł – nabywcą zostały osoby fizyczne.

3.Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców :

- lokal mieszkalny  położony  w Jezioranach przy ulicy  Konopnickiej 8/2 ,

- lokal mieszkalny  położony  w Jezioranach przy ulicy  Mickiewicza 9/1A.