Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od 31.12.2010r.  do  27.02.2011r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1.Odśnieżano i utrzymano w stanie przejezdnym drogi gminne i powiatowe (administrowane

na podstawie umowy) na terenie miasta i gminy. Odśnieżano również drogi dojazdowe

do gospodarstw rolnych i nieruchomości na terenie wsi.

Odśnieżanie 8 tras w sezonie 2010/2011, na dzień dzisiejszy zamyka się następującymi

kwotami:

- w listopadzie i grudniu 2010 r. – 141 000 zł.,

- w styczniu 2011 r. – 199 000 zł.,

- zwalczanie śliskości i wywóz śniegu z terenu miasta Jeziorany w listopadzie i grudniu

2010r. oraz w styczniu 2011r.– 23 000 zł.

- W wyniku gwałtownych roztopów, ulewnych deszczy oraz wichur na początku lutego:

- zniszczeniu uległ przepust drogowy we Franknowie na drodze wewnętrznej

stanowiącej własność Gminy (droga do p. Andrzejewskiego).

Złożono wniosek  do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o naprawę przepustu.

- w Radostowie na terenie byłego PGR uległ zniszczeniu przyczółek betonowy przepustu.

Złożono wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych o naprawę.

- zniszczeniu uległ przepust drogowy w Studziance na drodze wewnętrznej

stanowiącej własność Gminy (droga do p. Ziółkowskiego).

- w Radostowie uległ zniszczeniu odcinek chodnika.

Naprawa wykonana zostanie w ramach gwarancji przez ZWiK sp. z o.o.

w  Jezioranach.

- w miejscowości Wólka Szlachecka zniszczeniu uległa wiata przystankowa.

- w miejscowości Derc podtopieniu uległa droga wewnętrzna stanowiąca własność

Gminy (droga do p. Kozioł.)

Konieczna była szybka interwencja – ułożono worki  z piaskiem umożliwiające

mieszkańcom komunikację.

3. Duża ilość wód roztopowych i opadowych w znacznym stopniu zniszczyła nawierzchnię większości dróg nie utwardzonych na terenie całej Gminy.

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

o naprawę drogi Polkajmy – Bartniki (1,4 km.).

Wartość wniosku – 141 000   zł. w tym:

a/ środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - 70 500 zł. (50 %)

b/ wkład własny Gminy - 70 500 zł. (50 %)

4. Usunięto kilkanaście wiatrołomów. Wycięto drzewa: w Kiersztanowie – 6 szt..; w  Jezioranach na  ul. Kajki – 1 szt.; w Kramarzewie – 7 szt.

Drzewa  popiłowano  w klocki i przetransportowano na świetlice wiejskie.

5. Zabezpieczono przed zniszczeniem i dewastacją pomieszczenia kina przy ul. Kopernika

poprzez zamurowanie pustakami otworów okiennych i drzwiowych.

Przeprowadzone postępowania przetargowe:

- W przygotowaniu są 2 postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”,

- w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnych

z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo i Radostowo”.

- Przeprowadzono postępowanie uzupełniające w trybie ustawowym z art. 67 ust. 1

Prawa zamówień publicznych – wolna ręka, na Odśnieżanie dróg – zima

2010/2011.

Przeprowadzono negocjacje z jednym wykonawcą wyłonionym w drodze

postępowania przetargowego na każdą z  8 tras.

- Sporządzono sprawozdanie z udzielonych w roku 2010 zamówień publicznych przez

Gminę Jeziorany i przesłano je do Urzędu Zamówień Publicznych.

Fundusze unijne

1. Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą. „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu - 2 315 571,06   zł. w tym:

a/ środki europejskie: 1 931 674,13 zł. (85 %)

b/ wkład własny ogółem: 340 883,68 zł. (15 %)

Terminy realizacji określone we wniosku o dofinansowanie:

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 10 stycznia 2009 r.

Rozpoczęcie rzeczowe i finansowe: 30 czerwca 2011 r.

Zakończenie rzeczowe Projektu: 31 października 2012 r.

Zakończenie finansowe Projektu: 14 grudnia 2012 r.

Wniosek jest aktualizowany w uzgodnieniu i za aprobatą Instytucji Zarządzającej.

2.Przygotowano oraz złożono 24.01.2011r. w Urzędzie Marszałkowskim wniosek

o dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej pod nazwą  „Budowa

kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo

i Radostowo”,  w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 –  2013.

Wniosek obejmuje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie.

2. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Radostowie.

Wartość projektu - 7 563 715,73   zł. w tym:

a) środki europejskie - 2 586 922 zł.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

1.  Dokonano sprzedaży:

-  lokalu mieszkalnego  przy ul. Kajki 34/10 za kwotę 22.665 zł – sprzedaż

najemcom  w trybie bezprzetargowym,

-  działki nr 171/60 o pow. 173 m2 przy ul. Kopernika  za kwotę 5.658 zł

w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości  przyległej oznaczonej jako działka 177 obręb miasto Jeziorany.

- Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 6 w Piszewie,

- lokal mieszkalny  przy ul. Mickiewicza 12/2 w Jezioranach,

- lokal mieszkalny  przy ul. Mickiewicza 22/2 w 	Jezioranach,

- lokal mieszkalny  przy ul. Sienkiewicza 9/16.

3.   Ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki 121/7 o pow. 1 252 m2

położonej w obrębie Piszewo, cena wywoławcza 19.500 zł ( termin przetargu

28.02.2011r.),

- drugi ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki 47 o pow. 5 157 m2

położonej w obrębie Miejska Wieś, cena wywoławcza 14.700 zł ( termin przetargu

28.02.2011r.),

-  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

budynkiem mieszkalno- gospodarczym wraz z działkami nr 37/2  o pow. 6 400 m2

i nr 36/2 o powierzchni 500 m2 położonej  w obrębie Olszewnik, cena wywoławcza

47.700 zł ( termin przetargu 28.03.2011r.).