Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od   30.06.2011r. do 19.08.2011r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. W związku z awarią sieci burzowej wymieniono  rury kanalizacyjne    i  udrożniono

rurociąg  na  ul. Kościuszki.

2. Przeprowadzono remont  przepustu  w Zerbuniu Kolonia.

3. Odmulono  przepusty  na długości  6 m na drodze Tłokowo- Kramarzewo.

4. Przełożono i odmulono przepusty na długości 5 m w pasie drogowym Tłokowo –

Kramarzewo.

5.  Przeprowadzono remont  przepustu na drodze Derc Kolonia  (do p. Kozioł)   na

długości 6 m.

6. Udrożniono rurociąg drenarski i odmulono  studzienki  burzowe na ul. Polnej.

7. Przełożono  rurociąg drenarski na długości  14 m w Miejskiej Wsi Kolonia koło

pana Zglejca.

8. Przeprowadzono prace porządkowe wokół budynku po byłym kinie (wykoszono trawniki,

wywieziono  śmieci).

9. Wykoszono  barszcz Sosnowskiego na drodze Wójtówko – Ustnik.

10. Wykoszono  place  zabaw w  miejscowościach: Olszewnik, Miejska Wieś, Zerbuń,

Kostrzewy, Krokowo, Tłokowo, Franknowo, Radostowo.

11. Wykoszono  tereny wokół przystanków PKS na terenie gminy Jeziorany.

12. Wykoszono pobocza na ul. Wolności.

13. Wykoszono i posprzątano teren wokół amfiteatru na obchody  Dni  Gminy

Jeziorany.

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE

- Prowadzono i rozstrzygnięto I postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na ,, Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (udział środków europejskich – 85%, środki własne – 15%).

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane na  Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych  w Biuletynie Zamówień Publicznych w  dniu  30.05.2011 r., na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń. W I etapie wyłoniono

5 Wykonawców i zaproszono ich do złożenia oferty cenowej.

W wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął dnia 28 lipca 2011 r. wpłynęły 2 oferty:

WYKONAWCA 1 - Konsorcjum:

Lider: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany

Członek: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD Sp. z o.o. z Olsztyna

Cena: brutto - 1 836 159,38 zł.

WYKONAWCA 2 - Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., z  Olsztyna

Cena:  brutto – 2 192 522,12 zł.

W dniu 2 sierpnia 2011r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”,

- wykluczając  z postępowania Wykonawcę nr 1 na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ przedłożona gwarancja wadialna nie zabezpieczała złożonej oferty.

- unieważniając postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”,   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, cena najkorzystniejszej  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 997 229,22 zł brutto.

Prowadzone jest kolejne  postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia brutto 1 997 229,22 zł.

Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie prowadzone

w trybie    przetargu ograniczonego składa się  z dwóch etapów.

W I etapie postępowania, polegającym na wyłonieniu maksymalnie 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i uzyskujących najwyższą ocenę spełniania tych warunków – według kryteriów podmiotowych ustalonych przez Zamawiającego – Wykonawcy składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie wniosków  miało miejsce w dniu 17.08.2011 r. – W  I etapie postępowania złożonych zostało 5 wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji.

Kolejnym etapem będzie zaproszenie Wykonawców do udziału w II etapie postępowania, tj. do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

2.Przeprowadzono i rozstrzygnięto I postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu

Zamówień Publicznych   w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia 11.07.2011 r.

W dniu 20 lipca 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego unieważniając postępowanie, ponieważ

w    wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął dnia 20 lipca 2011 r.,

nie wpłynęła żadna oferta.

3.Przeprowadzono i rozstrzygnięto II postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia  20.07.2011  r.

W dniu 12 sierpnia 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego unieważniając postępowanie., gdyż

w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął dnia 12 sierpnia 2011 r.,

wpłynęła  jedna oferta na wartość 957.121,14 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 565.841 zł. Ponieważ kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest mniejsza od  kwoty oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 93.ust. 1 pkt. 4 ustawy o zamówieniach publicznych, postępowanie należało unieważnić.

4.Prowadzone jest postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnych wraz

z oczyszczalniami ścieków  w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane    na Portalu Internetowym

Urzędu Zamówień Publicznych  w biuletynie Zamówień Publicznych  dnia  04.08.2011 r.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu, który otrzymał

dofinansowanie z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Działanie 321 Podstawowe usługi dla   gospodarki i ludności wiejskiej (udział środków

europejskich – 50%, środki własne – 50%) i będzie   obejmował:

Etap I   -  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie, w tym:

1.Budowa  Oczyszczalni ścieków we Franknowie obejmująca  technologię.

2. Roboty budowlane obejmujące: Zbiornik wyrównawczy, bioreaktor SBR, mury oporowe, zagospodarowanie terenu – drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie.

3. Roboty budowlane przy Budynku socjalno – technicznym.

4. Roboty budowlane obejmujące wykonanie Sieci i instalacji elektrycznych dla

oczyszczalni ścieków.

5. Roboty budowlane obejmujące wykonanie przepompowni zbiorczych  P1 i P2.

6. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE.

7. Wykonanie kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej.

8. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

9. Rozruch oczyszczalni i przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci.

10. Obsługa geodezyjna inwestycji.

Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie.

1. Wykonanie robót budowlanych obejmująca technologię Oczyszczalni ścieków w Radostowie.

2. Roboty budowlane obejmujące wykonanie: Zbiornika wyrównawczego, bioreaktora SBR, murów  oporowych, zagospodarowanie terenu – drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie.

3. Roboty budowlane obejmujące  wykonanie budynku socjalno – technicznego.

4. Wykonanie Sieci i instalacji elektrycznych dla  oczyszczalni ścieków.

5. Roboty budowlane obejmujące wykonanie kompletnych przepompowni zbiorczych P1, P2, P3, P4.

6. Roboty budowlane obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

8. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

9. Rozruch oczyszczalni, przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci.

10. Obsługa geodezyjna inwestycji.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 24 sierpnia 2011 r.

Gmina jest w trakcie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa ulicy

Konopnickiej wraz      z dojazdami: ul. Krótką, ul. H. Sawickiej, ul. Przeskok w

Jezioranach”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu który otrzymał dofinansowanie z Programu

Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (udział środków  budżetu państwa – 50%, środki własne – 50%).

Wykonawcą jest  Warmińsko - Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.,

z Gutkowa  za cenę:   brutto – 1 426 743,86  zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji : 30 października 2011 r.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

-  budynek mieszkalny nr 23 w miejscowości Polkajmy za kwotę 539 zł- 	  sprzedaż

dla najemcy  w trybie bezprzetargowym,

-  lokal mieszkalny  przy ulicy Mickiewicza 16/6 za kwotę 4.876,46 zł 	-  sprzedaż

w przetargu ograniczonym dla mieszkańców budynku,

- lokal mieszkalny  przy ulicy Krzywej 10/1 za kwotę 454 zł - sprzedaż 	najemcom

w trybie bezprzetargowym,

-   budynek magazynowy wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie 	działek

383/8 o pow. 139 m2 oraz 117/11 o pow. 105 m2 położonych przy ul. Kościuszki

obręb miasto Jeziorany za kwotę 21.210,50 zł – sprzedaż w przetargu 	ograniczonym,

- działka nr 174  o pow. 3500 m2 obręb Pierwągi za kwotę 6.027 zł – sprzedaż

w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania,

-  działka nr 174 o pow. 100 m2 obręb Derc za kwotę 1.107 zł   - sprzedaż w  trybie

bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania,

-  działka nr 260/9 o pow. 2977 m2 obręb Radostowo za kwotę  11.010 zł – sprzedaż

w przetargu nieograniczonym,

-  działki nr 83/7 i 83/8 o łącznej powierzchni 3354 m2 położone  przy ul Kolejowej

obręb miasto Jeziorany za kwotę  10.485,75 zł – sprzedaż  w przetargu

ograniczonym dla mieszkańców Jezioran.

- Z ogłoszonych i odbytych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Jeziorany ustalono nabywców w 5 przetargach, podpisano 3 akty notarialne, natomiast 2 akty zostaną podpisane w późniejszym terminie. Nie ustalono nabywców w 12 przetargach.

- Przygotowano do sprzedaży i ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- działki nr 112/5  o pow. 1205 m2 w obrębie Piszewo za kwotę 40.100 zł – pierwszy 	ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu 26.08.2011r.),

- działki nr 112/6 o pow. 1210 m2 w obrębie Piszewo za kwotę 40.300 zł – pierwszy 	ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu 26.08.2011r.),

- działki nr 112/7 o pow. 1209 m2  w obrębie Piszewo za kwotę 40.300 zł – pierwszy 	ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu 26.08.2011r.).

W związku z porozumieniem w sprawie służb ponadnormatywnych  na terenie miasta i gminy Jeziorany  w miesiącu  lipcu w ramach służb ponadnormatywnych pełnionych było 11 służb ośmiogodzinnych w patrolach dwuosobowych na łączną kwotę 2 640 zł brutto. Służby pełniło 9 policjantów z Komisariatu Policji  w Biskupcu oraz Komendy

Miejskiej  Policji   w Olsztynie.

Policjanci wylegitymowali 57 osób, ujawnili 36 wykroczeń, z czego 30 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2 550 zł, przeprowadzono 3 interwencje zlecone przez Dyżurnego Komisariatu Policji  w Biskupcu..