Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od  20.08.2011r.  do 27.09.2011r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wykoszono  cmentarze wojenne w  Zerbuniu i Piszewie.

2. Wykoszono teren cmentarza i kościoła przy ul. Mickiewicza.

3. Wycięto żywopłot na cmentarzu komunalnym w Jezioranach.

4. Wykoszono chwasty  w parku za przychodnią w Jezioranach.

5. Odkrzaczono  i wykoszono  skarpy  przy ul. Kolejowej w Jezioranach.

6. Przygotowano teren za Urzędem  do dożynek Gminno-Parafialnych w Jezioranach.

7. Naprawiono  rurociąg kanalizacyjny  na ul.Kajki  koło P. Waśniewskiego.

8. Udrożniono studnię i rurociąg drenarski, osuszono zalewisko w miejscowości Krokowo

Kolonia ( koło Pana Nowotki).

9. Oczyszczono studnię drenarską  w Krokowie.

10. Udrożniono rurociąg drenarski, wymieniono uszkodzone dreny, odmulono studnie

drenarskie 10 szt. na ul. Kolejowej.

11. Przedłużono  przepust drogowy  na drodze Tłokowo-Kramarzewo.

12. Ustawiono obrzeża, ułożono  kostkę polbruk na przystanku PKS w  Olszewniku.

13. Ustawiono obrzeża, ułożono kostkę polbruk przy grzybku i boisku w Zerbuniu.

14. Wykoszono chwasty wokół wiat przystankowych  stanowiących zabezpieczenie dzieci

dojeżdżających do Zespołu Szkół w Jezioranach w miejscowościach Zerbuń, Kolonia

Jeziorany  (Zagajnik) , Krokowo, Kalis, Wielewo, Wólka Szlachecka.

15. Naprawiono uszkodzony komin na budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie.

16. Wycięto zakrzaczenia na posesji Zespołu Szkół przy Gimnazjum w Jezioranach.

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE

1.Kontynuowane jest postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu  pn. „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (udział środków europejskich – 85%, środki własne – 15%).

Postępowanie prowadzone w trybie    przetargu ograniczonego składało się z dwóch

etapów.

W I etapie postępowania, polegającym na wyłonieniu maksymalnie 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i uzyskujących najwyższą ocenę spełniania tych warunków – według kryteriów podmiotowych ustalonych przez Zamawiającego – Wykonawcy składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W I etapie postępowania złożonych zostało 5 wniosków. Otwarcie wniosków miało miejsce w dniu 17.08.2011 r. Po dokonaniu czynności oceny wniosków, skierowaniu zapytań do treści oferty oraz po wezwaniu Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, w dniu 26 sierpnia 2011 r. zaproszono Wykonawców do udziału w II etapie postępowania, tj. do złożenia ofert cenowych na realizację zadania inwestycyjnego.

W I etapie zakwalifikowano i zaproszono do II etapu ( złożenia oferty cenowej)  firmy:

1/ Wykonawca nr 1 - Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. z  Olsztyna,

2/ Wykonawca nr 2 - Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. z o.o.,

Olsztyn.

3/ Wykonawca nr 3 – EKOMELBUD S.A.,  Mrągowo,

4/ Wykonawca nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA, Olsztyn.

5/ Wykonawca nr 5 – Lider konsorcjum: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

Jeziorany, Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe , TERMOBUD Sp. z o.o., Olsztyn.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 14 września 2011 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 1 997 229,22 zł brutto

Oferty cenowe złożyli:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Olsztyn | brutto – 2 245 360,89 zł. |  |
| 2 | Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. z o.o.,Olsztyn | brutto – 2 006 313,41 zł. |  |
| 3 | EKOMELBUD S.A., Mrągowo | brutto – 2 106 260,20 zł. |  |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk, Olsztyn | brutto – 1 990 186,06 zł. |  |

Trwają czynności związane z badaniem i oceną ofert.

2. Przeprowadzono i rozstrzygnięto III postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł.  na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych   w dniu 19.08.2011 r.

W dniu 2 września 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego unieważniając postępowanie, gdyż  w

wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął dnia 2 września 2011 r, nie

wpłynęła żadna oferta.

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto IV postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu 02.09.2011 r.

Otwarcie ofert miało miejsce 16 września 2011 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 697 000 zł. brutto.

W postępowaniu złożona została 1 oferta przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Biskupcu, za cenę:   brutto – 690 949,94 zł.

W dniu 16 września 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, udzielając zamówienia Bankowi Gospodarki

Żywnościowej S.A. Oddział w Biskupcu.

W dniu 20 września 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

- Prowadzone jest postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków  w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia 04.08.2011 r.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu który otrzymał

dofinansowanie z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

(udział środków europejskich – 50%, środki własne – 50%)

Otwarcie ofert miało miejsce 5 września 2011 r.

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:

6 970 325,94 zł, w tym: ETAP I – 3 004 639,23 zł,

EATP II – 3 965 686,71 zł.

Oferty cenowe złożyli następujący Wykonawcy:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. Suwałki Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DALBA Sp. z o.o. Białystok | brutto – 7 613 177,75 |  |
| 2 | EKOMELBUD S.A. Mrągowo | brutto – 5 798 957,61 |  |
| 3 | Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Janusz Piotrowski Suwałki Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Suwałki Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. Ełk | brutto – 8 115 093,09 |  |
| 4 | Lider konsorcjum: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. Olsztyn Partner konsorcjum: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Tadeusz Gostkiewicz Olsztyn | brutto – 6 391 138,67 |  |
| 5 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WARMEL s.c. Ewa Tylżanowska Zbigniew Tylżanowski Olsztyn | brutto – 5 892 201,72 |  |
| 6 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL – OLSZTYN Sp. z o.o. Dywity | brutto – 7 522 164,42 |  |
| 7 | Lider konsorcjum: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jeziorany Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. z o.o. Bydgoszcz | brutto – 6 709 027,85 |  |

Trwają czynności związane z badaniem i oceną ofert polegające na skierowaniu zapytań do treści oferty, poprawie omyłek oraz na wezwaniu Wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznch w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia  17.08.2011 r. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu który otrzymał dofinansowanie z    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  (udział środków europejskich – 50%, środki własne – 50%)

Otwarcie ofert miało miejsce 26 sierpnia 2011 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 196 800 zł

w tym: ETAP I –    86 100 zł,

EATP II – 110 700 zł.

Oferty cenowe złożyli następujący Wykonawcy:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. Olsztyn | brutto – 212 421 zł. |  |
| 2 | SAFEGE S.A. Francja Oddział w Polsce, Warszawa | brutto – 170 970 zł. |  |
| 3 | GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. Poznań | brutto – 172 200 zł. |  |
| 4 | Biuro Obsługi Budownictwa AQUA CONSULTING Chorzele Biuro terenowe Szczytno | brutto – 195 570 zł. |  |
| 5 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SIEĆ-BUD s.c. Olsztyn | brutto – 177 612 zł. |  |
| 6 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. Olsztyn | brutto – 86 100 zł. |  |

W dniu 16 września 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, udzielając zamówienie Przedsiębiorstwu

Inwestycyjno – Usługowemu „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o., Olsztyn.

W dniu 22 września 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

DROGI

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz

z dojazdami: ul. Krótką, ul. H. Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu który otrzymał dofinansowanie z Programu  Wieloletniego pod nazwą  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (udział środków  budżetu państwa – 50%, środki własne – 50%).

Przedmiot zamówienia realizuje Warmińsko - Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe

Sp. z o.o.,  Olsztyn za cenę:  brutto – 1 426 743,86  zł.

Planowany termin zakończenia: 30 października 2011 r.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

- Trwa przebudowa sieci wodociągowej na  ul. Konopnickiej  w Jezioranach.

- Przebudowano sieć wodociągową na długości  125  m na ul. Parchimowicza   w Jezioranach –

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

-  działki oznaczonej numerem geodezyjnym 112/8 w miejscowości Piszewo za kwotę

43.800 zł - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego,

- działki nr 258  o pow. 1900  m2 w obrębie Radostowo za kwotę 8.600 zł – sprzedaż  	  w trybie  przetargu  nieograniczonego,

- działki nr 24/1  o pow. 484 m2 w obrębie Miejska Wieś za kwotę 2.200 zł – sprzedaż 	  w trybie  przetargu  nieograniczonego.

- Nie ustalono nabywcy:

- na działkę nr 110/18  o pow. 1 437  m2 w obrębie Piszewo za kwotę 43.500 zł –

nie  było oferentów.

- Przygotowano do sprzedaży i ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 	157,8 m2 po byłych garażach SKR wraz z działką nr  109/7 o pow. 2 374 m2 w obrębie 	Krokowo za kwotę 17.300 zł – trzeci ustny przetarg  nieograniczony ( termin

przetargu 07.10.2011r.),

- działki nr 47  o pow. 5 157 m2 w obrębie Miejska Wieś za kwotę 14.700 zł –czwarty	ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu 07.10.2011r.),

- działki nr 260/1  o pow. 3 539 m2 położonej przy ulicy Wolności w Jezioranach za 	kwotę 98.000 zł – drugi ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu

07.10.2011r.),

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 12 z przynależnym segmentem 	budynku gospodarczego i udziałem 36/100 w prawie wieczystego użytkowania w 	działce nr 26/2 we wsi Żardeniki za kwotę  15.360  zł – pierwszy ustny przetarg

ograniczony dla mieszkańców wsi Żardeniki ( termin przetargu 21.10.2011r.),

- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 	62,0  m2 wraz z działką nr 758 o pow. 800  m2 w obrębie Franknowo za kwotę

11.100   zł – pierwszy ustny przetarg  nieograniczony ( termin przetargu

21.10.2011r.),

- budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Kolejowej w Jezioranach wraz z 	działką nr 83/12 za kwotę 38.400 zł – pierwszy ustny przetarg ograniczony dla 	mieszkańców Jezioran  ( termin  przetargu 07.10.2011r.).

- Wystąpiono do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Olsztynie o czyszczenie Symsarny oraz otrzymano odpowiedź , że w 2011 r. nie jest zaplanowane wyżej wymienione zadanie a podtopienie piwnic nie mają nic wspólnego z zarośnięciem Symsarny.