Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od  30.11.2011r.  do 29.12.2011r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Przełożono przepust  na drodze w miejscowości Zerbuń Kolonie.

2. Przedłużono  przepust  i wykonano przyczółek z kamienia polnego na drodze w miejscowości

Jeziorany Kolonie.

3. Przetransportowano drewno na świetlice wiejskie w miejscowościach Potryty i Pierwągi.

4. Wykonano zapory z rur metalowych i  zamontowano przy drodze przy stadionie miejskim

w Jezioranach.

Zamówienia  publiczne

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie II – zima 2011/2012”.

Postępowanie podzielone zostało na 4 części (Trasy). Otwarcie ofert miało miejsce

2 grudnia 2011 r. W dniu 3 grudnia 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonując następujących rozstrzygnięć dla poszczególnych części:

1) Trasa 1 o długości 12,6  km – złożono 3 oferty

Najkorzystniejsza oferta nr 6 - Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Radosław Zawadzki  Jeziorany za cenę 23.133 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na trasę nr 1 kwotę 27.216 zł.

2) Trasa 2 o długości 9,2  km  – złożono 4 oferty

Najkorzystniejsza oferta nr 4 -  Firma Usługowo – Handlowa Monika Gromadzka

Dorotowo / Stawigudy za cenę 15.897,60 zł brutto.

Zamawiający przeznaczył na trasę nr 2 kwotę 19.872 zł.

3) Trasa 3 o długości 15,3  km – złożono 5 ofert

Najkorzystniejsza oferta nr 4 -  Firma Usługowo – Handlowa Monika Gromadzka

Dorotowo / Stawigudy za cenę 26.438,40 zł brutto.

Zamawiający przeznaczył na trasę nr 3 kwotę 33.048 zł.

4) Trasa 4 o długości 20,4  km – złożono 3 oferty

Najkorzystniejsza oferta nr 3 - Firma: Auto – Naprawy, Wulkanizacja, Transport Rafał Zalewski  Jeziorany za cenę 35.119,01 zł brutto.

Zamawiający przeznaczył na trasę nr 4 kwotę 44.064  zł.

Umowy z Wykonawcami zostały zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r.

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do budynków i  obiektów Zamawiającego w 2012 roku”. Otwarcie ofert miało miejsce

7 grudnia 2011 r.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

## WYKONAWCA nr 1

PGE Obrót S.A. Rzeszów

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

złożył kompletną ofertę na kwotę:   brutto – 79 995,01 zł.

## WYKONAWCA nr 2

ENERGA – OBRÓT S.A. Gdańsk

Biuro Sprzedaży Regionalnej w  Koszalinie

złożył kompletną ofertę na kwotę: brutto – 80 333,08 zł.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 102 350,30 zł.

W dniu 07.12.2011 r.  dokonano rozstrzygnięcia postępowania, za najkorzystniejszą ofertę   uznano ofertę Wykonawcy nr 1:

PGE Obrót S.A.,  Rzeszów  Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 8 grudnia 2011 r.

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego  do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Jezioranach”.

Otwarcie ofert miało miejsce 8 grudnia 2011 r. W postępowaniu złożona została

1 kompletna oferta:

### Firmy:Nazali – Naft Hurt – Detal Bogdan Nazar z  Ornety

### na kwotę  brutto – 66.912,00 zł.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto –  67 200 zł.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 15 grudnia 2011 r.

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 860.000 zł  na sfinansowanie planowanego deficytu w

2011 r.”

Otwarcie ofert miało miejsce 21 grudnia 2011 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 332 300 PLN brutto

W postępowaniu złożona została 1 oferta przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Biskupcu za cenę:  382 709,18 zł.

W dniu 21 grudnia 2011 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, udzielając zamówienia Bankowi

Gospodarki   Żywnościowej S.A. Oddział w Biskupcu.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 27.12.2011 r.

Fundusze Unijne:

- W ramach realizacji projektu  pn. „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO,  złożono Wniosek o płatność zaliczkową, rozliczającą płatność ogółem w kwocie 336 623,60 zł, w tym:

ROMBUD – roboty budowlane na kwotę  brutto – 331 740,99 zł.

INWESTPROJEKT – inspektor nadzoru na kwotę brutto – 4 882,61 zł.

- Trwa realizacja projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo i Radostowo”,

DROGI

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Konopnickiej

wraz   z dojazdami: ul. Krótką, ul. H. Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach”.

Przedmiot zamówienia był realizowany w ramach projektu który otrzymał dofinansowanie z Programu   Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (udział środków budżetu państwa – 50%, środki własne – 50%).

Przedmiot zamówienia realizowało Warmińsko - Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe

Sp. z o.o., z  Gutkowa za cenę  brutto – 1 426 743,86  zł.

Wodociągi:

- Zakończono przebudowę sieci wodociągowej – ul. Parchimowicza.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

- budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Kolejowej w Jezioranach wraz

z działką nr 83/14 o pow. 2169 m2 za kwotę 114.021 zł - sprzedaż w pierwszym

ustnym przetargu  ograniczonym dla mieszkańców Jezioran,

-  budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Kolejowej w Jezioranach wraz

z działką nr 83/12 o pow. 1234  m2 za kwotę 47.724 zł - sprzedaż w pierwszym

ustnym przetargu  ograniczonym dla mieszkańców Jezioran,

- budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Konopnickiej 2A w Jezioranach wraz

z działką nr 127/12 o powierzchni 1307 m2. za kwotę 93.450 zł - sprzedaż w

pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym,

-  budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Kolejowej w 	Jezioranach wraz

z oddaniem w wieczyste użytkowanie działki nr 83/15 o  powierzchni 1146 m² z

przeznaczeniem na poprawę warunków  zagospodarowania przyległej nieruchomości

zlokalizowanej na działce nr 83/9 za  kwotę 32.484,30 zł - sprzedaż w drodze

bezprzetargowej,

-  działki oznaczonej numerem geodezyjnym 416/4 położonej w obrębie 	Radostowo za

kwotę 2.475 zł - sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego dla mieszkańców wsi

Radostowo.

- Przygotowano do sprzedaży i ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z działką nr 758

położonej w obrębie Franknowo  za kwotę 5.550 zł – trzeci ustny przetarg

nieograniczony,  termin przetargu – 16.01.2012 r.

- działki nr 110/39 o pow. 1146 m2 położonej w obrębie Piszewo za kwotę 39.100 zł –

pierwszy ustny przetarg  nieograniczony pod zabudowę letniskową, termin przetargu –

16.01.2012 r.

- działki nr 110/40 o pow. 1738 m2 położonej w obrębie Piszewo za kwotę 59.300 zł –

pierwszy ustny przetarg  nieograniczony pod zabudowę letniskową, termin przetargu –

16.01.2012 r.