Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od 06.10.2010r.  do 10.11.2010r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wycięto  drzewa  w miejscowości Piszewo oraz na drodze Jeziorany-Lekity.

2. Wykonano prace porządkowe w fosie  Jeziorańskiej.

3. Wykoszono porosty na cmentarzach wojennych w miejscowości Zerbuń i Piszewo.

4. Wykonano prace porządkowe w miejscowości Radostowo.

5. Oczyszczono  rów przydrożny w miejscowości Tłokowo kolonie.

6. Zakończono  remont szatni i pomieszczeń z natryskami  przy sali gimnastycznej Szkoły

Podstawowej w Jezioranach zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

7. Trwa przebudowa drogi gminnej w Dercu: inwestycja w trakcie realizacji. Umowę z

Wykonawcą zawarto w dniu 22 września 2010 r. - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i

Mostów sp. z o.o.     ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  na kwotę brutto

577 364,30 zł.

Protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Roboty rozpoczęto

w   październiku 2010 r. Szacunkowy postęp prac wynosi 65%. Zgodnie

z  postanowieniami umowy, prace mają trwać 2 miesiące i zakończyć się

22 listopada 2010 r.  Długość odcinka drogi poddanego przebudowie wynosi 450 mb,

szerokość 5 m.

8. Zakończono przebudowę  drogi wewnętrznej Kikity – Tejstymy.

Roboty wykonywano od 16 sierpnia do 27 października 2010 r. koszt inwestycji –

61.000     zł. brutto.

Zakres robót: przebudowano nawierzchnię żwirową na długości 1 800 m. Dodatkowo na

powierzchni 4 000 m2 wzmocniono nawierzchnię żwirową tłuczniem betonowym.

Odmulono istniejące przepusty drogowe oraz odtworzono przydrożne rowy.

Działania w ramach ochrony środowiska:

1.Wspólnie z zarządem Warmińsko-Mazurskiej Spółdzielni Inwalidów EKOMIASTO zorganizowano w dniach 20- 22 października zbiórkę zużytego sprzętu AGD

i elektronicznego na terenie gminy Jeziorany.

Przeprowadzone postępowania przetargowe

1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie długoterminowego

kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 000 000 zł.

Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

w dniu 21 września 2010 r. Otwarcie ofert  miało miejsce 28 października 2010 r.

W postępowaniu przetargowym złożona została 1 oferta. Po sprawdzeniu spełnienia

warunków wymaganych od Wykonawców zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia oraz po dokonaniu ocen  złożonej oferty, Zamawiający za najkorzystniejszą

uznał ofertę Banku Ochrony  Środowiska S.A.  w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12 –

Centrum Korporacyjne w Olsztynie.

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 3 listopada 2010 r.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego:

- Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

-  działki niezabudowanej nr 260/9 o pow. 2 877 m2 położonej w obrębie Radostowo –drugi ustny przetarg  nieograniczony- cena wywoławcza 15.000 zł -  nie ustalono nabywców,

- działki pod zabudowę letniskową 112/10 o pow. 1 306 m2 położonej obrębie Piszewo – pierwszy ustny przetarg nieograniczony- cena wywoławcza 42.600 zł -  nie ustalono nabywców

- działki pod zabudowę letniskową 112/11 o pow. 1 307 m2 położonej obrębie Piszewo – pierwszy ustny przetarg nieograniczony- cena wywoławcza 42.600 zł -  działka sprzedana za kwotę 43.030 zł,

-  działki niezabudowanej nr 78/7 o pow. 5 490 m2 położonej w obrębie Radostowo – pierwszy ustny przetarg nieograniczony - cena wywoławcza 22.400 zł -  nie ustalono nabywców,

- działki niezabudowanej nr 264/1 o pow. 1 100 m2 położonej w obrębie Zerbuń – pierwszy ustny przetarg nieograniczony - cena wywoławcza 15.200 zł -  nie ustalono nabywców,

-  działki niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 264/2 i 264/4 o łącznej  pow. 1 275 m2 położonej w obrębie  Zerbuń – pierwszy ustny przetarg  nieograniczony - cena wywoławcza 17.600 zł -  nie ustalono nabywców,

-  działki niezabudowanej nr 121/7 o pow. 1 252 m2 położonej w obrębie Piszewo– pierwszy ustny przetarg  nieograniczony - cena wywoławcza 19.500 zł -  nie ustalono nabywców,

-   działki niezabudowanej nr 35/3 o pow. 3 090 m2 położonej w obrębie Olszewnik – pierwszy ustny przetarg  nieograniczony - cena wywoławcza 11.000 zł -  nie ustalono nabywców,

-  działki niezabudowanej nr 34/4 o pow. 1457 m2 położonej w obrębie Olszewnik – pierwszy ustny przetarg  nieograniczony - cena wywoławcza 6.000 zł -  nie ustalono nabywców,

- Dokonano zakupu:

- działek nr 14/4 i 15/2 o łącznej powierzchni 5 447 m2 położonych  w obrębie miasta 	Jeziorany (działki pod obwodnicę) - wartość zakupionych działek 157.500 zł,

- udziału w wysokości 6/72 w działce 287/2 o powierzchni 0,3449 m2 położonej

w obrębie miasta Jeziorany ( działka pod obwodnicę) – wartość zakupionego udziału 8.308 zł,

- Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 110/43 położoną przy ulicy Kościuszki

w obrębie miasta Jeziorany, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 	przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 110/25 – cena działki 9.028 zł

- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 275/2 o powierzchni 400 m² położoną

w obrębie Kiersztanowo, na poprawę warunków zagospodarowania  przyległej

nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 275/1- cena działki 932 zł.