Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  03.12.2009r. do  28.12.2009r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wycięto  i spalono krzaki na drodze Miejska Wieś – Zerbuń.

2. Ustawiono  i zamontowano piec co  w Szkole Podstawowej w Jezioranach.

3. Przerobiono  regały dla Szkoły Podstawowej w Jezioranach.

4. Ułożono glazurę i terakotę w pomieszczeniu gospodarczym w Szkole Podstawowej w Radostowie.

5.Zakończono przebudowę pasa kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 593 ul.Kolejowa

w Jezioranach. Jednostką wykonawczą było ZOGJO. Roboty polegały na rozbiórce

torowiska i wykonaniu nowych chodników. Rejon Dróg Wojewódzkich wykonał nakładkę

bitumiczną w pasie kolejowym.

6.Trwają roboty budowlane przy przebudowie ulicy Polnej i Kasztanowej. Jednostką

wykonawczą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.

7.Trwają roboty przy budowie chodnika w miejscowości Radostowo. Termin zakończenia

inwestycji do 30.06.2010 r Wykonawcą jest Zakład Wodociągów   i Kanalizacji w

Jezioranach.

8..Rozpoczęto przebudowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Kajki, droga

wojewódzka 595 termin wykonania 30.06.2010 r Wykonawca Zakład Wodociągów  i

Kanalizacji w Jezioranach.

9.Zakończono rozbiórkę torowiska w Tłokowie. Zdemontowano 800 mb torów wraz z

podkładami strunobetonowymi, które złożono w Tłokowie na posesji Pana Tadeusza

Zięby. Nasyp kolejowy wyprofilowano i poszerzono do 5m.

10. Prowadzony jest  nadzór nad budową wodociągu w Kramarzewie.

Przeprowadzone postępowania przetargowe :

Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt 6 Kwota kredytu 120 000 zł na zadania                       z uchwały Nr XXIII/272/09 z dnia 28 maja 2009 r.

- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt 7 Kwota kredytu 601 000 zł na zadania                       z uchwały Nr XXVI/309/09 z dnia 30 września 2009 r.

- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt 8 Kwota kredytu 110 000 zł na zadania  z uchwały Nr XXVI/310/09 z dnia 30 września 2009 r.

- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt 9 Kwota kredytu 351 350 zł na zadania                       z uchwały Nr XXVIII/339/09 z dnia 3 grudnia.

- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt 10 Kwota kredytu 167 660 zł na zadania                      z uchwały Nr XXVIII/340/09 z dnia 3 grudnia 2009 r.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego:

- Dokonano sprzedaży:

    - działki nr 281/5 w Jezioranach za kwotę 37.500 zł – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - działki nr 21/2 w obrębie Potryty za kwotę 6.700 zł – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

-     lokalu mieszkalnego Jeziorany  ul.Asnyka 1/1 za kwotę 806 zł

sprzedaż  dla najemcy

    - budynku mieszkalnego w Miejskiej Wsi nr 29 za kwotę 304 zł sprzedaż dla najemcy

- Przeprowadzono przetarg nieograniczony:

    - na sprzedaż działki nr 107/9 zabudowanej garażem (były SKR) w Krokowie, nie ustalono nabywcy brak zainteresowanych

- Ogłoszono przetargi na sprzedaż: były  trzy przetargi

    - działki 8/57 w Jezioranach położonych przy ulicy Kopernika ( po Spółdzielni Mleczarskiej ) – przetarg nieograniczony

    - działki nr 107/9 zabudowanej (garaż) - trzeci przetarg nieograniczony z obniżoną ceną z 31.100 zł w pierwszym przetargu do 19.000 zł w ogłoszonym trzecim przetargu w Dercu

- Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców :

    - lokal mieszkalny Jeziorany  ul. Kościelna 9/2

    - lokal mieszkalny Jeziorany  Plac Jedności Narodowej 13/5

    - lokal mieszkalny Jeziorany ul.Mickiewicza 10/3

    - lokal mieszkalny Jeziorany  ul.Kajki 29/5

    - lokal mieszkalny Jeziorany ul.Pieniężnego 1/1