Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  29.12.2007r.  do 31.03.2008r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Uporządkowano pobocza na drodze Jeziorany – Kostrzewy.

2. Uporządkowano  pobocza na drodze Jeziorany – Derc.

3. Na bieżąco utrzymywano przejezdność dróg tłuczniem betonowym.

4. Zakończono, odebrano i rozliczono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta  i     gminy Jeziorany

5. Zabezpieczono  budynek po byłym internacie przy ul. Kajki w Jezioranach (zabito  deskami otwory okienne, wywieziono gruz z budynku).

6. Wybudowano przepust na drodze Lekity – Kalis.

7. Przeprowadzany jest remont budynku Posterunku Policji w Jezioranach:

- wyburzono  ścianki działowe,

- wykonano podwieszenia sufitów z płyt regips,

- zdemontowano podłogi, wylano posadzki,

- wyszpachlowano  i pomalowano ściany,

- ułożono glazurę i terakotę w sanitariatach,

- ułożono panele podłogowe,

- wstawiono okna.

8. Wyszpachlowano i pomalowano izbę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Radostowie.

9. Przeprowadzono remont w sekretariacie i pokoju dyrektora w  Zespole  Szkół

Ponadgimnazjalnych w Jezioranach ( zdemontowano podłogi, ułożono panele podłogowe,

wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenia, wymieniono  instalację elektryczną i co,

zamurowano  otwory drzwiowe ).

Przeprowadzone procedury przetargowe:

1. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na “Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Studziance.

Podpisano umowę na to zadanie w dniu 8 stycznia 2008 r. z firmą  Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna za cenę 48.800 zł brutto  Zadanie jest realizowane.

2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę kanalizacji sanitarnych  i oczyszczalni ścieków w gminie Jeziorany na:

1) Dokumentację  Projektową na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie,

2) Dokumentację Projektową na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie,

3) Dokumentację Projektową na budowę kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity i oczyszczalni ścieków w Jezioranach – III etap.

Wpłynęły 2 oferty. Oferta firmy „EKO-PARTNER”  z Olsztyna za cenę 340.380 zł brutto i oferta firmy EKOWATER  z Łomianek za cenę 344.040 zł brutto. Wybrano najtańszą ofertę  firmy „EKO-PARTNER z Olsztyna. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i  dostawę materiałów budowlanych do remontu chodników w Jezioranach”

Wpłynęło 5 ofert . Wartość ofert:

- 86.327 zł ;       - 112.020 zł;     -92.120,37 zł;      - 112.020,40 zł;      - 86.401,62 zł

Wybrano najtańszą ofertę firmy Kamieniarstwo Michał Góra za cenę 86 327 zł brutto. Podpisano umowę w dniu 7 stycznia 2008 r. Zadanie jest zrealizowane.

4. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 
i dostawę kruszywa łamanego o frakcji 0-63 w ilości 965 ton na drogi gminne na terenie Gminy Jeziorany”.

Wpłynęła 1 oferta firmy DAMO z Łowicza, z którą podpisano umowę w dniu 7 stycznia 2008r. Wartość oferty: 95.361zł.  Zadanie jest zrealizowane.

5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę geodezyjną gminy Jeziorany w 2008 roku”

Wpłynęła 1 oferta firmy Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki z Biskupca, z którą podpisano umowę w dniu 11 lutego 2008r.

- Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa obwodnicy miasta Jeziorany”. 
Na ogłoszone postępowanie wpłynęła 1 oferta za cenę 399.495,10 zł. Przetarg unieważniono, ponieważ wartość  oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.

Zaplanowana  kwota w budżecie 2008r.- 200.000 zł.

- Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Krokowo-Lamkowo”. Wpłynęły 3 oferty. Wartość ofert:

- 604 021,83 zł,       - 560 749,81 zł,             - 558 748,72 zł.

Wybrano najtańszą ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego za cenę 558 748,72 zł.

8. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  Budowę kanalizacji sanitarnej   
w Potrytach”

Wpłynęła 1 oferta firmy Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna za cenę 61 000 zł brutto.

9. W miesiącu styczniu b.r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę z wykonania projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód gminy Jeziorany”.      Sprawdzono 100 % dokumentacji.  Kontrola wypadła pozytywnie.

Dokumentacje projektowe

1. Wykonana jest dokumentacja na oświetlenie parkowe w mieście.

2.Trwają  prace projektowe  na:

- rurociąg deszczowy w Radostowie,

- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Kajki w Jezioranach,

- wykonanie mola i grzybka w Tłokowie,

- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoki w Radostowie,

- budynek socjalny z 30 lokalami mieszkalnymi,

- zmianę sposobu użytkowania Kina na Miejski Ośrodek Kultury,

- projekt boiska wielofunkcyjnego.

Trwają prace nad opracowaniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego:

- w Olszewniku,

- w Jezioranach   pod tereny przemysłowe i mieszkaniowe,

- w Piszewie pod  tereny rekreacyjne,

- w Radostowie pod  tereny rekreacyjne,

- w Kikitach pod tereny mieszkaniowe,

- w Modlinach na eksploatację kruszyw.

W trakcie opracowywania jest  Plan Rozwoju Wsi: Miejska Wieś, Tłokowo i Potryty.

Przy  współpracy z radami sołeckimi opracowano 5 wniosków w ramach konkursu Zarządu Powiatu Olsztyńskiego „Wieś estetyczna – wieś bezpieczna” na budowę chodników dla miejscowości Derc, Wójtówko, Tłokowo, Zerbuń 
i Franknowo. Wnioski zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 28.03.2008r.

Przygotowano  wniosek na dofinansowanie prac remontowych w OSP Radostowo, który złożono w miesiącu lutym br. do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie.

Koszty remontu oszacowano na kwotę 64.250 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 38.250 zł.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Jezioranach – sprzedaż najemcom:

    - Kajki  4/5 za kwotę  520 zł,

    - Mickiewicza  5/4 za kwotę  481 zł.

- Dokonano sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego w Studnicy  - sprzedaż najemcy za kwotę 792 zł.

- Dokonano sprzedaży w drodze prztargu nieograniczonego działki budowlanej nr 474 położonej w mieście Jeziorany za kwotę 26.246 zł.

- Dokonano sprzedaży nieruchomości  z budynkiem gospodarczym w Radostowie za kwotę 5.760 zł – sprzedaż w przetargu ograniczonym dla mieszkańców Radostowa.

- Wydano 6 postanowień o rozgraniczeniu i podziałach: 3- dla osób fizycznych i 3 dla osób  prawnych.

- Wydano 4 decyzję zatwierdzające podziały geodezyjne – 2 dla osób fizycznych, 1 dla os. prawnej   i 1 z urzędu.

- wydano 30 decyzji na wycięcie drzew – 25 – dla osób   fizycznych ,  5- dla osób prawnych.

W ramach prac Urzędu, oprócz  stale powtarzających się czynności należy wspomnieć o :

1.  Obowiązkowej wymianie dowodów osobistych ( w okresie od 29.12.2007r do 21.03.2008r

wydano 730 dowodów osobistych i przyjęto 301 wniosków o ich wydanie ).

Do wydania pozostało 170 dowodów osobistych, w tym 100 osób przebywa za granicą.

2. Przeprowadzono  nabór na stanowiska urzędnicze:

- ds. budżetowo- podatkowych - wpłynęły 3 oferty, 1 spełniła wymagania formalne

- ds. pozyskiwania funduszy unijnych -  wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne

- ds. rachunkowości podatkowej, poboru i egzekucji - wpłynęły 2 oferty, 1 spełniła wymagania

formalne

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych zatrudniono pracowników na w/w stanowiska.

3. W ramach prac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- przeprowadzono świąteczną zbiórkę żywności w dniach 07-08.03.2008r. zebrano ogółem 604 kg

żywności, którą  wydano 238 osobom w rodzinach.

- w dniu 18.03.2008r. odebrano z Banku Żywności w Olsztynie łącznie 868 kg żywności,, którą

wydano 195 mieszkańcom z 48 najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy.

- w dniu 19.03.2008r. wydano 35 rodzinom wielodzietnym paczki z wyrobami wędliniarskimi

ufundowane przez Zakłady Mięsne „Potorscy”Spółka Jawna w Krokowie.

Przeprowadzone spotkania:

16 styczeń 2008r.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie gospodarki odpadami

28 styczeń 2008r.

Spotkanie z Komendantem Policji w Biskupcu Panem Stanisławem Morozem w sprawie bezpieczeństwa w mieście

30 styczeń 2008r.

Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

1 luty 2008r.

Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Transportu Panem Jastrzębskim w Komendzie Wojewódzkiej w Olsztynie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Jezioranach.

6 luty 2008r.

Spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych

13 luty 2008r.

Spotkanie z Panem Mariuszem Florkiem z Firmy „Otto Poland” w sprawie pojemników na odpady.

20 luty 2008r.

Spotkanie z Andrzejem Doktórem w sprawie dofinansowania remontu Posterunku Policji w Jezioranach.

25 luty 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami sołectwa Kostrzew w sprawach dotyczących wsi.

26 luty 2008r.

Spotkanie z mieszkańcami Tłokowa w sprawie zamknięcia drogi przejazdowej przez       posesje po byłej szkole w Tłokowie.

27 luty 2008r.

Spotkanie z Panem Andrzejem Doktórem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w sprawie dofinansowania  remontu Posterunku Policji w Jezioranach.

Spotkanie z Panem Kuprianiukiem z Firmy „PBO EKOBUD” z Ostródy w sprawie przeglądu gwarancyjnego hali sportowej w Jezioranach.

Konwent Wójtów i Burmistrzów w Urzędzie Miejskim w Bisztynku w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

28 luty 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Wójtówko w sprawach ogólnych dotyczących Sołectwa.

03 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Tłokowo.

04 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Studzianka.

05 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Miejska Wieś.

07 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Derc.

10 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Olszewnik.

11 marca 2008r.

Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemii Jeziorańskiej.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Potkajmy.

12 marca 2008r.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Piszewo.

18 marca 2008r.

Spotkanie  z Komitetem Organizacyjnym „670-lecie Jezioran”.

Spotkanie z Sołtysem, Rada Sołecką i mieszkańcami Sołectwa Potryty.

19 marca 2008r.

Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Tematem spotkania były pytania samorządów gminnych związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gdzie instytucją wdrażającą Priorytet: „Gospodarka wodno-ściekowa” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

28 marca 2008r.

Spotkanie z Firmą Ochroniarską „Atut” w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w mieście i Gminie Jeziorany.