Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  25.06.2008r. do 14.07.2008r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Zakończono  remont świetlicy wiejskiej w Piszewie.

2. Odwodniono  korpus drogi nr 593 w Radostowie”.

3. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Radostowie.

4. Pomalowano  pomieszczenia  w Hali Sportowej w Jezioranach.

5. Wykoszono barszcz Sosnowskiego w miejscowości Wójtówko.

6.Prowadzone są prace nad oznakowaniem szlaków rowerowych  w gminie Jeziorany.

Wkopywano słupy  oznaczające  trasę rowerową. Do 31 sierpnia br  prace te zostaną

zakończone.

7. Trwa  naprawa nawierzchni drogi w Dercu w   kierunku Radosty do zabudowań

P.  Kowalskich.

8. Wyrównano równiarką drogę Derc –Radostowo na odcinku 1000 mb.

9. Rozpoczęto przebudowę chodników w Jezioranach  na ul. Kościuszki, Rycerskiej 
     i Asnyka.

10.Rozpoczęto kopanie rowów wraz ze zbieraniem poboczy na drodze Franknowo –

Polkajmy.

11. Trwa remont drogi we Franknowie i Kramarzewie do zabudowań Państwa

Szczepankiewicz, Krawczyk, Wyskiel, Kmieć, Skorupa.

12. Przeprowadzono prace porządkowe w amfiteatrze przed obchodami 670-

lecia  Jezioran.

Przeprowadzone procedury przetargowe:

- Przeprowadzono postępowania przetargowe do 14 tys. zł na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową z  pozwoleniem na budowę  
       na odwodnienie cmentarza komunalnego w Jezioranach ,

-    wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  z  pozwoleniem na     budowę  na śmietniki podziemne na odpady komunalne wraz ze studium wykonalności.

- Trwają prace nad przygotowaniem wniosków  i wymaganych załączników do

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  i Mazury 2007 – 2013 o

dofinansowanie  kanalizacji Tłokowo - Jeziorany i budowę  śmietników podziemnych

na odpady komunalne.

Gmina Jeziorany otrzymała pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową  na :

  - budynek socjalny

  - odwodnienie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jezioranach

  - molo w Tłokowie

  - zmianę  przeznaczenia budynku MOKiS na budynek OSP

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

1. Ustalono nabywców na działki w przetargu nieograniczonym:

- w Piszewie – działki pod zabudowę letniskową :

Nr110/22   i Nr 110/24 obydwie za kwotę 39.900 zł i  działka Nr

110/23za kwotę 41.500 zł,

- w Dercu – działka rolna Nr 128/1 o pow.19 arów za kwotę 4.050 zł,

- w Tłokowie - działka Nr 283/39 za kwotę  107.100 zł.

Przeprowadzone spotkania:

01.07.2008r.

Spotkanie z Agencją Ochrony Osób i Mienia „Atut”w Olsztynie w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi ochronnej.