Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  15.07.2008r.do 22.09.2008r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1.Przeprowadzono remont  drogi  kolonia Franknowo.

2. Ułożono chodnik na ulicy Rycerskiej w Jezioranach.

3. Wykoszono  barszcz Sosnowskiego w miejscowościach Wójtówko, Ustnik i  Wilkiejmy.

4. Nawieziono  i rozkruszono  gruz w Tłokowie na drodze w kierunku Pana Milczka.

5. Trwają prace na  targowisku przy ulicy Kolejowej w Jezioranach.

6. Oczyszczono rurociąg przy ulicy Kościuszki.

7. Ułożono rurociąg  i wybudowano  studnię  przy ulicy Kolejowej.

8. Rozkruszono gruz i rozplantowano na drodze w kierunku wieży ciśnień.

9. Rozpoczęto przebudowę szlaku pieszego w ciągu drogi nr 595 Jeziorany – Barczewo w

msc. Jeziorany ul Kajki na odcinku 270 mb.

10.Zakończono przebudowę chodnika i ciągu pieszo-jezdnego przy ul Kościuszki.

11.Zrealizowano inwestycję ,,Przebudowa drogi powiatowej Frączki – Studzianka”. Koszt

zadania 890.656 zł. Zadanie było finansowane ze środków trzech samorządów:

Powiatu Olsztyńskiego, Gminy Jeziorany i Gminy Dywity. Udział Gminy Jeziorany

268.087 zł.

12.Rozpoczęto zbieranie poboczy na drodze gminnej Franknowo-Kramarzewo, szacunkowy

koszt zadania 50 769 zł

13.Zakończono kopanie rowów wraz ze zbieraniem poboczy na drodze Franknowo-Polkajmy,

koszt zadania 49 769 zł

14. Przeprowadzono prace remontowe w 2 pomieszczeniach w Hali Sportowej  w

Jezioranach.

15. Przeprowadzono prace remontowe w budynku socjalnym na stadionie miejskim w

Jezioranach

16. Przeprowadzono prace remontowe w sali lekcyjnej i na korytarzu w Szkole Podstawowej

w Radostowie.

17.  Trwają prace remontowe w Szkole  Podstawowej w Jezioranach

18. Przeprowadzono prace porządkowe w Przedszkolu Publicznym  w Jezioranach

19. Przygotowano  i wyposażono plac zabaw przy ul. Asnyka  w Jezioranach.

20. Przygotowano amfiteatr w Jezioranach do obchodów Dożynek Gminno- Parafialnych.

Przeprowadzone procedury przetargowe:

- „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania :podwyższenie kapitału Spółki Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Jezioranach z przeznaczeniem na budowę wodociągu Kostrzewy”

Wpłynęła 1 oferta. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie,  
         Pl. Konsulatu Polskiego 6:

    - kwota kredytu – 486.999 zł

- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jeziorany”

Wpłynęła 1 oferta. Rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy: SBL w Olsztynie Oddział w Jezioranach. 
W dniu 29 sierpnia  2008 roku została podpisana umowa z Wykonawcą.

- „Zakup i dostawa materiałów budowlanych do przebudowy chodników w gminie Jeziorany”

Wpłynęły 2 oferty. Wartość ofert brutto:

-  249 988,49 zł;                           - 339 633,29 zł

Rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy:      ECO-TER Sp. z  Olsztyna  za cenę 249 988,49 zł brutto. W dniu 28 sierpnia  2008r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

- „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z prowadzonymi zadaniami majątkowo-inwestycyjnymi Gminy”

Wpłynęły 4 oferty. Wartość ofert:

- 718 660,12 zł;        - 705 612,87;           - 808 909,15 zł;          - 720 432,03 zł

Rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę            firmy: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie  za cenę 718 660,12 zł . W dniu 12 września 2008r.  została podpisana umowa z Wykonawcą.

- W dniu 18 września ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zakup 
 i dostawę materiałów budowlanych do przebudowy chodników w gminie  Jeziorany”. Termin składania ofert – 29 września 2008 roku.

W związku z tym, iż pojawiły się oszczędności umożliwiające dofinansowanie projektów już zrealizowanych w ramach Priorytetu 3 ZPORR  2004-2006 przygotowano aktualizację wniosków, które były na liście rezerwowej:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś” – Nr wniosku Z/2.28/III/3.1/237/05.

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie” – Nr wniosku Z/2.28/III/3.1/239/05

Wnioski zostały złożone 18 września 2008 roku.

Prowadzone są prace nad oznakowaniem szlaków rowerowych w gminie Jeziorany.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży czterech lokali mieszkalnycho w Jezioranach – sprzedaż najemcom:

    - ul. Kościuszki 3/3 za kwotę  633 zł.

    - ul. Kościuszki 7/1 za kwotę 1.129 zł

    - ul. Kościuszki 7/3 za kwotę  926 zł

    - ul. Kościuszki 7/4 za kwotę  643 zł

    - ul. Kościuszki 9A za kwotę  1.407 zł

- Dokonano sprzedaży działek:

    - Derc dz. nr 128/1 o pow. 1.955 m² za kwotę 4.050 zł – sprzedaż w przetargu

    - Jeziorany dz. nr 481 o pow. 931 m²  za kwotę 26.160 zł- sprzedaż w przetargu

    - Jeziorany dz. nr 476 o pow. 1.158 m²   za kwotę 33.320 zł - sprzedaż w przetargu

    - Piszewo dz. 110/23 o pow. 1.140 m²   za kwotę 41.500 zł – sprzedaż w przetargu

    - Piszewo dz. 110/24 o pow. 1.140 m²   za kwotę 39.900 zł  – sprzedaż w przetargu

    - Piszewo dz. 110/28 o pow. 1.142 m²   za kwotę 40.000 zł  – sprzedaż w przetargu

- Przeprowadzono przetargi na sprzedaż działek:

    - Piszewo 7 sztuk pod zabudowę letniskową indywidualną – ustalono nabywców na 4 działki ( na trzy już zawarto umowy sprzedaży)

    - Jeziorany 7 przetargów - na pięć działek ustalono nabywców ( na dwie zawarto umowy sprzedaży)

    - Tłokowo przeprowadzono przetarg na sprzedaż dz. 283/39 – ustalony nabywca za kwotę 107.100 zł

    - Studzianka przeprowadzono przetargi na dwie działki – ustalono nabywców za kwoty 20.000 zł i 23.000 zł

    - Miejska Wieś przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki. – ustalono nabywcę za kwotę 8.080 zł

- Przygotowano do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach przy ulicy Pieniężnego -1 lokal i przy ul. Sienkiewicza 9 - jeden lokal.

Przeprowadzone spotkania:

23.07.2008r.

Udział w otwarciu świetlicy w Potrytach.

26.07.2008r.

Udział w obchodach 700-lecia Piszewa.

31.07.2008r.

Spotkanie z Panem Wyrwińskim z Firmy „DROG-BUD” w sprawie obwodnicy

05.08.2008r.

Spotkanie z pogorzelcami z budynku przy ul. Kajki 56 w Jezioranach.

06.08.2008r.

Spotkanie z Panem Jodke z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie oczyszczenia rzeki Symsarny.

Wręczenie medali dla Państwa Wojas z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego.

12.08.2008r.

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie straży.

21.08.2008r.

Spotkanie z Komendantem z Biskupca Panem Stanisławem Morozem w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy

08.08.2008r. i 09.09.2008r.

Spotkanie ze Starostą Olsztyńskim w sprawie zmiany kategorii niektórych dróg

09.09.2008r.

Spotkanie z firmą JUWA Białystok w sprawie kotłowni ekologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

| Tytuł projektu | Wnioskodawca | Wnioskowana kwota | Ocena formalna | Ocena merytoryczna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie 9.1.1 „ Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” |  |  |  |  |  |
| 1. Przedszkole „Misia Uszatka” we Franknowie | Gmina Jeziorany | 575.928,48 | pozytywnie | 93 pkt., lokata 16/54 |  |
| 2. Przedszkole „Kubusia Puchatka” w Radostowie | Gmina Jeziorany | 459.577,00 | pozytywnie | 90,5 pkt., lokata 26/54 |  |
| SUMA | 1.035.505,48 |  |  |  |  |
| Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” |  |  |  |  |  |
| 1.Kurs efektywnej nauki w Szkole Podstawowej w Jezioranach” | Szkoła Podstawowa w Jezioranach | 55.843,00 | pozytywnie |  |  |
| 2.Warcaby naszym oknem na świat | Szkoła Podstawowa w Jezioranach/ Szkoła Podstawowa we Franknowie | 132.746,00 | pozytywnie |  |  |
| 3.Cudze chwalicie swego nie znacie- poznajemy różne zakątki naszego kraju | Szkoła Podstawowa w Jezioranach/ SOSW Żardeniki | 153.304,45 | negatywnie |  |  |
| 4.Lepsze wykształcenie-szansą na lepsze jutro | Szkoła Podstawowa we Franknowie | 31.950,00 | pozytywnie |  |  |
| 5.Z wizytą w zamku | Szkoła Podstawowa w Jezioranach | 101.458,00 | pozytywnie |  |  |
| 6.Odkrywając świat, odkryć siebie. Cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radostowie | Szkoła Podstawowa w Radostowie | 160.378,60 | pozytywnie |  |  |
| 7.Z tradycja w przyszłość. Rozwijamy się wszechstronnie-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły Podstawowej we Franknowie | Szkoła Podstawowa we Franknowie | 101.346,05 | pozytywnie |  |  |
| 8.Mieszkamy we wspólnej Europie. Co nas łączy, co nas wyróżnia. | Szkoła Podstawowa w Jezioranach | 71.070,00 | pozytywnie |  |  |
| 9.Śladami Eco-Sherlocka Holmesa | Szkoła Podstawowa w Jezioranach | 76.826,00 | pozytywnie |  |  |
| 10.Koło turystyki Kwalifikowanej „Pływam, chodzę i szusuję siłę zdrowia w sobie czuję” | Szkoła Podstawowa w Jezioranach | 88.895,00 | pozytywnie |  |  |
| SUMA | 954.448, 10 |  |  |  |  |