Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  23.09.2008r. do 31.10.2008r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Zamontowano oświetlenie i zespawano ławki na stadionie miejskim w Jezioranach.

2. Wykonano prace remontowe w sali gimnastycznej w Szkole  Podstawowej w Jezioranach

poprzez wymianę lukswerów na okna.

3. Oznakowano trasy rowerowe przebiegające przez Gminę Jeziorany, stanowiące integralną

część  tras przebiegających przez Gminę Dywity, Dobre Miasto, Lubomino w ramach

„Warmińskiego Zakątka”.

4. Wykoszono  pobocza  na drogach  Jeziorany – Miejska Wieś, Żardeniki – Pierwągi.

5. Wykonano kolektor deszczowy przy budowie szlaku pieszego w ciągu drogi nr 595

Jeziorany- Barczewo  na   ul. Kajki na odcinku 270 mb.

6. Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy

Jeziorany w miejscowości  Studzianka – koszt zadania 60 535 zł.

7. Zakończono zbieranie poboczy na drodze gminnej Franknowo-Kramarzewo, szacunkowy

koszt zadania 50 769 zł

8.  Wykoszono   pobocza  w miejscowości Wójtówko.

9. Udrożniono  przepusty  drogowe w miejscowości Zerbuń i Studzianka.

10. Dokończono   prace melioracyjne w miejscowości Miejska Wieś.

Przeprowadzone procedury przetargowe:

1. „Zakup i dostawa materiałów budowlanych do przebudowy chodników w gminie Jeziorany”

Wpłynęły 3 oferty. Wartość ofert brutto:

- 51 191,20 zł;                     - 51 760,70 zł;                      - 58 949,86

Rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy: DROMAR z Olsztyna, jednak Wykonawca uchylił się od podpisania umowy.

W związku z tym  na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano  ofertę najkorzystniejszą  spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny za cenę 51 760,70 zł brutto. W dniu 18 października  2008 r. została podpisana umowa z Wykonawcą PHU BAZA z Łęgajn.

W związku z tym, iż pojawiły się oszczędności umożliwiające dofinansowanie projektów już zrealizowanych w ramach Priorytetu 3 ZPORR  2004-2006 przygotowano aktualizację wniosków, które były na liście rezerwowej:

- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie”

Wnioski zostały złożone 18 września 2008 roku.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 50/501/08 III z dnia 23.09.2008r. zatwierdził do realizacji projekt pn „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie”. Wnioskowana kwota  dofinansowania:  258.496,89 zł.

Umowa nie została jeszcze zawarta.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży czterech lokali mieszkalnych w Jezioranach – sprzedaż najemcom trybie bezprzetargowym:

    - Sienkiewicza  9/2 za kwotę  19.365,00 zł

    - Pieniężnego 1/4 za kwotę  943,00 zł

- Dokonano sprzedaży działek:

    - Piszewo dz. nr 110/22 o pow. 1.140 m²  za kwotę 39.900,00 zł - sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - Jeziorany dz. nr 297/13 o pow. 142 m²   za kwotę  4.026,00 zł - sprzedaż w trybie bezprzetargowym

    - Jeziorany dz. nr 4776 o pow. 1.114 m²   za kwotę 31.310 zł - sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - Jeziorany dz. nr 478 o pow. 958 m²   za kwotę 26.260 zł  – sprzedaż w przetargu  nieograniczonym

    - Tłokowo dz. nr 283/39 o pow. 2 ha za kwotę 107.100 zł  – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - Studzianka dz. 90/4 o pow. 1.452 m²   za kwotę 23.000 zł – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - Studzianka dz. nr 30 o pow. 875 m²   za kwotę 20.000 zł – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

    - Miejska Wieś dz. nr 120 o pow. 1.100 m²   za kwotę 8.080 zł – sprzedaż w przetargu nieograniczonym

- Przygotowano do sprzedaży 2 lokale mieszkalne w budynkach przy ulicy Mickiewicza 5/1 i Kopernika 53/8.

Przeprowadzone spotkania:

01.10.2008r.

Spotkanie z Panią Komornik Joanną Szulgacz w sprawie przejęcia Almagu.

08.10.2008r.

Spotkanie z Adamem Sierzputowskim z Warmińskiego Związku Gmin

13.10.2008r.

Udział w Ślubowaniu Klas Pierwszych i Pożegnaniu Emerytów w Szkole Podstawowej                   w Radostowie

14.10.2008r.

Udział w Dniu Edukacji Narodowej

17.10.2008r.

Spotkanie w Polskich Kolejach Państwowych w Olsztynie w sprawie przejęcia nieruchomości kolejowych na mienie komunalne.

Spotkanie z Panem Tomaszem Gabruś z firmy „BIATEL” w sprawie monitoringu na terenie miasta Jeziorany.