Sprawozdanie z wykonania zdań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  26.01.2007r. do 28.03.2007r.

1) Zakończono budowę i odebrano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej

do zabudowy kolonijnej w miejscowościach  Kolonie Jeziorany  i  Miejska Wieś.

W wyniku budowy 40 gospodarstw z w/w miejscowości ma doprowadzoną wodę z sieci

Wodociągowej.

2) W dalszym ciągu realizowane są projekty w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju

Regionalnego (ZPORR)

- zakończono rozliczanie inwestycji  „Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowy

kolonijnej we  Franknowie” :

Złożono sprawozdanie  z realizacji projektu za II półrocze 2006r., sprawozdanie końcowe

oraz wniosek o płatność  do Instytucji Pośredniczącej na kwotę 421.443,46 zł.

Wniosek został zweryfikowany przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Po przeprowadzonej kontroli z wykonania projektu, którą przeprowadzi Instytucja

Pośrednicząca w II kwartale 2007r. nastąpi wypłata kwoty 421.443,46zł.

- realizowana jest inwestycja pn. „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

zlewni   rzeki Symsarny – wschód Gminy Jeziorany”

Zadanie realizowane jest zgodnie z Harmonogramem Robót. Projekt zrealizowany jest w

50%. Przewidziany termin ukończenia inwestycji w umowie z Wykonawcą i umowie

dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą – koniec sierpnia 2007r.

W styczniu został przygotowany i złożony wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej

na kwotę 817.704,74 zł . Wniosek został zweryfikowany pozytywnie , przyznano płatność

i w miesiącu lutym na konto gminy wpłynęły pieniądze.

W marcu został przygotowany następny wniosek o płatność do Instytucji pośredniczącej

na kwotę 401.224,70 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

3) W związku z realizacją Projektów  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

wpłynęły w I kwartale 2007r. środki z Umów zawartych w 2006r. na dofinansowanie:

- świetlicy w Radostowie  – w kowcie 91.981 zł

- świetlicy we Frankowie – w kwocie 52.956 zł

- ciągów pieszych w Jezioranach w kwocie 43.294 zł.

4) Przygotowywany jest przetarg ograniczony na „Budowę sieci wodociągowej do

Kramarzewa”.

5) Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na „ Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej  ba budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Tłokowo wraz

zagospodarowaniem   plaży miejskiej”.

6) Wykonywane są mapy sytuacyjno- wysokościowe do projektowania sieci wodociągowej w

Studziance  oraz we Franknowie ( od Modlin do pana Bilskiego).

7) Wykonano remonty dróg:

- Żardeniki – Miejska Wieś na długości 2,2 km, gdzie rozplanowano 1.548 ton żwiru na

całej szerokości drogi. Pozostało wyprofilowanie drogi, wałowanie nawiezionego urobku i

udrożnienie rowów odpływowych,

- droga Miejska Wieś – Zerbuń – wożony jest żwir,

- odcinek drogi Jeziorany – oczyszczalnia ścieków – nawieziono 240 ton żużlu i

wyrównano nawierzchnię,

8)  wycięto 20 sztuk drzew zagrażających życiu i mieniu w ciągach dróg gminnych i

powiatowych

9) w ramach umowy dotacji Zielony Ciąg Spacerowy w mieście Jeziorany dbam o swoje

drzewko zakupiono drzewka do obsadzenia przy amfiteatrze miejskim. Nasadzenia odbyły

się 28- 29 marca.

10) Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych uczestniczył w wykonywaniu

zadań gospodarczych, m.in. wykonał:

- remont 2 pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej w Jezioranach ( sekretariat i

gabinet V-ce Dyrektora)

- wycinkę drzew na drodze Żardeniki – Miejska Wieś i  zaopatrzył w drzewo opałowe

świetlice wiejskie ( Pierwągi, Piszewo, Żardeniki, Olszewnik, MiejskaWieś, Krokowo,

Potryty, Tłokowo), Szkoły ( SP Jeziorany, Gimnazjum w Jezioranach i Szkoła

Ponadgimnazjalna) oraz Remizę OSP w Jezioranach. /Ogółem  rozdysponowano

29,5 m3 drzewa

11) W ramach działalności MOPS należy zaznaczyć:

I.   udział w aktywizowaniu bezrobotnych  z naszej gminy:

- zorganizowano  2 spotkania osób bezrobotnych z pracodawcami z :” Firma budowlana

Euro-Budowa” z Warszawy – uczestniczyło 48 osób, Firma Budowlana „Ango” z

Olsztyna – uczestniczyło 17 osób

- do  prac społecznie użytecznych zostali skierowani  bezrobotni:

10 osób do Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

10 osób do Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

7 osób do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

2 osoby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II. Pozyskano z Banku Żywności w Olsztynie 6.256 kg żywności ( mleko, ryż, ser żółty,

makaron), który jest przekazywany rodzinom najuboższym.

III. W dniach 23-24 marca w 12 sklepach spożywczych na terenie gminy

zorganizowano we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie Przedświąteczną

Zbiórkę Żywności, zebrano ogółem 306 kg żywności, która zostanie przekazana

najuboższym rodzinom wielodzietnym. W zbiórce uczestniczyli wolontariusze –

uczniowie Gimnazjum w Jezioranach.

Wszystkie jednostki organizacyjne realizowały swoje bieżące zadania i aktywnie uczestniczyły w zlecanych pracach, często wynikających z rozmów i zgłoszeń interesantów.