Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  28.06.2007r.  do 09.09.2007r.

Wykonane zadania gospodarcze:

- Wycięto  krzaki na drogach:

- Jeziorany – Derc

- Frączki – Studzianka

- Droga do Pana Zwierzchowskiego

- Droga Kikity – Tejstymy

2. Wykoszono barszcz Sosnowskiego w miejscowościach: Wójtówko, Ustnik,  Wilkiejmy

3. Wykonano prace remontowe w świetlicy w Krokowie

( wykonano elewację zewnętrzną, schody i chodnik z kostki polbruk, pomalowano

korytarz  i pomieszczenia świetlicy)

4.Wykonano prace remontowe w  Gimnazjum w  Jezioranach

(wyszpachlowano i pomalowano  6 klas , pokój  nauczycielski , świetlicę  i korytarze,

naprawiono  przeciekające  miejsca na dachu budynku „B”)

5. Wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej we  Franknowie:

( m.in. wyszpachlowano i pomalowano   kuchnię, jadłodajnię , korytarz ,oraz ułożono w

piwnicy  terakotę)

6. Wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej w Radostowie

( m. in. wyszpachlowano i  pomalowano izbę lekcyjną i  korytarz, wymieniono lampy i instalację elektryczną,  wykonano  podstawy z kostki polbruk pod kontenery śmieciowe)

7. Wykonano prace remontowe w  Szkole  Podstawowej w  Jezioranach

(Wykonano  magazynek  na sprzęt sportowy poprzez zamurowanie i docieplenie dwóch ścian zewnętrznych, naprawiono  przeciekający  dach na kukułkach budynku, pomalowano  sanitariaty)

8.  Wykonano pomieszczenia   biurowe dla pracowników ZOGJO w Hali Sportowej w Jezioranach

9. Wykonano prace remontowe w Przedszkolu  Publicznym w Jezioranach.

( m.in. wyszpachlowano i  pomalowano sanitariaty  i kuchnię, powiększono szatnię

wyburzając ściankę działową)

10. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach  wojennych w  Zerbuniu i Piszewie

11. Wykonano odwodnienie  piwnicy w budynku przy ulicy Konopnickiej.

12. We Frankowie  wykonano  podstawę  z kostki polbruk pod kamień pamiątkowy

13. W Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach rozebrano i odbudowano

uszkodzony komin, zamontowano  okno  z luxferów, wyszpachlowano  i pomalowano

ściany

14. Ułożono  polbruk na  ul. Konopnickiej, Kajki, Kopernika, pl. Jedności Narodowej po

pracach wykonanych przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

15.  Wykonano prace remontowe w szatni na Stadionie Miejskim w  Jezioranach

16. Wycięto  krzaki na poboczach  na drodze J-ny – Miejska Wieś

17. Wycięto drzewa na drodze Lekity – Kalis, 24 szt. popiłowano  i wykonano z nich

donice, które rozstawiono w Jezioranach

18 . Wycięto  drzewa  i krzaki  na drodze na Kolonię  Kiersztanowo

19. Trwają  roboty ziemne na drodze Kiersztanowo- Zerbuń, droga jest przejezdna, jednak

wymaga jeszcze „zabiegów kosmetycznych”

20. Zmodernizowano skwery położone przy Placu Jedności Narodowej  i Placu Reja w

Jezioranach.

21. W celu podniesienia estetyki i poprawy czystości Jezioran zakupiono i rozstawiono na

terenie miasta 51 sztuk betonowych koszy na odpady.

22. Zakupiono 5 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na plastik i rozstawiono je

w  miejscowościach Jeziorany, Frankowo,  Kikity, Polkajmy i Wojtówko.

Przeprowadzono procedury przetargowe:

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów do

remontu chodników w mieście Jeziorany ( Plac Reja, ul. Kościuszki, ul. Nadbrzeżna,

Osiedle Robotnicze, ul. Kolejowa)

Trwają  prace na ul. Kolejowej przy wykonaniu chodnika, stan zawansowania robót

- wykonano prace w 75%.

Ruszają prace  na Osiedlu Robotniczym – tj. roboty przygotowawcze pod wykonanie  ciągu

pieszo- jezdnego.

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę  pospółki na drogi gminne ( drogi

w rejonie  sołectw M.Wieś, Zerbuń, Kiersztanowo, Żardeniki, Kol. Jeziorany, Olszewnik).

Zamówiono 2.780 T., Dostarczono 1.000 T.

3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej Kalis-Lekity.

Wartość inwestycji wynosi 120 tys. zł, z czego 50 tys. zł będzie finansowana z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozostała część ze środków gminy.

Obecnie trwają roboty ziemne, kopanie i odtwarzanie rowów. Zakończenie inwestycji

planowane jest do końca września.

Realizowana jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR inwestycja:

Budowa  kanalizacji  i sieci wodociągowej  w Kikitach , Żardenikach i Piszewie.

Realizowany jest Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód Gminy Jeziorany”

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem robót.

Przeprowadzono procedurę przetargową na :

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Przeprowadzono postępowanie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę 85.000 zł a cena oferty wyniosła 112.240 zł

Ponownie ogłoszono kolejny przetarg na zakup samochodu

2. Zakup materiałów do remontu chodników

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów do remontu chodników. Wpłynęła jedna oferta firmy  P.H.U. Anna Kaczmarczyk z Łęgajn. Cena 115.843,51 zł brutto.

3. Modernizacja drogi Kalis – Lekity

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wpłynęły 2 oferty. Cena  firmy CENTBET z Dywit 119.493,28 zł i cena firmy COMTRANS Sp. z o.o. 170.986,20 zł. Wybrano firmę CENTBET.

4. Ubezpieczenie mienia Gminy Jeziorany na 3 lata

Przeprowadzono postępowanie na ubezpieczenie mienia Gminy Jeziorany. Wpłynęło 5 ofert. Odrzucono  1 ofertę, ponieważ nie spełniała wymogów SIWZ.

Wybrano firmę TU FILAR za cenę 60.800 zł

5. Modernizacja oświetlenia drogowego

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wpłynęło 6 ofert, które zostały odrzucone ponieważ nie spełniały wymagań SIWZ.

Przetarg unieważniono.

7. Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Jezioranach

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Modernizację CO w SP w Jezioranach. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła  1 oferta. Przetarg unieważniono ponieważ cena oferty Wykonawcy przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę  133.290,00 zł  a cena oferty wyniosła 209.474,00 zł.

8. Zakup i dostawa materiałów do Modernizacji CO w Szkole Podstawowej w Jezioranach.

W ramach  udzielonej  pomocy dla  ZOGJO, przez  UM, prowadzone jest postępowanie na dostawę materiałów.

9. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na 3 lata szkolne

W ramach  udzielonej  pomocy ZOGJO, w  Urzędzie Miejskim   przeprowadzono postępowanie na  dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

Dokonano sprzedaży:

- trzech lokali mieszkalnych w Jezioranach  dla najemców na kwotę 2.220 zł

- lokalu mieszkalnego w Radostowie w przetargu nieograniczonym na kwotę 23.050 zł,

- dokonano sprzedaży  działki z rozwalającym się budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę 1.800 zł,

Dokonano sprzedaży  dwóch nieruchomości rolnych:

- w Radostowie w przetargu nieograniczonym na kwotę 17.800 zł,

- w Studnicy w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania na kwotę

6.700 zł.

Dokonano zamiany pomiędzy Gminą a „Royal” Spółką  z o.o. Gmina przejęła prawo wieczystego użytkowania 2 działek  położonych w obrębie miasta Jeziorany i  przekazała 2 działki w obrębie Piszewo. W wyniku tej zamiany Spółka Royal dopłaciła Gminie 20.899 zł.

W trakcie sprzedaży są:

- działka w Lekitach - cena wywoławcza 186.900 zł po umowie warunkowej, nie ustalono

terminu sprzedaży

- działka rolna  w Potrytach  cena 24.400 zł po umowie warunkowej,

- działka rolna  w Zerbuniu na kwotę 15.000 zł po umowie warunkowej.

W przetargach ustalono nabywców:

- 2 działek rolnych w Potrytach  za kwotę 45.350 zł,

- działki  rekreacyjnej w Piszewie  za kwotę 37.500 zł,

- działki rolnej w Studziance za kwotę 5.200 zł.

Przeprowadzono przetargi bez ustalenia nabywców:

- Piszewo 7 działek,

- Jeziorany 2 nieruchomości,

- Derc – jednej działki

Przetargi ogłoszone na sprzedaż:

- 1 działka  pod zabudowę mieszkaniową w Jezioranach,

- 4 działki w Jezioranach pod budowę garaży

- prasa kostkująca, cena wywoławcza 5.500 zł, drugi przetarg nieograniczony z obniżoną ceną

Przygotowano do sprzedaży najemcom 2 lokale mieszkalne w Jezioranach  i 1 lokal w Żardenikach.

Przygotowano do sprzedaży  działki w Jezioranach ul.Polna i Mickiewicza - 6 szt. pod zabudowę mieszkalno- usługową, cena wywoławcza od 25.864 zł do 31.354 zł.

Przygotowano do sprzedaży 1 działkę rolną obręb Studzienka 40, cena 10.200 zł.

W przygotowaniu do sprzedaży – lokale mieszkalne w Jezioranach – wpłynęło 10 wniosków

Przeprowadzono 254 rozmowy z lokatorami mieszkań komunalnych w sprawie wykupu mieszkań.