Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w okresie od  16.12.2007r.  do 29.12.2007r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Kontynuowane są prace remontowe w budynku Szkoły Niepublicznej w Dercu.

2. Wykonano wentylację w izbach lekcyjnych w Gimnazjum w Jezioranach.

3. Kontynuowany jest remont chodników w mieście, obecnie Plac M.Reja.

4. Wysprzątano teren miasta w ciągu dróg wojewódzkich, w tym wąwóz pod mostem.

5. Nadzorowana jest   modernizacja oświetlenia ulicznego. Zaawansowanie robót  80%.

Przeprowadzone procedury przetargowe:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Studziance

W II przetargu wpłynęły 2 oferty.

Kwoty brutto:59.170 zł  i 48.800 zł

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w II przetargu nieograniczonym. Wybrano najtańszą ofertę  firmy Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna za cenę 48.800 zł brutto.

2. Prowadzone jest postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków w gminie Jeziorany:

1/Dokumentacja Projektowa na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie.

2/Dokumentacja Projektowa na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków

3/Dokumentacja Projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Krokowo – Lekity i oczyszczalni ścieków – III etap

3. Przetarg na „Zakup i dostawę materiałów budowlanych do remontu chodników w Jezioranach”

Wpłynęło 5 ofert  na  wartość :

- 86.327 zł ; - 112.020 zł; -92.120 zł; - 112.020 zł ; - 86.401 zł

Przetarg w  trakcie rozstrzygania.

4. Przetarg na „Zakup i dostawę kruszywa łamanego o frakcji 0-63 w ilości 965 ton na drogi gminne na terenie Gminy Jeziorany”.

Wpłynęła 1 oferta . Wartość oferty: 95.361  zł. Przetarg rozstrzygnięto, w przygotowaniu jest umowa z firmą DEMO z Łowicza.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży czterech lokali mieszkalnych w Jezioranach – sprzedaż najemcom:

    - ul. Kajki  34/2 za kwotę 19.659,75 zł

    - ul. Kajki 21/6 za kwotę 16.110 zł

    - ul. Kajki 4/4 za kwotę  9720 zł

    - ul. Kopernika 9/4 za kwotę 648 zł

- Dokonano zakupu nieruchomości w Jezioranach budynek po byłym internacie za kwotę 93.000 zł

- Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział działek –  dla osoby fizycznej  i dla osoby prawnej.

Przeprowadzone spotkania:

20.12- 21.12.2007r. Spotkanie robocze- wizyta z Niemiec ( m.in.przedstawiciel firmy Awizo )

28.12.2007r. - podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych oddział Warmińsko- Mazurski

na realizację programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie”.

Program realizowany jest w okresie  od 01.09.2007r. do 30.06.2008r. Na realizacje programu PERON przeznaczył środki finansowe w wysokości 16.195 zł w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych 13.800 zł,

- dla uczniów gimnazjów 2.000 zł,

- obsługę zadań realizowanych w ramach programu 395 zł.