Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od dnia  24.04.2013r.  do dnia 23.06.2013r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Udrożniono i wymieniono  uszkodzone  rury betonowe na  2 przepustach drogowych

w miejscowości Kikity.

2. Udrożniono rów przydrożny , odmulono 2 przepusty drogowe na drodze Franknowo-

Kramarzewo.

3. Przeprowadzono prace przy odwodnieniu boiska wiejskiego w  Pierwągach.

4. Zabezpieczono przed dewastacją budynek  po byłej strażnicy w Miejski Wsi.

( zamurowano okna i wejście do budynku)

5. Przeprowadzono remont 2 klas i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Radostowie

(wyszpachlowano i pomalowano  ściany, położono płyty OSB na podłogach 96 m²,

zamontowano 3 szt. drzwi, wymieniono 6 okien).

6. Wykoszono  place zabaw w miejscowościach: Miejska Wieś, Olszewnik, Franknowo,

Kostrzewy, Krokowo, Radostowo, Piszewo, Ustnik oraz Zerbuń.

7. Wykoszono  skarpy  i tereny gminne  przy ul. Sienkiewicza.

8. Wykoszono  place gminne w miejscowościach Franknowo i Radostowo.

9. Wycięto  barszcz Sosnowskiego w  Ustniku, Wilkiejmach i przy drodze

Ustnik – Wójtówko.

10. Wykoszono  teren cmentarza ewangelickiego przy ul. Mickiewicza.

11. Przeprowadzono prace porządkowe za Urzędem Miejskim i w wąwozie przed Przeglądem Kapel i Zespołów Śpiewaczych.

Zamówienia publiczne

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap oraz remont SUW w miejscowościach Franknowo, Radostowo, Wójtówko i  Jeziorany.”

Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpiło 28 marca 2013 r.

Wnioski złożyły 4 firmy:

    - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”  z Łomży,

    - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o.

z Grudziądza,

    - Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Grzegorz Gudecki z Gutkowa,

    - Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR’ S.C.  Baran Waldemar i Jankowski Mirosław z Lidzbarka Warmińskiego,

W/w firmy  spełniły warunki  udziału w postępowaniu, w dniu 02.04.2013 r. zostały zaproszone do złożenia oferty cenowej.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2013 r. Oferty złożyło 3 Wykonawców:

| Nr oferty | Wykonawca | Brutto – wartość zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP-U-H „MEL-KAN” Sp. z o.o. z Grudziądza | 1.405.016,12zł. |
| 2 | Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Grzegorz Gudecki z Gutkowa | 719.059,22 zł. |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży | 851.922,98 zł. |

Komisja przetargowa stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Gudecki Grzegorz z  Gutkowa

za cenę brutto – 719.059,22 zł.

Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w dniu 6 maja 2013 r.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 14 maja 2013 r.

2.  Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem  dawnego kina w Jezioranach”.

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

- Obsługę geodezyjną inwestycji

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie kanalizacji deszczowej

- Roboty nawierzchniowe

- Wykonanie nowych chodników

- Wykonanie trawników dywanowych i uporządkowanie terenu.

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia  przeznaczył kwotę brutto: 279 328,55 zł.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 6 maja 2013 r. W postępowaniu złożonych zostało

7 ofert:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | PPHU Radosław Zawadzki Jeziorany | 330 289,07 zł |
| 2 | Auto-Naprawy, Wulkanizacja, Transport Rafał Zalewski Jeziorany | 271 754,44 zł |
| 3 | KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o.o. Mrągowo Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lidzbark Warm. | 225 812,02 zł |
| 4 | FU-H „HYDROL” Tomasz Leonard Olsztyn | 218 189,76 zł |
| 5 | „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł Lidzbark Warm. | 221 377,40 zł |
| 6 | ZH „KASIA” Henryk Wasilewski Purda | 237 059,38 zł |
| 7 | PTSB „PYZAK” Lidzbark Warm. | 244 972,69 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: FU-H „HYDROL” Tomasz Leonard z Olsztyna  za cenę  brutto – 218 189,76 zł. Oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w dniu 14 maja 2013 r.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 21 maja 2013 r.

Protokolarne przekazanie placu budowy dla Wykonawcy  odbyło się  21 maja 2013 r.

3.    Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów   komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości  niezamieszkałych na terenie Gminy Jeziorany”.

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 306 296,10 zł

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 14 czerwca 2013 r. W postępowaniu złożone zostały

4 oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | CENA ogółem |  |  | Cena jednostkowe netto za Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NETTO | VAT | BRUTTO | zmieszane | selektywne |
| 1 | PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele Biskupiec | 298.350,00 | 23.868,00 | 322.218,00 | 442,00 | 442,00 |
| 2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jeziorany | 324.000,00 | 25.920,00 | 349.920,00 | 480,00 | 480,00 |
| 3 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Barczewo | 273.250,00 | 21.860,00 | 295.110,00 | 390,00 | 790,00 |
| 4 | KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c. Dariusz Jastrzębski, Edwarda Jastrzębska Różnowo Partner Konsorcjum: KWO Mirosław Marszelewski Wadąg | 237.731,48 | 19.018,52 | 256.750,00 | 365,74 | 0,00 |

Komisja przetargowa stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c., Dariusz Jastrzębski, Edwarda Jastrzębska

Różnowo

Partner Konsorcjum:

KWO Mirosław Marszelewski, Wadąg

za cenę brutto ogółem: 256.750 zł

Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w dniu 18 czerwca 2013 r.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 24 czerwca 2013 r.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Dokonano sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Zerbuniu 28/3 –

sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemcy za kwotę  759,20 zł,

- lokalu mieszkalnego  położonego w budynku mieszkalnym przy

ul. Konopnickiej 12/6 w Jezioranach – sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla

najemcy za kwotę  21.999,74 zł.

- Ustalono nabywcę:

- w drugim ustnym przetargu publicznym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego  o pow. 129,4 m2 z przynależną piwnicą oraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki 50/35 w budynku mieszkalno użytkowym
w Jezioranach przy ulicy Kościuszki 3, Kościelna 2– przetarg odbył się  20 maja 2013 cena ustalona w przetargu 89 664,52  zł, nabywcą została  osoba fizyczna.

- Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemcy

- lokal mieszkalny  położony w budynku mieszkalnym przy ulicy Konopnickiej 12/16

w Jezioranach.

Środki unijne

W ramach trwającego obecnie programowania 2007-2013 Gmina Jeziorany  nadal realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jeziorany”

- kwota brutto projektu: 137 513,78 zł. Projekt został w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Trwa od  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r, i obejmuje wsparciem 73 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach, 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej  Franknowie i 11 osób w Szkole Podstawowej w Radostowie uczęszczających do klas I-III.

W ramach projektu zostało zakupione doposażenie szkół w postaci materiałów dydaktycznych do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych oraz prowadzone są zajęcia dodatkowe w ilości minimum 30 godzin w roku szkolnym z czytania i pisania, matematyki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, z psychologiem i logopedą.

2. „Podstawówka na START”

- projekt trwa od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. i obejmuje wsparciem łącznie

78 osób z klas VI Szkoły Podstawowej w Jezioranach (po 39 osób w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014). Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w dwóch blokach: humanistycznym (obejmującym język polski  i historię) oraz matematyczno – przyrodniczym (matematyka  i przyroda ).  Dodatkowo prowadzone są zajęcia rozwijające zdolności matematyczne  dla  uczniów osiągających najwyższą średnią.

W ramach projektu zostały do szkoły zakupione tablice interaktywne. Wartość dofinansowania projektu wynosi 273 608,70 zł i jest on w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

3. „Liceum tuż przed NAMI!”

- projekt został skierowany do 60 uczniów i uczennic klas II-III Gimnazjum  w Jezioranach. Realizacja projektu trwa od 3 września 2012r.  do 31 lipca 2013r. Każdy uczeń korzysta z wybranego przez siebie bloku: język angielski  i język polski , język angielski

i historia, język angielski  i matematyka , język angielski i fizyka. Zajęcia z języka angielskiego zakończone będą egzaminem TOEIC, który sprawdzi umiejętności uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki.

Egzamin ten uznawany jest na całym świecie i zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych wyrażony w formie raportu. W ramach działań projektowych została zakupiona multimedialna pracownia językowa, podnosząca jakość nauczania.  Dodatkowa każdy z uczestników skorzysta z indywidualnego poradnictwa zawodowego, w celu stworzenia karty personalnej wskazującej predyspozycje, talenty i umiejętności. Projekt został w 100%  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 200 624,50 zł.

4. „SUKCES zależy tylko od CIEBIE”

- projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, trwa od 3 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. W projekcie bierze udział 22 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i obejmuje on zajęcia z języka angielskiego, kończące się egzaminem TOEIC, zajęcia z ICT, rozwijające umiejętności graficzne i kończące się egzaminem ECDL START. Jest to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności z obsługi komputera w całej Europie, a w Polsce student posiadający ten certyfikat może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z technologii informacyjnej. Dodatkowo każdy uczeń skorzysta z  poradnictwa zawodowego. Kwota dofinansowania projektu wynosi 224 530 zł. Projekt w 100%  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

5.„Wykwalifikowani uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Jezioranach”

- projekt  skierowany jest  do 30 uczniów i uczennic klas I - III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach. Projekt trwa od stycznia

2013 r. do września 2013 r. i zakłada przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego  zakończonych egzaminem TOEIC oraz z indywidualnego doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe na tworzenie stron internetowych, barmana oraz operatora wózka widłowego. Poza tym dla uczniów przewidziane są płatne staże zawodowe. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni językowej oraz komputerowej. Kwota dofinansowania projektu wynosi 245 913,20 zł, wkład własny Gminy 35 936,00 zł, w tym wkład niepieniężny  24 141,70 zł.