Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od dnia 27.11.2013r.  do dnia 29.12.2013r.

Wykonane zadania gospodarcze

1. Wyrównano nawierzchnię drogi Franknowo – Modliny, ustawiono krawężniki na długości

42 mb i rozłożono lepiszcze na drodze.

2. Ułożono kostki polbruk pod kontenery na śmieci na ul. Łąkowej.

3. Popiłowano  i przetransportowano  drzewa  ( 90 szt.) wycięte  na drodze Modliny –

Franknowo  i w  Wólce Szlacheckiej – prace wykonano przy udziale  5 skazanych

z Zakładu Karnego w Barczewie. Drzewo przeznaczone jest na ogrzewanie szkół i świetlic

wiejskich.

4. Zamontowano drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej w Radostowie.

Zamówienia publiczne

1.    Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu

złotowego w kwocie 623 902 zł.”

Przedmiotem  zamówienia  było  zaciągnięcie  długoterminowego  kredytu  złotowego  w kwocie 623 902 zł, na okres od podpisania umowy kredytowej do dnia 14.09.2025 r., w tym: kwota 500 000 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kwota 123 902 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2013 roku

z przeznaczeniem na  finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych: Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z oczyszczalnią w Radostowie.

Otwarcie ofert odbyło się  w dniu 24 grudnia 2013 r.

W  postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

| Nr oferty | Wykonawca | Kryterium ceny – 100%, uzyskano punktów | Lokata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bank Spółdzielczy w Mikołajkach ul. Kajki 7 11-730 Mikołajki | 229,59 | 2 |
| 2 | Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01 – 208 Warszawa | 300,00 | 1 |

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy nr 2:  Getin Noble Bank S.A.

z  Warszawy, z którą zawarto umowę w dniu 27 grudnia 2013r.

2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości

niezamieszkałych na terenie Gminy Jeziorany w okresie od 1 stycznia 2014 r.

do 31 grudnia 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Jeziorany poprzez odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 - 2016. Zakres usługi obejmuje również wyposażenie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W postępowaniu złożone zostały 3 oferty:

Oferta Nr 1

PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele

ul. Chrobrego 26

11-300 Biskupiec

na kwotę brutto: 3 915 648  zł.

Oferta nr 2

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 15

11-010 Barczewo

na kwotę brutto: 3 740 256 zł.

Oferta nr 3

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c.

Dariusz Jastrzębski, Edwarda Jastrzębska

Różnowo 25A, 11-001 Dywity

Partner Konsorcjum:

KWO, Wadąg 13, 10-373 Olsztyn

na kwotę brutto: 3 226 867,20 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca nr 3.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. brutto: 3 737 664 zł) i jest najkorzystniejsza cenowo.

Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w dniu 6 grudnia 2013 r.

W  dniu 20 grudnia 2013 r. Gmina Jeziorany podpisała umowę z Wykonawcą.

Fundusze unijne:

1. Zakończyła się  realizacje projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej p.n. „Budowa  kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Franknowo i Radostowo”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Oczyszczalnia ścieków w Radostowie została przekazana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach protokołem odbioru w dniu 16 grudnia 2013r.

2. Zakończyła się realizacja  projektów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej p.n. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance- I etap oraz remont SUW

w Miejscowościach Franknowo, Radostowo, Wójtówko i  Jeziorany”.

Projekt współfinansowany w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3. Gmina Jeziorany otrzymała dofinansowanie na trzy nowe projekty, które rozpoczną się od 2 stycznia 2014 roku i trwać będą do 30 czerwca 2015 roku:

1) Projekt pn. „Akcja innowacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada wsparcie uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radostowie i Szkoły Podstawowej we Franknowie, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych obejmujących moduł humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy ze szczególnym uwzględnieniem materiału pod kątem egzaminu klas VI.

Na potrzeby projektu zostaną zakupione tablice multimedialne, rzutniki, aparaty fotograficzne i oprogramowania do tablic. Uczniowie klas VI wezmą również udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu planowane są również zajęcia w ramach klubu młodego inżyniera (pobudzające kreatywność i rozwijające umiejętności logicznego myślenia) oraz zajęcia z języka angielskiego. Uczniowie będą mieli zapewniony ciepły posiłek na każdych zajęciach oraz transport do domu.Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i jego wartość wynosi 231 780,00 zł.

2) Projekt pn. „Moja matura Mój SUKCES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do 40 uczniów klasy II i III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Liceum Ogólnokształcącego w Jezioranach. Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych tych uczniów poprzez udział w indywidualnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz dodatkowych zajęciach wykorzystujących nowoczesne metody nauki. Uczniowie będą mieli zajęcia w dwóch blokach tematycznych: język angielski i zajęcia ICT oraz język angielski i zajęcia matematyczno – przyrodnicze. W ramach projektu zostaną zakupione słowniki i niezbędne podręczniki dla każdego ucznia. Dodatkowo zostanie wyposażona pracownia biologiczno - chemiczna oraz zostaną kupione programy multimedialne z zakresu nauk matematyczno – przyrodnicznych. Uczniowie będą mieli zapewniony ciepły posiłek na każdych zajęciach oraz transport do domu. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i jego wartość wynosi 273 960 zł.

.

3) Projekt pn. „Mam PLAN I GO ZREALIZUJĘ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do 120 uczniów z Gimnazjum Zespołu Szkół w Jezioranach.  Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć podzielonych w następujących czterech blokach: język angielski – biologia, język angielski – język polski, język angielski – chemia, język angielski – matematyka. W ramach projektu zostanie wyposażona pracownia biologiczno – chemiczna oraz zostaną zakupione programy multimedialne i podręczniki z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Dodatkowo każdy uczeń otrzyma długopis, ołówek oraz zeszyt. Projekt zapewnia dla swoich uczestników gorący posiłek oraz transport do domu po zajęciach. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i jego wartość wynosi 396 659,00 zł.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Nie rozstrzygnięto z powodu braku nabywców, pierwszego ustnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się  z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 343/3, 343/4 i 343/5 o pow. 7 479 m2 położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (wyjazd z Jezioran w kierunku Olsztyna) – termin przetargu wyznaczono na  20 grudnia 2013 r.,  cena wywoławcza  225 100 zł.

- Dokonano sprzedaży:

- działki pod zabudowę letniskową indywidualną, położonej w obrębie Piszewo, Gmina Jeziorany, oznaczonej numerem geodezyjnym 110/25 – przetarg odbył się

10 września 2013r., cena ustalona w przetargu  34 790 zł,  sprzedaży dokonano w trybie 	przetargu nieograniczonego osobie fizycznej,

- działki pod zabudowę letniskową indywidualną, położonej w obrębie Piszewo, Gmina Jeziorany, oznaczonej numerem geodezyjnym 110/26 – przetarg odbył się

10 września 2013r., cena ustalona w przetargu 34 790 zł, sprzedaży dokonano

w trybie przetargu nieograniczonego osobie fizycznej,

- działki pod zabudowę letniskową indywidualną, położonej w obrębie Piszewo, Gmina Jeziorany, oznaczonej numerem geodezyjnym 110/40 – przetarg odbył się

10 września 2013r., cena ustalona w przetargu 55 910 zł, sprzedaży dokonano  w trybie 	przetargu nieograniczonego osobie fizycznej,

- działki oznaczonej numerem geodezyjnym 28/6 położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ul. Mickiewicza  za kwotę 6 821,58 zł,  sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania osobie fizycznej.