**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

|  |
| --- |
| **INFORMACJA**  z realizacji Projektu **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance – I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany**”. w ramach PROW na lata 2007 –2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  **Projekt Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance – I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany został zrealizowany w 2013 r.**  **- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance – I etap.**  W 2013 roku wybudowano sieć wodociągową w Studziance - I etap i doprowadzono wodę do budynków mieszkalnych w zwartej zabudowie i w k. Radostowa . Łącznie wybudowano 6,3 km mb sieci wodociągowej i 0,8 km przyłączy wodociągowych, przyłączono 24 budynki i wykonano 3 studnie wodomierzowe .  **- Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany.**  W 2013 roku przeprowadzono remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. Poprawiono jakość wody dla 80% mieszkańców Gminy Jeziorany ponieważ w/w SUW zaopatrują w wodę 20 miejscowości/  Całkowity wartość projektu wyniosła **759 407, 76 zł,** w tym dofinansowanie z **PROW** – **423 419,00** zł.  Inwestycja oddana do użytku w grudnia 2013 roku. Poprawiła się jakość życia mieszkańców w Studziance. Mieszkańcy korzystają z bieżącej wody.  Zadanie realizowane przez Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych |