Załącznik nr 18

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- projekt umowy

Umowa Nr BR-ZP.271.3.2014

o

roboty budowlane

Zawarta w dniu  ........................ 2014 roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany

reprezentowaną przez :

Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

NIP:739-38-40-449,

REGON:510743551,

Bank:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach nr konta: 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą:

.........................................

NIP: .........................................,

REGON: .................................,

Bank :

.....................................................

Nr konta  : ........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
i wybraniu najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne: „Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy”.

- Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany - „Zagospodarowanie terenów po byłe fosie miejskiej w Jezioranach”, zmiany nieistotne do zatwierdzonego projektu budowlanego, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta przetargowa wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z pozwoleniami:

1. Decyzja Nr Je/7/2013 z dn. 30.10.2013 r. wydana przez Starostę Olsztyńskiego,

2.Pozwolenie Nr 840/2013 z dn. 28.10.2013 r. wydana przez W-M WKZ,

3. Pozwolenie Nr 71/2014 z dn. 05.03.2014 r. wydana przez W-M WKZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności z decyzjami administracyjnymi , przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2

  - Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy,

- zakończenie przedmiotu umowy – 5 miesięcy licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

  - Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

3.	Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

- zmiany kierownika budowy lub kierownika(ów) robót branżowych;

- w przypadku cofnięcia zgody przez właściciela terenu, przez który zaprojektowano przebieg sieci lub przyłącza;

- w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych  – udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego;

- wystąpienie zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości 
w dokumentacji projektowej;

- przestojów i opóźnień wynikających ze wstrzymania prac przez WKZ  o faktyczny czas przestoju jeżeli będzie to miało negatywny wpływ na  termin wykonania przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalą nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć udokumentowanego okresu przerwy lub przestoju.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

- Koszty utrzymania placu budowy ponosi wykonawca.

§ 4

1.   W imieniu Zamawiającego   projekt realizują n/w osoby:

a. Wnioskodawca - ........................................................,

b. Rozliczanie Projektu - .............................................. .

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będą inspektorzy nadzoru:

a. branża sanitarna - ……………………………………,

b. branża drogowa - ……………………………………,

c. branża konstrukcyjno-budowlana -  ………………………..,

e. branża elektryczna - ……………………………. .

2.Inspektorzy nadzoru są uprawnieni do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3.Przedstawicielem Wykonawcy  na budowie będzie:

a. Kierownik budowy - ........................................................,

b. kierownik robót  sanitarnych - ……………………………………,

c. kierownik robót drogowych - ……………………………………,

d. kierownik robót  konstrukcyjno-budowlanych -  ………………………..,

e. kierownik robót  elektrycznych - …………………………….,

f. kierownik architektury krajobrazu - ...................................,

g. nadzór archeologiczny - .............................................

§ 6

- W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni ciągłość kanalizacji deszczowej.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy, zapewni docór budowy przed dostępem osób trzecich. Zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie sukcesywnie usuwał.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i  przekazać go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe  w kwocie brutto …………………………….zł (słownie złotych: …………………………………….), w tym:  23% podatek VAT ……………………………..zł ( słownie złotych:). Kwota netto wynosi………………………………..zł (słownie złotych:……………………………………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy, w tym opłaty za zajęcie terenu na okres wykonywania robót (np. pasa drogowego), koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru i uruchomienia urządzeń, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, nadzór archeologiczny, pełną obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, (odtworzenie upraw, drzew, krzewów, dróg, chodników, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów) bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, z dokumentacja geologiczną, z powiązaniem terenu budowy z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego budowy, możliwościami zasilania w wodę, energię elektryczną i inne media, oraz uwzględnił je 
w kalkulacji ceny ofertowej.

- Sporządzony w ramach oferty kosztorys ofertowy Wykonawcy będzie miał charakter informacyjny, tj. pomocniczy na etapie rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą

§8*

            - Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ........ % wartości robót określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

            - Wykonawca powierzy do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres robót: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. 	Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie  odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143b. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 10 dni kalendarzowych.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

5. 	Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, na n/w warunkach:

  - spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od podwykonawców w SIWZ,

  - zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*§ 8  - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

- Rozliczanie robót będzie odbywało się fakturami przejściowymi. Pierwsza Faktura będzie mogła być wystawiona po zrealizowaniu minimum 30% do 50% zadania. Pozostałe faktury przejściowe rozliczane będą do wartości 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Zaawansowanie robót każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru  przez inspektora(ów) nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe 20% po odbiorze końcowym.

- Faktury te regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru potwierdzającego wykonane w danym okresie roboty.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 10

            - Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe zakończenie całości robót oraz montażu urządzeń objętych niniejszą umową.

Odbioru końcowego protokolarnie dokona Zamawiający przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego.

            - Terminem zakończenia robót będzie:

- fizyczne zakończenie robót i montażu urządzeń przedmiotu umowy i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, co stwierdzi kierownik budowy i inspektorzy nadzoru wpisem do dzienników budowy,

- uporządkowanie po robotach terenu budowy,

- zgłoszenie  przez  Wykonawcę  na  piśmie  do  Zamawiającego  gotowości  do odbioru przedmiotu umowy,

- pisemne potwierdzenie przez inspektorów nadzoru o zakończeniu robót (na zgłoszeniu Wykonawcy),

- uzyskanie pisemnego potwierdzenia właścicieli lub administratorów nieruchomości 
o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego,

            - Wykonawca  z  wyprzedzeniem  7  dni  przed  datą  rozpisania  odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot umowy przekaże inspektorom nadzoru do sprawdzenia, zestawione w skoroszycie dokumenty odbiorowe niezbędne do zgłoszenia o zakończeniu budowy:

  - wypełniony i podpisany dziennik budowy przez uprawnione osoby, w tym  geodetę,

  - oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z projektami budowlanymi i warunkami pozwoleń na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - protokoły badań i sprawdzeń w tym: protokoły technicznych odbiorów częściowych i zanikowych robót sanitarnych, drogowych, konstrukcyjno-budowlanych i  elektrycznych, dokumentację powykonawczą podpisaną przez wykonawcę w 1 egz., a w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwoleń na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, dodatkowo podpisane przez Wykonawcę kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego,

  - inwentaryzację  powykonawczą  na  mapach  zasadniczych,  opracowaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną – 2 egz.,

  - zestawienie wykonanego zakresu robót ,

  - aktualne dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

  - decyzje o zmianie pozwolenia na budowę (istotne odstępstwa od projektu), o której mowa w art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane jeżeli jej uzyskanie było konieczne,

  - instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń oraz karty gwarancyjne, itp.

  - Do odbioru końcowego winny być dostarczone kompletne dokumenty umożliwiające wystąpienie Inwestorowi do PINB o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

            - Niedostarczenie w/w  dokumentów  niezbędnych do dokonania  odbioru  końcowego przedmiotu umowy jest uważane za nie wykonanie przedmiotu umowy.

            - Zamawiający po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 i 3 powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i wyznaczy termin odbioru końcowego. Komisja zakończy odbiór w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. Bezusterkowy odbiór końcowy zadania będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

            - Odbiór ostateczny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

            - Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór wykonanych robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

            - Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji – rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w § 15.

            - Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznają bezusterkowy odbiór końcowy zadania.

§ 11

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z  następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu odbioru zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerw w realizacji zadania z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za roboty, od wykonania których odstąpiono.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

- za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 
w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000,00 złotych.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w art. 471 kc.

Punkty od 5-9 ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczą oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe, a na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

- Strony umowy ustalają 5- letni okres rękojmi za wady fizyczne robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru zadania lub podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego  przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, 
a zatwierdzonego przez  inspektora(ów) nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a liczba wykonanych robót – z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie ww. zapisów, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.

§ 15

    - Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, co stanowi: ...................... zł.

    - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% tj. kwotę ............. zł w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości zabezpieczenia zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 16

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawcymi i inne ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 17

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, z czego otrzymują: 1 egz. Wykonawca a 3 egz. Zamawiający.

Wykonawca						Zamawiający