Załącznik nr 8

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- projekt umowy

Umowa Nr BR-ZP.271.4.2014

o

Nadzór Inwestorski

Zawarta w dniu  ........................ 2014 roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany

reprezentowaną przez :

Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

NIP:739-38-40-449,

REGON:510743551,

Bank:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach nr konta: 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą:

.........................................

NIP: .........................................,

REGON: .................................,

Bank :

.....................................................

Nr konta  : ........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
i wybraniu najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę - Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano – montażowych inwestycji pn.„Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacjach projektowo – wykonawczych, obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej i złożonej ofercie. Dokumenty te stanowią integralną część  umowy.

3. Zakres usługi określają: SIWZ wraz z załącznikami, zmiany nieistotne do DP i złożona oferta.

3. Usługa nadzoru obejmuje również uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i innych zdarzeniach związanych z nadzorowaną inwestycją przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

4.Usługa będzie wykonywana przy użyciu własnych materiałów i środków.

§ 2

1.Wykonawca pełni usługę nadzoru inwestorskiego w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego.

2.Wykonawca wykaże niezbędna inicjatywę i szczególną staranność w wykonywaniu usługi.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem, który:

a) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z § 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 ze zm.);

b) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz;

c) osoby którymi dysponuje posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

A. 	Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i obejmuje w szczególności:

- Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z  Zamawiającym

- Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru był przynajmniej 2 razy w tygodniu na placu budowy w trakcie realizacji robót oraz dostosował czas pracy do potrzeb Wykonawcy robót.

- Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.

- Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji.

- Wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w  przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego.

- Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego.

- Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.

- Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.

- Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach oraz odbiorach i przekazywaniu ich do użytkowania,

- Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.

- Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę.

- Wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

- Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad.

- Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej.

- Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru).

- Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów.

- Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad.

- Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie  wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy.

- Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego.

- Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,

- Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy.

- Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,

- Dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji najpóźniej w dniu końcowego odbioru.

- Wszystkie inne czynności usługi nadzoru inwestorskiego wyżej nie wymienione a wynikające z obowiązujących przepisów prawa i siwz oraz złożona ofertą.

B. Wszystkie obowiązki wyszczególnione w SIWZ i  nakazane prawem budowlanym obowiązującym  w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Termin realizacji umowy

- Nadzór Inwestorski winien być zrealizowany w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy i wprowadzenia Wykonawcy robót budowlano – montażowych na teren budowy. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego obowiązkowo bierze udział w przekazaniu placu budowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, a ostateczny po przeglądzie gwarancyjnym.

§ 6

Przedstawiciele stron

I.NADZÓR INWESTORSKI będą sprawować

  - Kierownik Zespołu Inspektorów -

  - Inspektorzy nadzoru :

a. Inspektor Nadzoru  w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem -

b. Inspektor Nadzoru nad robotami elektrycznymi –

c. Inspektor Nadzoru nad robotami konstrukcyjno – budowlanymi –

d. Inspektor Nadzoru nad robotami drogowymi –

e. Architektura krajobrazu -

II. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będą:

a. Marcelina Chodyniecka – Kuberska -

b. Justyna Kostrupska  –

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Rozliczanie nadzoru będzie odbywało się fakturami przejściowymi. Pierwsza Faktura będzie mogła być wystawiona po zrealizowaniu minimum 30% do 50% zadania. Pozostałe faktury przejściowe rozliczane będą do wartości 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Zaawansowanie nadzoru każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru  przez inspektora(ów) nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe 20% po odbiorze końcowym.

- Faktury te regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru potwierdzającego wykonane w danym okresie roboty.

- Ostateczne rozliczenie nadzoru nad wykonanymi robotami budowlano-montażowymi, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§8*

Podwykonawcy

1.    Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ........ % wartości robót określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.    Wykonawca powierzy do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres robót: ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. 	Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie  odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143b. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 10 dni kalendarzowych.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

5. 	Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, na n/w warunkach:

a. spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od podwykonawców w SIWZ,

- zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

6.   Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*§ 8  - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaproponowanej w ofercie tj. w pieniądzu na łączną sumę w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto, w kwocie .... zł. )słownie: ..... ) złotych, w podziale na 70 % i 30 % sumy ubezpieczenia, zgodnie z potwierdzeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część      tj. 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy i powierzyć realizację innemu Wykonawcy.

§ 10

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót tj.: ulegających zakryciu, częściowych i końcowego oraz do udziału we wszelkich naradach organizowanych przez Wykonawcę i Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie:

  - nadzór nad robotami budowlanymi na okres 5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu)

  - nadzór nad urządzeniami - według gwarancji producenta - oraz nadzór nad montażem urządzeń na okres  5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu),

  - nadzór nad  budynkami i budowlami na okres 5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu).

4) Okres 5 lat liczy się od dnia odbioru inwestycji.

§ 12

Kary umowne

Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o kodeks cywilny

z dodatkowym zastrzeżeniem, że:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie etapu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu ustalonego w umowie,

      - za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

        - Strony postanawiają, że kwota kar umownych może być potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub uiszczona poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy odsetki ustawowe opłaci płatnik faktury.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął usługi w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie lub przez Zamawiającego;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie usługi;

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje usługę przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z obowiązującym prawem;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie;

  - nastąpi zaprzestanie lub zawieszenie działalności firmy Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie;

  - nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z Zamawiającym z wykonanej usługi,

  - Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkich dokumentów;

  - W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Przewidywane zmiany w umowie przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ:

2.1. Termin:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.

Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:

a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),

c. warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robot (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru),

d. konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,

e. ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody,

f. realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania części robót.

g. Wydłużenia robót  budowlano – montażowych dla Wykonawcy z przyczyn opisanych w umowie z Wykonawcą na roboty budowlano – montażowe.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.

2.2. zmian osób reprezentujących strony umowy:

W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

3.Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 15

Zapisy końcowe

      - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku braku możliwości rozwiązania spornych kwestii na drodze negocjacji, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

  - Integralną część do niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - .........................

  - Oferta Wykonawcy -  ......................,

  - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY: 						       WYKONAWCA: