Sprawozdanie z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

w okresie od dnia 24.09.2014r. do dnia 18.11.2014r.

Wykonane zadania gospodarcze:

1. Wycięto drzewa (15 sztuk) na drodze Modliny – Potryty, popiłowano z przeznaczeniem na

świetlice wiejskie.

2. Wykoszono place gminne we Franknowie.

3. Ułożono chodnik z kostki polbruk na  ul. 1 Maja w Jezioranach.

4. Ułożono chodnik z kostki polbruk na ul. Górskiej w Jezioranach.

Zamówienia publiczne

1.W dniu 19.09.2014 r. zostało ogłoszone trzecie postępowanie  przetargowe w trybie

przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie

ul. Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133/6, 357/59, 357/45, 301 w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu”.

Projekt dofinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Termin złożenia i otwarcia ofert wyznaczono na  dzień 6.10.2014 r.

W trzecim postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta.

Ofertę złożył Wykonawca pan Marek  Romanowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  z Wozławek  za cenę ryczałtową brutto – 239 000 zł.

Roboty budowlane są aktualnie wykonywane.

2. W dniu 17.10.2014r. ogłoszono  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Portal "Aktywna Gmina" usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 85%  kosztów kwalifikowanych.

Termin składania ofert 28.10.2014r.

Na Ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła 1 oferta:

Konsorcjum:

1. INTER – NET Daniel Rutkowski, Potryty  - Lider

2. NETTOM S.C. Anna Chuchrowska – Ziajka, Tomasz Ziajka,  Olsztyn – członek konsorcjum

za cenę 251 378,40 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 6 listopada 2014 r.

3. Wyłoniono w trybie zwolnienia ustawowego   wykonawców do odśnieżania dróg  zimą 2014/2015  i podpisano z nimi umowy  w dniu 10.11.2014 r.

Trasa nr 1

1/ Miejska Wieś - Zerbuń

2/ Miejska Wieś - Żardeniki

3/ Zerbuń-Kiersztanowo

4/ Kikity-Tejstymy

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca  :Transport - Wykopy Marek Andrzejewski  Kikity

Trasa nr 2

1/ Krokowo – Kostrzewy

2/ Krokowo - Lamkowo (do granic gminy)

3/ Jeziorany – Lekity

4/ Krokowo - Lekity – Kalis

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Henryk Zalewski  Jeziorany

Trasa nr 3

1/ Radostowo - Studzianka – Frączki (do granic gminy)

2/ Derc – Studnica

3/ Derc - Radostowo (do skrzyżowania z drogą Radostowo-Studzianka)

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca : Firma Usługowa IR-WAL Waldemar Nowotka  Biskupiec

Trasa nr 4

1/ Ustnik – Wilkiejmy - Potryty

2/ Modliny – Potryty

3/ Wilkiejmy – Studnica (do granic obrębu)

5/ Radostowo – Radostowo ( byłe PGR)

6/ Radostowo - Radostowo - 2 drogi gruntowe we wsi

7/ Radostowo - Gality

8/ do oczyszczalni

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca :Radosław Zawadzki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  Jeziorany

Trasa nr 5

1/ miasto Jeziorany –( łącznie z odśnieżaniem dojazdów do śmietników)

2/ Tłokowo - Jeziorany

3/ Olszewnik – kol. Olszewnik

4/ Kramarzewo – Tłokowo

5/ Kramarzewo-Piszewo

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca  :Auto-Naprawy, Wulkanizacja, Transport Rafał Zalewski   Jeziorany

Trasa nr 6

1/ Franknowo - Wola Szlachecka (przed i za torami kolejowymi)

2/ Franknowo – Kol. Franknowo (w kier. Żegot i Modlin)

3/ Franknowo-Polkajmy – Prosity (do granic gminy)

4/ Franknowo – Kramarzewo

5/ Kramarzewo – kol. Franknowo (Wielewo)

Odśnieżanie innych dróg wg potrzeb

Wykonawca :Usługi Koparko - Ładowarką SEBKOP Emilia Zera, Prosity

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy:

- Nie rozstrzygnięto przetargów z powodu braku nabywców:

-  pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo oznaczonej numerem geodezyjnym 110/21 - termin przetargu ogłoszony był na 27 października 2014 r., cena wywoławcza

wynosiła 33 100  zł,

- pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo oznaczonej numerem geodezyjnym 112/5 - termin przetargu ogłoszony był na 27 października  2014 r., cena wywoławcza wynosiła 29 400 zł,

- pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo oznaczonej numerem geodezyjnym 112/6 - termin przetargu ogłoszony był na 27 października 2014 r., cena wywoławcza wynosiła 29 500 zł,

- pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo oznaczonej numerem geodezyjnym 112/7 - termin przetargu ogłoszony był 27 na października 2014 r., cena wywoławcza wynosiła 29 500 zł,

- pierwszy ustny przetarg na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 343/4  położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (wyjazd z Jezioran w kierunku Olsztyna przy wieży ciśnień) – termin przetargu ogłoszony był na 03 listopada 2014 roku, cena wywoławcza wynosiła 101 360 zł,

– pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 343/3  i 343/5  położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (wyjazd z Jezioran w kierunku Olsztyna przy wieży ciśnień) termin przetargu ogłoszony był na 10 listopada 2014 r., cena wywoławcza wynosiła 123.650 zł.

- Ogłoszono:

-  drugi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 343/4  położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (wyjazd z Jezioran w kierunku Olsztyna przy wieży ciśnień) – termin przetargu ogłoszono na 08 grudnia 2014 r.,  cena wywoławcza wynosi 101 360 zł.

3. Sprzedano:

- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 383/4 przy ul. Nadbrzeżnej

w Jezioranach w przetargu w dniu 20 października 2014 r., cena ustalona w przetargu

wyniosła 35 170 zł nabywcami zostały osoby fizyczne.

4. Sprzedano dla najemców:

- lokal mieszkalny  położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 55/1

w Jezioranach – za kwotę 844,95 zł,

- lokal mieszkalny  położony w budynku mieszkalnym przy Placu Jedności Narodowej 13/3

w Jezioranach –   za kwotę 687,55 zł.

- budynek mieszkalny  przy ul. Kopernika 24 w Jezioranach-  za kwotę 1 337,32 zł,

- lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kajki 27/4 w Jezioranach- za

kwotę  1 151,30 zł,

- lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kajki 27/6  w Jezioranach – za

kwotę  1 143,36 zł.

- Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

- budynek mieszkalny położony w Miejskiej Wsi nr 46/2,

- lokal mieszkalny   położony przy ul. Kajki 27/1 w Jezioranach,

- lokal mieszkalny   położony przy ul. 1 Maja 4/3 w Jezioranach.